工程咨询证书  914414004567562955-20ZYY20

工程设计证书  A144020001

梅州市大中型水库移民后期扶持

“十四五”规划

(征求意见稿).

梅州市水务局

梅州市水利水电勘测设计院有限公司

2021年4月

核   定：吴玉建    丘仁宗

审   查：郭青平

校   核：吴利东    张仕娟

编   写：陈彩华

目  录

前言	1

1 基本情况	3

1.1 梅州市经济社会概况	3

1.2 水库移民基本情况	12

1.3 “十三五”期间移民后期扶持情况	34

1.4 “十四五”期间水库移民发展形势	45

2 总体要求	47

2.1 指导思想	47

2.2 规划原则	47

2.3 规划依据	49

2.4 规划范围	51

2.5 规划期限	57

2.6 规划目标	57

3 规划思路	60

3.1 紧扣水库移民后期扶持工作总目标	60

3.2 对标县域发展与乡村振兴总要求	60

3.3 把握重点，分类施策	60

4 大中型水库移民后期扶持基金直接发放规划	63

4.1 大中型水库移民后期扶持对象	63

4.2 大中型水库移民后期扶持方式	65

4.3 大中型水库移民后期扶持基金发放	66

4.4 资金使用效益预测	74

5 美丽家园建设规划	74

5.1 现状及存在的问题	75

5.2 相关规划对移民村的定位	79

5.3 规划原则	83

5.4 扶持标准与范围	84

5.5 扶持方向及内容	86

5.6 优先保障项目	88

5.7 后期扶持资金安排	89

6 产业转型升级规划	95

6.1 现状及存在的问题	95

6.2 相关规划对移民村的定位	96

6.3 发展原则	99

6.4 扶持对象	99

6.5 扶持方向及内容	100

6.6 优先保障项目	102

6.7 后期扶持资金安排	106

7 就业创业能力建设规划	109

7.1 移民劳动力现状及存在的问题	109

7.2 扶持对象	109

7.3 培训内容	109

7.4 后期扶持资金安排	110

8 散居移民基础设施完善规划	114

9 其他专项规划	120

10 后期扶持资金估算及年度计划	121

10.1 投资估算	121

10.2 资金筹措	123

10.3 年度计划	123

11 保障措施	129

11.1 完善工作机制	129

11.2 强化政策措施引导	129

11.3 健全项目支撑体系	129

11.4 统筹协调规划实施	130

11.5 加强督查督办	130

11.6 保障群众知情权、参与权和监督权	130

12 社会稳定风险评估	132

12.1 风险识别	132

12.2 影响后果分析	133

12.3 社会稳定风险评价	134

13附图	136

# 前言

梅州市地处粤东北山区，全市已建有大型水库4宗，中型水库19宗，涉移民小型水库137宗，是水库移民集中地区。这些水库在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了我市国民经济与社会蓬勃发展，水库移民为此作出了重大贡献与巨大牺牲。

得益于2006年下半年国务院关于水库移民后期扶持政策的实施，以及广东省移民扶持力度的持续加大，我市各县区库区和移民安置区基础设施和公共服务逐步完善，移民安置区生活环境明显改善，水库移民人均可支配收入持续增长，生产生活水平不断提高，移民的获得感和幸福感显著提升，库区和移民安置区社会稳定和谐。然而，目前梅州市大中型水库库区和移民安置区发展仍面临诸多困难，由于基础差、底子薄，发展较为滞后的状况尚未根本改变。库区和移民安置区经济社会发展仍然相对落后，产业结构单一，发展资源和要素相对匮乏，发展优势不突出，移民持续增收存在一定压力；移民安置区生产生活基础设施与公共服务能力仍存在诸多短板，移民生产生活水平总体上仍然低于全市各县区农村居民的平均水平；移民后期扶持工作与乡村振兴战略实施仍未能有效融合。

“十四五”时期正处于我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是建设社会主义现代化国家新征程的起步期，是加快推进生态文明建设和经济高质量发展的攻坚期，是全面实现水库移民后期扶持政策中长期目标的关键期，也是国务院17号文件颁布后，扶持2006年以前搬迁的水库移民20年的最后一个五年。为了进一步落实国务院17号文件精神，在总结“十三五”移民后期扶持规划工作成功经验的基础上，根据《水利部办公厅关于开展大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》（办移民〔2020〕98号）、《广东省水利厅关于编制水库移民后期扶持“十四五”规划的通知》（粤水移民〔2020〕9号）等文件精神与重要指示，结合我市实际情况，开展“十四五”大中型水库移民后期扶持规划编制工作。本规划对于进一步推进梅州市水库移民后期扶持政策实施工作，帮助水库移民破解制约发展的突出问题，对促进水库移民致富发展及库区和移民安置区社会稳定、更好地满足水库移民对美好生活的向往具有十分重要的意义。

梅州市水利水电勘测设计院有限公司于2020年12月中旬启动大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作。根据梅州市各县区规划编制情况，结合技术评审工作，通过各县区镇村代表点的实地走访调查，了解移民的发展短板与实际需求，认真分析各县区域大中型水库移民所在镇村在后期扶持政策范围内筛选相关方向项目。在此基础上，结合“十四五”时期水库移民后期扶持的新形势与新要求，对“十四五”期间大中型水库移民后期扶持方向、扶持内容与重点任务进行系统论证与统筹规划，并汇编成果。规划初步成果于2021年2月形成。

本规划是贯穿2021-2025年梅州市水库移民发展的中期规划，是指导我市未来五年水库移民后期扶持工作的战略性规划，是编制年度项目计划的依据，也是与当地乡村振兴战略规划、区域经济发展规划等相衔接的针对水库移民发展的专项规划。规划主要内容包括后期扶持基金直接发放规划，美丽家园建设规划，产业转型升级规划，就业创业能力建设规划，散居移民基础设施完善规划等。

# 基本情况

## 梅州市经济社会概况

### 区域概况

梅州市位于广东省东北部，地处韩江流域中上游的闽、粤、赣三省交界处，东北部连福建省武平、上杭、永定、平和县，西部和西北部接江西省寻乌、会昌县和本省河源市的龙川、紫金、东源县，东南部邻揭阳市的揭东县和揭西县、潮州市湘桥区和饶平县、汕尾市的陆河县。全境地理坐标位于东经115°19´～116°56´、北纬23°23´～24°56´之间，境内南北最大纵距为172km，东西最大横距为167km，全市总面积15876km2，辖梅江区、梅县区、兴宁市、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县等五县一市二区。

### 自然环境

梅州市地处五岭以南山区，地质构造比较复杂，主要由花岗岩、喷出岩、变质岩、砂页岩、红色岩和石灰岩六大岩系构成台地、丘陵、山地、阶地和平原五大类地貌。全市山地面积最大，占47.5%；丘陵占39.2%；平原、阶地、台地面积仅占12.4%；河流和水库等水域面积占0.9%。

境内地势西北高东南低。全市由东北-西南的罗浮山系、莲花山系、凤凰山系和西北-东南的铁山障山地、蕉平山地以及近乎南北走向的七目障山地构成，其中位于梅县、大埔、丰顺交界的铜鼓峰，海拔1560m，为本市第一高峰；平远县与江西省寻乌县边界的项山，海拔1530m，为本市第二高峰。本市最低处在丰顺县汤南镇，海拔为7.0m。境内山地坡度组成为：0º～5º的占山地总面积的12.3%，5º～15º的占20.8%，15º～25º的占32.3%，25º～35º的占14.7%，35º以上占19.8%。

本市地貌类型主要为山区丘陵，根据地质结构，其风化残积表层土壤主要有赤红壤、红壤、黄壤以及紫色土等，其中赤红壤、红壤分布最广，是梅州市的主要土壤类型，全市各县（市、区）均有分布。赤红壤分布面积约7216.99km2，占自然土壤面积的50.0%；红壤面积4668.55km2，占32.3%；黄壤375.5km2，紫色土分布面积316.1km2。据土壤普查取样分析，本市土壤普遍呈酸性，PH值大多介于4.5～6.5之间，养分含量适中。耕作土壤主要有赤红壤、红壤、黄壤、紫色土、潮沙土、水稻土及菜园土等类型。

不同母质发育的土壤其性质也不同。发育于花岗岩母质的赤红壤、红壤，物理风化和化学风化均极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳，土壤结构疏松，易被冲刷流失，容易形成崩岗。发育于砂砾岩、砂岩、砂页岩母质上的赤红壤、红壤，矿物质养分有效性较高，含有一定量的P、K，但有机质缺乏，土壤粘性差，土层浅薄，易出现石质土，保水保肥能力差。紫色砂岩、紫色页岩发育的紫色土，成土时间短，物理风化强烈，易被淋溶冲刷而裸露母岩，形成光头山岗。

梅州市属亚热带季风气候区，地处南亚热带和中亚热带分界处，以大埔县茶阳经梅县松口、蕉岭县蕉城、平远县石正、兴宁市岗背为分界线，以北为中亚热带区，以南为南亚热带区。

梅州市冬季干冷，夏季湿热多雨。各县（市、区）年平均风速为0.9 m/s～2.1 m/s，大风天气不常出现，八级以上大风，五华县最多，平均每年2次～3次；兴宁最少，平均每年一次。大风天气的年际变化较大，兴梅盆地静风时间多，但局地瞬时风力往往可达10级以上。

梅州市的多年平均气温为20.6℃～21.4℃。相对而言，暖区为兴宁、梅县盆地、水寨盆地、大埔沿河盆谷地带以及丰顺汤坑一带，其年平均气温在21℃以上。随地势抬升气温逐渐降低，在500m以上山地平均气温18℃以下，为本市相对冷区。月平均气温7月最高，为28.3℃～28.6℃；1月份最低，在11.1℃～13.3℃之间。据气象观测记录，极端最低温度-7.3℃（梅城，1955年1月12日），极端最高气温39.5℃（梅城，1989年7月14日）。全年大于或等于10℃的累积温度为6850℃～7598℃，宜耕季节长，有利于各种喜温亚热带作物生长。

梅州境内雨季长，降雨充沛。多年平均降水天数在150天左右，多年平均年降水量为1594mm，其特点是：盆地少于丘陵和山地，背风坡少于迎风坡。兴梅盆地、大埔河谷盆地，多年平均年降水量在1500mm左右，周围丘陵山地则在1600mm以上；丰顺县处于莲花山东侧，是季风系统的迎风坡面，年降水量较多，汤坑为1749mm，上八乡、茶背一带在2000mm以上。降水量年际变化很大，年降水量最多出现在丰顺县犀狗寮（1961年4391mm），主要受热带气旋影响所致；年降水量最少出现在五华县城，1963年年降水量为955mm，这年干旱特别严重。降水量季节性变化，雨季和旱季分明。4月～9月是雨季，平均降水量占全年的70%～80%；10月至次年3月是旱季，其中10月至次年2月的历年月平均水量小于100mm。历年平均月最大降水量各县（市、区）均超过500mm，其中以丰顺县城1961年9月为最多，降雨达941.3mm。

各县（市、区）日雨量50mm或以上的暴雨日，历年平均仅有4次～6次。虽然梅州市各县（市、区）的暴雨不多，但由于山地丘陵广布，集水面积大，河溪弯曲狭小，泄洪能力差，加上局部地区降雨强度大，暴雨常常造成山洪爆发，洪涝灾害十分突出，是梅州市的主要自然灾害之一。

全区多年平均年径流深为893mm，多年平均年径流量为141.77亿m3。全区径流量的年际变化规律与降水量的年际变化规律一致。连续最大四个月径流量基本上出现于5月～8月，占全年径流量的52%～70%；汛期（4月～9月）径流量一般占全年径流量的65%～80%之间。

梅州市境内河流众多，分属韩江、榕江、东江3大水系。境内集雨面积100km2以上的河流有53条（含韩江干流），其中属韩江水系的有48条，属榕江水系的有4条，属东江水系的有1条。

梅州境内主要有韩江（梅江、琴江）、五华河、宁江、程江、石窟河、松源河、汀江、梅潭河、大胜溪、丰良河、八乡河、榕江北河等。韩江为梅州市的主要河流，其干流包括梅江、琴江，全长470km，坡降为0.39‰。梅江横贯兴宁、梅县盆地，河道平坦，坡降较小，仅为0.4‰。梅州河流的主要特征是：在盆地的河道，河床坡降小，洪峰流量大，且沿河盆地是当地政治、经济、文化中心和工农业生产的重要基地；山区河流，河床坡降陡，天然落差大，水力资源丰富，但洪水易涨易退，容易引起山洪灾害，使一些大、中、小型水库严重淤积，且局部地区水土流失仍未完全治理，造成河水含沙量较大，部分淤积仍在加深。

梅州市是广东省水土流失最严重的地区之一，据全国第一次水利普查显示，2010年梅州市共有水土流失面积3235.75km2，占总面积的20.4%。其中轻度水土流失面积1238.06km2，占水土流失面积的38.3%；中度水土流失面积1072.47km2，占水土流失面积的33.1%；强度水土流失面积605.15km2，占水土流失面积的18.7%；极强度水土流失面积277.43km2，占水土流失面积的8.6%；剧烈水土流失面积42.64km2，占水土流失面积的1.3%。水土流失以自然侵蚀为主，以轻、中度居多，强度以上水土流失主要由崩岗引起，全市共有崩岗54017个，崩岗流失面积457.78km2，在崩岗流失中，宽深10米以上的大型崩岗有34208个，具有数量多、规模大、范围广、侵蚀剧烈、危害严重等特点。人为水土流失面积中，以火烧迹地居多，其次为各类开发区引起。

水土流失在区县分布中，五华县水土流失面积最多也最为严重，为792.61km2，占县域面积的24.5%，仅崩岗就有22117个，占全市崩岗数量的40.9%。兴宁市、大埔县、梅江区、梅县水土流失也有较多分布，占县域面积的20%左右，水土流失较轻的为平远县、蕉岭县。

### 历史及文化传承

梅州具有五千年文明史，始于新石器时代。未建置前，属南海郡，建置始于五代十国时期，几经置废升降，先后称程乡县、敬州、梅州、嘉应州、兴梅专区、梅县专区、梅州市。历史上的梅州在州、府一级行政区划建置之前，属（广州）南海郡，分属揭阳县。据北宋《舆地广记》记载，梅州“春秋为七闽地，战国属越，秦属南海，汉属百越”。

1980年代，实行市管县体制。1988年1月，广东实行市管县体制，梅县地区改为梅州市；1994年6月，兴宁县撤县设市(县级)；2013年梅县设区，梅州下辖两区一市五县。

新中国成立后，逐渐奠定”世界客都”地位。作为客家大本营的重心，梅州在政治、军事、文化、经济、海外联系诸方面，全方面推进并走在前边。

梅州是历史文化之城，是中国中原文化和南方土著文化的重要交汇点，以其独树一帜的客家文化名扬四海，拥有"文物由来第一流"美誉，被国务院命名为国家历史文化名城。梅州是客家文化的重要传承创新地和向外传播的核心区，被誉为人文蔚起冠粤东的文化之乡，创新进取、包容开放的侨乡，也是近代史上光荣的中央苏区。梅州有历史悠久的古越文化和珍贵的文物古迹，沉淀客家人文历史的我国五大特色民居建筑之一围龙屋，已成“两山三水一洲一塔”的城址环境，与“一城两街”的古城格局。

梅州是久负盛名的"人文秀区"，是客家历史文化遗产最丰富的聚集地。客家民系深厚的文化积淀，独特的民俗风情，神奇的迁徙历史，被誉称为中华传统文化的"活化石"、"生活中的古典"，在我国民俗史上占有极高的历史地位和很高的研究价值。梅州又是我国近代著名爱国诗人、杰出外交家、政治家、教育家黄遵宪，辛亥革命元老、中国现代教育奠基人何子渊的故乡，他们的爱国主义精神和重大贡献对后世产生了深远的影响。黄遵宪还被"黄学"研究专家称为近代中国走向世界的第一人。

梅州市现有文物保护单位全国重点文物保护单位包括叶剑英故居、丘逢甲故居、父子进士牌坊、人境庐和荣禄第、谢晋元故居等5处；广东省文物保护单位包括灵光寺、千佛铁塔、兴宁学宫等75处；梅州市市级文物保护单位包括梅江桥、江南天主教堂建筑群旧址、状元桥等130处；县级文物保护单位包括八角亭、大东岩摩崖石刻、朱云卿故居等256处，共466处。

近年来，在实施"文化梅州"发展战略中，梅州市充分挖掘利用丰富的历史文化资源，不断加快客家文化的保护和开发步伐，全力打造客家文化大观园和名闻遐迩的"世界客都"，建设全球客家人的精神家园，把文化产业发展成为壮大山区经济的朝阳产业。

梅州市有国家级非物质文化遗产6个、省级24个、市级54个。梅州市直非物质文化遗产有梅州客家山歌、广东汉剧，各县（市、区）共有县级以上259项。其中，梅江区66项，梅县区40项，丰顺县20项，大埔县35项，平远县14项，蕉岭县11项，兴宁市31项，五华县42项。根据国家非物质文化遗产名录的分类体系，梅州市内的所有非遗项目涵盖了分类体系中的全部10个门类。

目前梅州市内划定历史文化街区包括凌风东西路历史文化街区、金山顶历史文化街区、中山路历史文化街区共3片历史文化街区，划定历史文化风貌区包括西街（红杏坊）历史文化风貌区、东街（攀桂坊）历史文化风貌区、福禄岌历史文化风貌区、约亭顶历史文化风貌区、璇螺湖历史文化风貌区共5片历史文化风貌区。

### 经济社会现状

梅州市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面落实全省推动老区苏区振兴发展工作现场会精神，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，推动经济运行稳中向好，城乡居民收入稳步增长，全面建成小康社会取得新的重大进展。

梅州市经济社会现状详见表1.1-1。

2019年，全市经济社会平稳健康发展，城乡居民收入稳步提高，社会各项事业取得新进步。全市实现地区生产总值（初步核算数）918.6847亿元，比上年增长3.4%。全市人均地区生产总值27096元，增长3.3%。　其中：第一产业增加值205.0773亿元，比上年增长4.1%，对地区生产总值增长的贡献率为20.7%；第二产业增加值258.693亿元，比上年增长3.0%，对地区生产总值增长的贡献率为31.7%；第三产业增加值454.9144亿元，比上年增长3.4%，对地区生产总值增长的贡献率为47.6%。三次产业结构比重为18.5：31.2：50.3。县域地区生产总值（不含市辖区）700.47亿元，占全市比重为59.0%，增长3.2%。

2019年末常住人口438.30万人，比上年末增加0.42万人，其中城镇人口225.68万人，占常住人口的比重（常住人口城镇化率）为51.49%，比上年末提高1.0个百分点。全市出生人口6.88万人,人口出生率为11.93‰；死亡人口2.98万人，死亡率为5.16‰；自然增长人口3.90万人，自然增长率为6.77‰。年末户籍人口为546.2万人。

全年城镇新增就业2.21万人，就业困难人员实现再就业0.17万人。年末城镇实有登记失业人员1.29万人，城镇登记失业率2.26%，比上年末下降0.01%。

全年农业粮食作物播种面积269.63万亩，比上年增长0.04%；全年粮食产量110.35万吨，增长3.9%；稻谷产量103万吨，增长4.4%；甘蔗产量5.12万吨，下降2.7 %；油料产量 3.5万吨，增长5.9%；蔬菜产量225.2 万吨，增长5.5%；水果产量142.99万吨，增长7.2%；茶叶产量2.09万吨，增长6.5%。全年肉类总产量27.12万吨，下降5.7%。其中：猪肉产量 14.42万吨，下降16.4%；禽肉产量10.88万吨，增长12.1%。全年水产品产量10.82万吨，增长1.03%。

全年全部工业增加值比上年增长3.0%。规模以上工业增加值增长1.7%，其中，国有及国有控股企业增长4.7%，民营企业增长1.7%，外商及港澳台投资企业下降7.9%，股份制企业增长2.8%，股份合作制企业增长8.2%，集体企业下降35.0%。分轻重工业看，轻工业下降3.9%，重工业增长6.1%。分企业规模看，大型企业增长1.2%，中型企业增长2.3%，小微型企业增长1.8%。高技术制造业增加值比上年下降0.6%，占规模以上工业增加值的比重为17.6%，比上年下降0.3个百分点。先进制造业增加值比上年下降5.0%，占规模以上工业增加值的比重为23.7%，比上年下降2.2个百分点。装备制造业增加值比上年下降0.6%，占规模以上工业增加值的比重为21.2%，比上年下降0.7个百分点。优势传统产业增加值比上年增长3.5%，年末全市金融机构本外币各项存款余额2251.36亿元，比上年末增长5.6%，全年财产和人寿保险费总收入63.86亿元，增长8.3%。

全市资质等级以上建筑企业181个，实现建筑业总产值 392.94亿元，比上年增长11.9%；实现利润总额 18.1亿元，增长5.8%；利税总额29.65亿元，增长6.0%。建筑施工企业房屋建筑施工面积2242.01万平方米，下降9.5%；房屋竣工面积620.93万平方米, 下降40.7%。

全年完成固定资产投资比上年增长4.0%。其中，项目投资增长8.4%。基础设施投资增长2.1%，占固定资产投资的比重为37.6%。

房地产开发投资253.89亿元，比上年下降1.9%，商品住宅开发投资206.80亿元，增长4.2%。全年批发和零售服务业业增加值比上年增长1.8%，住宿和餐饮业增加值增长1.8%，金融业增加值增长7.3%，房地产业增加值增长11.3%。现代服务业增加值318.09亿元，增长6.9%。生产性服务业增加值195.95亿元，增长4.6%。全年规模以上服务业企业实现营业收入56.72亿元，比上年下降0.4%。

全年国内贸易社会消费品零售总额775.14亿元，比上年增长6.7%。

全年对外经济货物进出口总额120.62亿元,比上年下降10.8%。出口总额100.74亿元，下降14.6%。

全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值31.33亿元，比上年增长2.0%。公路、水路交通运输方式完成货物周转量195.06 亿吨公里，增长2.3 %，其中：公路货物周转量194.93亿吨公里，增长2.3%；完成旅客周转量35.70亿人公里，下降14.5 %，其中，公路旅客周转量35.69亿人公里，下降14.5%。

年末全市公路通车里程 19657公里，其中：高速公路通车里程603公里。每百平方公里公路密度为123.8公里。

全年完成邮电业务总量208.84亿元（邮政业按2010年不变价格计算，电信业按2015年不变价计算，下同)，增长48.9%。

表 1.1-1           梅州市2019年经济社会基本情况统计表

| 项目 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅员面积 |  | km² | 15914.78 |
| 耕地面积 |  | 万亩 | 240.02168 |
| 基层组织 | 乡（镇） | 个 | 110 |
|  | 村（居委会） | 个 | 2014 |
|  | 村民小组 | 个 | 17041 |
| 人口 | 合计 | 万人 | 546.2 |
|  | 农业 | 万人 | 337.5194 |
|  | 非农业 | 万人 | 208.6906 |
| 地区生产总值 | 合计 | 亿元 | 918.6847 |
|  | 第一产业 | 亿元 | 205.0773 |
|  | 第二产业 | 亿元 | 258.693 |
|  | 第三产业 | 亿元 | 454.9144 |
| 人口密度 |  | 人/km² | 343 |
| 农业人口人均耕地 |  | 亩/人 | 0.71 |
| 地方公共财政预算收入 |  | 亿元 | 74.6606 |
| 地方公共财政预算支出 |  | 亿元 | 331.5689 |
| 农民居民人均可支配收入 |  | 元/人 | 16425.17 |

表1.1-1填表说明：

（1）以县（市、区）为单位填写。

（2）表中数据全部来源于梅州市2019年经济社会统计年鉴。

## 水库移民基本情况

### 大中型水库基本情况

梅州市地处粤东北山区。新中国成立以来，在党和政府的领导下，通过全市人民的艰苦努力，我市兴建和改造了一批水利水电工程和设施，涉及有移民安置的大中型水库有23宗，其中五华县4宗，分别为益塘水库、岩前水库、东方红水库与梅州抽水蓄能电站；丰顺县2宗，分别为八乡水库与虎局水库；平远县2宗分别为富石水库与黄田水库；蕉岭县2宗，分别为长潭水库与多宝水库；梅江区1宗，为清凉山水库；大埔县6宗，分别为青溪水库、双溪水库、三河坝、蓬辣滩、茶阳水库和韩江高陂水利枢纽；梅县区2宗，分别为轩中水库和梅西水库；兴宁市4宗，分别为合水水库、温公水库、石壁水库、和山岩水库。这些水利水电工程在防洪、灌溉、供水、发电、生态综合利用等方面发挥了巨大的经济效益和社会效益，为梅州市国民经济持续、稳定、快速发展起到了重要的支撑和保障作用。

梅州市梅江区城北镇干才水库于2011完成小（1）型升级为中型水库，无新增移民；原移民仍属小型水库移民。

除市域的大中型水利工程外，梅州市包含河源市新丰江水库、三峡水利枢纽、揭西县龙颈水库、福建下坝水库、福建石黄峰水库、福建棉花滩水库、江西南车水库、龙川枫树坝水库移民。梅州市大中型水库移民所属水库建设情况如表1.2-1所示。

益塘水库位于韩江支流梅江上游的五华河，为大（2）型水库。水库坝址座落在五华县转水镇益塘村内，距离县城约22公里。水库于1971年动工兴建，至1986年建成，并于2007年开展水库安全除险加固。水库现状为50年一遇设计洪水标准以及100年一遇校核洪水标准。大坝采用均质土坝，坝顶高程159.2米，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电及改善环境等综合效益的大（2）型水库。益塘水库控制集雨面积251平方公里，总库容16479万立方米，水库正常蓄水位153米，设计洪水位155.54米，校核洪水位157.52米。水库捍卫着下游人民的生命财产安全，同时保证4.3万多亩农田灌溉任务。

岩前水库位于韩江支流梅江上游的支流大嵩河，为中型水库。水库坝址座落在五华县河东镇大嵩村内，距离县城约16公里。水库于1965年动工兴建，至1966年建成，并于1999年开展水库安全除险加固。水库现状为50年一遇设计洪水标准以及100年一遇校核洪水标准。大坝采用均质土坝，坝顶高程212.15米，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电及改善环境等综合效益的中型水库。岩前水库控制集雨面积37.1平方公里，总库容1862万立方米，水库正常蓄水位207.32米，设计洪水位210.07米，校核洪水位211.62米，是我县重要水利枢纽工程之一。水库捍卫着下游人民的生命财产安全，同时保证0.78万多亩农田灌溉任务。

东方红水库位于韩江支流梅江上游的琴江，为中型水库。水库坝址座落在五华县横陂镇章联村内，距离县城约18公里。水库于1956年动工兴建，至1969年建成，并于2008年开展水库安全除险加固。水库现状为50年一遇设计洪水标准以及100年一遇校核洪水标准。大坝采用均质土坝，坝顶高程144.68米，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电及改善环境等综合效益的中型水库。东方红水库控制集雨面积27.5平方公里，总库容1350万立方米，水库正常蓄水位140.9米，设计洪水位140.93米，校核洪水位141.78米。水库捍卫着下游人民的生命财产安全，同时保证0.41万多亩农田灌溉任务。

梅州抽水蓄能电站位于广东省梅州市五华县南部的龙村镇黄狮村境内，是梅州历史上投资最大的基建工程。电站规划装机240万千瓦，总投资120亿元，建成后供电广东省主网，主要承担广东电网调峰、填谷、调频、调相、事故备用和黑启动等任务。电站分两期建设，其中一期工程于2015年9月正式开工，计划于2022年建成投产，投资70.51亿元。首期建设4台30万千瓦的立轴单级混流可逆式机组，装机容量120万千瓦，年抽水用电量20.9亿千瓦时，年发电电量15.7亿千瓦时。

八乡水库建于1992年，坝址所在地为丰顺县八乡山镇水背村，所在河流为八乡河，水库主要功能为发电，总库容0.428亿m3，最大坝高67.5m，水库面积1.7km2，正常蓄水位563.58m，设计洪水位564.4m，校核洪水位565.75m。水库移民主要分布在汤坑镇城北新堂移民村。

虎局水库建于1958年，坝址所在地为丰顺县汤坑镇虎局村，所在河流为榕江北河支流汶水溪，水库主要功能为灌溉洪水，总库容0.1亿m3，防洪库容0.14亿m3，最大坝高36.5m，正常蓄水位90.5m，设计洪水位92.3m，校核洪水位92.65m，灌溉面积0.95万亩。水库移民主要分布在汤坑镇虎局村虎局移民村、虎局村大坷尾移民村、富坑村大坪移民村。

富石水库坝址位于石正镇角背畬村，于1972年开工，1975年竣工，属韩江水系梅江支流石正河上游，坝址以上流域集雨面积53平方公里，主坝为均质土坝，最大坝面高41米，坝顶高程306米，坝顶宽5米，主坝长108米，采用五十年一遇洪水设计，千年一遇洪水校核，是一宗以防洪为主，集灌溉、发电、种养于一体的综合利用中型水库。石正镇水库移民均来自于富石水库。

黄田水库位于河头镇黄田村，属韩江水系柚树河上游，于1966年开工，1972年竣工，坝址以上流域集雨面积140平方公里，主坝为均质土坝，最大坝高46米，坝顶400米，坝顶高程260.9米，设计灌溉面积2.6万亩，有效灌溉面积1.8万亩，是一宗以防洪为主，集灌溉、发电、供水于一体的综合性中型水库。八尺镇黄沙村、楼前村、南塘村、樟田村和河头镇黄田村、田心村、象牙村水库移民均来自于黄田水库。

长潭水库位于蕉岭县城西北约6km的石窟河长潭峡谷中，控制集水面积1990km2，水库于1983年开始动工兴建，至1987年12月建成，是一宗以发电为主，兼顾防洪、灌溉的综合利用水库。长潭水库工程属于大（2）型水库，工程等别为Ⅱ等，主要水工建筑物为2级，次要建筑物为3级；防洪标准采用100年一遇洪水设计，10000年一遇洪水校核；水库总库容1.72亿m3，死库容0.6亿m3，调节库容0.545亿m3，防洪库容0.44亿m3，属季调节水库；校核水位154.24m，设计水位152.24m，正常高水位148.74m，防洪限制水位144.74m，死水位137.24m；电站总装机容量6万kW，设计年发电量1.544亿kW•h，保证出力5600kW。水库管理单位是广东粤电长潭发电有限责任公司，为广东省粤电集团公司直属中二型水力发电企业。

蕉岭县多宝水库位于韩江支流梅江上游的松源河上游，水库坝址座落在蕉岭县东北部的南礤镇多宝村茅坪自然村内，距离县城约45公里。该水库于1980年开始动工兴建，至1985年10月建成，正常运行15年后，于2000年进行了水库安全除险加固。现水库工程的洪水标准为：50年一遇洪水标准设计、100年一遇洪水标准校核，大坝采用均质土坝，最大坝高45.5米，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电及改善环境等综合经营的中型水利枢纽。多宝水库控制集雨面积68平方公里，总库容2121万立方米，水库正常蓄水位333.5米，设计洪水位334.03米，校核洪水位334.76米，是我县重要水利枢纽工程之一，其捍卫着下游4.5万人的生命财产安全和5万多亩耕地面积，保证600多亩农田灌溉任务。

清凉山水库位于梅江支流的白宫河，为中型水库。水库坝址座落在梅江区西阳镇石壁背村，距离梅州市区25km。水库于2000年建成，并于2008年进行扩建。水库现状为50年一遇设计洪水标准，500年一遇校核洪水标准。大坝为浆砌石重力坝，坝顶高程240.80m，最大坝高58.9m；是一座以供水、防洪为主，结合灌溉、发电的多年调节中型水库。清凉山水库坝址以上集雨面积94.1km2，总库容4515万m3，水库正常蓄水位237.0m，设计洪水位239.41m，校核洪水位239.96m。捍卫下游人民的生命财产安全，同事保证2000亩农田灌溉任务。

青溪水电站位于广东省大埔县境内汀江干流上是上杭以下的第二个梯级，距梅州直线距离约60km，距汕头约135km，距上游福建境内的棉花滩水电枢纽工程约13km。该电站总装机容量为144 MW(36MW x 4)。建成后主要供电这两个地区。坝址控制面积9157 km2，多年平均年径流量84.57亿m3。设计正常蓄水位73m，回水与上游福建境内永定水电站尾水御接，相应库容6880万m3，总库容7950万m3。

双溪水库主源于福建平和县葛竹山麓，次源来自平和县九礤，流入大埔的大东镇，最后汇集三河汀江流入韩江。坝址以上控制流域面积1095平方公里，河全长137公里，其中:大埔境内83公里，福建境内54公里，坝址上游至大东镇18公里;总库容9460万立方米，有效库容6510万立方米，正常蓄水位154米。装机容量3×12000千瓦，淹没耕地2673亩，迁安人口4075人，静态投资2.71亿元，动态3.12亿元。大坝形式是:全断面碾压砼重力坝，坝顶高程158.7米，坝顶长度220.60米。双溪水电站是一座以发电为主，兼有防洪、灌溉、供水多目标开发的中型水电枢纽工程。多年平均年发电量1亿千瓦时，并可使坝址以下的双溪、枫朗、百侯、湖寮等城镇约10.2万人口和5.8万亩耕地的防洪标准得到提高。

蓬辣滩水电站属低水头闸坝式径流电站，河床式挡水厂房内装有4台11MW的灯泡贯流式水轮发电机组，总装机容量44MW，设计水头8.2m，机组设计发电年平均利用小时3849h，年平均发电量1.6935亿KWh。蓬辣滩水库为不完全日调节水库，水库总库容1.32亿立方米，正常蓄水位库容0.44亿立方米，正常蓄水位49m，限制洪水水位53.05m，校核洪水水位56.69m。电站以发电为主，兼顾航运，并结合旅游业、养殖业等综合利用，不承担下游防洪任务。

三河坝水库。三河坝水库库容为0.22亿立方，装机容量5万千瓦。

茶阳水库。茶阳水库库容0.38亿立方，装机容量3万千瓦。

广东省韩江高陂水利枢纽工程是国务院部署的172项重大水利工程项目之一，是在2015年动工建设的27宗重大水利工程之一，也是国家发改委、财政部、水利部三部委和省政府确定的第一批引进社会资本参与重大水利工程建设运营的12宗试点项目之一，是一宗以防洪、供水为主，兼顾发电和航运等的综合性水利枢纽工程。工程正常蓄水位为38.0米，校核洪水位为47.44米，总库容为3.656亿立方米，调洪库容为2.673亿立方米，电站装机容量为100.0兆瓦。工程由船闸、泄水闸、鱼道、发电厂房、管理营地、两岸混凝土重力坝和上坝道路等几部分组成，工程等别为Ⅱ等大（2）型，其主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时性建筑物为4级。施工布置主要包括土石料场、弃渣场、施工营地布置、施工营地、临时道路等几部分。

轩中水库位于梅州市梅县区梅南镇，目前未完工。

梅西水库始建于1964年10月，于1967年4月建成，是一宗以防洪、灌溉为主，结合发电、生态农业、旅游开发等综合利用的中型水库。水库集雨面积350平方公里，总库容5100万m3，正常库容3500万m3，相应正常蓄水位为167.5m，水面面积5平方公里。梅西水库的安全直接影响着水库下游及梅州城区超过70万人民群众的生命财产安全，还担负着水库下游3万亩农田的水利灌溉，是梅州市唯一市管中型水库。

合水水库位于广东省兴宁市北，离城14公里，兴建在宁江主流黄陂河与罗岗河的汇合处，集水面积568多平方公里，占宁江流域面积41.6%。水库面积1.9万亩，除百年一遇大水可淹没面积1.2万亩外，尚有陆地面积6505亩，其中林地4789亩，耕地或荒山1716亩。合水水库于1956年10月动工兴建，翌年7月建成，总库容为5300万立方米。1959年和1964年两次扩建后，最大库容为1.1亿立方米，属大(二)型水库。

温公水库位于广东省兴宁市黄陂圩北面7公里，集水面积56.2平方公里(含班基坪水库22平方公里)，是合水水库上游的中型水库，以防洪为主，结合灌溉发电，对合水水库起滞洪作用，农田灌溉面积6048亩。温公水库1958年冬动工，翌年春建成。经扩建后，坝高36.3米，坝长117米，顶宽4.6米，有效库容1486.5万立方米，最大库容2077万立方米。坝底设有钢筋混凝土圆涵1条，长200米，直径1米，最大流量7.4立方米每秒。主坝左侧溢洪道一座，底宽20米，最大泄洪量102立方米每秒。

石壁水库位于南安大盈溪中游，坝址在水头镇呈美村石壁头，集雨面积79.6平方公里。坝高48.59米，坝顶高程66.50米。总库容6147万立方米，其中兴利库容4806万立方米、防洪库容1287万立方米、死库容54万立方米。工程于1954年4月由福建省水利局负责勘测设计，1955年12月由晋江专员公署组织指挥部进行施工。1957年8月大坝填筑完成。1958年4月，完成输水涵洞和溢洪道工程。

和山岩水库位于广东省兴宁市东北部，距兴宁城7公里。它是一座以防洪、灌溉，结合发电、养殖、旅游等综合利用的中型水库。水库所在河流的流域水系为韩江流域梅江水系。和山岩水库兴建于1958年10月，1959年5月竣工蓄水。库区集雨面积32.5平方公里，干流河长17公里，最大库容1289万立方米。主坝最大坝高22.36米，坝顶长峭170米，坝顶高程为164.80米。水库自建成以来，经数次加固及维修成现状。

表1.2-2           梅州市大中型水库建设基本情况表

| 序号 | 水库名称 | 所在河流 | 建设地点 | 建设时间 | 大中型水库后期扶持移民 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 户数（户） | 人口（人） |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 1 | 益塘水库 | 五华河 | 五华县 | 1971-1986 | 1241 | 4642 |
| 2 | 岩前水库 | 大嵩河 | 五华县 | 1965-1966 | 200 | 995 |
| 3 | 东方红水库 | 琴江 | 五华县 | 1956-1969 | 69 | 220 |
| 4 | 梅州抽水蓄能电站 | 琴江 | 五华县 | 2015- | 518 | 2308 |
| 5 | 八乡水库 | 八乡河 | 丰顺县八乡山镇水背村 | 1992 | 329 | 1102 |
| 6 | 虎局水库 | 汶水溪 | 丰顺县汤坑镇虎局村 | 1958 | 174 | 759 |
| 7 | 富石水库 | 韩江支流 | 平远县石正镇 | 1972.12 | 137 | 545 |
| 8 | 黄田水库 | 柚树河 | 平远县河头镇 | 1966.09 | 216 | 715 |
| 9 | 长潭水库 | 石窟河 | 蕉岭县长潭镇 | 1983-1987 | 468 | 1985 |
| 10 | 多宝水库 | 多宝河 | 蕉岭县南礤镇 | 1980-1985 | 272 | 1010 |
| 11 | 清凉山水库 | 白宫河 | 梅江区石壁背 | 2000年 | 279 | 1108 |
| 12 | 青溪水库 | 汀江 | 大埔县青溪镇 | 1987-1994 | 1366 | 6320 |
| 13 | 双溪水库 | 韩江二级支流梅潭河中游 | 大埔县枫朗镇龙公坑村 | 1995-1997 | 1030 | 5357 |
| 14 | 三河坝 | 韩江二级支流梅潭河下游 | 大埔县三河镇汇东村 | 1982-1987 | 292 | 1116 |
| 15 | 蓬辣滩 | 韩江一级支流梅江河 | 大埔县三河镇梓里村 | 1999-2003 | 208 | 858 |
| 16 | 茶阳水库 | 韩江一级支流汀江 | 大埔县茶阳镇街道村 | 2007-2008 | 10 | 56 |
| 17 | 韩江高陂水利枢纽 | 韩江干流 | 大埔县高陂镇上游约五公里处 | 2015-2020 | 682 | 3360 |
| 18 | 轩中水库 | 梅江 | 梅县区梅南镇 | 未完成 | 111 | 307 |
| 19 | 梅西水库 | 程江 | 梅县区上官塘 | 1967.4 | 1423 | 4948 |
| 20 | 合水水库 | 宁江河 | 兴宁市北 | 1956年 | 5255 | 20895 |
| 21 | 温公水库 | 翁江河 | 兴宁市黄陂圩 | 1958年 | 858 | 4129 |
| 22 | 石壁水库 | 石马河 | 兴宁市水头镇 | 1954年 | 677 | 2950 |
| 23 | 和山岩水库 | 和山河 | 兴宁市东北 | 1958年 | 488 | 1952 |
| 24 | 新丰江水库 | 东江 | 广东省河源市 | 1958-1969 | 4 | 15 |
| 25 | 三峡水利枢纽 | 长江 | 湖北省宜昌市 | 1994-2009 | 1 | 1 |
| 26 | 龙颈水库 | 八乡河 | 揭西县五经富龙山村 | 1958 | 403 | 1844 |
| 27 | 下坝水库 | 中山河 | 福建武平 | 1995.5 | 40 | 159 |
| 28 | 石黄峰水库 | 中山河 | 福建武平 | 1985.5 | 1 | 5 |
| 29 | 棉花滩水库 | 汀江 | 福建永定 | 1998.4 | 3 | 12 |
| 30 | 南车水库 | 牛吼江 | 江西泰和 | 1995.12 | 1 | 5 |
| 31 | 枫树坝水库 | 东江 | 龙川县岩镇镇 | 1970年 | 413 | 1078 |

表1.2-1填表说明：

（1）以水库为单位填写。

（2）表中水库，指本县后期扶持移民所属水库，无论水库建设地点是否在本县行政区范围内，均需填写。

（3）第（6）、（7）列为核定的2020年末后期扶持移民实际现状人口数据。

### 移民人口及分布情况

2020年，梅州市大中型水库移民分布于60个镇、259个行政村。2020年核定移民共计17742户，74222人(含兴宁市合水水库加固扩建工程生产安置人口573户，3466人）。梅州市2020年大中型水库移民分布情况详见表1.2-2。

梅州市大中型水库移民分布于河东、转水、华城、潭下、横陂、水寨、龙村、安流、埔寨、汤西、汤坑、八乡山、泗水、八尺、河头、石正、热柘、东石、上举、仁居、大柘、长潭、广福、南礤、西阳、茶阳、青溪、大东、枫朗、湖寮、大麻、三河、西河、高陂、梅南、白渡、南口、松口、松源、桃尧、雁洋、城东、梅西水库库区、大坪、梅西、宁中、合水、黄陂、刁坊、永和、龙田、坭陂、宁新街道、石马、罗岗、黄槐、径南、大坪、叶塘、罗浮60个镇。根据实地走访，移民在各村内均得到集中安置，部分行政村内保留有完整的移民自然村，部分行政村移民与本地村民已充分混居。

表1.2-3-1           梅州市2020年末大中型水库移民分布表

| 县区 | 乡镇 | 总人口 |  | 移民人口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数（户） | 人口（人） | 合计 |  | 其中： |  |
|  |  |  |  | 户数（户） | 人口（人） | 现状人口（人） | 增长人口（人） |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 五华县 | 河东镇 | 200 | 995 | 200 | 995 | 995 | 0 |
|  | 转水镇 | 241 | 838 | 241 | 838 | 838 | 0 |
|  | 华城镇 | 267 | 969 | 267 | 969 | 969 | 0 |
|  | 潭下镇 | 728 | 2811 | 728 | 2811 | 2811 | 0 |
|  | 横陂镇 | 79 | 260 | 79 | 260 | 260 | 0 |
|  | 水寨镇 | 406 | 1794 | 406 | 1794 | 0 | 1794 |
|  | 龙村镇 | 112 | 514 | 112 | 514 | 0 | 514 |
|  | 安流镇 | 3 | 16 | 3 | 16 | 16 | 0 |
|  | 合计 | 2036 | 8197 | 2036 | 8197 | 5889 | 2308 |
| 丰顺县 | 埔寨镇 | 195 | 838 | 192 | 810 | 810 | 0 |
|  | 汤西镇 | 225 | 1247 | 206 | 1013 | 1013 | 0 |
|  | 汤坑镇 | 553 | 2375 | 503 | 1861 | 1861 | 0 |
|  | 八乡山镇 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 |
|  | 合计 | 975 | 4466 | 903 | 3689 | 3689 | 0 |
| 平远县 | 泗水镇 | 328 | 1462 | 129 | 531 | 531 | 0 |
|  | 八尺镇 | 361 | 1366 | 184 | 600 | 600 | 0 |
|  | 河头镇 | 137 | 579 | 32 | 115 | 115 | 0 |
|  | 石正镇 | 137 | 545 | 137 | 545 | 545 | 0 |
|  | 热柘镇 | 25 | 148 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 东石镇 | 178 | 741 | 4 | 16 | 16 | 0 |
|  | 上举镇 | 26 | 118 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 仁居镇 | 47 | 211 | 2 | 11 | 11 | 0 |
|  | 大柘镇 | 394 | 1714 | 28 | 110 | 110 | 0 |
|  | 合计 | 1633 | 6884 | 518 | 1930 | 1930 | 0 |
| 蕉岭县 | 长潭镇 | 490 | 2045 | 283 | 1175 | 1175 | 0 |
|  | 广福镇 | 402 | 1415 | 56 | 279 | 279 | 0 |
|  | 南礤镇 | 320 | 1505 | 272 | 1010 | 1010 | 0 |
|  | 合计 | 1212 | 4965 | 611 | 2464 | 2464 | 0 |
| 梅江区 | 西阳镇 | 279 | 1108 | 279 | 1108 | 1108 | 0 |
|  | 合计 | 279 | 1108 | 279 | 1108 | 1108 | 0 |
| 大埔县 | 茶阳镇 | 4481 | 11620 | 84 | 399 | 399 | 0 |
|  | 青溪镇 | 3828 | 13646 | 1297 | 5998 | 5998 | 0 |
|  | 大东镇 | 662 | 2960 | 415 | 2080 | 2080 | 0 |
|  | 枫朗镇 | 349 | 1182 | 81 | 409 | 409 | 0 |
|  | 湖寮镇 | 634 | 3279 | 534 | 2868 | 2868 | 0 |
|  | 大麻镇 | 336 | 1598 | 154 | 679 | 679 | 0 |
|  | 三河镇 | 535 | 1989 | 340 | 1270 | 1270 | 0 |
|  | 西河镇 | 26 | 127 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|  | 高陂、大麻、三河镇 |  |  | 682 | 3360 |  | 3360 |
|  | 合计 | 10851 | 36401 | 3588 | 17067 | 13707 | 3360 |
| 梅县区 | 梅南镇 | 111 | 307 | 111 | 307 | 307 | 0 |
|  | 白渡镇 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
|  | 南口镇 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
|  | 松口镇 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
|  | 松源镇 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|  | 桃尧镇 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
|  | 雁洋镇 | 4 | 16 | 4 | 16 | 16 | 0 |
|  | 城东镇 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
|  | 合计 | 121 | 350 | 121 | 350 | 350 | 0 |
| 梅西水库 | 水库 | 193 | 655 | 193 | 655 | 655 | 0 |
|  | 大坪镇 | 115 | 382 | 115 | 382 | 382 | 0 |
|  | 梅西镇 | 1114 | 3910 | 1114 | 3910 | 3910 | 0 |
|  | 合计 | 1422 | 4947 | 1422 | 4947 | 4947 | 0 |
| 兴宁市 | 宁中镇 | 484 | 1164 | 484 | 1164 | 1164 | 0 |
|  | 合水镇 | 2177 | 7516 | 2177 | 7516 | 7516 | 0 |
|  | 黄陂镇 | 1118 | 5264 | 1118 | 5264 | 5264 | 0 |
|  | 刁坊镇 | 279 | 1028 | 279 | 1028 | 1028 | 0 |
|  | 永和镇 | 130 | 516 | 130 | 516 | 516 | 0 |
|  | 龙田镇 | 158 | 572 | 158 | 572 | 572 | 0 |
|  | 坭陂镇 | 702 | 2928 | 702 | 2928 | 2928 | 0 |
|  | 宁新街道 | 43 | 152 | 43 | 152 | 152 | 0 |
|  | 石马镇 | 406 | 1826 | 406 | 1826 | 1826 | 0 |
|  | 罗岗镇 | 184 | 802 | 184 | 802 | 802 | 0 |
|  | 黄槐镇 | 437 | 1991 | 437 | 1991 | 1991 | 0 |
|  | 径南镇 | 2 | 15 | 2 | 15 | 15 | 0 |
|  | 大坪镇 | 1284 | 5811 | 1284 | 5811 | 5811 | 0 |
|  | 叶塘镇 | 71 | 326 | 71 | 326 | 326 | 0 |
|  | 罗浮镇 | 216 | 1093 | 216 | 1093 | 1093 | 0 |
|  | 合计 | 7691 | 31004 | 7691 | 31004 | 31004 | 0 |
| 总计 |  | 26220 | 98322 | 17169 | 70756 | 65088 | 5668 |

表1.2-2-2           兴宁市合水水库生产安置移民名单

| 乡镇 | 村 | 总人口 |  | 移民人口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数（户） | 人口（人） | 合计 |  | 其中; |  |
|  |  |  |  | 户数（户） | 人口（人） | 现状人口（人） | 增长人口（人） |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） |
| 黄陂镇 | 土墩村 | 47 | 286 | 47 | 286 | 0 | 286 |
| 黄陂镇 | 虎留村 | 121 | 730 | 121 | 730 | 0 | 730 |
| 黄陂镇 | 五星村 | 2 | 15 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| 合水镇 | 双溪 | 15 | 93 | 15 | 93 | 0 | 93 |
| 合水镇 | 麻坑 | 53 | 319 | 53 | 319 | 0 | 319 |
| 合水镇 | 富和 | 86 | 516 | 86 | 516 | 0 | 516 |
| 合水镇 | 溪唇 | 43 | 261 | 43 | 261 | 0 | 261 |
| 合水镇 | 四五区 | 27 | 166 | 27 | 166 | 0 | 166 |
| 合水镇 | 霞洞 | 26 | 158 | 26 | 158 | 0 | 158 |
| 合水镇 | 五联 | 15 | 91 | 15 | 91 | 0 | 91 |
| 合水镇 | 白泡 | 135 | 813 | 135 | 813 | 0 | 813 |
| 合水镇 | 二三区 | 3 | 18 | 3 | 18 | 0 | 18 |
| 总计 |  | 573 | 3466 | 573 | 3466 | 0 | 3466 |

表1.2-2填表说明：

（1）以移民村（组）为单位填写。

（2）第（3）、（4）列数据为2020年末移民村（组）的总户数和总人口。

（3）第（5）、（6）列为核定的2020年移民实际现状人口。

（4）第（7）列数据指核定的2006年7月1日以前搬迁的水库移民人数。由于后期扶持“十四五”规划是国务院17号文件规定开始2006年7月1日以前搬迁的水库移民20年扶持期的最后一个五年规划，十分重要，通过该数据，可以了解2006年7月1日以前搬迁的水库移民占比，检查规划目标设置、扶持方向和扶持内容是否合理等情况。

（5）第（8）列=（6）-（7）。

### 移民经济社会与资源状况

梅州市大中型水库移民经济社会状况如表1.2-3所示。对比梅州市各县区整体的经济社会状况可以看出，五华县大中型水库移民人均占有的土地资源达到县域平均标准，但现状移民村产业主要以传统农业为主，基本上维持着传统农业的耕作和管理模式，产业模式单一，农民增收渠道单一。移民村内具有一定规模的特色种植业较少，自然资源与乡土特色未得到有效利用。现状务农人口较少，且以中老年移民人口为主，加之农业基础设施存在短板，耕地利用率与产出率均较为有限，移民增收受到影响。五华县大中型水库移民人均占有的土地资源达到县域平均标准，但人均收入低于县域平均水平。丰顺县移民人均可支配收入与当地农村人均可支配收入基本持平，温饱问题能够得到解决。但移民村经济结构较为单一，产业发展动力不足，现有移民村大部分青壮年劳动力纷纷外出务工，留守劳动力年龄普遍较高，他们综合素质相对低，不容易接受新技术，工作选择面狭窄，收入渠道较少。移民村农田水利设施配套不足，产业发展的集约化程度不高。平远县对主要分布在泗水、八尺、河头、石正4个镇15个行政村的平远县大中型水库移民的经济社会状况统计，发现有13个行政村的移民经济状况略高于当地村民的平均水平；有2个行政村的移民经济状况与当地村民的平均水平持平。蕉岭县大中型水库移民土地资源和人均收入方面均稍有偏低，但差距不大。分析原因主要蕉岭县大中型水库移民安置区分布都以地处山区为主，人口较少，交通不便利，科技力量薄弱，文化落后，信息不通，移民劳动技能低，当前主要是以传统种养业为主，青年大部分外出务工，劳动生产力以中老年为主。梅江区大中型水库移民人均占有的土地资源未达到县（区）域平均标准，人均收入较附近非移民较低；但现状移民村村内集体收入仅有社区办公楼顶光伏新能源发电，产业模式单一；移民尚有部分耕地、菜地位于库区内未被淹没。大埔县库区和移民安置区地处边远山区，地理位置偏僻，环境条件偏差，经济基础薄弱，县区内群山环绕，农田耕地少，缺乏工业设施，主要是旅游业、传统的农业经济；移民收入主要靠外出务工、农业耕种；以种植水稻、蔬菜等粮食作物及柚子、茶叶等经济作物，经济收入低，主要支出为日常生活开支、子女上学、看病等生活开销和柚子、茶叶等经济作物的种植、管理等费用。移民收入达不到当地农村居民的平均水平，移民生活水平有待进一步提高。梅县区大中型水库移民与当地农村经济的主要差别是因缺乏耕地资源，来自种植的收入几乎没有。梅西水库现状移民村产业主要以传统农业为主，基本上维持着传统农业的耕作和管理模式，产业模式单一，农民增收渠道单一。移民村内具有一定规模的特色种植业较少，自然资源与乡土特色未得到有效利用。现状务农人口较少，且以中老年移民人口为主，农业基础设施存在较大的短板，耕地利用率与产出率有限，移民增收受影响。兴宁市大部分移民收入达不到当地农村居民水平，主要体现为移民村基础条件较弱、产业较为单一、政策扶持力度有限等原因。

表1.2-4           梅州市2020年末大中型水库移民经济社会状况汇总表

| 县区 | 乡镇 | 分类 | 户数（户） |  |  |  | 人口（人） |  |  |  |  |  |  | 土地资源 |  |  |  | 收入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 纯农户 | 农业兼业户 | 其他 | 总计 | 总计 | 其中：劳动力 |  |  |  |  |  | 面积 |  |  | 人均耕园地（亩/人） | 村集体收入（万元） | 移民人均可支配收入（元/人） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 从事家庭经营 | 外出务工 |  |  |  | 合计 | 耕地 | 园地 | 总计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乡外县内 | 县外省内 | 省外 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 五华县 | 河东镇 | 整体搬迁 | 138 | 62 | 0 | 200 | 995 | 730 | 75 | 149 | 25 | 249 | 979 | 320 | 1500 | 1820 | 1.83 | 1200 | 12060 |
|  | 转水镇 | 整体搬迁 | 109 | 119 | 13 | 241 | 838 | 299 | 87 | 315 | 42 | 444 | 743 | 405 | 113 | 518 | 0.62 | 1020 | 12172 |
|  | 华城镇 | 整体搬迁 | 171 | 96 | 0 | 267 | 969 | 513 | 164 | 199 | 21 | 384 | 897 | 470 | 28 | 498 | 0.51 | 1230 | 12693 |
|  | 潭下镇 | 整体搬迁分散安置 | 451 | 277 | 0 | 728 | 2811 | 1499 | 355 | 722 | 21 | 1098 | 2597 | 875.2 | 41 | 916.2 | 0.33 | 3276.1 | 11655 |
|  | 横陂镇 | 整体搬迁分散安置 | 49 | 30 | 0 | 79 | 260 | 104 | 64 | 45 | 5 | 114 | 218 | 154 | 0.2 | 154.2 | 0.59 | 380.1 | 14619 |
|  | 水寨镇 | 整体搬迁 | 0 | 406 | 0 | 406 | 1794 | 289 | 100 | 85 | 20 | 205 | 494 | 600 | 0 | 600 | 0.33 | 2500 | 13935 |
|  | 龙村镇 | 整体搬迁 | 0 | 112 | 0 | 112 | 514 | 134 | 110 | 215 | 25 | 350 | 484 | 200 | 0 | 200 | 0.39 | 700 | 13619 |
|  | 安流镇 | 分散安置 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0.38 | 20 | 12500 |
|  | 合计 |  | 921 | 1102 | 13 | 2036 | 8197 | 3580 | 955 | 1730 | 159 | 2844 | 6424 | 3030.2 | 1682.2 | 4712.4 | 0.57 | 10326.2 | 12598 |
| 丰顺县 | 汤西镇 | 整体搬迁分散安置 | 140 | 1 | 65 | 206 | 1013 | 144 | 231 | 305 | 24 | 560 | 704 | 544 | 22 | 566 | 0.56 | 929.72 | 13238 |
|  | 汤坑镇 | 整体搬迁 | 296 | 153 | 54 | 503 | 1861 | 375 | 403 | 300 | 38 | 741 | 1116 | 391 | 355 | 746 | 0.40 | 1501.97 | 13463 |
|  | 八乡山镇 | 分散安置 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.23 | 5.37 | 13420 |
|  | 埔寨镇 | 整体搬迁分散安置 | 95 | 83 | 14 | 192 | 810 | 215 | 32 | 324 | 0 | 356 | 571 | 204 | 45.2 | 249.2 | 0.31 | 772.56 | 13538 |
|  | 合计 |  | 533 | 237 | 133 | 903 | 3689 | 735 | 667 | 931 | 62 | 1660 | 2395 | 1139.8 | 422.3 | 1562.1 | 0.42 | 3209.62 | 13418 |
| 平远县 | 泗水镇 | 分散安置 | 9 | 34 | 96 | 129 | 531 | 29 | 104 | 136 | 27 | 267 | 296 | 298.72 | 129 | 427.72 | 0.92 | 16.4 | 18450 |
|  | 八尺镇 | 整体搬迁 | 32 | 53 | 99 | 184 | 600 | 43 | 109 | 178 | 23 | 310 | 353 | 646 | 400 | 1046 | 1.68 | 15.95 | 19021 |
|  | 河头镇 | 整体搬迁分散安置 | 3 | 6 | 23 | 32 | 115 | 10 | 25 | 33 | 3 | 61 | 71 | 121 | 33 | 154 | 1.18 | 7.2 | 18413 |
|  | 石正镇 | 整体搬迁 | 15 | 28 | 94 | 137 | 545 | 26 | 80 | 130 | 22 | 232 | 258 | 277.95 | 76.6 | 354.55 | 0.64 | 13.8 | 18350 |
|  | 热柘镇 | 分散安置 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 18000 |
|  | 东石镇 | 分散安置 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 18625 |
|  | 上举镇 | 分散安置 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 19000 |
|  | 仁居镇 | 分散安置 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18500 |
|  | 大柘镇 | 分散安置 | 0 | 0 | 28 | 28 | 110 | 0 | 37 | 17 | 4 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 19500 |
|  | 合计 |  | 59 | 122 | 347 | 518 | 1930 | 109 | 365 | 501 | 80 | 946 | 1055 | 1343.67 | 638.6 | 1982.27 | 1.1 | 126.35 | 18558.5 |
| 蕉岭县 | 长潭镇 | 整体搬迁 | 58 | 223 | 2 | 283 | 1175 | 302 | 467 | 112 | 44 | 623 | 925 | 398 | 0 | 398 | 0.34 | 16.4 | 11993 |
|  | 广福镇 | 整体搬迁 | 17 | 39 | 0 | 56 | 279 | 51 | 104 | 49 | 2 | 155 | 206 | 124.1 | 0 | 124.1 | 0.44 | 10.5 | 14659 |
|  | 南礤镇 | 整体搬迁 | 31 | 240 | 1 | 272 | 1010 | 185 | 505 | 105 | 15 | 625 | 810 | 505 | 0 | 505 | 0.5 | 3.8 | 15200 |
|  | 合计 |  | 106 | 502 | 3 | 611 | 2464 | 538 | 1076 | 266 | 61 | 1403 | 1941 | 1027.1 | 0 | 1027.1 | 0.42 | 30.7 | 13609 |
| 梅江区 | 西阳镇 | 整体搬迁 |  |  | 279 | 279 | 1108 | 56 | 342 | 668 | 24 | 1034 | 1090 |  |  |  |  | 4 | 32020 |
|  | 合计 |  |  |  | 279 | 279 | 1108 | 56 | 342 | 668 | 24 | 1034 | 1090 |  |  |  |  | 4 | 32020 |
| 大埔省属 | 茶阳镇 | 整体搬迁 | 0 | 70 | 0 | 70 | 325 | 65 | 30 | 65 | 35 | 130 | 195 | 93.6 | 62.4 | 156 | 0.48 | 40 | 19491 |
|  | 青溪镇 | 整体搬迁分散安置 | 0 | 1296 | 0 | 1296 | 5995 | 1200 | 423 | 1200 | 775 | 2398 | 3598 | 1726.55 | 1151.05 | 2877.6 | 0.48 | 125 | 18719 |
|  | 合计 |  | 0 | 1366 |  | 1366 | 6320 | 1265 | 453 | 1265 | 810 | 2528 | 3793 | 1820.15 | 1213.45 | 3033.6 | 0.48 | 165 | 18759 |
| 大埔县 | 大东镇 | 整体搬迁分散安置 | 214 | 124 | 77 | 415 | 2080 | 124 | 247 | 744 | 124 | 1115 | 1239 | 204.82 | 307.23 | 512.06 | 0.25 | 12.48 | 11964 |
|  | 枫朗镇 | 整体搬迁分散安置 | 40 | 24 | 17 | 81 | 409 | 25 | 49 | 146 | 25 | 220 | 245 | 50.53 | 75.79 | 126.3 | 0.31 | 2.45 | 13105 |
|  | 湖寮镇 | 整体搬迁 | 267 | 160 | 107 | 534 | 2868 | 172 | 344 | 1032 | 172 | 1548 | 1720 | 340.07 | 510.11 | 850.19 | 0.30 | 17.21 | 10541 |
|  | 大麻镇 | 整体搬迁分散安置 | 79 | 45 | 30 | 154 | 679 | 41 | 79 | 243 | 41 | 363 | 404 | 40.96 | 61.42 | 102.33 | 0.15 | 4.06 | 12237 |
|  | 三河镇 | 整体搬迁分散安置 | 171 | 102 | 67 | 340 | 1270 | 74 | 150 | 456 | 74 | 680 | 754 | 128.42 | 192.6 | 321 | 0.25 | 7.61 | 12064 |
|  | 青溪镇 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 0.36 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 11409 |
|  | 茶阳镇 | 整体搬迁分散安置 | 9 | 3 | 2 | 14 | 74 | 3 | 10 | 27 | 3 | 40 | 43 | 5.95 | 8.93 | 14.89 | 0.20 | 0.45 | 11395 |
|  | 西河镇 | 分散安置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.53 | 0.75 | 1.28 | 0.32 | 0.03 | 12100 |
|  | 高陂、大麻、三河镇 | 整体搬迁 | 341 | 227 | 114 | 682 | 3360 | 163 | 630 | 369 | 132 | 1131 | 1294 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 1123 | 685 | 414 | 2222 | 10747 | 603 | 1511 | 3019 | 571 | 5101 | 5704 | 771.52 | 1157.19 | 1928.65 | 0.18 | 44.31 | 11511 |
| 梅县区 | 梅南镇 | 整体搬迁 |  | 111 |  | 111 | 307 | 107 | 104 | 26 | 0 | 130 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18062 |
|  | 白渡镇 | 分散安置 |  | 1 |  | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17893 |
|  | 南口镇 | 分散安置 |  | 1 |  | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17957 |
|  | 松口镇 | 分散安置 |  | 1 |  | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17422 |
|  | 松源镇 | 分散安置 |  | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18324 |
|  | 桃尧镇 | 分散安置 |  | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16956 |
|  | 雁洋镇 | 分散安置 |  | 4 |  | 4 | 16 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17385 |
|  | 城东镇 | 分散安置 |  | 1 |  | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18257 |
|  | 合计 |  | 0 | 121 | 0 | 121 | 350 | 120 | 104 | 52 | 0 | 156 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18014 |
| 梅西水库 | 水库镇 | 整体搬迁分散安置 | 0 | 193 | 0 | 193 | 655 | 303 | 255 | 96 | 1 | 352 | 655 | 145.05 | 410.8 | 555.85 | 0.85 | 12.66 | 20762 |
|  | 大坪镇 | 分散安置 | 12 | 103 | 0 | 115 | 382 | 204 | 127 | 51 | 0 | 178 | 382 | 175.34 | 322.92 | 498.26 | 1.30 | 10.15 | 20050 |
|  | 梅西镇 | 分散安置 | 162 | 952 | 0 | 1114 | 3910 | 2210 | 1399 | 277 | 24 | 1700 | 3910 | 1805.75 | 3387.76 | 5193.49 | 1.33 | 29.33 | 20352 |
|  | 合计 |  | 174 | 1248 | 0 | 1422 | 4947 | 2717 | 1781 | 424 | 25 | 2230 | 4947 | 2126.14 | 4121.48 | 6247.6 | 1.26 | 52.14 | 20383 |
| 兴宁市 | 宁中镇 |  | 145 | 290 | 48 | 484 | 1164 | 140 | 210 | 279 | 70 | 559 | 699 | 419 | 279 | 698.4 | 0.64 | 16.78 | 18900 |
|  | 合水镇 |  | 653 | 1306 | 218 | 2177 | 7516 | 902 | 1353 | 1804 | 451 | 3608 | 4510 | 2706 | 1804 | 4509.6 | 0.52 | 45.55 | 18836 |
|  | 黄陂镇 |  | 335 | 671 | 112 | 1118 | 5264 | 632 | 948 | 1263 | 316 | 2527 | 3159 | 1895 | 1263 | 3158.4 | 0.78 | 35.96 | 18512 |
|  | 刁坊镇 |  | 84 | 167 | 28 | 279 | 1028 | 123 | 185 | 247 | 62 | 494 | 617 | 370 | 247 | 616.8 | 0.46 | 7.19 | 20174 |
|  | 永和镇 |  | 39 | 78 | 13 | 130 | 516 | 62 | 93 | 124 | 31 | 248 | 310 | 186 | 124 | 309.6 | 0.66 | 26.37 | 18345 |
|  | 龙田镇 |  | 47 | 95 | 16 | 158 | 572 | 69 | 103 | 137 | 34 | 274 | 343 | 206 | 137 | 343.2 | 0.58 | 35.96 | 18323 |
|  | 坭陂镇 |  | 211 | 421 | 70 | 702 | 2928 | 351 | 527 | 703 | 176 | 1406 | 1757 | 1054 | 703 | 1756.8 | 0.47 | 11.99 | 18492 |
|  | 宁新街道 |  | 13 | 26 | 4 | 43 | 152 | 18 | 27 | 36 | 9 | 72 | 90 | 55 | 36 | 91.2 | 0.68 | 19.18 | 18535 |
|  | 石马镇 |  | 122 | 244 | 41 | 406 | 1826 | 219 | 329 | 438 | 110 | 877 | 1096 | 657 | 438 | 1095.6 | 0.7 | 7.19 | 18754 |
|  | 罗岗镇 |  | 55 | 110 | 18 | 184 | 802 | 96 | 144 | 192 | 48 | 384 | 480 | 289 | 192 | 481.2 | 0.55 | 21.58 | 18848 |
|  | 黄槐镇 |  | 131 | 262 | 44 | 437 | 1991 | 239 | 358 | 478 | 119 | 955 | 1194 | 717 | 478 | 1194.6 | 0.62 | 19.18 | 18862 |
|  | 径南镇 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 5.4 | 3.6 | 9 | 0.67 | 2.4 | 18924 |
|  | 大坪镇 |  | 385 | 770 | 128 | 1284 | 5811 | 697 | 1046 | 1395 | 349 | 2790 | 3487 | 2092 | 1395 | 3486.6 | 0.58 | 14.39 | 18860 |
|  | 叶塘镇 |  | 21 | 43 | 7 | 71 | 326 | 39 | 59 | 78 | 20 | 157 | 196 | 117 | 78 | 195.6 | 0.57 | 14.39 | 19850 |
|  | 罗浮镇 |  | 65 | 130 | 22 | 216 | 1093 | 131 | 197 | 262 | 66 | 525 | 656 | 393 | 262.32 | 655.8 | 0.52 | 14.39 | 19210 |
|  | 合计 |  | 2307 | 4614 | 769 | 7691 | 31004 | 3720 | 5582 | 7440 | 1862 | 14884 | 18604 | 11161.4 | 7439.92 | 18602.4 | 0.60 | 292.5 | 18802 |
| 总计 |  |  | 5223 | 9997 | 1958 | 17169 | 70756 | 13443 | 12836 | 16296 | 3654 | 32786 | 46229 | 22419.98 | 16675.14 | 39096.12 | 0.55 | 14250.82 | 17656 |

表1.2-3填表说明：

（1）以移民村为单位填写移民的经济社会状况（全村情况不用填写，可以直接从各村的农业（经）年报中获得）。表中数据来源于各村的农业（经）年报、大中型水库移民后期扶持政策实施情况监督评估报告、中央水库移民扶持基金绩效评价报告等资料，无资料或上述资料没有反映的数据，则通过现场调查获得。

（2）第（3）列移民村分类填写该村移民安置方式，包括整体搬迁、分散安置等。

（3）第（4）～（7）列填写移民户家庭经营情况，其中：农业户，指家庭从业人员主要从事农业，有少量从事非农业，非农收入不超过家庭总收入10%的移民户。农业兼业户，包括两种情况：一是家庭从业人员中以从事农业生产的居多，或从事农与非农活动的从业人数相等，但农业收入超过非农业收入的；二是家庭从业人员中以从事非农活动的居多，或从事农与非农活动的从业人数相等，但非农业收入超过农业收入的。不属于上述两项的（如家庭从业人员全部从事非农活动），则计入第（6）列。

（4）第（8）列填写后期扶持移民总人数。

（5）第（9）～（13）列填写移民劳动力从业情况。第（13）列=（10）+（11）+ （12）。

（6）第（14）列= （9）+（13）。第（14）列数据应该小于第（8）列数据。

（7）第（15）、（16）列填写移民家庭承包耕园地面积，不包括流转、租用他人的土地面积。第（17）列= （15）+（16）。

（8）第（19）栏填写移民村的集体收入情况。

（9）第（20）栏填写移民人均可支配收入情况。

## “十三五”期间移民后期扶持情况

### “十三五”后期扶持规划情况

《梅州市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》主要对后期扶持基金直接发放、移民增收以及美丽家园建设3方面内容进行了规划，详见表1.3-1。

梅州市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划总投资为60529.62万元，其中后期扶持基金直接发放规划投资为25796.1万元，占总投资的42.62%；移民增收规划投资8889.204万元，占总投资的14.69%；美丽家园建设等规划投资25844.319万元，占总投资的42.70%。

### “十三五”后期扶持规划完成情况

“十三五”期间，梅州市水库移民工作办公室依照“十三五”规划，做好水库移民后期扶持工作年度计划，并逐年落实计划，大中型水库移民后期扶持工作有序开展。梅州市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划实施情况如表1.3-1所示。“十三五”期间，梅州市大中型水库移民后期扶持实际总投资为68922.605万元，其中直接发放后期扶持基金22208.61万元，占总投资的32.22%；移民增收项目实际投资10600.849万元，占总投资的15.38%；美丽家园建设项目实际投资36113.146万元，占总投资的52.40%。

梅州市各县区“十三五”后期扶持规划完成情况分析：

五华县“十三五”期间大中型水库移民后期扶持工作完成情况基本符合“十三五”规划要求。对比各扶持项目投资，由于核定到人的大中型水库移民人数减少，直补到人投入资金较规划减少，富余资金向水库移民亟需解决的水利设施、饮水安全、道路交通、美丽家园基础设施以及生态建设及环境保护等项目中追加投入。“十三五”规划的水利设施配套项目、饮水安全项目、道路交通项目、其他基础设施项目以及塌岸滑坡治理项目均超额完成。

规划的部分项目如种植业、供电、浸没淤积处理等由于用地问题、其他部门与帮扶单位已先行投资建设等原因未有实施。文化教育项目由于有意愿参与培训的水库移民人数较少且过于分散，加之外出务工人数较多，时间难以协调，组织实施存在一定难度，因而暂未实施。

丰顺县“十三五”规划未完成项目主要为移民增收规划中的种植业和养殖业项目。由于种养殖业用地、移民意见不合等问题导致项目难以实施，可行性不强。纵观“十三五”规划项目的实施，提高了移民的生产生活水平，改善了移民的居住环境，如饮水安全项目的规划实施，进一步解决了人畜饮水安全问题，道路交通的规划实施，使得移民村对外交通、对内交通以及生产道路都得到了较大的改善。

平远县通过对“十三五”规划项目的实施，较好地改善了水库移民生产生活条件， 改善了库区和移民安置区新农村建设、农田水利、饮水安全、道路等基础设施，促进了库区和移民安置区的和谐发展；特别是移民直补资金的发放，直接提高了大中型水库移民的经济收入，给移民群众带来了幸福感。给移民群众送去了党和政府的惠民政策的暖风。不过，“十三五”规划的有好些项目没有很好地按原有规划实施，改变较大，主要是：1.移民意愿的改变；2.移民区项目的轻重缓急；3.有些项目由县里边的其他项目资金实施完毕,按移民意愿，结合当地实际情况，重新规划设计其它项目并实施。

蕉岭县在“十三五”期间，蕉岭县水库移民管理办公室依据“十三五”规划,做好水库移民后期扶持工作年度计划，逐年落实计划，至2020年10月已基本完成“十三五”规划目标内容。“十三五”规划未完成的规划项目主要是:①移民增收方面的劳动力技能培训及职业教育项目，根据调查，原因主要是大部分移民的文化程度普遍不高,移民脱贫致富的意识淡薄，思想观念陈旧，小农意识强烈，小富则安，担心参加培训要耽搁自己的农活，影响临时性的收入，所以不愿意参加培训。青壮年移民大都外出打工，留守在村的是老人和孩子，更加没有参加学习和培训的意识。②在美丽乡村建设中涉及征地的道路交通建设项目，原因主要是征地补偿款协商统一难，造成这类项目难于实施。

梅江区“十三五”期间的大中型水库移民后期扶持方向与资金使用方向符合“十三五”规划要求。规划实施完成情况良好，在移民增收、美丽家园建设等方面取得了显著成效，给水库移民村组带来了巨大的经济效益、社会效益与环境效益。

大埔县省属水库移民“十三五”规划中原计划建设的项目，因移民意愿调整和个别项目实施条件变化适当做出调整。

大埔县2016~2020年期间，大埔县移民工作局在移民意愿的基础上，且经移民工作人员前往现场调查了解后，并明确项目名称及建设内容，将原规划内部分因移民意见不统一或意愿更变等原因而无法实施的规划项目进行调整，截至2020年末，移民增收规划和美丽家园建设规划基本完成。

梅县区大中型水库移民后期扶持“十三五”规划以解决民生问题、促进社会管理为重点，突出移民安居、交通道路、水利设施、培训与就业、文化与信息、幸福和谐六大工程建设。因用地、移民需求变化和配套资金不到位等问题，部分“十三五”规划项目未完成。

梅州市梅西水库移民后期扶持“十三五”规划项目得到比较好实施。在“十三五”规划实施期间，由于水库移民后期扶持人口复核工作的深入和《广东省水利厅关于印发<广东省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记办法>的通知》（粤水规范字﹝2017﹞1号）文件的要求，梅西水库管理局（区）对梅西水库农村移民后期扶持核定登记人口进行了动态核减，根据该次核定登记结果，在广泛征求移民群众意愿后，对“十三五”规划的部分内容进行了优化调整，由核定到人的水库移民人数减少，直补到人投入资金较规划投资减少，未核定人口资金向水库移民亟需解决的水利设施、生产开发、美丽家园基础设施以及生态建设及环境保护等项目中追加投入。五年间，梅西水库共发放水库移民后期扶持直补到人补助1406.25万元，期末受益移民4947人；规划的大部分项目都已实施。

兴宁市“十三五”规划通过后期扶持基金直接发放规划，直接提高了当地移民收入。通过移民增收规划，促进移民增收，拓宽移民收入渠道，提高移民收入水平。通过美丽家园建设规划，改善了移民的生产生活环境，进一步提升移民的生活品质，丰富了农村精神文明建设，减少社会不稳定因素的诱发因素，加快了移民安置区美丽乡村的建设。部分项目由于资金下达滞后、项目前期工作周期太长、工程工期未按时完成、财政拨款走程序时间过长原因等原因未于当年度消化完，导致资金结存或项目无法实施。

综上所述梅州市“十三五”期间的大中型水库移民后期扶持方向与资金使用方向符合“十三五”规划要求。规划实施完成情况良好，在移民增收、美丽家园建设等方面取得了显著成效，给水库移民村组带来了巨大的经济效益、社会效益与环境效益。

1）经济效益

水库移民后期扶持“十三五”规划的实施提高了当地移民收入，推动了当地经济发展。通过水利设施配套项目改善当地农田灌排条件，带动撂荒地的复产复耕以及移民农户的增产增收；通过道路交通项目，改善村内村外交通条件，给移民的耕作出行以及物资流通带来便利。

2）社会效益

通过饮水安全规划项目解决了一批移民村组饮水安全问题，有力保障了水库移民身体健康与生产生活质量；通过道路交通项目，便利了移民的出行。移民村对外主要道路、村内道路、生产道路得到完善，畅通了移民村与外界的联系，为移民生产生活条件的改善打下了坚实的基础；通过运动场、文化广场、文化室等公共服务设施的建设，为移民提供了养生休憩与休闲活动场所，丰富了移民的日常生活，提升了移民的生活品质。

3）环境效益

通过村庄绿化美化、污水处理以及岸坡整治项目，极大改善了当地的卫生条件与村居环境，移民村美丽家园与新农村建设打下了良好的基础，推动乡村振兴发展。

表1.3-5   梅州市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划实施情况

| 项目 |  |  |  | 单位 | “十三五”规划情况 |  | 完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 后期扶持资金（万元） | 数量 | 后期扶持资金（万元） |
| （1） |  |  |  | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 发放大中型水库移民直补资金 |  |  |  | 万元 | 211373 | 25796.1 | 220925 | 22208.61 |
| 移民脱贫解困 | 搬迁安置 | 户数 |  | 户 |  |  |  |  |
|  |  | 人口 | 进县城安置 | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进集镇安置 | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进中心村安置 | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：贫困移民 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 建设房屋 |  | m² |  |  |  |  |
|  | 产业扶持 | 种植业项目 |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 养殖业项目 |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 加工业项目 |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 旅游业项目 |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 其他二三产业项目 |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 新型农业经营主体 | 移民专业大户 | 个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 移民家庭农场 | 个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 移民合作社 | 个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 移民农业产业龙头企业 | 个 |  |  |  |  |
|  | 建成一村一品特色村 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 教育培训 | 总计 |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：贫困移民 |  | 人 |  |  |  |  |
|  | 基础设施、乡村环境治理和扶危济困项目 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 移民增收 | 基本口粮田及水利设施配套建设 | 基本口粮田改造项目 |  | 个 | 6 | 461.17 | 2 | 35 |
|  |  | 水利设施配套项目 |  | 个 | 89 | 6273.787 | 92 | 7204.849 |
|  |  | 其他项目 |  | 个 | 5 | 107.415 | 1 | 12.5 |
|  | 生产开发 | 种植业项目 |  | 个 | 30 | 888.67 | 7 | 213.2 |
|  |  | 养殖业项目 |  | 个 | 19 | 333.645 | 7 | 131 |
|  |  | 加工业项目 |  | 个 |  |  | 1 | 89.51 |
|  |  | 旅游业项目 |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 其他二三产业项目 |  | 个 | 5 | 558.34 | 23 | 2854.79 |
|  |  | 新型农业经营主体 | 移民专业大户 | 个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 移民家庭农场 | 个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 移民合作社 | 个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 移民农业产业龙头企业 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 建成一村一品特色村 |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 劳动力技 能培训及 职业教育 | 职业教育 |  | 人次 | 165 | 35.5 | 15 | 15 |
|  |  | 职业技能培训 |  | 人次 | 651 | 98.83 | 30 | 45 |
|  |  | 实用技术培训 |  | 人次 | 2923 | 131.85 | 0 | 0 |
| 美丽家园建设 | 基础设施 | 饮水安全项目 |  | 个 | 48 | 2770.406 | 44 | 1717.416 |
|  |  | 道路交通项目 |  | 个 | 95 | 9806.36 | 180 | 17989.757 |
|  |  | 供电项目 |  | 个 | 9 | 1026.195 | 38 | 1302.5 |
|  |  | 通信广播项目 |  | 个 | 2 | 29.555 | 3 | 12.365 |
|  |  | 房屋建设项目 |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 其他项目 |  | 个 | 58 | 8277.935 | 75 | 10061.18 |
|  | 社会事 业设施 | 文化教育 |  | 个 | 32 | 2630.87 | 27 | 1477.61 |
|  |  | 医疗卫生 |  | 个 | 164 | 93.085 | 0 | 0 |
|  | 生态建设及环境保护 | 污水处理 |  | 个 | 1 | 55.67 | 17 | 1135.35 |
|  |  | 垃圾处理 |  | 个 | 10 | 25.35 | 6 | 66.75 |
|  |  | 塌岸滑坡治理 |  | 个 | 13 | 619.265 | 16 | 1878.528 |
|  |  | 浸没淤积处理 |  | 个 | 1 | 33.5 |  |  |
|  |  | 清淤工程 |  | 个 | 2 | 31.5 | 0 | 0 |
|  |  | 水土流失治理 |  | 个 | 1 | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 淤积处理 |  | 个 |  | 279.35 |  | 358.9 |
| 其他 |  |  |  |  | 7 | 125.28 | 4 | 112.79 |

（1）以县（市、区）为单位填写。

（2）第（3）、（4）列数据来源于县级大中型水库移民后期扶持“十三五”规划报告。

（3）第（5）、（6）列数据是本县后期扶持“十三五”规划的实施情况，由各地移民行政管理机构负责提供。

（4）表中项目分类来源于《全国大中型水库移民后期扶持“十三五”规划汇编》。各县如有其它项目，可自行添加；没有的项目，则不予填写。

### 移民目前存在突出问题

随着“十三五”期间大中型水库后期扶持工作的有序开展，梅州市大中型水库移民村人居环境得到有效改善，移民村组公共服务设施得到有效补充，农业生产条件得到进一步提升。然而，目前梅州市大中型水库移民村组发展仍面临诸多困难，基础差、底子薄、发展滞后的状况尚未根本改变，移民村组人居环境质量与基本公共服务能力仍有待提高。梅州市大中型水库目前存在的突出问题如表1.3-2所示。

1、产业：①村民文化素质整体偏低，缺少产业管理技术和经营能力。现有移民村大部分青壮年劳动力纷纷外出务工，留守在家的大多是老人、妇女和儿童。他们综合素质相对低，不容易接受新技术、新观念，对现有产业提质增效的愿望不强烈，发展产业带给他们的经济效益不明显。②产业发展的集约化程度不高。大部分农副产品还停留在出售初级产品和原料上，产品缺乏附加值。③主导产业优势不明显。设施农业经营方式仍以个体农户为主，小农经济的生产和经营与大市场、大流通的矛盾仍然比较突出。④产业模式单一，发展受基础设施严重限制。移民村组现状农业结构仍以传统农业为主，受地形、水源、气候条件的影响，主要种植农作物为水稻、蔬菜、红薯、烤烟，基本维持传统农业的耕作与管理模式，产业模式单一，且种植规模有限，规模化集约化水平较低。农田水利、田间路网等基础设施严重限制了产业转型发展与移民增产增收。现状部分移民村组存在农田灌排渠道年久失修的情况，导致农田长期丢荒。生产道路配套情况与产业发展水平不相匹配，成为限制产业发展的绊脚石。田间路网不完善致使农民生产积极性不高，特色资源可达性差极大地限制了特色种植业、乡村旅游的发展。⑤乡土特色与民俗文化未得到有效利用。移民村组现状休闲空间利用形式和建设模式较为单一，未能实现特色文化、特色民俗、特色风物的有机融入，且休闲空间功能性未得到全面发挥，休闲空间的品质有待提升。在发掘本土文化资源与人文内涵、振兴乡土文化、建设精神家园、以乡土特色与民俗文化“点睛”美丽家园等方面仍有较大发展空间。产业方面，农产品附加值较低，未能充分挖掘与发挥山区资源与山区优势、推动农业与旅游、文化、健康养老等产业深度融合、加快培育发展新兴业态。

2、村庄建设：移民村店外经营、占道经营和乱设摊点等违章经营行为较为突出；部分道路存在路面破损、坑凹，路牙缺损、缺块等问题。

3、基础设施与环境：村内排水沟垃圾淤积问题仍然存在，部分移民的环保意识不强，垃圾集中处理和环境整治仍需进一步加强。由于小部分移民居住较为分散，村内部分道路仍存在一些泥土路面。现有路灯亮化建设路灯间隔较远，且路灯多为主路安装，不能覆盖到村内小道的移民户，移民户对门前小道的路灯建设愿望较为强烈。

4、公共服务设施：村委会的建设已经全面覆盖，小部分移民村组缺少供移民休闲娱乐的公共活动中心、文化广场卫生室、农家书屋等公共服务设施，仍需进一步完善。

5、就业创业能力建设：移民村大量年轻力壮的劳动力外出打工，留守在家的大多是老人、妇女和儿童，移民留守劳动力主要从事建筑工地临时工、保洁工等重体力、低收入的工作，对于如送快递、外卖等，这些与网络、智能设备密切相关的新兴工作，受自身身体状况、文化水平的限制等原因不能适应此类工作，种种情况限制了移民留守劳动力狭窄的工作选择面。由于受知识能力和技术水平的制约，移民留守劳动力缺乏创业优势，缺少专业知识和创业的“土壤”，受各种制约因素的影响，移民留守劳动力在创业方面“步履维艰”。

表1.3-6　　　　　　　　　　　梅州市2020年末大中型水库移民存在的突出问题汇总表

| 县区 | 乡镇 | 产业 |  |  |  | 村庄建设 |  |  | 基础设施与环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公共服务设施 |  |  |  |  | 社会治理 |  |  | 其他 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农业 | 第二产业 | 乡村旅游 | 其他 | 绿化景观 | 建筑 | 美化亮化 | 交通 |  | 供水 | 污水 | 电力 | 供电 | 通信 | 垃圾 | 厕所革命 | 防灾减灾 | 路灯 | 农田水利 | 桥梁 | 渠道治理 | 其他 | 村委会 | 文化广场 | 文化室 | 文化公园 | 其他 | 基层党组织建设 | 乡风文明建设 | 监控设备 | 机耕路硬底化 | 灌溉圳道 | 红色基地 | 塌岸治理 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对外交通 | 村内交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） | （25） | （26） | （27） | （28） | （29） | （30） | （31） | （32） | （33） | （34） | （35） | （36） |
| 五华县 | 河东镇 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转水镇 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 华城镇 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 潭下镇 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横陂镇 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水寨镇 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙村镇 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 安流镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰顺县 | 埔寨镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110盏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2处 | 195m2 | 700m |  |  |
|  | 汤西镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251盏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500m |  |  |  |
|  | 汤坑镇 |  |  |  |  | 3处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  | 150盏 |  |  |  |  |  | 1处 | 1间 |  |  |  |  |  | 4.5km | 850m |  |  |
|  | 八乡山镇 |  |  |  |  |  |  |  | 1.4km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15盏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3km |  |  |
| 平远县 | 泗水镇 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八尺镇 |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 河头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石正镇 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蕉岭县 | 长潭镇 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 广福镇 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 南礤镇 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 梅江区 | 西阳镇 |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大埔县省属 | 茶阳镇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通条件差 |  | 污水处理 |  |  |  | 村内脏乱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织软弱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 青溪镇 | 灌溉条件差、作物种植少 |  | 缺少民宿及农家乐 |  | 村庄美化绿化不全面 |  |  | 道路狭窄 |  | 水源性缺水 |  |  |  |  |  | 改善厕所条件 |  |  |  | 桥梁破旧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 乡风及民俗文化可以加强 |  |  |  | 红色交通线、红色基地 |  |
| 大埔县 | 大东镇 | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枫朗镇 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖寮镇 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大麻镇 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三河镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅县区 | 梅南镇 |  |  |  |  | 待完善 |  | 50盏 | 6km | 8km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白渡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南口镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松口镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松源镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桃尧镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雁洋镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城东镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅西 水库 | 水库 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 大坪镇 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅西镇 | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴宁市 | 黄槐镇 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坭陂镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石马镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 宁中镇 | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罗岗镇 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合水镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3-2填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）该表实质是外业调查情况的汇总。各地可根据实际，自行设计外业工作期间需要的移民村基本情况调查表，然后根据每个村的调查情况进行问题总结，主要是文字描述，最好有数字佐证。

（3）当采用文字描述不容易汇总时，市级规划编制单位在编制市级后期扶持“十四五”规划工作方案或者工作细则时，可以根据水利部、省稽察、审计、监测评估、绩效评价等工作结果，制定问题清单，让各区县对号入座，进行选项式填写。采用问题清单模式时，问题一级分类仍需分产业、村庄建设、基础设施与环境、公共服务设施、社会治理、其他等6类，便于全省汇总。问题二级分类，不限于表中的分类，可根据各地实际情况自行修改或添加。

## “十四五”期间水库移民发展形势

### 移民工作面临的形势分析

1）“十四五”时期是水库移民20年扶持期的“收官之战”

“十四五”规划是《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（国发〔2006〕17号）规定开始水库移民20年扶持期的最后一个五年规划。国务院17号文件提出通过20年扶持期，使移民生产水平不断提高，逐步达到当地平均水平。本次“十四五”规划期限为2021-2025年，因此，“十四五”时期是水库移民20年扶持期的“收官之战”，必须紧扣国务院17号文件要求，在本次规划期末2025年底实现水库移民20年扶持的总目标，并于2026年进行巩固提升。

2）“十四五”时期立足我国全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，我国将进入新发展阶段。我国社会主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，“十四五”时期经济社会发展主要目标牢牢聚焦发展不平衡不充分问题的解决。“十四五”时期经济社会发展主要目标着重关注人民美好生活向往的实现。立足这一新发展阶段，“十四五”时期的水库移民工作应以更高的标准增进水库移民的民生福祉，完善公共服务体系，推动产业转型升级，巩固拓展脱贫攻坚成果，并与乡村振兴有效衔接，使得水库移民后期扶持工作成为实现水库移民对美好生活的向往的有力推手，助力全面建设社会主义现代化国家进程。

3）“十四五”规划是助力县域发展与乡村振兴的有力推手

党的十九大提出实施乡村振兴战略以及“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求。水库移民后期扶持“十四五”规划必须对标中央和省委、省政府要求，同时紧紧围绕梅州市乡村振兴发展战略规划中提出的要求，以后扶措施助推梅州市实现全面脱贫致富、产业升级、补齐经济短板、乡村建设，彰显“工匠之乡、宜居梅州”特色乡村风采。

4）“十四五”规划是推进农村人居环境整治、建设生态宜居美丽乡村的重要抓手

《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）提出了深入实施乡村振兴战略，加快改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。水库移民后期扶持“十四五”规划作为移民村建设生态宜居美丽乡村的重要抓手，应当对标生态宜居美丽乡村标准，高质量改善移民村人居环境，将移民村建设成生态宜居美丽乡村，为水库移民提供生态宜居的人居环境。

### “十四五”期间的重点任务及扶持方向、扶持内容

“十四五”时期是水库移民与当地居民共同发展、共同富裕的共建期，围绕乡村振兴战略的推进实施，后期扶持工作的主要任务是帮助解决移民的发展问题，除做好移民后期扶持直补资金足额及时发放工作外，以帮助移民、提高移民、富裕移民为中心，重点放在美丽家园建设、产业转型升级、创业就业能力建设等三个方面，其中：美丽家园建设、产业转型升级扶持对象主要是水库移民人数较多、有打造美丽乡村条件或产业发展基础的移民所在村，切实强化基础设施建设，多渠道增加移民收入；创业就业能力建设扶持对象为大中型水库农村移民，着力提升移民自我发展能力。对于移民较少、居住分散、没有打造移民美丽乡村或集中发展产业条件的移民所在村，原则上解决普惠政策覆盖不到或没有解决的移民生产生活方面的难题，提高民生保障水平。

# 总体要求

## 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于促进区域协调发展的重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，按照省委、省政府关于实施乡村振兴战略的总体部署，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，坚持政府负责和属地管理，坚持部门协同、合力推进，以实施乡村振兴战略为抓手，围绕《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号，以下简称国务院17号文件）确定的大中型水库移民后期扶持政策中长期目标，聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，满足移民群众对美好生活的更高需求，采取得力举措，精准发力，补短板、促升级、增后劲、惠民生，促进移民产业升级发展、改善生态环境、提升基础设施水平、完善基本公共服务、倡树文明新风、创新社会治理，使移民生活水平不断提高，达到并超过当地农村平均水平。

## 规划原则

1）坚持规划引领

准确把握时代特征，深入研判水库移民发展形势，聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，提出基本思路和解决方案，充分发挥规划对后期扶持工作的引领作用。

2）坚持绿色发展

践行绿水青山就是金山银山理念，节约资源，保护环境，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，构建人与自然和谐共生的发展新格局。

3）坚持统筹协调

以经济社会发展规划为统领，以国土空间规划为基础，与乡村振兴战略规划等相关专项规划紧密衔接，统筹谋划移民的发展，一张蓝图绘到底，确保规划能落地、好实施、见实效。

4）坚持目标导向

围绕后期扶持政策中长期目标，基于当前资源的支撑能力，找准移民发展的主要矛盾和突出问题，坚持目标导向和问题导向相统一，明确工作任务，制定针对性的解决方案，向着既定目标迈进。

5）坚持聚焦重点

坚持以国家核定登记的后期扶持人口为主，突出实施乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦美丽家园建设、产业转型升级、就业创业能力建设三个重点，推进库区和移民安置区乡村振兴。

6）坚持因地制宜

综合分析库区和移民安置区的区域性、多样性、差异性特征和发展趋势，从各地实际出发，统筹安排、因地制宜、分类施策，整村（片区）推进，不搞“一刀切”，鼓励探索创造符合本地实际的发展路径。

7）坚持改革创新

积极开展政策、制度和机制创新，不断完善资金筹措、资源整合、利益联结、监督考评等机制，激活要素、市场和各类经营主体，提升资源和要素配置效率，增强移民发展内生动力。有条件的地区，鼓励打破时间、空间、地域限制，整合后期扶持资金和其它涉农项目资金，集中力量办大事，提高项目规模化、集约化、资金效益最大化水平。

8）坚持开放民主

坚持以水库移民为重点，把维护库区和移民安置区群众的根本利益、促进库区和移民安置区经济社会发展作为出发点和落脚点，充分尊重库区和移民安置区群众意愿，特别是移民的意愿，切实发挥库区和移民安置区群众的积极性，开门编规划，确保规划符合时代发展要求，充分反映群众意愿。

9）坚持整村推进

从规划源头整合控制，严控实施“散小弱”项目、遍撒“胡椒面”问题，根据移民的分布情况，选取移民相对集中的村组，按照“补短板、强弱项、提质量”的原则，差什么补什么，整村（片区）推进，达到一次规划、一步或分步实施、长期受益的目的。

## 规划依据

1）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471号公布、第679号修订）；

2）《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）；

3）《关于促进库区和移民安置区经济社会发展的通知》（发改农经〔2010〕2978号）；

4）《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》（财农〔2017〕128号）；

5）《水利部关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》（水移民〔2018〕208号）；

6）《水利部关于印发加强水库移民工作监督管理指导意见的通知》（水移民〔2019〕365号）；

7）《水利部关于印发水库移民工作监督检查办法的通知》（水移民〔2019〕400号）；

8）《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）；

9）《中共中央、国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）；

10）《国务院办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》（国办发〔2016〕87号）；

11）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》（2017年5月）；

12）《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》（国发〔2017〕54号）；

13）《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强和改进乡村治理的指导意见》（2019年6月）；

14）《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发〔2019〕12号）；

15）《关于大中型水库移民后期扶持十四五规划编制工作的指导意见》（办移民〔2020〕98号）；

16）《广东省人民政府印发广东省水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（粤府〔2006〕115号）；

17）《中共广东省委广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号）；

18）《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）；

19）《广东省人民政府关于印发广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》（粤府〔2018〕123号）；

20）《广东省水利厅广东省发展改革委 广东省财政厅关于大中型水库移民后期扶持项目的管理办法》（粤水规范字〔2019〕2号）；

21）广东省水利厅关于促进水库移民振兴发展的指导意见（粤水移民〔2018〕13号）；

22）习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会的系列讲话，以及在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会的重要讲话；

23）广东省大中型水库移民后期扶持“十三五”规划、国民经济和社会发展“十四五”规划、国土空间规划、乡村振兴战略规划、产业发展规划、三年滚动财政规划和政府投资规划、其他相关专项规划、重大计划和重要工作方案等；

24）梅州市水务局《转发广东省水利厅关于编制水库移民后期扶持“十四五”规划的通知》（梅市移函〔2020〕16号）；

25）梅州市各县区大中型水库移民后期扶持“十四五”规划报告；

26）其他相关文件资料。

## 规划范围

梅州市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划范围为大中型水库库区和移民安置区。其中，采取直补到人方式的，规划范围不超过后期扶持人口；采取项目扶持方式的，规划范围原则上限于移民所在自然村。详见表2.4-1。

表2.4-7　　　　　　　　　　　梅州市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划范围表

| 县区 | 乡镇 | 大中型水库移民后期扶持基金直接发放规划 |  | 美丽家园建设规划 |  | 产业转型升级规划 |  | 创业就业能力建设规划 |  | 散居移民基础设施完善措施 |  | 其他专项规划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 移民 |  | 移民 |  | 移民 |  | 移民 |  | 移民 |  | 移民 |  |
|  |  | 户数(户) | 人口(人) | 户数(户) | 人口(人) | 户数(户) | 人口(人) | 户数(户) | 人口(人) | 户数(户) | 人口(人) | 户数(户) | 人口(人) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 五华县 | 河东镇 | 200 | 995 | 200 | 989 | 200 | 989 |  |  |  |  |  |  |
|  | 转水镇 | 241 | 838 | 145 | 456 | 223 | 769 |  |  |  |  |  |  |
|  | 华城镇 | 267 | 969 | 267 | 983 | 229 | 872 |  |  |  |  |  |  |
|  | 潭下镇 | 728 | 2811 | 727 | 2829 | 706 | 2746 |  |  |  |  |  |  |
|  | 横陂镇 | 79 | 260 | 78 | 304 | 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水寨镇 | 406 | 1794 | 406 | 1794 | 406 | 1794 |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙村镇 | 112 | 514 | 112 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安流镇 | 3 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 2036 | 8197 | 1935 | 7869 | 1768 | 7185 |  |  |  |  |  |  |
| 丰顺县 | 汤西镇 | 206 | 1013 | 197 | 988 | 64 | 329 |  |  | 9 | 25 |  |  |
|  | 汤坑镇 | 503 | 1861 | 503 | 1861 | 174 | 759 |  |  |  |  |  |  |
|  | 八乡山镇 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  |
|  | 埔寨镇 | 192 | 810 | 185 | 781 | 178 | 738 |  |  | 5 | 24 |  |  |
|  | 合计 | 903 | 3689 | 885 | 3630 | 416 | 1826 |  | 42 | 16 | 54 |  |  |
| 平远县 | 泗水镇 | 129 | 531 | 126 | 520 | 79 | 352 |  |  | 3 | 11 |  |  |
|  | 八尺镇 | 184 | 600 | 184 | 600 | 125 | 408 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河头镇 | 32 | 115 | 26 | 91 |  |  |  |  | 6 | 24 |  |  |
|  | 石正镇 | 137 | 545 | 137 | 545 | 137 | 545 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热柘镇 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东石镇 | 4 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上举镇 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仁居镇 | 2 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大柘镇 | 28 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 518 | 1930 | 473 | 1756 | 341 | 1305 |  |  | 9 | 35 |  |  |
| 蕉岭县 | 长潭镇 | 283 | 1175 | 283 | 1175 | 283 | 1175 |  |  |  |  |  |  |
|  | 广福镇 | 56 | 279 | 56 | 279 | 56 | 279 |  |  |  |  |  |  |
|  | 南礤镇 | 272 | 1010 | 272 | 1010 | 272 | 1010 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 611 | 2464 | 611 | 2464 | 611 | 2464 |  |  |  |  |  |  |
| 梅江区 | 西阳镇 | 279 | 1108 | 279 | 1108 | 279 | 1108 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 279 | 1108 | 279 | 1108 | 279 | 1108 |  |  |  |  |  |  |
| 大埔县省属 | 茶阳镇 | 70 | 325 | 70 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青溪镇 | 1296 | 5995 | 1296 | 5995 | 876 | 4334 | 480 | 2356 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1366 | 6320 | 1366 | 6320 | 876 | 4334 | 480 | 2356 |  |  |  |  |
| 大埔县 | 大东镇 | 415 | 2080 | 249 | 1367 | 42 | 281 |  |  | 52 | 220 |  |  |
|  | 枫朗镇 | 81 | 409 | 63 | 321 |  |  |  |  | 14 | 65 |  |  |
|  | 湖寮镇 | 534 | 2868 | 534 | 2868 | 50 | 253 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大麻镇 | 150 | 662 | 52 | 243 |  |  |  |  | 10 | 45 |  |  |
|  | 三河镇 | 340 | 1270 | 260 | 948 | 73 | 228 |  |  | 22 | 94 |  |  |
|  | 茶阳镇 | 10 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青溪镇 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶阳镇 | 4 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大麻镇 | 4 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西河镇 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高陂、大麻、三河镇 | 682 | 3360 | 682 | 3360 |  |  | 682 | 3360 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 2222 | 10747 | 1840 | 9107 | 165 | 762 | 682 | 3360 | 98 | 424 |  |  |
| 梅县区 | 梅南傎 | 111 | 307 | 111 | 307 |  |  | 111 | 307 |  |  |  |  |
|  | 白渡傎 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南口傎 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松口傎 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松源傎 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桃尧傎 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雁洋傎 | 4 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城东傎 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 121 | 350 | 111 | 307 |  |  | 111 | 307 |  |  |  |  |
| 梅西水库 | 水库 | 193 | 655 | 193 | 655 | 193 | 655 | 193 | 655 |  |  |  |  |
|  | 大坪镇 | 115 | 382 | 115 | 382 | 115 | 382 | 115 | 382 |  |  |  |  |
|  | 梅西镇 | 1114 | 3910 | 1114 | 3910 | 1114 | 3910 | 1114 | 3910 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1422 | 4947 | 1422 | 4947 | 1422 | 4947 | 1422 | 4947 |  |  |  |  |
| 兴宁市 | 宁中镇 | 484 | 1164 | 125 | 477 | 315 | 493 |  |  | 3 | 27 |  |  |
|  | 合水镇 | 2177 | 7516 | 2147 | 7396 | 1221 | 4136 |  |  | 36 | 140 |  |  |
|  | 黄陂镇 | 1118 | 5264 | 1065 | 5022 | 451 | 2229 |  |  | 5 | 24 |  |  |
|  | 刁坊镇 | 279 | 1028 | 278 | 1023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 永和镇 | 130 | 516 | 99 | 388 | 17 | 71 |  |  | 9 | 43 |  |  |
|  | 龙田镇 | 158 | 572 | 36 | 128 | 68 | 249 |  |  | 38 | 136 |  |  |
|  | 坭陂镇 | 702 | 2928 | 486 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宁新街道 | 43 | 152 | 25 | 81 |  |  |  |  | 1 | 8 |  |  |
|  | 石马镇 | 406 | 1826 | 406 | 1826 | 28 | 119 |  |  |  |  |  |  |
|  | 罗岗镇 | 184 | 802 | 164 | 712 |  |  |  |  | 20 | 90 |  |  |
|  | 黄槐镇 | 437 | 1991 | 289 | 1334 | 189 | 889 |  |  |  |  |  |  |
|  | 径南镇 | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大坪镇 | 1284 | 5811 | 1244 | 5633 | 772 | 3659 |  |  |  |  |  |  |
|  | 叶塘镇 | 71 | 326 | 63 | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罗浮镇 | 216 | 1093 | 213 | 1065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 7691 | 31004 | 6640 | 27366 | 3061 | 11845 |  | 200 | 112 | 468 |  |  |

表2.4-1填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）表中移民数量均为核定的2020年后期扶持移民数据。

（3）表中大中型水库移民后期扶持基金直接发放规划、美丽家园建设规划、产业转型升级规划、散居移民基础设施完善措施、其他专项规划的扶持对象，均要与后面相关规划表格数据一致。由于创业就业能力建设规划以县为单位编制，只需在汇总行中相应栏列出总数即可。

## 规划期限

规划期限为2021-2025年。规划基准年为2020年，规划水平年为2025年。

## 规划目标

### 总体目标

总体目标是为促进移民生产生活条件得到根本改善，库区和移民安置区同步实现全面建成小康社会；库区和移民安置区全面融入当地整体发展格局；库区和移民安置区社会和谐稳定，移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优。具体目标为到2025年，水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升；移民产业升级发展加快，收入水平持续增长，移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平。

党的十九大作出了实施乡村振兴战略的重大决策部署，2018年中央1号文件颁布了《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，提出了目标任务，开展移民后期扶持建设是支持和配合各地实施乡村振兴战略的重要组成部分，后期扶持投入的资金非常有限，从事后期扶持工作队伍力量非常有限，移民后期扶持规划要与当地各项规划积极融合，助力地方政府早日实现移民村乡村振兴。因此，本次规划除国务院17号文规定的约束性指标之外，尽量采用地方规划目标，不再另设目标。

### 分类目标

紧扣《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）确定的大中型水库移民后期扶持政策中长期目标，根据《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）以及本地区国民经济和社会发展“十四五”规划，确定可执行、可考核、可评价的规划目标指标体系。

根据移民村的发展现状，从美丽家园建设、产业转型升级等方面提出规划的分类执行、考核、评价目标，如表2.6-1所示。

表 2.6-8   梅州市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划主要目标指数表

| 类别 | 序号 | 指标 | 单位 | 2025年目标 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 美丽家园建设 | 1 | 建成美丽移民村 | 个 | 21 | 约束性 |
|  | 2 | 安全饮水达标率 | % | 100 | 预期性 |
|  | 3 | 村道硬化长度 | km | 157.6 | 预期性 |
|  | 4 | 污水处理率 | % | 100 | 预期性 |
|  | 5 | 文化广场 | 个 | 67 | 预期性 |
|  | 6 | 用电达标率 | % | 100 | 预期性 |
|  | 7 | 养老服务中心 | 个 | 25 | 预期性 |
|  | 8 | 农家书屋 | 个 | 17 | 预期性 |
|  | 9 | 超市 | 个 |  | 预期性 |
|  | 10 | 体育设施 | 处 | 26 | 预期性 |
|  | 11 | 社区公共服务中心 | 个 | 24 | 预期性 |
|  | 12 | 房屋修缮 | 户 | 58 | 预期性 |
|  | 13 | 垃圾处理率 | % | 90 | 预期性 |
|  | 14 | 厕所改造 | 个 | 64 | 预期性 |
|  | 15 | 村庄美化绿化率 | % | 60 | 预期性 |
|  | 16 | 文化室 | 个 | 3 | 预期性 |
|  | 17 | 治安亭 | 个 | 2 | 预期性 |
| 移民村产业转型升级 | 1 | 移民人均可支配收入 | 元 | 19897 | 约束性 |
|  | 2 | 土地整治 | 个 | 7 | 预期性 |
|  | 3 | 生产道路 | km | 93.71 | 预期性 |
|  | 4 | 种养业 |  | 120 | 预期性 |
|  | 5 | 乡土特色产业 |  | 7 | 预期性 |
|  | 6 | 灌排渠道 | km | 18.3 | 预期性 |
|  | 7 | 灌溉陂头 | 座 | 3 | 预期性 |
|  | 8 | 灌溉水圳 | km | 15.78 | 预期性 |
|  | 9 | 光伏新能源 | m2 | 2000 | 预期性 |
|  | 10 | 农家乐及民宿 | 处 | 2 | 预期性 |
| 移民就业创业能力建设 | 1 | 培训期次 | 次 | 26 | 约束性 |
|  | 2 | 培训人次 | 次 | 4202 | 预期性 |
|  | 3 | 扶持稳定就业人次 | 次 | 3392 | 预期性 |
| 其他 | 1 | 移民满意度 | % | 85 | 约束性 |

表2.6-1填表说明：

（1）以县为单位填写。

（2）规划指标属性分预期性指标和约束性指标两类，其中预期性指标是期望的发展目标，约束性指标是必须实现、必须完成的指标。“十四五”期间，后期扶持的任务主要是支持和配合各地开展乡村振兴建设的重要行动，帮助移民发展，由于后期扶持投入的资金非常有限，从事后期扶持工作队伍力量非常有限，因此规划指标属性主要是约束性指标，是后期扶持资金投入后能达到的目标。

# 规划思路

## 紧扣水库移民后期扶持工作总目标

规划编制需紧紧围绕国务院17号文件提出的水库移民后期扶持工作总目标，即从2006年开始，对大中型水库移民现状人口扶持20年，通过扶持使移民生产水平不断提高，逐步达到当地平均水平。本次“十四五”规划期限为2021-2025年，因此，必须在规划期末2025年底实现这个总目标，并于2026年进行巩固提升。

## 对标县域发展与乡村振兴总要求

“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，是党的十九大报告提出的实施乡村振兴战略的总要求。在乡村振兴背景下实现水库移民群体振兴发展，是“十四五”时期水库移民后期扶持工作的总前提。《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号）明确了广东省实施乡村振兴战略的时间表和路线图，水库移民后期扶持“十四五”规划编制，必须对标中央和省委、省政府要求，深入思考“现在有什么、未来干什么、还缺什么、有哪些抓手、怎么干”，紧紧围绕后期扶持“达到什么目标”和“该干什么、能干什么和怎么干”，主动在区域国民经济和社会发展“十四五”规划及乡村振兴规划中对接项目，叠加资金，利用好乡村振兴政策助推水库移民全面振兴。

## 把握重点，分类施策

结合水利部、广东省水利厅对大中型水库移民后期扶持“十四五”规划的指导意见，并针对梅州市移民后期扶持工作的特点和本次规划的目标，本次大中型水库移民后期扶持“十四五”规划将规划内容分为以下五个方面：

1）后期扶持基金直接发放

按照能够核实到人的搬迁移民实行资金直补，不能核实到人的实行项目扶持的方式实施，落实梅州市资金直补和项目扶持移民人口规模。

2）美丽家园建设

美丽家园建设是提升移民村基础设施建设发展水平，补齐人居环境突出短板，完善基础设施建设，提升基本公共服务水平，推进环境综合整治，创新移民村治理体系，增强移民幸福感和获得感，本地区根据移民村的发展类型，确定其发展方向，采取相应措施。

3）产业转型升级

产业转型升级是增加移民收入、促进移民生产生活条件改善的基础，以资源为依托，以市场为导向，以移民所在村为主体，以一二三产业融合发展为路径，从实际出发，宜水则水、宜山则山、宜粮则粮、宜农则农、宜工则工、宜商则商，因地制宜，突出地域特色，发挥比较优势，大力支持移民村发展优势特色产业，培育新产业新业态，壮大村集体经济，培育新型经营主体，增强移民发展内生动力，促进移民持续增收。

4）就业创业培训

就业创业培训以市场需求和移民需求为导向，开展多层次、多渠道、多形式的创业就业培训，提升移民自我发展能力，主要包括技能培训、创新创业带头人培训和其他培训三大培训内容。

5）散居移民基础设施完善措施

散居移民基础设施完善措施以补齐基础设施和基本公共服务设施短板，对散居移民人均可支配收入低于当地居民的，可有针对性的进行种植业、养殖业、小型农户加工业、手工业等项目扶持，增加收入，确保2025年达到所在县级行政区农村居民平均水平。

本次规划根据2020年上级政府下达的大中型水库移民后期扶持项目资金额度，进行限额规划，结合县域移民村的发展现状，确定后期扶持基金直接发放、美丽家园建设、产业转型升级和就业创业培训等项目扶持资金的安排比例。

# 大中型水库移民后期扶持基金直接发放规划

## 大中型水库移民后期扶持对象

2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民为现状人口，自2006年7月1日起连续发放20年。按照《广东省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记办法》（粤水规范字〔2017〕1号）文件精神，水库移民后期扶持人口实行动态核减。

人口数据是水库移民后期扶持“十四五”规划的基础。准确统计和分析“十四五”期间水库移民后期扶持人口变化，目的较为精确估算分年度直补到人资金和其他项目资金比例。具体是以规划基准年（2020年）人口数据为基础，参考梅州市各县区2017-2020年人口自然核减比例，估算2021-2025年人口数据。

梅州市各县区2017-2020年人口自然核减比例为：五华县暂不计列2020年末列入大中型水库移民后扶人口的梅蓄电站与揭西龙颈水库移民，五华县2017、2018、2019、2020年大中型水库移民后扶人口分别为6748人、5956人、5928人、5873人，逐年平均核减比例为0.7%，以此作为2021-2025年人口自然核减比例，以2020年末计入梅蓄电站与揭西龙颈水库移民的大中型水库移民后扶人口为基准，估算2021-2025年五华县大中型水库移民后扶人口。丰顺县2017年移民人口3748人，2018年移民人口3734人，2019年移民人口3698人，2020年移民人口3689人；2017年~2018年人口自然核减14人，核减比例为0.37%；2018年~2019年人口自然核减36人，核减比例为0.96%；2019年~2020年人口自然核减9人，核减比例为0.24%，由此得出2017-2020年人口自然核减比例的平均值为0.5%。平远县2017年底人口为1991人核减288人（其中不符合政策138人，自然死亡150人），因按照《广东省大中型水库移民后期扶持人口核定登记办法》（粤水规范字[2017]1号）文精神，2017年水库移民属于一次性核减，核减的移民人数含不符合政策核减和2006年至2017年期间死亡人数核减，因此2017年移民人数不作为后续估算核减数据；平远县2018、2019、2020年人口分别为1976人、1949人、1930人, 三年时间共核减46位移民，其中随着情况变化，不符合条件的移民有16人，自然死亡移民30人，逐年核减比例为0.52%左右（即10位移民）。蕉岭县2017年为2480人，对比2016年人数2728人，人口核减比例为9%；2018年为2474人，对比2017年人数2481人，人口核减比例为0.24%；2019年为2469人，对比2018年人数2475人，人口核减比例为0.2%；2020年为2464人，对比2019年人数2469人，人口核减比例为0.2%；因为2017年度的人口核减数为前十年的核减数，所以核减人数较多，比例较大，所以不列为“十四五”期间人口核减参考，只以2018-2020年作参考，因此蕉岭县移民的人口自然核减率为0.2%。梅江区2017年核减比例0.87%，2018年核减比例0.71%，2019年核减比例0.89%，2020年核减比例0.81%，根据四年核减比列，选用综合核减比列0.82%。大埔县省属水库2011年核定人口6927人，2017年一次性核减440人后为6487人，2018年核减37人核减比例为5.7‰，2019年核减28人核减比例为4.4‰，经推算大埔县省属水库移民2017-2020年移民人口自然核减比例平均约为5‰。大埔县2017年核定移民人口为7659人；2018年核定移民为7555人；2019年核定移民为7447人；2020年核定移民为7387人；2018年移民人口年自然递减率约为1.36%；2019年移民人口年自然递减率约为1.43%；2020年移民人口年自然递减率约为0.81%。因此2017-2020年移民人口年均自然递减率约为1.2%。梅县区参考2017-2020年人口自然核减比例，每年因去世核减4人，据此估算核减比例为1.14%。梅西水库移民2017、2018年均为5053人，2019年为5023人，2020年为4947人；因此，梅西水库移民的人口自然核减率为0.7%。兴宁市2017年核定大中型水库移民后期扶持人口33270人，2018年核定大中型水库移民后期扶持人口31640人，2019年核定大中型水库移民后期扶持人口31270人，2020年核定大中型水库移民后期扶持人31004人口；17-18年核减比例为4.9%，18-19年核减比例为1.17%，19-20年核减比例为0.85%，因此，兴宁市移民的人口自然核减率为8.77‰。根据各县区的人口自然核减比例估算2021-2025年梅州市大中型水库移民后扶人口，如表所示。

表 4.1-9       2021-2025年梅州市大中型水库移民后扶人口预测结果

| 年份 县区 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五华县大中型水库移民后期扶持人口（人） | 8138 | 8083 | 8024 | 7970 | 7912 |
| 丰顺县大中型水库移民后期扶持人口（人） | 3671 | 3653 | 3635 | 3617 | 3599 |
| 平远县大中型水库移民后期扶持人口（人） | 1920 | 1910 | 1900 | 1890 | 1880 |
| 蕉岭县大中型水库移民后期扶持人口（人） | 2459 | 2454 | 2449 | 2444 | 2439 |
| 梅江区大中型水库移民后期扶持人口（人） | 1099 | 1090 | 1081 | 1072 | 1063 |
| 大埔县省属大中型水库移民后期扶持人口（人） | 6288 | 6257 | 6226 | 6195 | 6164 |
| 大埔县大中型水库移民后期扶持人口（人） | 10659 | 10572 | 10486 | 10401 | 10317 |
| 梅县区大中型水库移民后期扶持人口（人） | 346 | 342 | 338 | 334 | 330 |
| 梅西水库大中型水库移民后期扶持人口（人） | 4913 | 4878 | 4844 | 4810 | 4777 |
| 兴宁市大中型水库移民后期扶持人口（人） | 30732 | 30462 | 30194 | 29929 | 29666 |
| 总计 | 70225 | 69701 | 69177 | 68662 | 68147 |

## 大中型水库移民后期扶持方式

后期扶持资金能够直接发放给移民个人的应尽量发放到移民个人，用于移民生产生活补助；也可以实行项目扶持，用于解决移民村群众生产生活中存在的突出问题；还可以采取两者结合的方式。

移民后期扶持资金直接发放方式需进行意愿调查，以充分征求移民意愿。梅州市各县区于2020年12月之前针对直补资金、项目扶持、两者结合三种发放方式，向市辖区各县域范围内大中型水库移民村、移民群众征求意见。调查以行政村为单位组织征求群众意见。当本村移民户选择某种扶持方式达到或超过三分之二以上时，按照《中华人民共和国村民委员会组织法》的规定，确定本村移民主导意见选择该种扶持方式。若出现三种扶持方式的选择均未达到或超过三分之二移民户的情况，应继续向移民群众做政策宣传解释工作，再次投票，直到某种方式的选择达到或超过占总户数三分之二移民户为止。调查与汇总结果详见表4.2-1、4.2-2。根据调查结果，本次梅州市辖区内所有移民村均采用直补资金的形式。

## 大中型水库移民后期扶持基金发放

水库移民按每人每年600元标准，原则上分1次安排，发放到人（户）。大中型水库移民直补到人资金于每年5月前完成资金发放，通过“一卡通”及时、足额、规范发放资金。

“十四五”期间，梅州市大中型水库移民后期扶持基金20754.72万元，受益移民共计345912人次，共计发放后期扶持基金20754.72万元。后期扶持资金及受益情况详见表4.3-1。

表 4.2-1           梅州市大中型水库移民“十四五”资金直接发放方式意愿调查汇总表

| 县区 | 乡镇 | 核定现状移民 |  | 参与人数（人） | 移民意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数（户） | 人口（人） |  | 直补资金 |  | 项目扶持 |  | 两者结合 |  | 总计 |  |
|  |  |  |  |  | 人数（人） | 比例（%） | 人数（人） | 比例（%） | 人数（人） | 比例（%） | 人数（人） | 比例（%） |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） |
| 五华县 | 河东镇 | 200 | 995 | 905 | 905 | 100 |  |  |  |  | 905 | 100 |
|  | 转水镇 | 241 | 838 | 809 | 809 | 100 |  |  |  |  | 809 | 100 |
|  | 华城镇 | 267 | 969 | 938 | 938 | 100 |  |  |  |  | 938 | 100 |
|  | 潭下镇 | 728 | 2811 | 2652 | 2652 | 100 |  |  |  |  | 2652 | 100 |
|  | 横陂镇 | 79 | 260 | 250 | 250 | 100 |  |  |  |  | 250 | 100 |
|  | 水寨镇 | 406 | 1794 | 1786 | 1786 | 100 |  |  |  |  | 1786 | 100 |
|  | 龙村镇 | 112 | 514 | 509 | 509 | 100 |  |  |  |  | 509 | 100 |
|  | 安流镇 | 3 | 16 | 16 | 16 | 100 |  |  |  |  | 16 | 100 |
|  | 合计 | 2036 | 8197 | 7865 | 7865 | 100 |  |  |  |  | 7865 | 100 |
| 丰顺县 | 埔寨镇 | 192 | 810 | 401 | 401 | 100 |  |  |  |  | 401 | 100 |
|  | 汤西镇 | 206 | 1013 | 412 | 412 | 100 |  |  |  |  | 412 | 100 |
|  | 汤坑镇 | 503 | 1861 | 1006 | 1006 | 100 |  |  |  |  | 1006 | 100 |
|  | 八乡山镇 | 2 | 5 | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |
|  | 合计 | 903 | 3689 | 1823 | 1823 | 400 |  |  |  |  | 1823 | 400 |
| 平远县 | 泗水镇 | 129 | 531 | 386 | 386 | 100 |  |  |  |  | 386 | 100 |
|  | 八尺镇 | 184 | 600 | 464 | 464 | 100 |  |  |  |  | 464 | 100 |
|  | 河头镇 | 32 | 115 | 96 | 96 | 100 |  |  |  |  | 96 | 100 |
|  | 石正镇 | 137 | 545 | 428 | 428 | 100 |  |  |  |  | 428 | 100 |
|  | 热柘镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 100 |
|  | 跨省移民 | 35 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 合计 | 518 | 1930 | 1375 | 1375 | 100 |  |  |  |  | 1375 | 100 |
| 蕉岭县 | 长潭镇 | 283 | 1175 | 283 | 283 | 100 |  |  |  |  | 283 | 100 |
|  | 广福镇 | 56 | 279 | 56 | 56 | 100 |  |  |  |  | 56 | 100 |
|  | 南礤镇 | 272 | 1010 | 272 | 272 | 100 |  |  |  |  | 272 | 100 |
|  | 合计 | 611 | 2464 | 611 | 611 | 300 |  |  |  |  | 611 | 300 |
| 梅江区 | 西阳镇 | 279 | 1108 | 1096 | 1096 | 100 |  |  |  |  | 1096 | 100 |
|  | 合计 | 279 | 1108 | 1096 | 1096 | 100 |  |  |  |  | 1096 | 100 |
| 大埔省属 | 茶阳镇 | 70 | 325 | 325 | 325 | 100 |  |  |  |  | 325 | 100 |
|  | 青溪镇 | 1296 | 5995 | 5995 | 5995 | 100 |  |  |  |  | 5995 | 100 |
|  | 合计 | 1366 | 6320 | 6320 | 6320 | 100 |  |  |  |  | 6320 | 100 |
| 大埔县 | 大东镇 | 415 | 2080 | 744 | 744 | 100 |  |  |  |  | 744 | 100 |
|  | 枫朗镇 | 81 | 409 | 146 | 146 | 100 |  |  |  |  | 146 | 100 |
|  | 湖寮镇 | 534 | 2868 | 1032 | 1032 | 100 |  |  |  |  | 1032 | 100 |
|  | 大麻镇 | 154 | 679 | 243 | 243 | 100 |  |  |  |  | 243 | 100 |
|  | 三河镇 | 340 | 1270 | 456 | 456 | 100 |  |  |  |  | 456 | 100 |
|  | 茶阳镇 | 14 | 74 | 27 | 27 | 100 |  |  |  |  | 27 | 100 |
|  | 青溪镇 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 100 |
|  | 西河镇 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 100 |
|  | 合计 | 1540 | 7387 | 2650 | 2650 | 100 |  |  |  |  | 2650 | 100 |
| 梅县区 | 梅南镇 | 111 | 307 | 297 | 297 | 100 |  |  |  |  | 297 | 100 |
|  | 白渡镇 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 100 |
|  | 南口镇 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 100 |
|  | 松口镇 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 100 |
|  | 松源镇 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |
|  | 桃尧镇 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3 | 100 |
|  | 雁洋镇 | 4 | 16 | 16 | 16 | 100 |  |  |  |  | 16 | 100 |
|  | 城东镇 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 100 |
|  | 合计 | 121 | 350 | 340 | 340 | 800 |  |  |  |  | 340 | 800 |
| 梅西水库 | 水库 | 193 | 655 | 655 | 655 | 100 |  |  |  |  | 655 | 100 |
|  | 大坪镇 | 115 | 382 | 382 | 382 | 100 |  |  |  |  | 382 | 100 |
|  | 梅西镇 | 1114 | 3910 | 3910 | 3910 | 100 |  |  |  |  | 3910 | 100 |
|  | 合计 | 1422 | 4947 | 4947 | 4947 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 兴宁市 | 宁中镇 | 484 | 1164 | 1164 | 1164 | 100 |  |  |  |  | 1164 | 100 |
|  | 合水镇 | 2177 | 7516 | 7516 | 7516 | 100 |  |  |  |  | 7516 | 100 |
|  | 黄陂镇 | 1118 | 5264 | 5264 | 5264 | 100 |  |  |  |  | 5264 | 100 |
|  | 刁坊镇 | 279 | 1028 | 1028 | 1028 | 100 |  |  |  |  | 1028 | 100 |
|  | 永和镇 | 130 | 516 | 516 | 516 | 100 |  |  |  |  | 516 | 100 |
|  | 龙田镇 | 158 | 572 | 572 | 572 | 100 |  |  |  |  | 572 | 100 |
|  | 坭陂镇 | 702 | 2928 | 2928 | 2928 | 100 |  |  |  |  | 2928 | 100 |
|  | 宁新街道 | 43 | 152 | 152 | 152 | 100 |  |  |  |  | 152 | 100 |
|  | 石马镇 | 406 | 1826 | 1826 | 1826 | 100 |  |  |  |  | 1826 | 100 |
|  | 罗岗镇 | 184 | 802 | 802 | 802 | 100 |  |  |  |  | 802 | 100 |
|  | 黄槐镇 | 437 | 1991 | 1991 | 1991 | 100 |  |  |  |  | 1991 | 100 |
|  | 径南镇 | 2 | 15 | 15 | 15 | 100 |  |  |  |  | 15 | 100 |
|  | 大坪镇 | 1284 | 5811 | 5811 | 5811 | 100 |  |  |  |  | 5811 | 100 |
|  | 叶塘镇 | 71 | 326 | 326 | 326 | 100 |  |  |  |  | 326 | 100 |
|  | 罗浮镇 | 216 | 1093 | 1093 | 1093 | 100 |  |  |  |  | 1093 | 100 |
|  | 合计 | 7691 | 31004 | 31004 | 31004 | 100 |  |  |  |  | 31004 | 100 |
| 总计 |  | 16487 | 67396 | 58031 | 58031 | 100 |  |  |  |  | 53084 | 100 |

表4.2-1填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）第（3）、（4）列数据为核定的2020年移民实际现状人口。

（3）第（5）列为出席会议的移民人数。

（4）第（6）列为出席会议人数中同意直补资金全部发放到人的人数，第（7）列=（6）/（5）。

（5）第（8）列为出席会议人数中同意直补资金全部采取项目扶持的人数，第（9）列=（8）/（5）。

（6）第（10）列为出席会议人数中同意直补资金一部分发放到人、一部分采取项目扶持的人数，第（11）列=（10）/（5）。

（7）第（12）列=（6）+（8）+ （10）。

（8）第（13）列=（12）/（5）。

表 4.2-2           梅州市大中型水库移民“十四五”资金直接发放方式确定结果汇总表

| 县区 | 乡镇 | 扶持方式确定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 移民主导意见 |  |  | 村组意见 |  |  | 最终方式 |  |  |
|  |  | 直补资金 | 项目扶持 | 两者结合 | 直补资金 | 项目扶持 | 两者结合 | 直补资金 | 项目扶持 | 两者结合 |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） |
| 五华县 | 河东镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 转水镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 华城镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 潭下镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 横陂镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 水寨镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 龙村镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 安流镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 丰顺县 | 汤西镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 汤坑镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 八乡山镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 埔寨镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 平远县 | 泗水镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 八尺镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 河头镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 石正镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 热柘镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 蕉岭县 | 长潭镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 广福镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 南礤镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 梅江区 | 西阳镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 大埔县省属 | 茶阳镇 | 325 |  |  | 325 |  |  | 325 |  |  |
|  | 青溪镇 | 5995 |  |  | 5995 |  |  | 5995 |  |  |
|  | 2 | 6320 |  |  | 6320 |  |  | 6320 |  |  |
| 大埔县 | 大东镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 枫朗镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 湖寮镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 大麻镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 三河镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 茶阳镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 青溪镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 西河镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 梅县区 | 梅南镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 白渡镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 南口镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 松口镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 松源镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 桃尧镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 雁洋镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 城东镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 梅西水库 | 水库 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 大坪镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 梅西镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 兴宁市 | 宁中镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 合水镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 黄陂镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 刁坊镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 永和镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 龙田镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 坭陂镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 宁新街道 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 石马镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 罗岗镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 黄槐镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 径南镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 大坪镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 叶塘镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 罗浮镇 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |

表4.2-2填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）第（3）～（11）列相应栏可用"√"表示。

表 4.3-1           梅州市大中型水库移民“十四五”资金直接发放规划表

| 序号 | 年度 | 直补人口数（人） | 发放标准（元/人·年） | 发放金额（万元） | 人口自然核减（增）率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年 | 70225 | 600 | 4213.5 | 按各县区核减率确定 |
| 2 | 2022年 | 69701 | 600 | 4182.06 |  |
| 3 | 2023年 | 69177 | 600 | 4150.62 |  |
| 4 | 2024年 | 68662 | 600 | 4119.72 |  |
| 5 | 2025年 | 68147 | 600 | 4088.82 |  |
| 合计 |  | 345912 | 600 | 20754.72 |  |

## 资金使用效益预测

通过后期扶持基金直接发放，移民每年可增加人均年收入600元，移民收入水平明显提高，有助于移民群众改善生产生活条件，解决生产自救，子女就学等方面的困难与问题，巩固脱贫攻坚成果，保障社会稳定，助力乡村振兴发展。

# 美丽家园建设规划

## 现状及存在的问题

随着梅州市大中型水库后期扶持工作的有序开展，并结合社会主义新农村建设、美丽乡村建设、“三清三拆三整治”、全域推进农村人居环境整治、一村一品美丽乡村建设等行动，梅州市大中型水库移民村人居环境得到有效整治，移民居住环境得到极大改善。根据走访调查，大中型水库移民村已建立起较为完善的道路交通、电力电信、污水处理、垃圾收集等基础设施体系，移民村人居环境干净整洁，并朝着美丽宜居的方向不断发展。然而，移民村美丽家园建设在基础设施、公共服务设施、当地特色的村容村貌建设、环境整治、社会治理等方面仍存在部分“痛点”和“堵点”。

1、村庄建设

（1）目前大中型水库移民村均未获得国家或省级历史文化名村，或特色小镇、美丽乡村等称号。

（2）村庄土地利用现状为基本均划为农田，缺乏建设用地，需要通过复垦等方式盘活土地。

（3）移民村现状建筑均建设时间较迟，经过前十年的扶持，质量较好，除部分移民在城区购房外，均已建有住房。

（4）村庄绿化景观、公共照明、公共空间和庭院环境情况良好，但局部有待完善，例如绿化、路灯等需改善。

2、基础设施与环境

（1）供水

由于五华县“十三五”以来的农村供水工程建设起步较晚，目前尚未实现全域自然村集中供水，部分自然村由于位置偏远且地势较高，难以并入区域联网供水，目前群众只能采取打井或分散取用山溪水的形式进行取用水，亟需以单村供水工程的形式实现片区内集中供水。丰顺县移民村水源不足、引水困难是造成移民区饮水存在问题的主要原因，为有效解决移民用水紧张问题，饮水工程建设仍需进一步加强；汤坑镇富坑村大坪移民村存在水源不足导致的缺水问题，埔寨镇茅园村新村移民村和采芝村甘山塘移民村饮水均缺乏保障。蕉岭县长潭镇长东村、南礤镇多宝村存在部分小组自来水工程未完善。大埔省属移民区普遍处于偏远的山区，引水困难、水源不足、水质不达标，是造成移民区饮水存在问题的主要原因，只有把零星移民尽量集中安置，全面布局水源点、规划安装系统引水工程，才能够有效的解决移民食水难的问题。大埔县所有移民村供水率达到了100%，靠近城镇的移民村采用集中供水方式，水量和水质均得到了保障；远离城镇的移民村通过自主打井建设蓄水池及过滤池，自主配套管网，但目前供水量不能保证，有些管道出现老化或管径不能满足用水需求，需要新建蓄水池及配套设施，饮水安全工程需要进一步的巩固成果。

（2）道路交通

根据实际走访，现状移民村组存在局部村道未硬化、照明设施不足等问题。八乡水库库区和汤坑镇城北新堂移民村受地理环境、资金不足等条件限制，部分安置点仍存在一些泥土路面，交通不便；汤坑镇富坑村大坪移民村龙沟坪到水口段约3km道路路面狭窄，易造成交通堵塞，影响移民日常出行；八乡水库库区道路兴坛路段存在1.1km和溢洪道路存在0.3km泥土路面。长潭镇长潭村存在部分村道未水泥硬底化，缺少道路照明，广福镇洪才村、广福镇西山村存在部分村道较小，未硬底化，南礤镇多宝村部分村道未水泥硬底化。大埔省属水库移民安置区因受地理环境等条件限制，安置点比较偏僻，距离城区（墟镇）的道路远、标准低，部分移民区路面狭窄，部分库区桥梁年久失修正待恢复重建，道路交通局部不便，严重制约着移民区的经济发展。大埔县各移民村对外交通均已按照“四好农村路”的标准进行硬底化，部分移民村主干道还接驳了等级公路，但部分偏远地区的移民村内道路仍存在石子路或土路，道路硬化率较低；部分道路已建设年份已久，出现裂缝、破损、被杂物侵占的状况，使得移民出行不便。梅县区移民村对外交通均依靠道路，基本已实现硬底化，但部分移民村道路宽度不足，会车困难；内部交通：包括通村路、入户路情况，硬化情况良好，部分道路亮化不足，还不满足未来发展需求。兴宁市还有少量移民安置区存在道路交通不便。汤西镇新兴村南兴围移民村、汤西镇和安村新村移民村、汤坑镇富坑村大坪移民村、埔寨镇采芝村甘山塘移民村村道主路的路灯设施基本完善，但存在部分移民户居住较分散和一些移民村居住较集中的巷道未完全覆盖。另外，部分道路存在路灯间隔距离较远，照明不足的问题，不能满足居民日常出行需求。大埔省属移民区的供电方面已经全面通过了大埔县的农网改造，部分移民区未安装路灯，晚上出入不方便。

（3）通信广播方面：移民的电视、电话、网络传输网络，及配备了相关的农村信息站的设备，移民能够了解农技等方面的信息。

（4）配套设施方面：通过深入移民村调查，发现库区和移民安置区涉及的镇、村的基础设施不完善的问题，个别移民村有新房没新村的现象存在，周边环境污染水严重，影响了居民的生产生活，制约了当地的经济发展。

（5）防灾减灾

五华县地处粤东北山区，山地与丘陵区占据县域大部，具有“八山一水一分田”的地域空间结构，群众沿河而居，村落沿河而建。而暴雨洪水是五华县主要自然灾害之一，加之河道两岸多为山地丘陵，河溪弯曲狭小，比降大，泄洪能力差，洪水峰高量大，破坏力强，对河道岸坡稳定以及沿岸人民群众的生产生活带来影响。经由山区五市中小河流综合治理专项行动，县域主要中小河流得到有效治理，但治理措施尚未覆盖所有支流、支沟。根据实际调查走访，五华县移民村组存在河道岸坡局部失稳、河岸未设防护栏杆的现象存在，给移民村组的基础设施以及群众生命财产安全带来一定威胁；移民村组防灾减灾体系有待加强。长潭镇长东村、长潭镇长潭村、南礤镇多宝村部分移民房屋存在山体滑坡灾害危险。

3、乡土特色与民俗文化未得到有效利用

移民村组现状休闲空间利用形式和建设模式较为单一，未能实现特色文化、特色民俗、特色风物的有机融入，且休闲空间功能性未得到全面发挥，休闲空间的品质有待提升。在发掘本土文化资源与人文内涵、振兴乡土文化、建设精神家园、以乡土特色与民俗文化“点睛”美丽家园等方面仍有较大发展空间。

4、公共服务设施

文化广场、老年活动中心、卫生室、农家书屋等公共服务设施仍较为欠缺，距离城乡基本公共服务均等化仍有一定距离。汤坑镇虎局村大坷尾移民村、汤坑镇虎局村虎局移民村、汤西镇双鹿村新村移民村缺少用于村集体活动的公共活动中心，文化广场、农家书屋、文化室等公共服务设施；有的文化健身广场缺少配套的体育设施；有的文化室缺少配套的书架等设施，以及供居民阅读的文学书籍等。广福镇洪才村缺少移民之家文化活动室和移民村存在自然灾害危害性较大，广福镇西山村缺少移民之家文化活动室和停车场地，南礤镇多宝村缺少文化公园等休闲场所。大埔县村委会的建设基本已经全面覆盖，小部分移民村组缺少供移民休闲娱乐的公共活动中心、文化广场，以及健身休闲设施配套不足等问题，一定程度影响到移民的生活质量，仍需进一步完善。梅南镇轩中村还缺乏文化室。梅西水库移民村生活水平不断提高，移民群众对文化活动需求日益突出，大部分移民村缺少文化设施、体育设施等问题。

5、人居环境整治

现状移民村组存在污水散排、排污管道堵塞、垃圾中转运输设施缺乏等问题。汤坑镇富坑村大坪移民村寨前鱼塘缺少围栏等安全保护措施；汤坑镇虎局村大坷尾移民村生活垃圾收集转运处理设施不完善，垃圾乱扔乱放的现象仍然存在；汤坑镇虎局村虎局移民村村庄公共空间存在闲置杂物乱堆放、占用公共场所等现象，影响村容村貌，原有厕所老旧，不能正常使用，需重修。长潭镇长东村、长潭镇长潭村、广福镇西山村、南礤镇多宝村村容美化绿化还有待提升。大埔县移民村庄人居环境总体整洁，但与美丽家园建设目标仍有一定距离。存在生活污水排水沟淤堵，污染环境的问题，而且严重影响了村庄优美的环境。村内污水排放及收集不完善，大部分移民村庄污水散排，人居环境受影响。梅西水库移民村相对分散居住，整体人居环境虽然通过十多年扶持有改善，但依然落后于其他非移民村，移民群众急需改善村容美化绿化亮化，提高整体移民人居环境。

6、社会治理

通过实地勘察，汤坑镇虎局村大坷尾移民村、埔寨镇茅园村新村移民村、埔寨镇采芝村甘山塘移民村村道主路监控设备设施不完善，缺少实时监控录像，对道路交通事故、治安防范等问题无法获取录像，存在一定的安全隐患。长潭镇长潭村、南礤镇多宝村户外党建、移民村庄特色宣传牌有待完善。

## 相关规划对移民村的定位

1）《五华县乡村振兴发展战略规划（2018-2022年）》

五华县乡村振兴发展战略提出按照村庄建设形态、居住规模、服务功能等因素，探索适宜性路径，明确村庄分类入座，对标定位发展，分类推进村庄建设。

（1）示范引领类村庄指资源禀赋丰裕、生态环境友好、产业支撑较强、地理位置优越、集体经济实力雄厚的村庄和城市近郊区村庄。转水镇矮车河沿线各移民村属于该类发展定位。该类村庄美丽家园建设应坚持高点定位，高标准打造示范样板，即基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，房屋建筑特色鲜明，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，乡风习俗文明健康，农民生活幸福安康。

（2）城郊融合类村庄指县城近郊区以及城镇所在地的村庄，具备成为城镇后花园的优势，也具有向城镇转型的条件。水寨镇、横陂镇、华城镇、安流镇各移民村位于五华新旧县城近郊，交通区位良好，属于该类发展定位。该类村庄美丽家园建设应加快城乡融合发展、基础设施互联互通、公共服务共建共享，在形态上保留乡村风貌，在治理上体现城市水平，逐步强化服务城市发展、承接城镇功能外溢、满足城市消费需求能力，为城乡融合发展提供实践支撑。同时强化人口聚集，引导部分靠近城市的村庄逐步纳入城区范围或向新型农村社区转变，建设成为服务“三农”的重要载体和面向周边乡村的生产生活服务中心，形成县域副中心组团。

（3）集聚提升类村庄指现有规模较大的中心村和一般村庄，这类村庄占据了乡村类型的大多数，是乡村振兴的重点。河东镇、潭下镇、龙村镇各移民村属于该类发展定位。该类村庄美丽家园建设重点在于优化环境、提振人气、增添活力，保护保留乡村风貌，建设宜居宜游宜业的美丽村庄。

2）五华县社会主义新农村示范村建设

《五华县创建社会主义新农村示范村工作指南》（华办函〔2017〕100号）提出对92个省定贫困村以及转水镇“5+2+3”连片示范建设村（益塘村、新丰村、黄龙村、矮车村）合计96个村，进行社会主义新农村示范村建设。其中，涉及有大中型水库移民安置的行政村有转水镇新丰村、流洞村、益塘村、维龙村、五星村，华城镇高竹村、潭下镇大玉村、新田村、品畲村合计9个行政村。

蕉岭县南礤镇人民政府在2019年委托广东宏图建筑设计有限公司进行了蕉岭县南礤镇多宝村村庄规划（2019-2035），规划的内容主要包括生态保护恢复、耕地和基本农田保护、历史文化传承与保护、产业和建设空间安排和村庄安全和防灾减灾等。本次蕉岭县大中型水库后期扶持“十四五”规划与此规划不会冲突，且能够互补，使蕉岭县南礤镇多宝村能够得到更好的规划发展。

《梅江区区域乡村建设规划（2018～2035）》中指出全面落实乡村振兴战略，统筹协调本次规划区内的50个行政村庄（含社区）规划建设，避免平均用力、重复建设和资源浪费，坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，构建良好的城乡发展关系，形成城乡一体化发展的新格局，并建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。至规划期末，将梅江区乡村建设成为极具客家特色的“幸福宜居、生活富裕、生态优美、魅力传承”新型美丽乡村。

西阳镇清凉山移民社区规划体系为城镇协调发展区，定位为区域经济发展扩展区。

以乡村振兴战略规划、美丽乡村规划为指引，结合产业发展需求。平远县以创建“国家全域旅游示范县”为契机，根据移民人口分布特征，确定了以长潭水库移民安置区的泗水镇文贵村的普滩移民点和泗水镇金田村的炉池角移民点为本次规划美丽家园建设的重点。根据移民人口分布特征，大埔县省属水库确定以青溪水库区及移民安置区为本次规划美丽家园建设的重点；梅县区确定以轩中水库有移民安置区为本次规划美丽家园建设的重点；梅西水库确定以水库库区的上官塘村和侯畲村为本次规划美丽家园建设的重点。

此外还应从以下几方面进行规划：

- 基础设施规划

通过饮水安全工程的建设，解决汤坑镇富坑村大坪移民村和埔寨镇采芝村甘山

塘移民村的饮水困难问题，保证移民日常的生活用水。

通过道路硬底化工程，实现移民村道路面硬化全面覆盖，给移民日常出行提供便利，保证道路畅通和交通出行。

进一步完善村道路灯亮化工程，争取实现移民安置区全面覆盖，保障移民日常出行便利和安全。

（2）基本公共服务设施规划

通过公共活动中心、文化广场、体育设施、农家书屋的规划建设，坚持“服务群众丰富文化内涵”的理念，以体现公益性、便捷性、服务性为原则，针对居民群众的不同文化需求，提供内容丰富、形式多样、健康有益的教育、学习娱乐健身等活动，不断满足群众的精神文化需求。

（3）人居环境整治规划

建设生态文明是关系人民福祉、民族未来的大计，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。整洁的村容村貌是移民热切的盼望，通过垃圾收集转运集中处理设施建设等规划项目，打造移民清洁、优雅的居住环境，让移民切身感受到政府利群利民的大好事，也是移民真正得到实惠的大实事。

（4）社区治理规划

以公共安全视频监控网为核心的安防技术体系在社区治理中发挥着重要作用，尤其是近些年来随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术融合发展，安防体系的应用范围正在逐渐拓展。通过监控系统的建设规划，能够加强移民村治安防控、提高防灾应急管理和优化交通出行。

梅州市委办公室 梅州市人民政府办公室印发《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的总体工作方案》提出实施“百村示范、千村整治”工程，力争用3年时间完成全市农村人居环境整治，用10年时间全面建成干净整治村、美丽宜居村和特色精品村。《方案》提出2020年底前，全市90%以上村庄达到干净整洁村标准，40%以上行政村达到美丽宜居村标准，349个省定贫困村全面建成新农村示范村。2022年底前，全市70%以上行政村达到美丽宜居村标准，有条件的村庄率先创建一批特色精品村。2025年底前，全市90%以上行政村达到美丽宜居村标准。2027年底前，全市所有行政村达到美丽宜居村以上标准，打造一批特色精品村。

## 规划原则

1）民生优先原则

美丽家园建设应把保障和改善基本民生放在第一位，以确定公共投入的优先顺序。

2）产业协调原则

美丽家园建设应与产业结构及产业格局相协调。

3）居住便利原则

美丽家园建设应使移民村达到生活便利的现代居住标准。

4）绿色发展原则

践行绿水青山就是金山银山的发展理念，节约资源，保护环境，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，构建人与自然和谐共生的发展新格局。

5）因地制宜原则

综合分析库区和移民安置区的区域性、多样性、差异性特征和发展趋势，从各地实际出发，统筹安排、因地制宜、分类施策，整村（片区）推进，不搞“一刀切”，鼓励探索创造符合本地实际的发展路径。

6）开放民主原则

坚持以水库移民的需求与意愿为基础，把维护库区和移民安置区群众的根本利益、促进库区和移民安置区经济社会发展作为出发点和落脚点，充分尊重库区和移民安置区群众意愿，特别是移民的意愿，切实发挥库区和移民安置区群众的积极性，开门编规划，确保规划符合时代发展要求，充分反映群众意愿。

## 扶持标准与范围

水利部明确，移民美丽家园建设不设标准，要融入当地标准去建设。具体到广东省的实际，《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号，下称“21号文”）明确了“干净整洁村”、“美丽宜居村”、“特色精品村”三种标准，我们水库移民美丽家园建设标准要与“美丽宜居村”标准对接（“美丽宜居村”标准见附件）。21号文同时明确了要“全域推进”，到2022年年底前，粤东西北地区60%以上、珠三角地区80%以上行政村达到美丽宜居村标准；2025年年底前，粤东西北地区80%以上、珠三角地区100%行政村达到美丽宜居村标准。我们水库移民美丽家园建设范围也应移民村全覆盖，按照上述要求对接乡村振兴规划和其他专项规划，以移民资金能够支出的领域安排项目。详见表5.4-1。

表 5.4-10          美丽宜居村标准

| 创建 类别 | 创建 指标 | 创建内容 |
| --- | --- | --- |
| 村庄规划 | 编制村庄规划 | 明确整治创建内容以及农房建设、风貌管控要求，并纳入村规民约。 |
| 提升 村容 村貌 | 环境综合整治 | 完成“三清理”、“三拆除”、“三整治”，村容村貌干净整洁 |
|  | 村庄美化绿化 | 1.农户房前屋后院内、村道巷道、村边水边、空地闲地实现绿化美化。 2.村域内现有水面、水质得到有效保护，河道水质达到功能区划要求， 基本消除村庄黑臭水体。 |
| 完善基础设施 | 村道硬化 | 自然村完成村道路面硬化，农村公路列养率达到100%。 |
|  | 垃圾转运 | 村庄收集点、保洁员及相关清洁设备配置齐全，生活垃圾实现定期有效收集转运处理。 |
|  | 污水处理 | 建有污水处理设施，村庄生活污水、畜禽养殖废弃物有效处理或资源化得到有效利用。 |
|  | 厕所改造 | 基本完成“厕所革命”，实现农村无害化卫生厕所全覆盖。农村无害化卫生厕所管护长效机制健全。 |
|  | 集中供水 | 自然村集中供水覆盖率稳定达到100%。 |
|  | 住房管理 | 规范农村住房建设管理程序，基本实现外观整洁、建设有序和管理规范。 |
|  | 公共服务设施 | 1.全面完成卫生服务站规范化建设、综合性文化服务设施建设和完善公共服务中心（站），具备自然村通安全优质电、通广播电视、通物流快递、通光纤信息网条件，行政村通客运车辆。 2.根据群众需要建有幼儿园、养老设施、公厕、防灾减灾、治安防护、体育等配套及公益设施。完善村庄公共照明设施。 |
|  | 长效管护机制 | 1.农村基础设施维护有稳定资金来源。 2.建立村民参与村庄基础公共设施运行维护共管机制，村内有稳定的保洁、管水、治污队伍 |
|  | 促进农民增收 | 培育发展有一定规模的特色产业，村闲置资产和资源得到有效盘活利用，农民广泛就业，村集体经济和农民收入持续稳定增长。 |
| 完善基层治理 | 乡风文明 | 基本达到省级文明村创建要求，村庄物质文化遗产和非物质文化遗产得到有效保护修复和开发利用。 |
|  | 基层组织建设 | 建立和完善以党的基层组织为核心的农村组织体系。村规民约和民主公开制度比较健全，村党组织发挥村务监督委员会、自然村村民理事会、新乡贤及其他社会力量的作用明显，村民主动参与村内各项建设、监督和管护，没有发生涉农群体性事件。 |

## 扶持方向及内容

### 规划内容

根据建设原则，“十四五”时期移民村美丽家园建设主要以四个方面进行展开：

1）基础设施建设

结合产业发展需要，加强农村饮水安全、道路、供电、乡村物流、宽带网络等基础设施“最后一公里”建设，提升移民生产生活便利度。支持城镇基础设施向周边移民村延伸。

2）公共服务设施

根据当地公共服务均等化规划建设布局，建立健全移民村养老服务、防灾救灾、文化广场、体育设施、社区公共服务中心、农家书屋、超市等基本公共服务设施，推进公共服务均等化。支持城镇基本公共服务向周边移民村延伸。

3）人居环境整治

实施村庄清洁行动。加强移民村生活垃圾治理和黑臭水体整治，抓好畜禽粪污等农业生产废弃物清运处理。实施“厕所革命”。因地制宜推进污水处理设施建设，提升移民人居环境质量。

整治提升村容村貌。整治村庄公共空间和庭院环境。实施村庄美化、洁化、硬化、亮化、绿化行动，改善村庄风貌，提升移民村形象。

4）社会治理

开展自治、德治、法治相结合的乡村治理体系建设，建立健全民主管理制度，完善道路监控系统，推进社会治安防控体系建设，完善村规民约，建立长效运行管护机制，提升移民村乡风文明和乡村治理效能。

### 规划布局

1、基础设施建设

（1）完善移民村交通网络建设，加快移民村村组道路建设、入户道路建设，提升村庄道路等级和质量，提高通达能力，保证行政村通客车比例达到100%；

（2）实施新一轮的农村电网改造升级工程，着力提升移民群众用电质量，使移民村供电可靠率达到100%；

（3）推进移民村安全饮水巩固提升工程，加强移民村饮用水源地保护，全面解决移民村“吃水难”和饮水不安全问题，安全饮水普及率达到100%。

（4）加快推进宽带网络向移民村延伸，加大移民村光纤宽带改造力度，推进第四代移动通信技术网络移民村全覆盖，开展移民村电子商务发展设施建设。

2、公共服务设施

加快移民村养老院、超市等公共设施建设；配套完善党群服务中心、文化广场、农家书屋等

3、人居环境整治

人居环境整治以移民村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主要整治方向：

（1）强力推进移民村生活垃圾治理工作，构建移民村保洁长效机制，建立稳定的保洁队伍，村庄保洁人员数量不低于行政村总人口数的2‰，探索具有农村特色、符合农村实际的生活垃圾分类模式，加大农村陈年垃圾清理和非正规垃圾堆放点排查整治力度。

（2）积极推进“厕所革命”，到2025年移民村无害化厕所普及率达到85%以上。

（3）逐步推进移民村生活污水处理工程，优先推进乡镇政府所在地、城市县城和乡镇集中式饮用水水源保护区、河流两侧、交通干线沿线和省界周边乡镇的移民村生活污水治理，加快推进城镇污水管网和服务向周边村延伸覆盖，以房前屋后河塘沟渠为重点实施清淤疏浚。

（4）改善居住条件，按照乡村振兴和生态宜居美丽乡村建设等规划，统筹推进，分步实施。对符合条件的贫困移民，实施易地搬迁和危房改造，解决居住安全问题。

4、社会治理

（1）完善党组织领导的体制机制。建立以基层党组织为领导、村民自治组织和村务监督组织为基础、集体经济组织和农民合作组织为纽带、其他经济社会组织为补充的村级组织体系。健全村级重要事项、重大问题由村党组织研究讨论机制，加强基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障建设，实施党组织带头人整体优化提升行动。

（2）优化自治法治德治相结合的治理体系。坚持自治为基，以自治增活力，进一步加强和深化移民村社会治理创新工作，建立健全“三会”等民主管理组织和制度，推进民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督实践；坚持法治为本，以法治强保障，加强移民村法治建设，提高依法治村水平；坚持德治为先，以德治扬正气，着力提升移民村德治水平，建设充满活力、和谐有序的善治移民村。

（3）积极建设平安和谐移民村。推进移民村社会治安防控体系建设，持续开展移民村安全隐患和突出治安问题综合治理，深入推进扫黑除恶专项斗争，加强移民村拒毒防毒宣传教育，依法打击非法宗教活动，规范移民村小微权力运行。完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制。积极回应移民群众关切，补齐移民民生短板，优先发展教育事业，加强社会保障体系建设，促进社会公平正义。

结合上述移民村美丽家园建设原则、建设内容和建设布局，落实梅州市美丽家园建设项目，详见表5.5-1。

## 优先保障项目

优先保障项目是“十四五”期间对移民长远、可持续发展影响较大的项目，是实现规划目标的有力措施。以问题为导向的美丽家园建设项目，着眼于改善移民的生产生活条件，重点突出水库移民村内道路、公共服务设施，尤其是生活垃圾收集转运处理设施、生活污水处理设施、村容村貌、绿化美化等建设标准、空间布局等内容。

对集中连片进行美丽家园基础设施建设，且投资额较大（利用后期扶持资金大于200万元）的项目，按优先保障项目进行规划。投资规模低于200万元，但现状较为落后的移民村、移民意愿较为强烈的移民村以及长期未安排项目的移民村，也要优先安排保障项目。

本次梅州市大中型水库移民“十四五”规划美丽家园建设优先保障项目共计13宗，详见表5.6-1。

## 后期扶持资金安排

根据上述扶持方向和内容，对“十四五”期间美丽家园建设扶持涉及的基础设施建设、公共服务设施建设、人居环境整治和社会治理4个建设项目进行估算，并计算占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例，详见表5.7-1。

“十四五”期间规划美丽家园建设项目投资共计33607.09万元，均使用后期扶持资金，占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例为47.93 %。其中，基础设施建设规划投资14907.81万元，公共服务设施建设规划投资9297.97万元，人居环境整治规划投资8833.51万元，社会治理规划投资567.8万元。

表 5.5-11          梅州市大中型水库移民“十四五”美丽家园建设扶持方向及内容规划表

| 县区 | 乡镇 | 移民 |  | 美丽家园建设扶持方向及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数(户) | 人口(人) | 基础设施和基本公共服务设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人居环境整治 |  |  |  |  |  |  | 社会治理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础设施 |  |  |  |  |  |  |  | 基本公共服务设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水处理 | 垃圾处理 | 房屋修缮 | 厕所改造 | 村容美化绿化 | 渠(河)道 治 理 | 其他 | 组织建设 | 民俗文化 | 监控系统 | 户外宣传牌 |
|  |  |  |  | 安全饮水 | 村道 硬化 | 路灯亮化（道路照明） | 村庄围墙 | 村道护栏 | 桥梁 | 新农村建设 | 其他 | 养老 服务 | 社区公共服务中心 | 防灾减灾 | 文化广场 | 体育设施 | 农家书屋 | 文化公园 | 码头 | 文化室 | 红色基地 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） | （25） | （26） | （27） | （28） | （29） | （30） | （31） | （32） | （33） | （34） |
| 五华县 | 河东镇 | 200 | 995 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 转水镇 | 241 | 838 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 华城镇 | 267 | 969 |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
|  | 潭下镇 | 728 | 2811 |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 横陂镇 | 79 | 260 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 水寨镇 | 406 | 1794 |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 龙村镇 | 112 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 安流镇 | 3 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰顺县 | 汤西镇 | 197 | 988 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汤坑镇 | 503 | 1861 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |
|  | 埔寨镇 | 185 | 781 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
|  | 八乡山镇 | 329 | 1102 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平远县 | 泗水镇 | 129 | 531 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 八尺镇 | 184 | 600 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 河头镇 | 32 | 115 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 石正镇 | 137 | 545 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 热柘 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蕉岭县 | 长潭镇 | 283 | 1175 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |
|  | 广福镇 | 56 | 279 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 南礤镇 | 272 | 1010 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
| 梅江区 | 西阳镇 | 279 | 1108 |  | 街道路面排水、硬化及配套 |  |  |  |  |  |  |  | 卫生站 |  | 移民纪念馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大埔省属 | 茶阳镇 | 70 | 325 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 青溪镇 | 1296 | 5995 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 大埔县 | 大东镇 | 275 | 1486 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 枫朗镇 | 63 | 321 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖寮镇 | 534 | 2868 | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 大麻镇 | 62 | 288 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三河镇 | 282 | 1042 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高陂、大麻、三河镇 | 682 | 3360 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 梅县区 | 梅南镇 | 111 | 307 |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 梅西水库 | 水库 | 193 | 655 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 大坪镇 | 115 | 382 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 梅西镇 | 1114 | 3910 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 兴宁市 | 宁中镇 | 125 | 477 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合水镇 | 2147 | 7396 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄陂镇 | 1065 | 5022 |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 刁坊镇 | 278 | 1023 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 永和镇 | 99 | 388 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙田镇 | 36 | 128 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 坭陂镇 | 486 | 2005 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宁新街道 | 25 | 81 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石马镇 | 378 | 1707 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 罗岗镇 | 164 | 712 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄槐镇 | 289 | 1334 |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 大坪镇 | 1244 | 5633 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 叶塘镇 | 63 | 276 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罗浮镇 | 213 | 1065 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石马镇 | 28 | 119 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |

表5.5-1填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）第（3）、（4）列数据为核定的2020年移民实际现状人口。

（3）美丽家园建设扶持方向与《规划大纲》一致，分基础设施和基本公共服务设施、人居环境整治、社会治理3类。扶持内容，不限于表中的类别，可根据各地实际情况修改或添加。

（4）后期扶持“十四五”规划主要是确定移民村的扶持方向和扶持内容，因此，本表不是填写扶持项目的具体工程量，用符号表示移民村的扶持内容即可。

表 5.6-1          梅州市大中型水库移民“十四五”美丽家园建设优先保障项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 |  |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 建设投资（万元） |  | 项目效益 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乡镇 | 村 | 组 |  | 单位 | 规模 | 总计 | 其中： 使用后期扶持资金 | 乡镇 | 村 | 总受益人口（人） | 其中：移民（人） |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） |
| 1 | 汤坑镇虎局移民村沿河碧道工程 | 丰顺县汤坑镇 | 虎局 |  | 侧护栏、太阳能路灯、堤护坡、文化活动场所等 | 宗 | 1 | 350 | 350 | 汤坑镇 | 虎局 | 2052 | 505 |  |
| 2 | 泗水镇文贵村普滩移民点建设工程 | 平远县泗水镇 | 文贵村 | 普滩 | 广场、步道、码头、厕所改造、污水处理、垃圾处理、挡土墙、廊架、绿化等工程 |  |  | 350 | 350 | 泗水镇 | 文贵村、金田村 | 386 | 386 |  |
| 3 | 南礤镇多宝移民村河堤提升改造工程 | 蕉岭县南礤镇 | 多宝村 | 多宝 | 河堤改造、堤顶道路建设、桥梁改造、美化绿化工程） | m2 | 3000 | 300 | 300 | 南礤镇 | 多宝村 | 1637 | 1010 | （三期） |
| 4 | 三河镇汇东村东方移民村文化广场建设工程 | 大埔县三河镇 | 汇东村 | 东方 | 建设约1300平方米的文化广场、配套相应体育设施、周边道路拓宽及绿化美化 | 宗 | 1 | 210 | 210 | 三河镇 | 汇东村 | 390 | 279 |  |
| 5 | 三河镇汇东村东方移民村塘坎建设工程 | 大埔县三河镇 | 汇东村 | 东方 | 塘坎建设及道路扩大 | 宗 | 1 | 320 | 320 | 三河镇 | 汇东村 | 287 | 279 |  |
| 6 | 文化室项目 | 梅县区梅南镇 | 轩中 |  | 文化室 | 处 | 1 | 50 | 50 | 梅南 | 轩中 | 478 | 307 |  |
| 7 | 路灯项目 | 梅县区梅南镇 | 轩中 |  | 路灯 | 盏 | 50 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | 新农村建设 | 兴宁市黄槐镇 | 西埔一村 | 占柿片 | 村道、河堤盖改造 | 处 | 1 | 150 | 150 | 黄槐镇 | 西埔一村 | 586 | 410 |  |
| 9 | 道路交通 | 兴宁市坭陂镇 | 柑子村 | 夏屋 | 机耕路、路灯 | 公里 | 1.5 | 185 | 185 | 坭陂镇 | 柑子村 | 500 | 332 |  |
| 10 | 新农村建设 | 兴宁市石马镇 | 宫前村 |  | 塌岸治理路堤 | 千米 | 1.1 | 280 | 280 | 石马镇 | 宫前村 | 1070 | 130 |  |
| 11 | 公路 | 兴宁市宁中镇 | 和新村 |  | 公路 | 公里 | 1.6 | 165 | 165 | 宁中镇 | 和新村 | 2175 | 74 |  |
| 12 | 新农村建设 | 兴宁市罗岗镇 | 溪东村 |  | 公路及河堤 | 处 | 1 | 198 | 198 | 罗岗镇 | 溪东村 | 4300 | 270 |  |
| 13 | 公路 | 兴宁市罗岗镇 | 澄清村 |  | 公路 | 公里 | 1.2 | 280 | 280 | 罗岗镇 | 澄清村 | 2380 | 158 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 宗 | 13 | 2853 | 2853 |  |  | 16241 | 4140 |  |

表5.6-1填表说明：

（1）以项目为单位填写。

（2）优先保障项目主要是对集中连片进行美丽家园基础设施建设，且投资额较大（利用后期扶持资金大于200万元）的项目，可结合表5.4-1的扶持方向综合确定。例如：表5.4-1中显示多个移民村需要修建文化广场，且这些移民村又位于同一片区时，则可集中几个移民村的后期扶持资金支持在中心区域修建一处规模较大的文化广场，那么这个文化广场就可作为优先保障项目。

（3）第（7）列指计量单位，如km、亩等。

（4）第（11）、（12）列为项目收益范围涉及的乡镇和村名称。

（5）第（13）列为受益村的总人数，包括移民和非移民，填写2020年末数据。

（6）第（14）列位受益村中的移民人数，填写核定的2020年后期扶持移民数据。

表 5.7-1           梅州市大中型水库移民“十四五”美丽家园建设拟使用后期扶持资金估算表

| 扶持方向 | 扶持内容 |  | 后期扶持资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 五华 | 丰顺 | 平远 | 蕉岭 | 梅江区 | 大埔县省属 | 大埔县 | 梅县区 | 梅西水库 | 兴宁市 | 合计 |  |  |
| （1） | （2） |  | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） |
| 基础设施和公共服务设施 | 基础设施 | 安全饮水 | 264.5 | 83 | 36 | 110 |  | 500 | 144 |  | 75 |  | 1212.5 | 1.73 |  |
|  |  | 道路硬化 | 1117.81 | 299 | 448 | 500 | 63.8 | 500 | 710 | 80 | 765 | 3880 | 8363.61 | 11.93 |  |
|  |  | 路灯亮化（道路照明） |  | 138 |  | 150 |  |  |  | 15 | 150 |  | 453 | 0.65 |  |
|  |  | 村庄围墙 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 0.08 |  |
|  |  | 村道护栏 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0.03 |  |
|  |  | 桥梁 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 | 0.71 |  |
|  |  | 新农村建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3789.7 | 3789.7 | 5.41 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  | 515 | 0.73 |  |
|  | 基本公共服务设施 | 养老服务 | 387.68 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 94.9 | 492.58 | 0.70 |  |
|  |  | 社区公共服务中心 | 155 | 215 |  |  | 42 | 300 |  | 10 | 40 |  | 762 | 1.09 |  |
|  |  | 防灾减灾 | 691.85 |  |  | 500 |  | 200 | 740 |  |  |  | 2131.85 | 3.04 |  |
|  |  | 文化广场 | 675.19 | 210 | 214.85 |  | 85.5 | 300 | 490 |  | 575 | 473 | 3023.54 | 4.31 |  |
|  |  | 体育设施 | 153 | 10 | 10 |  |  |  |  | 15 |  | 98 | 286 | 0.41 |  |
|  |  | 农家书屋 | 304.6 | 73 | 20 |  |  |  |  |  | 80 |  | 477.6 | 0.68 |  |
|  |  | 文化公园 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 0.21 |  |
|  |  | 码头 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 | 0.31 |  |
|  |  | 文化室 |  |  |  | 300 |  |  | 164.4 | 50 |  | 180 | 694.4 | 0.99 |  |
|  |  | 红色教育基地 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 0.29 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  | 860 | 1.23 |  |
| 人居环境整治 | 房屋修缮 |  | 75 |  | 103 |  | 46.62 |  |  |  |  |  | 224.62 | 0.32 |  |
|  | 污水处理 |  | 240 | 30 | 20 |  |  | 300 | 55 | 5 | 300 | 90 | 1040 | 1.48 |  |
|  | 垃圾处理 |  | 50 | 48 | 3 |  |  | 300 |  | 5 |  | 55 | 461 | 0.66 |  |
|  | 厕所改造 |  | 6.5 | 10 | 28 | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 | 119.5 | 0.17 |  |
|  | 村庄美化绿化 |  | 796.99 | 607 | 730 | 1000 |  |  | 285 | 20 | 800 | 1672.72 | 5911.71 | 8.43 |  |
|  | 渠(河)道治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976.68 |  | 976.68 | 1.39 |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0.14 |  |
| 社会治理 | 组织建设 |  | 44.8 |  |  |  |  | 150 |  |  | 50 |  | 244.8 | 0.35 |  |
|  | 民俗文化 |  | 188 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 238 | 0.34 |  |
|  | 监控设备 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 0.06 |  |
|  | 户外宣传牌 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 0.06 |  |
| 总计 |  |  | 5150.92 | 1842 | 1612.85 | 3000 | 237.92 | 3300 | 4078.4 | 210 | 3811.68 | 10363.32 | 33607.09 | 47.93 |  |

表5.7-1填表说明：

（1）资金安排不落实到村，以县为单位，按扶持方向和内容进行估算。

# 产业转型升级规划

## 现状及存在的问题

梅州市为粤东北山区县，生态基础较优良，自然资源丰富，文化底蕴深厚。随着梅州市大中型水库后期扶持工作的开展，并结合高标准农田建设、“一村一品、一镇一业”特色产业发展，梅州市大中型水库移民村经济呈现全面发展的良好势头，农业基础设施得到进一步改善，移民收入显著增加。然而，由于山区基础薄弱、产业模式单一、经济效益不高等原因，大中型水库移民村经济发展优势不足，未能利用好山区资源条件，水库移民人均收入仍然低于梅州市平均水平。梅州市大中型水库移民产业发展主要存在以下问题。

1）产业模式单一

农业结构仍以传统农业为主，受地形、水源、气候条件的影响，主要种植农作物为水稻、蔬菜、金柚、茶叶、板粟、红薯、烤烟等，产业模式较单一，农产品附加值低，产业延伸不足，未能充分挖掘与发挥山区资源与山区优势、推动农业与旅游、文化、健康养老等产业深度融合、加快培育发展新兴业态。

2）农业规模化集约化水平较低

梅州市大中型水库移民村组以传统农业为主，种植规模有限，农民增收点不足，农业龙头企业缺乏、带动力不强，农业标准化、机械化水平不高，农产品精深加工基础较为薄弱。同时，移民安置区的土地较贫，对土地整治有较高的需求。

3）产业发展受基础设施严重限制

梅州市大中型水库移民村组农业基础设施仍存在短板，农田水利、生产道路等配套基础设施尚需完善。农田水利设施不完善是影响农业发展的主要因素。现状部分移民村组农田灌排渠系年久失修，致使农田长期丢荒。生产道路配套程度与产业发展水平不相匹配，成为限制产业发展的绊脚石。田间路网不完善致使农民生产积极性不高，特色资源可达性差极大地限制了特色种植业、乡村旅游的发展。

4）农业基础设施建设、产业发展投入不足。大部分村民资本积累少，缺乏投入再生产所需要的基本资金，发展相对滞后。

5）移民受教育程度有限，文化素质和科学科技素质较低，缺少产业管理技术和经营能力。现有移民村大部分青壮年劳动力纷纷外出务工，留守在家的大多是老人、妇女和儿童。他们综合素质相对低，不容易接受新技术、新观念，对现有产业提质增效的愿望不强烈，发展产业带给他们的经济效益不明显。

6）产业发展的集约化程度不高。大部分农副产品还停留在出售初级产品和原料上，产品缺乏附加值。

7）主导产业优势不明显。设施农业经营方式仍以个体农户为主，小农经济的生产和经营与大市场、大流通的矛盾仍然比较突出。农业粗放种植、粗放管理，再加上缺乏管理机制、产业龙头不强，没有真正形成科学合理的产业链，导致本该具有市场竞争优势的产品没有赢得预期市场空间，在一定程度上挫伤了农民发展产业的积极性。

8）移民所在村村集体经济收入较低。

## 相关规划对移民村的定位

1）《五华县乡村振兴发展战略规划（2018-2022年）》

五华县乡村振兴发展战略提出按照村庄建设形态、居住规模、服务功能等因素，探索适宜性路径，明确村庄分类入座，对标定位发展，分类推进村庄建设。

（1）示范引领类村庄指资源禀赋丰裕、生态环境友好、产业支撑较强、地理位置优越、集体经济实力雄厚的村庄和城市近郊区村庄。转水镇矮车河沿线各移民村属于该类发展定位。该类村庄产业转型升级应进一步增强产业优势、环境优势、竞争优势，高标准打造示范样板，即基础设施配置齐全，特色产业优势明显，一二三产业融合发展，农村集体经济实力、人口和产业吸纳带动能力不断增强，农民生活幸福安康。

（2）城郊融合类村庄指县城近郊区以及城镇所在地的村庄，具备成为城镇后花园的优势，也具有向城镇转型的条件。水寨镇、横陂镇、华城镇、安流镇各移民村位于五华新旧县城近郊，交通区位良好，属于该类发展定位。该类村庄产业转型升级应强化产业集约基础支撑，综合考虑工业化、城镇化和村庄自身发展需要，加快城乡产业融合发展，为城乡融合发展提供实践支撑。

（3）集聚提升类村庄指现有规模较大的中心村和一般村庄，这类村庄占据了乡村类型的大多数，是乡村振兴的重点。河东镇、潭下镇、龙村镇各移民村属于该类发展定位。该类村庄产业转型升级应激活产业、提振人气、增添活力，进一步加强农业生产设施建设，着力改善农业生产条件；充分挖掘当地特色旅游资源，大力发展休闲避暑、旅游观光、农事体验、科普教育等旅游业态；大力推动健康养生理念与当地原生态环境进行创新融合，重点发展健康餐饮、休闲运动、养生保健、养老疗养等五大养生业态。

2）“一村一品、一镇一业”富民兴村产业发展

为贯彻落实全省乡村振兴战略工作会议精神和省委、省政府《关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号），省农业厅、省林业厅和省海洋与渔业厅联合印发《广东省“一村一品、一镇一业”富民兴村三年行动方案（2018-2020年）》（粤农〔2018〕184号），对今后三年全省发展“一村一品、一镇一业”特色经济做了全面部署。

五华县积极落实工作部署，推进“一村一品、一镇一业”富民兴村产业发展。棉洋镇被评为全国“一村一品、一镇一业”示范镇，华阳镇坪南村等42个村入选首批省级“一村一品、一镇一业”专业村。入选首批省级“一村一品、一镇一业”的专业村中，涉及大中型水库移民安置的行政村有4个：

①潭下镇品畲村，产品为菩米；

②潭下镇大玉村，产品为生猪；

③潭下镇新田村，产品为鹰嘴桃；

④潭下镇柏洋村，产品为无花果。

目前平远县、梅江区和梅县区各镇均有将当地水库移民纳入各行政村的“乡村振 兴”规划，实施休闲农业和乡村旅游精品工程，支持乡村旅游基础设施和配套服务设施建设，打造绿色产业，推进农业与文化、旅游、教育、康养等产业 深度融合，打造移民收入新的增长点。

根据大埔县及青溪镇茶阳镇本地区国民经济和社会发展“十四五”、乡村振兴战略规划、美丽乡村规划、产业发展规划等相关资料，目前大埔县省属水库移民各镇均有将当地水库移民纳入各行政村的“乡村振兴”发展规划，实施休闲农业和中央红色交通线保护利用开发及库区旅游结合，支持乡村旅游及乡村振兴发展基础设施和配套服务设施建设，推进中央红色交通线与现代农业、旅游商贸、综合康养等产业深度融合，打造移民收入新增长点。

通过农业基础设施建设规划，对库区和移民安置区的农业生产道路、田间灌溉、排水渠道修整，对受损农田水利建筑物进行改造重建，解决汤西镇新兴村青潭移民村、大罗村荔枝园移民村，汤坑镇富坑村大坪移民村、虎局村大坷尾移民村、虎局村虎局移民村，埔寨镇采芝村甘山塘移民村的农田水利问题，改善农业生产条件，扩大农田有效灌溉面积，增加粮食产量，为农业结构的调整和优化创造有利条件。

通过种植业项目规划，壮大具有区域特色、品牌优势的种植业。推动种植业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。

通过移民村集体经济规划建设，盘活移民村集体资源，在埔寨镇茅园村新村移民村新建仓库厂房，壮大移民村集体经济，拓宽移民的收入渠道，增加移民集体产权，提升移民村治理能力。

## 发展原则

1）移民受益

把移民能否受益、扶持资金收益率高低作为产业后期扶持的依据，综合评判产业项目的收益周期、分配方式，选择移民能参与、能主导、能发展的产业作为重点扶持对象，通过后期扶持资金引导社会资本投入，扩宽移民在产业后期扶持中的收益渠道，切实增加移民收入。

2）突出重点

产业项目选择避免贪大求全，选择有一定基础和前景的产业进行投入，重点解决移民村产业发展的突出问题，建立后期扶持基金产业项目库，提高后期扶持资金的使用效率。

3）低碳集约

按照低碳生态的要求，转变城乡建设发展模式，集约利用资源能源。

4）特色发展

充分发挥各地差别化优势，推进不同地区科学定位、特色发展，不断增强区域整体竞争力和发展协调性。

## 扶持对象

1）已纳入当地产业发展规划的移民所在村。

2）暂未纳入当地产业发展规划，但通过后期扶持资金的支持，能促进地方将其纳入当地产业发展规划的移民所在村。

3）不能纳入当地产业发展规划、但有条件发展“一村一品”的移民所在村。

## 扶持方向及内容

### 规划内容

根据后期扶持项目基金使用管理办法，结合本地规划特点，主要选择以下发展内容：

1）农业基础设施建设

包括移民村土地整治、农田水利、生产道路等生产配套设施建设。

2）现代种养业

壮大具有区域特色、品牌优势的种养业。推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。

3）乡土特色产业

支持建设产品质量好、适应市场能力强、经济效益高的特色农产品基地。支持建设规范化乡村工厂、生产车间，发展特色食品、制造、手工业和绿色建筑建材等乡土产业。支持挖掘移民村各类非物质文化遗产资源，保护传统工艺，促进移民村特色文化产业发展。

4）农产品加工流通业

围绕主导产业，大力发展农产品加工、分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输等二三产业，延伸产业链。

5）乡村休闲旅游业

充分发挥库区和移民安置区的山水人文资源优势，实施休闲农业和乡村旅游精品工程，支持乡村旅游基础设施和配套服务设施建设，推进农业与文化、旅游、教育、康养等产业深度融合，打造移民收入新的增长点。

6）乡村新型服务业

支持供销、邮政、农业服务公司、农民合作社等开展农资供应、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农业生产性服务业。支持改造农村传统小商业、小门店、小集市等，发展批发零售、养老托幼、环境卫生等农村生活性服务业。

7）乡村信息产业

推进“互联网+”现代农业，支持打造涉农电子商务交易综合服务平台。深入推进信息进村入户，实施“互联网+”农产品出村进城工程，拓宽市场流通渠道，提高产品收益率。可以以乡（镇）或村为单位，建立专业的商务交易综合服务平台或合作社形式的管理信息系统，实现有效的精确、便利、快捷的组织管理运营模式，利用信息技术的优势与良好前景，管理好信息、生产、加工、供销、运输等各个环节，使信息搜集、信息分析、信息发布、生产监控、市场管理融为一体，实现“互联网+合作社+农户”的现代农业的生产经营方式。

8）移民村集体经济

积极盘活移民村集体资源、资产、资金，探索移民村集体经济新的实现形式和产权明晰、权属清楚、运行有效的机制，推动农村“三变”改革，壮大移民村集体经济，支撑移民村治理能力的提升。

9）新型农业经营主体

扶持或创办新型农业经营主体。鼓励新型经营主体流转移民土地、山林、房屋等资源，建设家庭工场、手工作坊、乡村车间、乡村民宿，扩大经营规模，带动移民就业。支持移民村和移民采取入股分红、订单服务、托管服务以及组建农业产业化联合体等形式，与新型经营主体形成更紧密的利益共同体，分享农业发展成果和产业链增值收益，增加移民收入。

10）其他新产业新业态

有条件的地区，鼓励发展物业经济、飞地经济。

### 发展布局

本地区根据产业转型升级发展内容，从农业基础设施建设、现代种养业、乡土特色产业、农产品加工流通业、乡村休闲旅游业、乡村新型服务业、乡村信息产业、移民村集体经济、新型农业经营主体和其他新产业新业态10个方面进行规划布局，确定不同扶持对象的产业发展思路、扶持重点、扶持方式，详见表6.5-1。

## 优先保障项目

结合梅州市实际情况，本着多个移民村需要发展特色种植业，且这些移民村又位于同一片区时，则可集中几个移民村的后期扶持资金支持建设规模化的特色农产品基地，将特色优势转化为经济优势，利用后期扶持资金超过200万元的，作为产业转型升级的优先保障项目；投资规模低于200万元，但现状较为落后的移民村、移民意愿较为强烈的移民村以及长期未安排项目的移民村，也要优先安排保障项目的原则。

本次梅州市大中型水库移民“十四五”规划产业转型升级优先保障项目共计6宗。详见表6.6-1。

表 6.5-1          梅州市大中型水库移民“十四五”产业转型升级扶持方向及内容规划表

| 县区 | 乡镇 | 移民人口 |  | 产业转型升级扶持方向及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数(户) | 人口(人) | 农业基础设施建设 |  |  |  |  |  | 现代种养业 |  |  |  | 乡土特色产业 | 农产品加工流通业 | 乡村休闲旅游业 |  |  | 乡村新型服务业 | 乡村信息产业 | 移民村集体经济 |  | 新型农业经营主体 | 其他新产业新业态 |
|  |  |  |  | 土地整治 | 农田水利 | 生产道路 | 灌溉水圳（渠） | 灌溉 泵站 | 引水陂头 | 种植 | 食用菌种植 | 药材种植 | 养殖 | 制茶 | 农产品 加工 | 乡村 旅游 | 农家乐 | 民宿 | 商贸物流 | 电商 | 仓库 厂房 | 光伏发电 | 移民家庭农场 | 飞地经济 |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） | （25） |
| 五华县 | 河东镇 | 200 | 995 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转水镇 | 241 | 838 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 华城镇 | 267 | 969 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潭下镇 | 728 | 2811 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横陂镇 | 79 | 260 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水寨镇 | 406 | 1794 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙村镇 | 112 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安流镇 | 3 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰顺县 | 汤西镇 | 64 | 329 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汤坑镇 | 174 | 759 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埔寨镇 | 178 | 738 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 八乡山镇 | 329 | 1102 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平远县 | 泗水镇 | 126 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 八尺镇 | 125 | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 石正镇 | 137 | 545 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 蕉岭县 | 长潭镇 | 283 | 1175 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 广福镇 | 56 | 279 |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 南礤镇 | 272 | 1010 |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅江区 | 西阳镇 | 279 | 1108 |  |  |  | 780m |  | 3座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000m2 |  |  |
| 大埔省属 | 茶阳镇 | 70 | 325 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青溪镇 | 1296 | 5995 |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 大埔县 | 大东镇 | 42 | 281 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖寮镇 | 50 | 253 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三河镇 | 73 | 228 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅西水库 | 水库 | 193 | 655 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 大坪镇 | 115 | 382 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅西傎 | 1114 | 3910 | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 兴宁市 | 宁中镇 | 315 | 493 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合水镇 | 1221 | 4136 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大坪镇 | 772 | 3659 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 黄槐镇 | 189 | 889 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石马镇 | 28 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄陂镇 | 451 | 2229 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 永和镇 | 17 | 71 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙田镇 | 68 | 249 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.5-1填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）第（3）、（4）列数据为核定的2020年移民实际现状人口。

（3）产业转型升级扶持方向与上述产业发展方向一致，分农业基础设施建设、现代种养业、乡土特色产业、农产品加工流通业、乡村休闲旅游业、乡村新型服务业、乡村信息产业、移民村集体经济、新型农业经营主体、其他新产业新业态等10类。扶持内容，不限于表中的类别，可根据各地实际情况修改或添加。

表6.6-1           梅州市大中型水库移民”十四五”产业转型升级优先保障项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 |  |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 投资（万元） |  | 项目效益（人） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乡镇 | 村 | 组 |  | 单位 | 规模 | 总计 | 其中：使用后期扶持资金 | 总受益人口 | 其中：移民 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） |
| 1 | 光伏新能源 | 梅江区西阳镇 | 清凉山移民新村社区 |  | 光伏新能源 | m2 | 2000 | 200 | 200 | 1108 | 1108 |  |
| 2 | 农田水利设施 | 兴宁市宁中镇 | 和新村 |  | 渠道 | 千米 | 2.1 | 148 | 148 | 850 | 73 |  |
| 3 | 农田水利设施 | 兴宁市合水镇 | 罗英村 |  | 河堤加固 | 千米 | 0.48 | 195 | 195 | 1965 | 54 |  |
| 4 | 农田水利设施 | 兴宁市合水镇 | 白泡村 |  | 灌溉沟 | 千米 | 5 | 198 | 198 | 1880 | 1615 |  |
| 5 | 农田水利设施 | 兴宁市合水镇 | 乐群村 |  | 渠道 | 千米 | 1.5 | 185 | 185 | 1151 | 245 |  |
| 6 | 生产安置项目 | 兴宁市 |  |  | 生产安置补助 | 宗 | 1 | 1039.8 | 1039.8 | 3466 | 3466 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 宗 | 6 | 1965.8 | 1965.8 | 10420 | 6561 |  |

表6.6-1填表说明：

（1）以项目为单位填写。

（2）优先保障项目是结合本地区实际情况，多个移民村需要发展特色种植业，且这些移民村又位于同一片区时，则可集中几个移民村的后期扶持资金支持建设规模化的特色农产品基地，将特色优势转化为经济优势，利用后期扶持资金超过200万元的，作为产业转型升级的优先保障项目，同时要结合表6.4-1的扶持方向综合确定。

（3）第（11）列数据为2020年末的人口数量。

（4）第（12）列数据为核定的2020年后期扶持移民实际现状人数。

## 后期扶持资金安排

本地区结合产业转型升级项目规划情况，以县级为单位，按扶持方向和内容，对农业基础设施建设、现代种养业、乡土特色产业、农产品加工流通业、乡村休闲旅游业、乡村新型服务业、乡村信息产业、移民村集体经济、新型农业经营主体和其他新产业新业态10个建设项目进行估算，并计算占”十四五”期间后期扶持资金总额的比例，详见表6.7-1。

“十四五”期间规划产业转型升级项目投资共计10724.24万元，均使用后期扶持资金，占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例为15.30 %。其中，农业基础设施建设规划投资6252.44万元，现代种养业1555万元，乡土特色产业40万元，农产品加工流通业529万元，乡村休闲旅游业550万元，乡村信息产业95万元，移民村集体经济643万元，新型农业经营主体20万元，生产安置项目1039.8万元。

表 6.7-12            梅州市大中型水库移民“十四五”产业转型升级拟使用后期扶持资金估算表

| 扶持方向 | 扶持内容 | 后期扶持资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五华县 | 丰顺县 | 平远县 | 蕉岭县 | 梅江区 | 大埔县省属 | 大埔县 | 梅西水库 | 兴宁市 | 合计 |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） |
| 农业基础设施建设 | 土地整治 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 | 0.20 |  |
|  | 农田水利 | 1611.36 |  |  | 220 |  |  |  |  | 2116.6 | 3947.96 | 5.63 |  |
|  | 生产道路 | 404.9 | 618 |  | 327.8 |  |  | 250 | 100 |  | 1700.7 | 2.43 |  |
|  | 灌溉水圳（渠） |  | 141 |  |  | 12.24 | 200 | 80 |  |  | 433.24 | 0.62 |  |
|  | 灌溉泵站 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.01 |  |
|  | 引水陂头 |  |  |  |  | 20.54 |  |  |  |  | 20.54 | 0.03 |  |
| 现代种养业 | 种植 |  | 60 | 110 | 160 |  |  |  | 100 | 305 | 735 | 1.05 |  |
|  | 食用菌种植 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | 0.71 |  |
|  | 客家药材种植 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 | 0.26 |  |
|  | 养殖 |  |  |  | 90 |  |  |  | 50 |  | 140 | 0.20 |  |
| 乡土特色产业 | 制茶 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 | 0.06 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农产品加工流通业 | 农产品加工 | 154 |  |  | 30 |  |  |  |  | 345 | 529 | 0.75 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |  |
| 乡村休闲旅游业 | 乡村旅游 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.07 |  |
|  | 农家乐 |  |  |  |  |  | 180 |  |  | 200 | 380 | 0.54 |  |
|  | 民宿 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 | 0.17 |  |
| 乡村新型服务业 | 商贸物流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村信息产业 | 电商 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 20 | 95 | 0.14 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移民村集体经济 | 仓库厂房 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 0.11 |  |
|  | 光伏发电 |  |  | 368 |  | 200 |  |  |  |  | 568 | 0.81 |  |
| 新型农业经营主体 | 移民家庭农场 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 0.03 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |  |
| 其他新产业新业态 | 飞地经济 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |  |
| 生产安置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039.8 | 1039.8 | 1.48 |  |
| 总计 |  | 2220.26 | 904 | 478 | 847.8 | 232.78 | 1180 | 330 | 505 | 4026.4 | 10724.24 | 15.30 |  |

表6.7-1填表说明：

（1）资金安排不落实到村，以县为单位，按扶持方向和内容进行估算

# 就业创业能力建设规划

## 移民劳动力现状及存在的问题

根据走访调查，梅州市大中型水库移民劳动力存在以下问题：

（1）移民村大量年轻力壮的劳动力外出打工，留守在家的大多是老人、妇女和儿童，用工市场基本都是劳动年龄内的“高龄”劳动力。移民留守劳动力主要从事建筑工地临时工、保洁工等重体力、低收入的工作，对于如送快递、外卖等，这些与网络、智能设备密切相关的新兴工作，受自身身体状况、文化水平的限制等原因不能适应此类工作，种种情况限制了移民留守劳动力狭窄的工作选择面。

（2）受经济基础、市场环境等客观因素的影响，创业风险很大，另外，由于受知识能力和技术水平的制约，移民留守劳动力缺乏创业优势，缺少专业知识和创业的“土壤”，受各种制约因素的影响，移民留守劳动力在创业方面“步履维艰”。

（3）移民群众文化水平普遍较低，大部分移民村的留守劳动力年龄较高，工作选择面狭窄，主要以从事农业为主，收入方式单一，因此，结合现状及移民意愿，对移民进行农业技能等培训是非常有必要的。

## 扶持对象

有意愿提升就业创业能力的水库移民。

## 培训内容

以政府为主导、市场需求和移民需求为导向，开展多层次、多渠道、多形式的创业就业培训，提升移民自我发展能力，将培训内容分为技能培训、创新创业带头人培训和其他培训3类。

1）技能培训

围绕产业发展、市场需求、转型需要，开展实用生产技术培训、就业技能培训，全面增强移民职业技能和转移就业能力，拓宽就业空间，提升就业质量。如根据《广东省“粤菜师傅”工程实施方案》（粤人社发〔2018〕187号）、《广东省“南粤家政”工程促进就业工作方案》（粤人社发〔2019〕121号）等有关精神，开展粤菜师傅、家政服务职业技能教育培训，提升水库移民粤菜烹饪技能人才、家政服务人员培养能力和质量，使水库移民从业人员素质有提升、就业有渠道。

2）创新创业带头人培训

加强乡村工匠、文化能人、手工艺人和经营管理人才等创新创业带头人培训，提高移民创业技能，培育造就一批善经营、精管理的致富带头人、农业职业经理人、农技带头人、农业经纪人等新型职业农民，带领更多移民创业就业。

3）其他培训

包括中央有关“三农”工作的重大方针政策培训、产业发展培训、美丽乡村建设培训、移民综合素质培训、移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助等，助推移民发展。

梅州市大中型水库移民结合实际情况，对移民开展培训，详见表7.3-1。

## 后期扶持资金安排

梅州市大中型水库移民“十四五”创业就业能力建设拟使用后期扶持资金估算约301.5万元，占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例为0.43%，详见表7.4-1。

表7.3-1           梅州市大中型水库移民“十四五”创业就业能力建设规划表

| 分类 | 培训项目 | 单位 | 培训数量 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 丰顺县 | 平远县 | 大埔县省属 | 大埔县 | 梅县区 | 梅西水库 | 兴宁市 | 合计 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） |
| 技能培训 | 农业技能培训 | 人次 | 42 | 100 |  | 300 | 120 |  | 74（人） | 636 | 包括农业政策、农作物种植实用技术培训、病虫草害防治等 |
|  | 粤菜师傅 | 人次 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |
|  | 家政服务 | 人次 |  | 20 |  |  | 50 |  |  | 70 |  |
|  | 烤烟种植培训 | 人次 |  |  | 1期/次（约1000人参与培训，受益移民600人） |  |  |  |  | 约1000人参与培训，受益移民600人） |  |
|  | 食用菌种植培训 | 人次 |  |  | 1期/次（约900人参与培训，受益移民680人） |  |  |  |  | 约900人参与培训，受益移民680人 |  |
|  | 客家药材种植培训 | 人次 |  |  | 1期/次（约1300人参与培训，受益移民1100人） |  |  |  |  | 约1300人参与培训，受益移民1100人 |  |
|  | 蜜柚种植培训 | 人次 |  |  | 1期/次（约800人参与培训，受益移民500人） |  |  |  |  | 约800人参与培训，受益移民500人 |  |
|  | 烹饪技能培训 | 人次 |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |
|  | 制茶技能培训 | 人次 |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |
|  | 种植技能培训 | 人次 |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |
|  | 电工 | 人 |  |  |  |  |  |  | 106 | 106 |  |
| 创新创业带头人培训 | 产业发展理念、经营方向、管理模式 | 人次 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  | 带头人培训 | 人 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |
| 其他培训 | “三农”政策解读、移民综合素质培训 | 人次 |  |  |  | 1600 |  |  |  | 1600 |  |

表7.3-1填表说明：

（1）以县为单位开展移民创业就业能力建设规划。

（2）培训移民人数以核定的2020年后期扶持移民劳动力为基数进行规划。

（3）培训内容包括农业技能培训、就业技能培训、创新创业带头人培训等，根据各地实际情况填写。

表7.4-1           梅州市大中型水库移民“十四五”创业就业能力建设拟使用后期扶持资金估算表

| 培训方向 | 培训内容 | 后期扶持资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 后期扶持资金占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 丰顺县 | 平远县 | 大埔县省属 | 大埔县 | 梅县区 | 梅西水库 | 兴宁市 | 合计 |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） |
| 技能培训 | 农业技能培训 | 8.5 | 3.9 |  | 25 | 9 |  | 20 | 66.4 | 0.09 |  |
|  | 粤菜师傅 |  | 1.3 |  |  | 1 |  |  | 2.3 | 0.003 |  |
|  | 家政服务 |  | 1.3 |  |  | 1.8 |  |  | 3.1 | 0.004 |  |
|  | 烤烟种植培训 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 0.02 |  |
|  | 食用菌种植培训 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 0.02 |  |
|  | 客家药材种植培训 |  |  | 19.7 |  |  |  |  | 19.7 | 0.03 |  |
|  | 蜜柚种植培训 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 0.02 |  |
|  | 烹饪技能培训 |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 0.03 |  |
|  | 制茶技能培训 |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 0.03 |  |
|  | 种植技能培训 |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 0.03 |  |
|  | 电工 |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 0.04 |  |
| 创新创业带头人培训 | 产业发展理念、经营方向、管理模式 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 0.02 |  |
|  | 带头人培训 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 0.03 |  |
| 其他培训 | “三农”政策解读、移民综合素质培训 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 0.06 |  |
| 总计 |  | 8.5 | 6.5 | 64.7 | 80 | 11.8 | 60 | 70 | 301.5 | 0.43 |  |

表7.4-1填表说明：

（1）资金安排不落实到村，以县为单位填写。

（2）第（3）～（10）列数据实为5年培训费用的汇总表。在工作过程中，各地可结合具体情况在本表中增加相关内容，也可设计年度创业就业培训费用计算表。

# 散居移民基础设施完善规划

## 现状及存在的问题

（1）道路交通：部分安置点仍存在一些泥土路面，部分道路路面狭窄，交通不便，使得移民户出行不便，一定程度上也制约着散居移民的经济发展。

（2）供电设施：由于散居移民居住较分散且小部分地处偏远的地区，巷道的路灯设施不完善，巷道周边存在照明不足的问题。

（3）基本公共服务设施：散居移民户缺少公共活动中心、文化健身广场等公共服务设施。

（4）供水：部分移民居住较为分散，水源不足、引水困难是造成移民区饮水存在问题的主要原因，为有效解决移民用水紧张问题，饮水工程建设仍需进一步加强。

## 扶持对象

水库移民人数较少（村组移民人口50以下）、居住较为分散，且没有被纳入美丽家园建设和产业升级发展扶持范围的移民所在村。

本次散居移民基础设施完善规划涉及埔寨镇、汤西镇、八乡山镇、泗水镇、河头镇、大东镇、枫朗镇、宁中镇、合水镇、黄陂镇、永和镇、龙田镇、宁新街道、罗岗镇14个镇。

## 规划原则

对于插花安置的散居移民，扶持力度也不能减，要本着“有什么困难，就解决什么问题”的原则安排项目和资金。为防止出现项目小而散、资金使用效率低的问题，建议把五年的资金集中起来，安排大的项目。

## 扶持内容

补齐基础设施和基本公共服务设施短板，对散居移民人均可支配收入低于当地居民的，可有针对性的进行种植业、养殖业、小型农户加工业、手工业等项目扶持，有条件的地方可发展光伏发电、物业经济等，增加移民收入，确保2025年达到所在县级行政区农村居民平均水平，详见表8.2-1。

基础设施主要解决普惠政策覆盖不到或没有解决的移民生产生活方面的难题，如村内道路硬化、沟渠整修、公厕完善等，提高民生保障水平，详见表8.2-2。

## 优先保障项目

本次梅州市大中型水库移民“十四五”规划散居移民优先保障项目共计3宗。详见表8.3-1。

## 8.6 资金安排

梅州市大中型水库移民“十四五”散居移民基础设施完善及产业扶持项目总投资共4655.25万元，拟使用后期扶持资金估算约4655.25万元，占后期扶持资金占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例为6.64 %，详见表8.4-1。

表8.2-1           梅州市大中型水库移民“十四五”散居移民产业扶持方向及内容

| 县区 | 乡镇 | 移民人口 |  | 产业扶持方向及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数（户） | 人口（人） | 种养业 |  | 乡土特色产业 |  | 乡村休闲旅游业 |  | 农产品加工业 |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 种植 | 养殖 | 传统手工业 | 特色食品 | 农家乐 | 乡村民宿 | 农产品加工 | 手工 作坊 | 家庭 工场 | 农田水利设施 | 物业经济 |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） |
| 兴宁市 | 合水镇 | 20 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宁新街道 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 罗岗镇 | 11 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙田镇 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宁新街道 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |

表8.2-1填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）扶持方向与《规划大纲》一致，对散居移民人均可支配收入低于当地居民的，有针对性的进行种植业、养殖业、小型农户加工业、手工业等项目扶持，扶持内容，有条件的地方可发展光伏发电、物业经济等，不限于表中的分类，要本着“有什么困难，就解决什么问题”的原则，确定扶持内容。

表8.2-2           梅州市大中型水库移民“十四五”散居移民基础设施完善措施规划表

| 县区 | 乡镇 | 移民人口 |  | 基础设施完善措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数（户） | 人口（人） | 基础设施 |  |  |  |  |  |  | 基本公共服务设施 |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 饮水 安全 | 路灯 | 村庄 围墙 | 道路硬底化 | 交通 | 沟渠 整修 | 新农村建设 | 文化 广场 | 卫生室 | 公共服务中心 | 机耕路硬底化 | 村容美化绿化 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） |
| 丰顺县 | 汤西镇 | 9 | 25 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 埔寨镇 | 5 | 24 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 八乡山镇 | 2 | 5 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平远县 | 泗水镇 | 3 | 11 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河头镇 | 9 | 35 | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 大埔县 | 大东镇 | 26 | 101 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枫朗镇 | 14 | 65 | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 兴宁市 | 宁中镇 | 3 | 27 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 合水镇 | 36 | 140 |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 黄陂镇 | 5 | 24 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 永和镇 | 9 | 43 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 龙田镇 | 38 | 136 |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 宁新街道 | 1 | 8 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罗岗镇 | 20 | 90 |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |

表8.2-2填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）扶持方向与美丽移民村建设一致，分基础设施、基本公共设施、其他等3类。扶持内容，不限于表中的分类，确定扶持内容。

表8.3-1           梅州市大中型水库移民“十四五”散居移民优先保障项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 |  |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 投资（万元） |  | 项目效益（人） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乡镇 | 村 | 组 |  | 单位 | 规模 | 总计 | 其中：使用后期扶持资金 | 总受益人口 | 其中：移民 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） |
| 1 | 道路交通 | 兴宁市宁中镇 | 丝光村 |  | 公路 | 宗 | 1 | 180 | 180 | 27 | 27 |  |
| 2 | 新农村建设 | 兴宁市合水镇 | 二三区 |  | 新农村建设 | 处 | 1 | 198 | 198 | 38 | 38 |  |
| 3 | 新农村建设 | 兴宁市龙田镇 | 环陂村 |  | 新农村建设 | 处 | 1 | 230 | 230 | 7 | 7 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 宗 | 3 | 608 | 608 | 72 | 72 |  |

表8.3-1填表说明：

（1）以项目为单位填写。

（2）优先保障项目的含义及确定原则和美丽家园建设、产业转型升级的重点项目相同。

（3）第（11）列数据为2020年末的人口数量。

（4）第（12）列数据为核定的2020年后期扶持移民实际现状人数。

表8.4-1           梅州市大中型水库移民“十四五”散居移民基础设施完善拟使用后期扶持资金估算表

| 项目 |  | 后期扶持资金（万元） |  |  |  |  | 后期扶持资金占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 丰顺县 | 平远县 | 大埔县 | 兴宁市 | 合计 |  |  |
| 基础设施 | 饮水安全 |  | 12 | 72 |  | 84 | 0.12 |  |
|  | 交通 |  | 48 |  | 1957.3 | 2005.3 | 2.86 |  |
|  | 道路硬底化 | 27 |  | 195 |  | 222 | 0.32 |  |
|  | 路灯 | 40 |  | 133 |  | 173 | 0.25 |  |
|  | 村庄围墙 | 7 |  |  |  | 7 | 0.01 |  |
|  | 新农村建设 |  |  |  | 1136 | 1136 | 1.62 |  |
| 基本公共服务设施 | 卫生室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化广场 |  | 25.95 | 30 | 55 | 110.95 | 0.16 |  |
|  | 公共活动中心 | 102 |  |  |  | 102 | 0.15 |  |
| 其他 | 村容美化绿化 | 22 |  |  | 132 | 154 | 0.22 |  |
|  | 农田水利设施 |  |  |  | 661 | 661 | 0.94 |  |
| 总计 |  | 198 | 85.95 | 430 | 3941.3 | 4655.25 | 6.64 |  |

表8.4-1填表说明：

（1）资金安排不落实到村，以县为单位，按扶持方向和内容进行估算。

# 其他专项规划

本次大中型水库移民后期扶持“十四五”规划暂不涉及其他专项规划。

# 后期扶持资金估算及年度计划

## 投资估算

### 总投资匡算

根据《广东省水利厅关于编制水库移民后期扶持“十四五”规划的通知》（粤水移民〔2020〕9号），按照2020年全年下达的各类水库移民后期扶持资金的5倍匡算“十四五”期间资金。梅州抽水蓄能电站移民现已全部搬迁安置于五华县水寨镇黄狮新村与龙村镇梅蓄新村，其中符合水库移民后期扶持人口申报条件的共有518户2308人。2020年下达的各类后扶资金并未考虑该部分新增人口，新增后扶人口将于2021年起享受现有后扶人口同等标准的补助与扶持。因此，“十四五”期间梅州市大中型水库移民后期扶持资金应按照2020年全年下达的各类水库移民后期扶持资金加上梅蓄电站移民新增后期扶持资金的5倍进行匡算。

2020年下达至梅州市的大中型水库移民后期扶持资金有中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）、省级大中型水库库区基金、省属水电厂移民补助资金、税收返还资金、省级涉农资金、跨省自助搬迁至我省和本省补登移民后期扶持基金、省属水电厂水库移民专项资金、省级财政专项预算。其中，中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）根据《广东省财政厅关于提前下达2020年中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）的通知》（粤财农〔2019〕41号）文件；省级大中型水库库区基金已列入涉农资金，根据《广东省财政厅关于提前下达2020年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农〔2019〕220号）文件。2020年下达至梅州市的大中型水库移民后期扶持资金明细如表10.1-1所示。

表 10.1-13           2020年下达至梅州市的大中型水库移民后期扶持资金明细表

| 资金 县区 | 中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）（万元） |  |  |  | 省级大中型水库库区基金（万元） | 省属水电厂移民补助资金 | 税收返还资金 | 省级涉农资金 | 跨省自助搬迁至我省和本省补登移民后期扶持基金 | 省属水电厂水库移民专项资金 | 省级财政专项预算 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 后期扶持政策实施工作专项补助 | 项目资金 | 移民补助资金（政府性基金） | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五华县 | 8 | 773 | 862.8 | 1643.8 | 35 |  |  |  |  |  |  | 1678.8 |
| 丰顺县 |  |  |  | 805 | 11 |  |  |  |  |  |  | 816 |
| 平远县 |  |  |  | 414.66 | 9 | 12 | 48 |  |  |  |  | 483.66 |
| 蕉岭县 |  |  |  | 754.5 | 8 | 13 | 57 |  |  | 84 |  | 916.5 |
| 梅江区 | 3 | 74 | 82 | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 159 |
| 大埔县省属 |  |  |  | 1028.5 | 10 | 47 | 197 |  |  |  |  | 1282.5 |
| 大埔县 |  |  |  | 1582.9 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1612.9 |
| 梅县区 | 3 | 29 | 33 | 65 |  |  |  |  | 2.64 |  |  | 67.64 |
| 梅西水库 | 5 | 612 | 549 | 1166 |  |  |  |  |  |  |  | 1166 |
| 兴宁市 |  |  |  | 5339 | 113 |  | 32 |  |  |  | 8 | 5492 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13675 |

2020年全年下达至梅州市的大中型水库移民后期扶持资金总计13675万元，梅蓄电站移民新增后期扶持资金为276.96万元/年，总计年度后期扶持资金为13951.96万元。按照其5倍进行匡算，梅州市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划投资为69759.8万元，另加平远县泗水镇文贵村的普滩移民点建设工程专项资金350万元，梅州市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划总投资为70109.8万元。

### 投资估算

“十四五”期间，梅州市大中型水库移民后期扶持主要包含后期扶持基金直接发放规划、美丽家园建设规划、产业转型升级规划、就业创业能力建设规划和散居移民基础设施完善规划5大扶持方向。规划总投资为70109.8万元，其中，直接发放后期扶持基金20754.72万元，占总投资的29.60 %；美丽家园建设投资33607.09万元，占总投资的47.93 %；产业转型升级投资10724.24万元，占总投资的15.30 %；就业创业能力建设规划投资301.5万元，占总投资的0.43%；散居移民基础设施完善投资4655.25万元，占总投资的6.64 %；其他投资67万元，占总投资的0.10%。详见表10.2-1。

## 资金筹措

梅州市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划总投资为70109.8万元，均使用后期扶持资金。

## 年度计划

“十四五”期间，梅州市大中型水库移民后期扶持年度投资计划如表10.2-1所示。

表 10.2-1           梅州市“十四五”大中型水库后期扶持资金汇总及年度计划表

| 项目 |  |  |  | 拟使用后期扶持资金（万元） | 年度计划（万元） |  |  |  |  |  | 占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 总计 |  |  |
| （1） |  |  |  | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） |
| 基金直接发放规划 | 直补资金 |  |  | 20754.72 | 4213.5 | 4182.06 | 4150.62 | 4119.72 | 4088.82 | 20754.72 | 29.60 |  |
|  | 项目扶持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两者结合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 20754.72 | 4213.5 | 4182.06 | 4150.62 | 4119.72 | 4088.82 | 20754.72 | 29.60 |  |
| 美丽家园建设 | 基础设施 和公共 服务设施 | 基础设施 | 安全饮水 | 1212.5 | 509 | 194 | 253.5 | 147 | 109 | 1212.5 | 1.73 |  |
|  |  |  | 道路硬化 | 8363.61 | 1911 | 1690.14 | 1697.86 | 1536.24 | 1528.37 | 8363.61 | 11.93 |  |
|  |  |  | 路灯亮化（道路照明） | 453 | 58 | 120 | 108 | 50 | 117 | 453 | 0.65 |  |
|  |  |  | 村庄围墙 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0.08 |  |
|  |  |  | 村道护栏 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.03 |  |
|  |  |  | 桥梁 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0.71 |  |
|  |  |  | 新农村建设 | 3789.7 | 757.7 | 758 | 758 | 758 | 758 | 3789.7 | 5.41 |  |
|  |  |  | 其他 | 515 | 100 | 0 | 0 | 215 | 200 | 515 | 0.73 |  |
|  |  | 公共服务设施 | 养老服务 | 492.58 | 18.9 | 143 | 19 | 153 | 158.68 | 492.58 | 0.70 |  |
|  |  |  | 社区公共服务中心 | 762 | 153 | 162 | 215 | 135 | 97 | 762 | 1.09 |  |
|  |  |  | 防灾减灾 | 2131.85 | 370 | 452.5 | 507 | 339.55 | 462.8 | 2131.85 | 3.04 |  |
|  |  |  | 文化广场 | 3023.54 | 486.01 | 648.06 | 664.92 | 564.19 | 660.36 | 3023.54 | 4.31 |  |
|  |  |  | 体育设施 | 286 | 20 | 22 | 92 | 105 | 47 | 286 | 0.41 |  |
|  |  |  | 农家书屋 | 477.6 | 51 | 81 | 101 | 96 | 148.6 | 477.6 | 0.68 |  |
|  |  |  | 文化公园 | 150 | 0 | 0 | 30 | 30 | 90 | 150 | 0.21 |  |
|  |  |  | 码头 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.31 |  |
|  |  |  | 文化室 | 694.4 | 43.88 | 86.12 | 254.4 | 140 | 170 | 694.4 | 0.99 |  |
|  |  |  | 红色教育基地 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 0.29 |  |
|  |  |  | 其他 | 860 | 120 | 0 | 100 | 330 | 310 | 860 | 1.23 |  |
|  | 人居 环境 整治 | 房屋修缮 |  | 224.62 | 20.6 | 20.6 | 29.62 | 126.48 | 27.32 | 224.62 | 0.32 |  |
|  |  | 污水处理 |  | 1040 | 285 | 210 | 170 | 191.96 | 183.04 | 1040 | 1.48 |  |
|  |  | 垃圾处理 |  | 461 | 78 | 128 | 90 | 90 | 75 | 461 | 0.66 |  |
|  |  | 厕所改造 |  | 119.5 | 58 | 25 | 10 | 16.5 | 10 | 119.5 | 0.17 |  |
|  |  | 村庄美化绿化 |  | 5911.71 | 1547.72 | 1025.26 | 1083.9 | 1169.18 | 1085.65 | 5911.71 | 8.43 |  |
|  |  | 渠(河)道治理 |  | 976.68 | 175 | 205 | 210 | 190 | 196.68 | 976.68 | 1.39 |  |
|  |  | 其他 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.14 |  |
|  | 社会 治理 | 组织建设 |  | 244.8 | 30 | 85 | 83 | 21.8 | 25 | 244.8 | 0.35 |  |
|  |  | 民俗文化 |  | 238 | 0 | 45 | 0 | 65 | 128 | 238 | 0.34 |  |
|  |  | 监控设备 |  | 45 | 0 | 20 | 10 | 0 | 15 | 45 | 0.06 |  |
|  |  | 户外宣传牌 |  | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0.06 |  |
|  | 合计 |  |  | 33607.09 | 6932.81 | 6510.68 | 6691.2 | 6619.9 | 6852.5 | 33607.09 | 47.93 |  |
| 产业转型升级 | 农业基础 设施建设 | 土地整治 |  | 140 | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 | 140 | 0.20 |  |
|  |  | 农田水利 |  | 3947.96 | 827.08 | 815.94 | 769.56 | 743.88 | 791.5 | 3947.96 | 5.63 |  |
|  |  | 生产道路 |  | 1700.7 | 341.7 | 359.02 | 264.56 | 456.26 | 279.16 | 1700.7 | 2.43 |  |
|  |  | 灌溉水圳（渠） |  | 433.24 | 90 | 113.24 | 102 | 40 | 88 | 433.24 | 0.62 |  |
|  |  | 灌溉泵站 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.01 |  |
|  |  | 引水陂头 |  | 20.54 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 0.03 |  |
|  | 现代 种养业 | 种植 |  | 735 | 87 | 117 | 82 | 237 | 212 | 735 | 1.05 |  |
|  |  | 食用菌种植 |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0.71 |  |
|  |  | 客家药材种植 |  | 180 | 38 | 36 | 36 | 36 | 34 | 180 | 0.26 |  |
|  |  | 养殖 |  | 140 | 50 | 0 | 30 | 30 | 30 | 140 | 0.20 |  |
|  | 乡土特 色产业 | 制茶 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.06 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农产品加 工流通业 | 农产品加工 |  | 529 | 0 | 0 | 269 | 115 | 145 | 529 | 0.75 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡村 旅游业 | 乡村旅游 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.07 |  |
|  |  | 农家乐 |  | 380 | 36 | 136 | 136 | 36 | 36 | 380 | 0.54 |  |
|  |  | 民宿 |  | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 0.17 |  |
|  | 乡村新型 服务业 | 商贸物流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡村信 息产业 | 电商 |  | 95 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 95 | 0.14 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集体经济 | 仓库厂房 |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.11 |  |
|  |  | 光伏发电 |  | 568 | 146.12 | 157.96 | 116.72 | 73.6 | 73.6 | 568 | 0.81 |  |
|  | 新型农业 经营主体 | 移民家庭农场 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.03 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他新产 业新业态 | 飞地经济 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产安置 |  |  | 1039.8 | 207.96 | 207.96 | 207.96 | 207.96 | 207.96 | 1039.8 | 1.48 |  |
|  | 合计 |  |  | 10724.24 | 1983.4 | 2247.12 | 2192.8 | 2204.7 | 2096.22 | 10724.24 | 15.30 |  |
| 就业创业能力建设 | 技能培训 | 烹饪技能培训 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.03 |  |
|  |  | 制茶技能培训 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.03 |  |
|  |  | 种植技能培训 |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.03 |  |
|  |  | 粤菜师傅 |  | 2.3 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 1.65 | 2.3 | 0.003 |  |
|  |  | 家政服务 |  | 3.1 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 2.45 | 3.1 | 0.004 |  |
|  |  | 烤烟种植培训 |  | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0.02 |  |
|  |  | 食用菌种植培训 |  | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0.02 |  |
|  |  | 客家药材种植培训 |  | 19.7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 19.7 | 0.03 |  |
|  |  | 蜜柚种植培训 |  | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0.02 |  |
|  |  | 电工 |  | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 0.04 |  |
|  |  | 农业技能培训 |  | 66.4 | 5.3 | 8.5 | 34.3 | 5.3 | 13 | 66.4 | 0.09 |  |
|  | 创新创业带头人培训 | 产业发展理念、经营方向、管理模式 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.02 |  |
|  |  | 带头人培训 |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.03 |  |
|  | 其他培训 | “三农”政策解读、移民综合素质培训 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0.06 |  |
|  | 合计 |  |  | 301.5 | 30.3 | 56.8 | 78.3 | 64.3 | 71.8 | 301.5 | 0.43 |  |
| 散居移民基础设施完善 | 基础设施 | 饮水安全 |  | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.12 |  |
|  |  | 交通 |  | 2005.3 | 391.3 | 415.5 | 391.5 | 391.5 | 415.5 | 2005.3 | 2.86 |  |
|  |  | 道路硬底化 |  | 222 | 57 | 95 | 0 | 50 | 20 | 222 | 0.32 |  |
|  |  | 路灯 |  | 173 | 28 | 0 | 73 | 12 | 60 | 173 | 0.25 |  |
|  |  | 村庄围墙 |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.01 |  |
|  |  | 新农村建设 |  | 1136 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 1136 | 1.62 |  |
|  | 基本公共 服务设施 | 公共活动中心 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0.15 |  |
|  |  | 文化广场 |  | 110.95 | 80.95 | 0 | 0 | 30 | 0 | 110.95 | 0.16 |  |
|  | 其他 | 村容美化绿化 |  | 154 | 52 | 20 | 42 | 20 | 20 | 154 | 0.22 |  |
|  |  | 农田水利设施 |  | 661 | 199.7 | 182.62 | 88.7 | 99.6 | 90.38 | 661 | 0.94 |  |
|  | 合计 |  |  | 4655.25 | 1120.15 | 940.32 | 829.4 | 932.3 | 833.08 | 4655.25 | 6.64 |  |
| 其他 | “十四五”规划编制费 |  |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.03 |  |
|  | 工作经费 |  |  | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 0.06 |  |
|  | 合计 |  |  | 67 | 31 | 9 | 9 | 9 | 9 | 67 | 0.10 |  |
| 总计 |  |  |  | 70109.8 | 14311.16 | 13945.98 | 13951.32 | 13949.92 | 13951.42 | 70109.8 | 100.00 |  |

表10.2-1填表说明：

（1）以县为单位填写。

（2）本表实质是一张汇总表，第（3）～（8）列数据为年度计划安排的汇总数。

（3）第（9）列各项重点任务合计栏的后期扶持资金比例应与规划编制时确定的资金比例一致。

# 保障措施

## 完善工作机制

要按照属地管理、政府负责的原则，推动建立健全水库移民后期扶持十四五规划实施工作机制，完善配套保障制度，强化工作能力建设，形成政府领导、部门协同、齐抓共管、合力推进工作的良好格局。梅州市水务局与梅州市水库移民工作办公室应进一步落实好牵头部门的责任，主动沟通对接，加强统筹协调，督促有关部门履行职责，将水库移民后期扶持十四五规划落到实处。

## 强化政策措施引导

积极完善与规划相配套的各项政策措施，综合运用经济、法律、政策手段推进规划实施，鼓励引导企业等社会主体参与规划实施，引导各类资源向规划重点项目配置。着力整顿和规范市场经济秩序，保护公平竞争，改善政务环境、招商引资环境、旅游环境、生态环境和社会环境，完善服务措施，营造良好投资环境和发展环境。

## 健全项目支撑体系

围绕国家以及省、市重大战略机遇，健全大中型水库移民后期扶持十四五规划项目支撑体系，争取国家、省、市支持。进一步拓宽民间投资渠道，落实鼓励民间投资的相关政策，完善项目投融资体系；健全项目工作责任制，构建绿色通道，实施大项目领导负责推进制度；强化项目建设全过程管理，提高项目投资效益。

## 统筹协调规划实施

分年度落实规划提出的主要目标和任务，强化规划作为前置条件的强制性和权威性，以保证规划顺利实施。加快制定大中型水库移民后期扶持十四五规划实施的绩效评价考核体系和具体考核办法。加强对规划年度实施情况考核，进行跟踪分析和监督评估。

建立健全项目库管理制度，确保水库移民后期扶持资金预算及时分解落实到项目。分级建立水库移民人口、后期扶持资金和项目管理台账，强化动态管理。通过加强与财政和审计等部门的协调配合，加快水库移民后期扶持项目评审、招投标、决算审计和竣工验收等工作。

## 加强督查督办

要统筹安排大中型水库移民后期扶持政策实施情况的督导检查、稽察审计、监测评估、绩效评价和统计等工作，形成监督检查工作合力。充分利用全省水库移民后期扶持管理信息系统，分级建立和按期更新基本资料、规划管理、资金管理、统计报表、移民信访等数据信息，提高信息化监管水平。积极运用重点督办、专项检查等手段，着力查处水库移民后期扶持资金结存量大、违规使用资金、项目实施管理不规范等常见易发问题，并从制度源头上规范解决。加强监督检查成果运用，建立健全典型问题通报和重大问题约谈制度，加大对违纪违规行为的责任追究和惩处力度。

## 保障群众知情权、参与权和监督权

在“十四五”规划期间，要把政府主导和移民主体有机统一起来，充分尊重移民意愿，激发移民内生动力，发挥移民群众的主体作用，教育引导广大移民奋力自强，通过辛勤劳动实现振兴发展。鼓励移民村级组织和移民工匠带头人承接的、以移民自建方式组织实施的小型工程及服务项目。加强对水库移民末梢监督系统的维护，及时公布和更新水库移民“十四五”规划相关工作进展情况，接受移民群众监督。

# 社会稳定风险评估

## 风险识别

根据规划内容、库区和移民安置区社会经济构成和总体发展水平等综合分析，梅州市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划社会稳定风险影响主要因素有群众支持问题、受损补偿问题、项目建设与当地基础设施建设协调问题、利益诉求问题和社会治安问题以及其他不可预见性问题等。

1）群众支持问题

梅州市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划以改善水库移民人居环境、完善库区与移民安置区基础设施和基本公共服务、提升移民村社会治理能力、加快移民产业升级发展、全面提高移民收入水平与生活水平为目标。但如果在实施过程中没有充分征求移民群众的意见，维护移民群众在规划编制和实施中的知情权、参与权和监督权，容易产生不必的误会和误解，从而使群众支持项目建设变为阻碍项目建设的情况。

2）项目建设与当地基础设施建设协调问题

梅州市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划涉及道路硬化与拓宽、河岸整治、农田水利设施翻修、房屋修缮、厕所改造等涉及现有基础设施改造的项目，项目开展过程中，如沟通不畅或协调不合理，将会影响当地居民与工程建设方之间的利益和关系。

3）利益诉求问题

在项目开展过程中，建设单位对水库移民关心的环境和生态问题以及水库移民的特殊需求等考虑不周，水库移民如无正常的沟通、反映和诉求渠道时，会因小失大，因矛盾的不断累积引发大的矛盾或事端，不利于项目建设。

4）社会治安问题

与工程有关的社会治安问题主要表现在三个方面：当地居民与建设单位或施工单位人员发生矛盾引发的社会治安问题、施工单位内部人员产生矛盾引发的社会治安问题、其他社会治安问题波及工程建设等。无论哪种形式的社会治安问题的出现，都会在一定程度上影响或阻碍工程的建设。

5）其他不可预见性问题

诸如水库移民与当地居民的摩擦与利益冲突等，可能引发阻碍施工，并影响社会稳定的情况。

## 影响后果分析

以上存在的各项社会不稳定影响因素出现或发生时，将直接影响水库移民后期扶持“十四五”规划项目的顺利开展，并干扰水库移民与当地居民的正常生产和生活。水库移民、当地居民以及施工单位等各方的经济利益受到直接影响。当地政府、建设单位与施工单位需采取相应的处理措施来处理相关事务并化解各类矛盾，其正常工作将受到影响。

社会风险影响因素和影响后果分析如下表所示。

表 12.2-14           社会风险因素及后果分析表

| 风险因素 | 预计影响时间 | 影响后果分析 |
| --- | --- | --- |
| 群众支持问题 | 项目前期和施工期 | 实施过程中没有充分征求移民群众的意见时，容易产生不必的误会和误解，从而使群众支持项目建设变为阻碍项目建设的情况 |
| 受损补偿问题 | 项目建设期 | 补偿标准和对补偿标准的不同理解、补偿时期、补偿政策和补偿程序等不透明，容易引发经济纠纷或阻拦施工等事件 |
| 项目建设与当地基础设施建设协调问题 | 项目前期 | 建设单位与现有基础设施所有者沟通不及时，问题得不到解决时，将影响到项目前期工作的正常进行和与当地群众的关系 |
| 利益诉求问题 | 项目建设期 | 移民群众利益诉求渠道不畅通，会因小失大，因矛盾的不断累积引发大的矛盾或事端，不利项目顺利开展 |
| 社会治安问题 | 项目和施工期 | 发生与工程有关的社会治安问题时，当地群众或建设单位在人员、经济、社会影响等各方面均受到影响或遭受损失，直接影响工程建设和居民生产生活 |
| 其他不可预见性问题 | 项目建设期 | 诸如水库移民与当地居民的摩擦与利益冲突等，可能引发阻碍施工，并影响社会稳定的情况 |

## 社会稳定风险评价

梅州市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划紧扣《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）文件精神以及水利部、广东省关于水库移民后期扶持的规定要求，并严格依照《水利部办公厅关于开展大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》（办移民〔2020〕98号）、《广东省水利厅关于编制水库移民后期扶持“十四五”规划的通知》（粤水移民〔2020〕9号）文件规定开展编制，可为梅州市“十四五”期间后期扶持政策的实施提供技术支持，具有充分的合法性。

规划立足于科学发展的角度，合理确定规划目标、任务、项目和投资规模，具有较强的前瞻性、科学性和可操作性。

规划坚持以人为本，规划编制充分征求了移民群众的意见，切实维护移民群众在规划编制和实施中的知情权、参与权和监督权，正确处理好各方面的利益关系，化解矛盾，构建和谐，维护稳定，具有充分的可行性。

根据规划前期对大中型水库移民村开展的走访调查与意愿征集，当地政府、社会各界、直接受益移民和间接影响的当地居民均对项目实施持支持态度，但同时也提出了项目实施过程中应注重环境保护、合理安排当地居民就业、帮助建设和改善基础设施条件等一系列要求和建议，因此，在水库移民与当地群众总体支持的前提下，建设单位和施工单位在当地政府的指导和配合下，应当采取以下措施以规避可能存在的社会稳定风险。

1）在项目前期准备阶段充分做好水库移民与当地居民的引导和教育工作以及国家政策、法律法规和地方规定的宣传工作；

2）认真分析水库移民与当地居民意见和建议，实物指标补偿标准可在国家政策允许的范围内适当提高，并及时支付到位；

3）开展项目实施和当地基础设施建设时充分征求当地政府和群众意见；

4）尽可能为当地群众提供相应的就业岗位，拓宽当地群众收入渠道；

5）针对水库移民与当地居民的意见和建议，有关部门和建设单位应设立专门的机构，并配合相关工作人员进行汇总、反映和及时解决，保证群众诉述渠道畅通，对一时无法解决的问题，及时向群众做好解释工作；

6）对当地群众正常生产生活中出现的意外情况尽可能提供力所能及的帮助；

7）规划涉及的项目及资金安排经省移民主管部门和省发展和改革委员会审批并经省财政厅批准下达后，在互联网上全面公开，接受社会尤其是水库移民群众的监督，项目实施后对建设内容和资金使用情况进行公示，接受社会的监督。

针对社会风险影响因素的分析和后果预测，在采取相应措施后，社会风险发生的概率、影响范围、影响程度较小，社会稳定风险评估等级为低风险。

# 13附图

- 梅州市大中型水库移民镇及水库分布示意图

（2）梅州市大中型水库移民后期扶持十四五规划优先保障项目分布示意图