工程咨询证书  914414004567562955-20ZYY20

工程设计证书  A144020001

梅州市小型水库移民后期扶持

“十四五”规划

(征求意见稿).

梅州市水务局

梅州市水利水电勘测设计院有限公司

2021年4月

核   定：吴玉建  丘仁宗

审   查：郭青平

校   核：吴利东  陈彩华

编   写：张仕娟

目  录

前言	1

1 基本情况	3

1.1 梅州市经济社会概况	3

1.2 水库移民基本情况	14

1.3 “十三五”期间移民后期扶持情况	29

1.4 “十四五”期间水库移民发展形势	40

2 总体要求	42

2.1 指导思想	42

2.2 规划原则	42

2.3 规划依据	44

2.4 规划范围	45

2.5 规划期限	49

2.6 规划目标	49

3 规划思路	54

3.1 紧扣水库移民后期扶持工作总目标	54

3.2 对标县域发展与乡村振兴总要求	54

3.3 把握重点，分类施策	54

4 美丽家园建设规划	57

4.1 现状及存在的问题	57

4.2 相关规划对移民村的定位	58

4.3 规划原则	60

4.4 扶持标准与范围	61

4.5 扶持方向及内容	62

4.6 优先保障项目	69

4.7 后期扶持资金安排	72

5 产业转型升级规划	74

5.1 现状及存在的问题	74

5.2 相关规划对移民村的定位	75

5.3 发展原则	76

5.4 扶持对象	76

5.5 扶持方向及内容	77

5.6 优先保障项目	90

5.7 后期扶持资金安排	92

6 就业创业能力建设规划	94

6.1 移民劳动力现状及存在的问题	94

6.2 扶持对象	94

6.3 培训内容	94

6.4 后期扶持资金安排	95

7 散居移民基础设施完善规划	97

8 其他专项规划	102

9 后期扶持资金估算及年度计划	103

9.1 投资估算	103

9.2 资金筹措	104

9.3 年度计划	104

10 保障措施	109

10.1 完善工作机制	109

10.2 强化政策措施引导	109

10.3 健全项目支撑体系	109

10.4 统筹协调规划实施	110

10.5 加强督查督办	110

10.6 保障群众知情权、参与权和监督权	110

11 社会稳定风险评估	112

11.1 风险识别	112

11.2 影响后果分析	113

11.3 社会稳定风险评价	114

附图	117

# 前言

梅州市地处粤东北山区，全市已建有大型水库4宗，中型水库19宗，涉移民小型水库137宗，是水库移民集中地区。这些水库在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了我市国民经济与社会蓬勃发展，水库移民为此作出了重大贡献与巨大牺牲。

得益于2006年下半年国务院关于水库移民后期扶持政策的实施，以及广东省移民扶持力度的持续加大，我市各县区库区和移民安置区基础设施和公共服务逐步完善，移民安置区生活环境明显改善，水库移民人均可支配收入持续增长，生产生活水平不断提高，移民的获得感和幸福感显著提升，库区和移民安置区社会稳定和谐。然而，目前梅州市小型水库库区和移民安置区发展仍面临诸多困难，由于基础差、底子薄，发展较为滞后的状况尚未根本改变。库区和移民安置区经济社会发展仍然相对落后，产业结构单一，发展资源和要素相对匮乏，发展优势不突出，移民持续增收存在一定压力；移民安置区生产生活基础设施与公共服务能力仍存在诸多短板，移民生产生活水平总体上仍然低于全市各县区农村居民的平均水平；移民后期扶持工作与乡村振兴战略实施仍未能有效融合。

“十四五”时期正处于我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是建设社会主义现代化国家新征程的起步期，是加快推进生态文明建设和经济高质量发展的攻坚期，是全面实现水库移民后期扶持政策中长期目标的关键期，也是国务院17号文件颁布后，扶持2006年以前搬迁的水库移民20年的最后一个五年。为了进一步落实国务院17号文件精神，在总结“十三五”移民后期扶持规划工作成功经验的基础上，根据《水利部办公厅关于开展大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》（办移民〔2020〕98号）、《广东省水利厅关于编制水库移民后期扶持“十四五”规划的通知》（粤水移民〔2020〕9号）等文件精神与重要指示，结合我市实际情况，开展“十四五”小型水库移民后期扶持规划编制工作。本规划对于进一步推进梅州市水库移民后期扶持政策实施工作，帮助水库移民破解制约发展的突出问题，对促进水库移民致富发展及库区和移民安置区社会稳定、更好地满足水库移民对美好生活的向往具有十分重要的意义。

梅州市水利水电勘测设计院于2020年12月中旬启动小型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作。根据梅州市各县区规划编制情况，结合技术评审工作，通过各县区镇村代表点的实地走访调查，了解移民的发展短板与实际需求，认真分析各县区域小型水库移民所在镇村在后期扶持政策范围内筛选相关方向项目。在此基础上，结合“十四五”时期水库移民后期扶持的新形势与新要求，对“十四五”期间小型水库移民后期扶持方向、扶持内容与重点任务进行系统论证与统筹规划，并汇总编制成果，规划初步成果于2021年4月形成。

本规划是贯穿2021-2025年梅州市水库移民发展的中期规划，是指导我市未来五年水库移民后期扶持工作的战略性规划，是编制年度项目计划的依据，也是与当地乡村振兴战略规划、区域经济发展规划等相衔接的针对水库移民发展的专项规划。规划主要内容包括美丽家园建设规划，产业转型升级规划，就业创业能力建设规划，散居移民基础设施完善规划等。

# 基本情况

## 梅州市经济社会概况

### 区域概况

梅州市位于广东省东北部，地处韩江流域中上游的闽、粤、赣三省交界处，东北部连福建省武平、上杭、永定、平和县，西部和西北部接江西省寻乌、会昌县和本省河源市的龙川、紫金、东源县，东南部邻揭阳市的揭东县和揭西县、潮州市湘桥区和饶平县、汕尾市的陆河县。全境地理坐标位于东经115°19´～116°56´、北纬23°23´～24°56´之间，境内南北最大纵距为172km，东西最大横距为167km，全市总面积15876km2，辖梅江区、梅县区、兴宁市、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县等五县一市二区。

其中五华县辖水寨、河东、转水、华城、岐岭、潭下、长布、周江、横陂、郭田、双华、安流、棉洋、梅林、华阳、龙村16个镇，414个村民委员会，34个居民委员会。平远县设12个镇（差干、仁居、八尺、河头、中行、上举、泗水、东石、大柘、石正、长田、热柘）、136个村委会、7个居委会。丰顺县辖16个镇（埔寨镇、八乡山镇、汤南镇、汤西镇、汤坑镇、北斗镇、建桥镇、丰良镇、龙岗镇、潘田镇、留隍镇、黄金镇、大龙华镇、小胜镇、潭江镇、砂田镇）和1个国营农场（埔寨农场），263个村民委员会和19个居民委员会。蕉岭县辖蕉城、新铺、三圳、文福、广福、长潭、蓝坊、南磜 8 个镇，全县共有 97 个村，村、居民委员会 111个，村民小组 1418 个。梅江区辖3个街道（金山街道、江南街道、西郊街道）、4个镇（长沙镇、三角镇、城北镇、西阳镇），共81个村民委员会和42个社区居民委员会。梅县区辖畲江、水车、梅南、南口、程江、扶大、石坑、大坪、石扇、白渡、丙村、雁洋、松口、隆文和松源等19个镇，423个行政村、4405个自然村。大埔县辖14个镇（湖寮、百侯、枫朗、大东、高陂、光德、桃源、大麻、三河、银江、洲瑞、茶阳、西河、青溪）和丰溪林场，镇、场下设256个村委会（居委会），其中村委会245个、居委会11个。兴宁市辖福兴街道、兴田街道、宁新街道、龙田镇、合水镇、黄陂镇、黄槐镇、石马镇、永和镇、坭陂镇、刁坊镇、叶塘镇、大坪镇、罗岗镇、罗浮镇、宁中镇、径南镇、新圩镇、水口镇、新陂镇共三个街道十七个镇，共501个村。

梅州作为生态发展区，要为大湾区建设提供优质生态产品，力争打造粤港澳大湾区最美后花园。梅州是粤闽赣通往珠三角的主要门户之一，区位优越，交通便利。境内处于长深高速、梅河高速公路、汕昆高速公路、济广高速、汕湛高速、兴华高速线上，广梅汕铁路，205国道以东西方向横穿境内，华（城）陆（丰）高速，228省道、239省道以南北方向横穿境内，交通四通八达，广梅汕铁路可以直达广州、梅州、深圳、武昌、汕头等城市。

### 自然环境

梅州市地处五岭以南山区，地质构造比较复杂，主要由花岗岩、喷出岩、变质岩、砂页岩、红色岩和石灰岩六大岩系构成台地、丘陵、山地、阶地和平原五大类地貌。全市山地面积最大，占47.5%；丘陵占39.2%；平原、阶地、台地面积仅占12.4%；河流和水库等水域面积占0.9%。

境内地势西北高东南低。全市由东北-西南的罗浮山系、莲花山系、凤凰山系和西北-东南的铁山障山地、蕉平山地以及近乎南北走向的七目障山地构成，其中位于梅县、大埔、丰顺交界的铜鼓峰，海拔1560m，为本市第一高峰；平远县与江西省寻乌县边界的项山，海拔1530m，为本市第二高峰。本市最低处在丰顺县汤南镇，海拔为7.0m。境内山地坡度组成为：0º～5º的占山地总面积的12.3%，5º～15º的占20.8%，15º～25º的占32.3%，25º～35º的占14.7%，35º以上占19.8%。

本市地貌类型主要为山区丘陵，根据地质结构，其风化残积表层土壤主要有赤红壤、红壤、黄壤以及紫色土等，其中赤红壤、红壤分布最广，是梅州市的主要土壤类型，全市各县（市、区）均有分布。赤红壤分布面积约7216.99km2，占自然土壤面积的50.0%；红壤面积4668.55km2，占32.3%；黄壤375.5km2，紫色土分布面积316.1km2。据土壤普查取样分析，本市土壤普遍呈酸性，PH值大多介于4.5～6.5之间，养分含量适中。耕作土壤主要有赤红壤、红壤、黄壤、紫色土、潮沙土、水稻土及菜园土等类型。

不同母质发育的土壤其性质也不同。发育于花岗岩母质的赤红壤、红壤，物理风化和化学风化均极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳，土壤结构疏松，易被冲刷流失，容易形成崩岗。发育于砂砾岩、砂岩、砂页岩母质上的赤红壤、红壤，矿物质养分有效性较高，含有一定量的P、K，但有机质缺乏，土壤粘性差，土层浅薄，易出现石质土，保水保肥能力差。紫色砂岩、紫色页岩发育的紫色土，成土时间短，物理风化强烈，易被淋溶冲刷而裸露母岩，形成光头山岗。

梅州市属亚热带季风气候区，地处南亚热带和中亚热带分界处，以大埔县茶阳经梅县松口、蕉岭县蕉城、平远县石正、兴宁市岗背为分界线，以北为中亚热带区，以南为南亚热带区。

梅州市冬季干冷，夏季湿热多雨。各县（市、区）年平均风速为0.9 m/s～2.1 m/s，大风天气不常出现，八级以上大风，五华县最多，平均每年2次～3次；兴宁最少，平均每年一次。大风天气的年际变化较大，兴梅盆地静风时间多，但局地瞬时风力往往可达10级以上。

梅州市的多年平均气温为20.6℃～21.4℃。相对而言，暖区为兴宁、梅县盆地、水寨盆地、大埔沿河盆谷地带以及丰顺汤坑一带，其年平均气温在21℃以上。随地势抬升气温逐渐降低，在500m以上山地平均气温18℃以下，为本市相对冷区。月平均气温7月最高，为28.3℃～28.6℃；1月份最低，在11.1℃～13.3℃之间。据气象观测记录，极端最低温度-7.3℃（梅城，1955年1月12日），极端最高气温39.5℃（梅城，1989年7月14日）。全年大于或等于10℃的累积温度为6850℃～7598℃，宜耕季节长，有利于各种喜温亚热带作物生长。

梅州境内雨季长，降雨充沛。多年平均降水天数在150天左右，多年平均年降水量为1594mm，其特点是：盆地少于丘陵和山地，背风坡少于迎风坡。兴梅盆地、大埔河谷盆地，多年平均年降水量在1500mm左右，周围丘陵山地则在1600mm以上；丰顺县处于莲花山东侧，是季风系统的迎风坡面，年降水量较多，汤坑为1749mm，上八乡、茶背一带在2000mm以上。降水量年际变化很大，年降水量最多出现在丰顺县犀狗寮（1961年4391mm），主要受热带气旋影响所致；年降水量最少出现在五华县城，1963年年降水量为955mm，这年干旱特别严重。降水量季节性变化，雨季和旱季分明。4月～9月是雨季，平均降水量占全年的70%～80%；10月至次年3月是旱季，其中10月至次年2月的历年月平均水量小于100mm。历年平均月最大降水量各县（市、区）均超过500mm，其中以丰顺县城1961年9月为最多，降雨达941.3mm。

各县（市、区）日雨量50mm或以上的暴雨日，历年平均仅有4次～6次。虽然梅州市各县（市、区）的暴雨不多，但由于山地丘陵广布，集水面积大，河溪弯曲狭小，泄洪能力差，加上局部地区降雨强度大，暴雨常常造成山洪爆发，洪涝灾害十分突出，是梅州市的主要自然灾害之一。

全区多年平均年径流深为893mm，多年平均年径流量为141.77亿m3。全区径流量的年际变化规律与降水量的年际变化规律一致。连续最大四个月径流量基本上出现于5月～8月，占全年径流量的52%～70%；汛期（4月～9月）径流量一般占全年径流量的65%～80%之间。

梅州市境内河流众多，分属韩江、榕江、东江3大水系。境内集雨面积100km2以上的河流有53条（含韩江干流），其中属韩江水系的有48条，属榕江水系的有4条，属东江水系的有1条。

梅州境内主要有韩江（梅江、琴江）、五华河、宁江、程江、石窟河、松源河、汀江、梅潭河、大胜溪、丰良河、八乡河、榕江北河等。韩江为梅州市的主要河流，其干流包括梅江、琴江，全长470km，坡降为0.39‰。梅江横贯兴宁、梅县盆地，河道平坦，坡降较小，仅为0.4‰。梅州河流的主要特征是：在盆地的河道，河床坡降小，洪峰流量大，且沿河盆地是当地政治、经济、文化中心和工农业生产的重要基地；山区河流，河床坡降陡，天然落差大，水力资源丰富，但洪水易涨易退，容易引起山洪灾害，使一些大、中、小型水库严重淤积，且局部地区水土流失仍未完全治理，造成河水含沙量较大，部分淤积仍在加深。

梅州市是广东省水土流失最严重的地区之一，据全国第一次水利普查显示，2010年梅州市共有水土流失面积3235.75km2，占总面积的20.4%。其中轻度水土流失面积1238.06km2，占水土流失面积的38.3%；中度水土流失面积1072.47km2，占水土流失面积的33.1%；强度水土流失面积605.15km2，占水土流失面积的18.7%；极强度水土流失面积277.43km2，占水土流失面积的8.6%；剧烈水土流失面积42.64km2，占水土流失面积的1.3%。水土流失以自然侵蚀为主，以轻、中度居多，强度以上水土流失主要由崩岗引起，全市共有崩岗54017个，崩岗流失面积457.78km2，在崩岗流失中，宽深10米以上的大型崩岗有34208个，具有数量多、规模大、范围广、侵蚀剧烈、危害严重等特点。人为水土流失面积中，以火烧迹地居多，其次为各类开发区引起。

水土流失在区县分布中，五华县水土流失面积最多也最为严重，为792.61km2，占县域面积的24.5%，仅崩岗就有22117个，占全市崩岗数量的40.9%。兴宁市、大埔县、梅江区、梅县水土流失也有较多分布，占县域面积的20%左右，水土流失较轻的为平远县、蕉岭县。

### 历史及文化传承

梅州具有五千年文明史，始于新石器时代。未建置前，属南海郡，建置始于五代十国时期，几经置废升降，先后称程乡县、敬州、梅州、嘉应州、兴梅专区、梅县专区、梅州市。历史上的梅州在州、府一级行政区划建置之前，属（广州）南海郡，分属揭阳县。据北宋《舆地广记》记载，梅州“春秋为七闽地，战国属越，秦属南海，汉属百越”。

1980年代，实行市管县体制。1988年1月，广东实行市管县体制，梅县地区改为梅州市；1994年6月，兴宁县撤县设市(县级)；2013年梅县设区，梅州下辖两区一市五县。

新中国成立后，逐渐奠定”世界客都”地位。作为客家大本营的重心，梅州在政治、军事、文化、经济、海外联系诸方面，全方面推进并走在前边。

梅州是历史文化之城，是中国中原文化和南方土著文化的重要交汇点，以其独树一帜的客家文化名扬四海，拥有"文物由来第一流"美誉，被国务院命名为国家历史文化名城。梅州是客家文化的重要传承创新地和向外传播的核心区，被誉为人文蔚起冠粤东的文化之乡，创新进取、包容开放的侨乡，也是近代史上光荣的中央苏区。梅州有历史悠久的古越文化和珍贵的文物古迹，沉淀客家人文历史的我国五大特色民居建筑之一围龙屋，已成“两山三水一洲一塔”的城址环境，与“一城两街”的古城格局。

梅州是久负盛名的"人文秀区"，是客家历史文化遗产最丰富的聚集地。客家民系深厚的文化积淀，独特的民俗风情，神奇的迁徙历史，被誉称为中华传统文化的"活化石"、"生活中的古典"，在我国民俗史上占有极高的历史地位和很高的研究价值。梅州又是我国近代著名爱国诗人、杰出外交家、政治家、教育家黄遵宪，辛亥革命元老、中国现代教育奠基人何子渊的故乡，他们的爱国主义精神和重大贡献对后世产生了深远的影响。黄遵宪还被"黄学"研究专家称为近代中国走向世界的第一人。

梅州市现有文物保护单位全国重点文物保护单位包括叶剑英故居、丘逢甲故居、父子进士牌坊、人境庐和荣禄第、谢晋元故居等5处；广东省文物保护单位包括灵光寺、千佛铁塔、兴宁学宫等75处；梅州市市级文物保护单位包括梅江桥、江南天主教堂建筑群旧址、状元桥等130处；县级文物保护单位包括八角亭、大东岩摩崖石刻、朱云卿故居等256处，共466处。

近年来，在实施"文化梅州"发展战略中，梅州市充分挖掘利用丰富的历史文化资源，不断加快客家文化的保护和开发步伐，全力打造客家文化大观园和名闻遐迩的"世界客都"，建设全球客家人的精神家园，把文化产业发展成为壮大山区经济的朝阳产业。

梅州市有国家级非物质文化遗产6个、省级24个、市级54个。梅州市直非物质文化遗产有梅州客家山歌、广东汉剧，各县（市、区）共有县级以上259项。其中，梅江区66项，梅县区40项，丰顺县20项，大埔县35项，平远县14项，蕉岭县11项，兴宁市31项，五华县42项。根据国家非物质文化遗产名录的分类体系，梅州市内的所有非遗项目涵盖了分类体系中的全部10个门类。

目前梅州市内划定历史文化街区包括凌风东西路历史文化街区、金山顶历史文化街区、中山路历史文化街区共3片历史文化街区，划定历史文化风貌区包括西街（红杏坊）历史文化风貌区、东街（攀桂坊）历史文化风貌区、福禄岌历史文化风貌区、约亭顶历史文化风貌区、璇螺湖历史文化风貌区共5片历史文化风貌区。

### 经济社会现状

梅州市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面落实全省推动老区苏区振兴发展工作现场会精神，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，推动经济运行稳中向好，城乡居民收入稳步增长，全面建成小康社会取得新的重大进展。

梅州市经济社会现状详见表1.1-1。

2019年，全市经济社会平稳健康发展，城乡居民收入稳步提高，社会各项事业取得新进步。全市实现地区生产总值（初步核算数）1187.06亿元，比上年增长3.4%。全市人均地区生产总值27096元，增长3.3%。　其中：第一产业增加值219.03亿元，比上年增长4.1%，对地区生产总值增长的贡献率为20.7%；第二产业增加值370.89亿元，比上年增长3.0%，对地区生产总值增长的贡献率为31.7%；第三产业增加值597.14亿元，比上年增长3.4%，对地区生产总值增长的贡献率为47.6%。三次产业结构比重为18.5：31.2：50.3。县域地区生产总值（不含市辖区）700.47亿元，占全市比重为59.0%，增长3.2%。

2019年末常住人口438.30万人，比上年末增加0.42万人，其中城镇人口225.68万人，占常住人口的比重（常住人口城镇化率）为51.49%，比上年末提高1.0个百分点。全市出生人口6.88万人,人口出生率为11.93‰；死亡人口2.98万人，死亡率为5.16‰；自然增长人口3.90万人，自然增长率为6.77‰。年末户籍人口为546.20万人。

全年城镇新增就业2.21万人，就业困难人员实现再就业0.17万人。年末城镇实有登记失业人员1.29万人，城镇登记失业率2.26%，比上年末下降0.01%。

全年农业粮食作物播种面积269.63万亩，比上年增长0.04%；全年粮食产量110.35万吨，增长3.9%；稻谷产量103万吨，增长4.4%；甘蔗产量5.12万吨，下降2.7 %；油料产量 3.5万吨，增长5.9%；蔬菜产量225.2 万吨，增长5.5%；水果产量142.99万吨，增长7.2%；茶叶产量2.09万吨，增长6.5%。全年肉类总产量27.12万吨，下降5.7%。其中：猪肉产量 14.42万吨，下降16.4%；禽肉产量10.88万吨，增长12.1%。全年水产品产量10.82万吨，增长1.03%。

全年全部工业增加值比上年增长3.0%。规模以上工业增加值增长1.7%，其中，国有及国有控股企业增长4.7%，民营企业增长1.7%，外商及港澳台投资企业下降7.9%，股份制企业增长2.8%，股份合作制企业增长8.2%，集体企业下降35.0%。分轻重工业看，轻工业下降3.9%，重工业增长6.1%。分企业规模看，大型企业增长1.2%，中型企业增长2.3%，小微型企业增长1.8%。高技术制造业增加值比上年下降0.6%，占规模以上工业增加值的比重为17.6%，比上年下降0.3个百分点。先进制造业增加值比上年下降5.0%，占规模以上工业增加值的比重为23.7%，比上年下降2.2个百分点。装备制造业增加值比上年下降0.6%，占规模以上工业增加值的比重为21.2%，比上年下降0.7个百分点。优势传统产业增加值比上年增长3.5%，年末全市金融机构本外币各项存款余额2251.36亿元，比上年末增长5.6%，全年财产和人寿保险费总收入63.86亿元，增长8.3%。

全市资质等级以上建筑企业181个，实现建筑业总产值 392.94亿元，比上年增长11.9%；实现利润总额 18.1亿元，增长5.8%；利税总额29.65亿元，增长6.0%。建筑施工企业房屋建筑施工面积2242.01万平方米，下降9.5%；房屋竣工面积620.93万平方米, 下降40.7%。

全年完成固定资产投资比上年增长4.0%。其中，项目投资增长8.4%。基础设施投资增长2.1%，占固定资产投资的比重为37.6%。

房地产开发投资253.89亿元，比上年下降1.9%，商品住宅开发投资206.80亿元，增长4.2%。全年批发和零售服务业业增加值比上年增长1.8%，住宿和餐饮业增加值增长1.8%，金融业增加值增长7.3%，房地产业增加值增长11.3%。现代服务业增加值318.09亿元，增长6.9%。生产性服务业增加值195.95亿元，增长4.6%。全年规模以上服务业企业实现营业收入56.72亿元，比上年下降0.4%。

全年国内贸易社会消费品零售总额775.14亿元，比上年增长6.7%。

全年对外经济货物进出口总额120.62亿元,比上年下降10.8%。出口总额100.74亿元，下降14.6%。

全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值31.33亿元，比上年增长2.0%。公路、水路交通运输方式完成货物周转量195.06 亿吨公里，增长2.3 %，其中：公路货物周转量194.93亿吨公里，增长2.3%；完成旅客周转量35.70亿人公里，下降14.5 %，其中，公路旅客周转量35.69亿人公里，下降14.5%。

年末全市公路通车里程 19657公里，其中：高速公路通车里程603公里。每百平方公里公路密度为123.8公里。

全年完成邮电业务总量208.84亿元（邮政业按2010年不变价格计算，电信业按2015年不变价计算，下同)，增长48.9%。

| 表 1.1-1 梅州市2019年经济社会基本情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 单位 | 数量 | 其中：五华县 | 平远县 | 丰顺县 | 蕉岭县 | 梅江区 | 梅县区 | 大埔县 | 兴宁市 |
| 幅员面积 |  | km² | 15914.78 | 3237.8 | 1381 | 2710.22 | 960 | 570.9 | 2482.86 | 2467 | 2105 |
| 耕地面积 |  | 万亩 | 240.02168 | 61.64 | 15.5 | 32.85 | 13.34268 | 12.66 | 31.45 | 24.759 | 47.82 |
| 基层组织 | 乡（镇） | 个 | 110 | 16 | 12 | 16 | 9 | 4 | 19 | 14 | 20 |
|  | 村（居委会） | 个 | 2014 | 414 | 143 | 282 | 111 | 129 | 423 | 11 | 501 |
|  | 村民小组 | 个 | 26507 | 7390 | 1439 | 1286 | 1418 | 858 | 4405 | 245 | 9466 |
| 人口 | 合计 | 万人 | 546.2037 | 152.46 | 26.5037 | 73.4476 | 23.3524 | 35.75 | 61.74 | 56 | 116.95 |
|  | 农业 | 万人 | 337.5046 | 101.06 | 15.4852 | 46.6871 | 18.4723 | 5.42 | 33.03 | 39 | 78.35 |
|  | 非农业 | 万人 | 208.7091 | 51.41 | 11.0185 | 26.7605 | 4.8801 | 30.33 | 28.71 | 17 | 38.6 |
| 地区生产总值 | 合计 | 亿元 | 918.6967 | 155.67 | 82.102 | 108.079 | 82.9457 | 10.08 | 203.84 | 92.51 | 183.47 |
|  | 第一产业 | 亿元 | 205.0773 | 34.25 | 12.21 | 24.7024 | 11.9599 | 0.97 | 49.35 | 23.905 | 47.73 |
|  | 第二产业 | 亿元 | 258.693 | 35.18 | 24.5 | 39.0825 | 27.0155 | 3.15 | 69.2 | 25.245 | 35.32 |
|  | 第三产业 | 亿元 | 454.9144 | 86.24 | 45.38 | 44.2941 | 43.9703 | 5.96 | 85.29 | 43.36 | 100.42 |
| 人口密度 |  | 人/km² | 343 | 471 | 192 | 271 | 243 | 626.2 | 249 | 227 | 556 |
| 农业人口人均耕地 |  | 亩/人 | 0.71 | 0.4 | 1.68 | 0.7 | 0.57 | 0.35 | 0.95 | 0.635 | 0.64 |
| 地方公共财政预算收入 |  | 亿元 | 74.6606 | 10.04 | 7.59 | 7.056 | 8.3456 | 7.27 | 15.88 | 8.279 | 10.2 |
| 地方公共财政预算支出 |  | 亿元 | 331.5708 | 80.3 | 34.1519 | 51.9867 | 31.4338 | 0 | 60.68 | 4.1184 | 68.9 |
| 农村居民人均可支配收入 |  | 元/人 | 16425.17 | 13619.2 | 17986 | 14536 | 15996.1 | 36515 | 20421 | 19705 | 16256 |

表1.1-1填表说明：

- 以县（市、区）为单位填写。

（2）表中数据全部来源于梅州市各县区2019年经济社会统计年鉴及各县区汇总。

## 水库移民基本情况

### 小型水库基本情况

梅州市地处粤东北山区，新中国成立以来，在党和政府的领导下，通过全市人民的艰苦努力，我市兴建和改造了一批水利水电工程和设施，涉及有移民安置的小型水库137宗。其中五华县22宗，分别为白叶塘水库、程屋水库、大吉坑水库、德马礤水库、东风水库、风门坳水库、福新水库、甘畲水库、洪湖水库、黄洞水库、黄梅水库、鸡子社水库、径里水库、坑尾水库、平星水库、三渡水水库、三坑水库、三源水库、上双坑水库、水坑水库、位公水库、西坑水库、杨恩水库与洋塘水库；平远县10宗，分别为冷水坑水库、留畬寨水库、五级水库、梅塘水库、叶畬水库、高桥水库、王竹良水库、红山水库、横水水库、银隆径水库；丰顺县9宗，分别为茜坑水库、洋坑水库、建桥水库、大径口水库、马鞍山水库、山方水库、奖坪水库、广洋筑堤工程、留隍治涝工程；蕉岭县7宗，分别为龙潭水库、红坑水库、冷水坑水库、浒竹水库、水口水库、百丈礤水库、大地水库；梅江区6宗，分别为小密水库、泮坑水库、黄坑水库、西阳电站、将军阁水库、干才水库；梅县区33宗，分别为石子岭水库、汶水水库、坝头电站、巴庄水库、白沙坪水库、丙村电站、礤头水库、大劲水库、单竹窝电站、古梅陂水库、金鸡石水库、坑美水库、腊石水库、黎坑塘水库、林坑水库、岭美水库、卢墩坳水库、罗里盘蛇水库、麻地水库、大窝水库、横岗水库、鸡公塘水库、林塘水库、永丰水库、蓬辣滩电站、千斤水库、石泉坝水库、四人坑水库、瓦窑下水库、晓神坑水库、小密水库、彰坑水库；大埔县12宗，分别为沐东水库、小留水库、上卢子水库、葵坑水库、白水礤水库、东山水库、三洲水库、禾坑水库、清水塘水库、柯陂水库、虾公岭水库、大靖水库；兴宁市41宗，分别为福岭水库、班基坪水库、仙人座石水库、邹洞水库、坪田水库、长段水库、东湖水库、高坑水库、红湖水库、黄泥陂水库、钳口陂水库、梨陂寨水库、三变水库、曾坑水库、兴江水库、三枫水库、打石坑水库、梧地径水库、元潘水库、仙人庵水库、响水寨水库、大浪水库、建新水库、跌水寨水库、九子坑水库、马山水库、石屐水库、教尾水库、独石水库、乐仙水库、大蕉坑水库、老虎石水库、石峡水库、周帮水库、洋塘坑水库、布尾水库、螺坑水库、罗栋水库、毛公寨水库、铜罗水库、大信水库，以及河口河、黄陂运河、梅江河、宁江河、宋声河等。

这些水利水电工程在防洪、灌溉、供水、发电、生态综合利用等方面发挥了巨大的经济效益和社会效益，为梅州市国民经济持续、稳定、快速发展起到了重要的支撑和保障作用。梅州市小型水库移民所属水库建设情况如表1.2-1所示。

| 表1.2-1 梅州市小型水库建设基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 序号 | 水库名称 | 所在河流 | 建设地点 | 建设时间 | 水库后期扶持移民 |  |
|  |  |  |  |  |  | 户数(户) | 人口(人) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 五华县 | 1 | 鸡子社水库 | 琴江水系 | 水寨镇 | 1956.08 | 21 | 93 |
|  | 2 | 平星水库 | 琴江水系 |  | 1958.04 | 192 | 827 |
|  | 3 | 三坑水库 | 琴江水系 |  | 1955.11 | 20 | 89 |
|  | 4 | 大吉坑水库 | 琴江水系 | 河东镇 | 1962.1 | 36 | 149 |
|  | 5 | 三源水库 | 琴江水系 | 转水镇 | 1957.1 | 23 | 75 |
|  | 6 | 黄梅水库 | 琴江水系 |  | 1962.04 | 16 | 60 |
|  | 7 | 上双坑水库 | 琴江水系 | 华城镇 | 1965.05 | 92 | 376 |
|  | 8 | 坑尾水库 | 琴江水系 | 岐岭镇 | 1963.01 | 12 | 55 |
|  | 9 | 洋塘水库 | 琴江水系 |  | 1964.05 | 22 | 113 |
|  | 10 | 风门坳水库 | 琴江水系 | 长布镇 | 1963.1 | 109 | 480 |
|  | 11 | 水坑水库 | 琴江水系 |  | 1971.09 | 42 | 168 |
|  | 12 | 甘畲水库 | 琴江水系 | 周江镇 | 1970.03 | 32 | 118 |
|  | 13 | 洪湖水库 | 琴江水系 |  | 1965.1 | 107 | 514 |
|  | 14 | 程屋水库 | 琴江水系 | 横陂镇 | 1965.09 | 61 | 188 |
|  | 15 | 杨恩水库 | 琴江水系 |  | 1955.1 | 100 | 365 |
|  | 16 | 三渡水水库 | 琴江水系 | 郭田镇 | 1969.12 | 8 | 41 |
|  | 17 | 径里水库 | 琴江水系 | 安流镇 | 1958.08 | 97 | 436 |
|  | 18 | 白叶塘水库 | 琴江水系 | 梅林镇 | 1958.1 | 15 | 66 |
|  | 19 | 福新水库 | 琴江水系 |  | 1972.12 | 12 | 51 |
|  | 20 | 东风水库 | 琴江水系 | 华阳镇 | 1970.03 | 38 | 170 |
|  | 21 | 德马礤水库 | 琴江水系 | 龙村镇 | 1970.07 | 4 | 13 |
|  | 22 | 黄洞水库 | 琴江水系 |  | 1958.11 | 14 | 68 |
|  | 合计 | 22 |  | 13 |  | 1073 | 4515 |
| 平远县 | 1 | 冷水坑水库 | 韩江水系 | 东石镇 | 1964.07 | 167 | 680 |
|  | 2 | 留畬寨水库 | 韩江水系 |  | 1963.10 | 6 | 26 |
|  | 3 | 五级水库 | 韩江水系 | 热柘镇 | 1978.05 | 46 | 130 |
|  | 4 | 梅塘水库 | 韩江水系 | 八尺镇 | 1976.05 | 3 | 10 |
|  | 5 | 叶畬水库 | 韩江水系 |  | 1970.10 | 15 | 51 |
|  | 6 | 高桥水库 | 韩江水系 |  | 1980.10 | 14 | 53 |
|  | 7 | 王竹良水库 | 韩江水系 | 石正镇 | 1978.10 | 3 | 16 |
|  | 8 | 红山水库 | 韩江水系 | 仁居镇 | 1969.10 | 24 | 123 |
|  | 9 | 横水水库 | 韩江水系 | 中行镇 | 1985.05 | 39 | 144 |
|  | 10 | 银隆径水库 | 韩江水系 | 上举镇 | 1956.11 | 3 | 9 |
|  | 合计 | 10 |  | 7 |  | 320 | 1242 |
| 丰顺县 | 1 | 茜坑水库 | 榕江北河 | 汤西镇蕉潭村 | 1958年 | 57 | 253 |
|  | 2 | 洋坑水库 | 韩江支流丰良河 | 建桥镇环西村 | 1974年 | 153 | 750 |
|  | 3 | 建桥水库 | 韩江支流丰良河 | 建桥镇建桥村 | 1957年 | 6 | 31 |
|  | 4 | 大径口水库 | 韩江支流丰良河 | 丰良镇三山村 | 1972年 | 26 | 90 |
|  | 5 | 马鞍山水库 | 龙溪 | 小胜镇中社村 | 1984年 | 40 | 187 |
|  | 6 | 山方水库 | 韩江支流丰良河 | 黄金镇罗江村 | 1970年 | 24 | 89 |
|  | 7 | 奖坪水库 | 韩江支流 | 留隍镇石九村 | 1970年 | 22 | 109 |
|  | 8 | 广洋筑堤工程 | 韩江支流丰良河 | 黄金镇 | 1975年 | 300 | 1316 |
|  | 9 | 留隍治涝工程 | 韩江 | 留隍镇 | 1974年 | 66 | 225 |
|  | 合计 | 9 |  | 9 |  | 711 | 3136 |
| 蕉岭县 | 1 | 龙潭水库 | 石窟河支流乌土河 | 文福学湖村鹤湖村 | 1993年5月 | 48 | 178 |
|  | 2 | 红坑水库 | 石窟河支流溪峰河 | 蓝坊红坑村红坑村 | 1971年12月 | 124 | 278 |
|  | 3 | 冷水坑水库 | 石窟河支流乐干河 | 广福镇留畲村 | 1970年12月 | 9 | 34 |
|  | 4 | 浒竹水库 | 石窟河支流浒竹水 | 长潭镇浒竹村 | 1978年12月 | 35 | 143 |
|  | 5 | 水口水库 | 石窟河支流礤背水 | 三圳镇礤背片区 | 1978年10月 | 98 | 345 |
|  | 6 | 百丈礤水库 | 石窟河支流柚树河 | 新铺镇徐溪村 | 1978年12月 | 14 | 59 |
|  | 7 | 大地水库 | 梅河支流大地河 | 蓝坊镇大地村 | 1965年12月 | 32 | 98 |
|  | 合计 | 7 |  | 7 |  | 360 | 1135 |
| 梅江区 | 1 | 小密水库 | 小密河 | 梅江区小密村 | 1961年 | 338 | 976 |
|  | 2 | 泮坑水库 | 泮坑水 | 梅江区泮坑村 | 1954年 | 17 | 36 |
|  | 3 | 黄坑水库 | 黄坑水 | 梅江区黄坑村 | 1972年 | 24 | 89 |
|  | 4 | 西阳电站 | 梅江 | 梅江区鳗宗滩 | 1998年 | 66 | 281 |
|  | 5 | 将军阁水库 | 白宫水 | 梅江区将军阁村 | 未建成 | 206 | 780 |
|  | 6 | 干才水库 | 扎田河 | 梅江区干才村 | 1968年 | 69 | 319 |
|  | 合计 | 6 |  | 6 |  | 720 | 2481 |
| 梅县区 | 1 | 石子岭水库 | 大地水 | 白渡镇 | 1965 | 136 | 451 |
|  | 2 | 汶水水库 | 汶水 |  | 1968 | 30 | 113 |
|  | 3 | 坝头电站 | 梅江 | 雁洋镇 | 2001 | 236 | 832 |
|  | 4 | 巴庄水库 | 扬文水 | 石扇镇 | 1971 | 172 | 563 |
|  | 5 | 白沙坪水库 | 横石水 | 丙村镇 | 1963 | 26 | 98 |
|  | 6 | 丙村电站 | 梅江 |  | 2004 | 120 | 431 |
|  | 7 | 礤头水库 | 大黄水 | 松口镇 | 1968 | 40 | 154 |
|  | 8 | 大劲水库 | 潭江水 | 南口镇 | 1969 | 176 | 569 |
|  | 9 | 单竹窝电站 | 梅江 | 松口镇 | 2004 | 175 | 617 |
|  | 10 | 古梅陂水库 | 三坑水 | 石扇镇 | 1959 | 4 | 10 |
|  | 11 | 金鸡石水库 | 三葵水 | 扶大镇 | 1955 | 29 | 128 |
|  | 12 | 坑美水库 | 坑美水 | 隆文镇 | 1965 | 19 | 88 |
|  | 13 | 腊石水库 | 腊石水 | 梅南镇 | 1956 | 5 | 23 |
|  | 14 | 黎坑塘水库 | 大坪水 | 大坪镇 | 1973 | 5 | 19 |
|  | 15 | 林坑水库 | 林坑水 | 隆文镇 | 1973 | 22 | 100 |
|  | 16 | 岭美水库 | 径岭水 | 松源镇 | 1972 | 3 | 10 |
|  | 17 | 卢墩坳水库 | 隆文河 | 隆文镇 | 1995 | 81 | 365 |
|  | 18 | 罗里盘蛇水库 | 横西水 | 松口镇 | 2003 | 11 | 32 |
|  | 19 | 麻地水库 | 宝坑水 | 松源镇 | 1966 | 17 | 53 |
|  | 20 | 大窝水库 | 水声水 | 水车镇 | 1969 | 50 | 234 |
|  | 21 | 横岗水库 | 横岗水 | 程江镇 | 1970 | 10 | 36 |
|  | 22 | 鸡公塘水库 | 太湖坑水 | 畲江镇 | 1959 | 22 | 77 |
|  | 23 | 林塘水库 | 七朱水 | 石坑镇 | 1966 | 14 | 55 |
|  | 24 | 永丰水库 | 大坪水 | 雁洋镇 | 1955 | 34 | 105 |
|  | 25 | 蓬辣滩电站 | 梅江 | 大埔三河镇 | 2002 | 3 | 19 |
|  | 26 | 千斤水库 | 冬家坑水 | 程江镇 | 1962 | 26 | 96 |
|  | 27 | 石泉坝水库 | 桃宝水 | 松口镇 | 1957 | 21 | 66 |
|  | 28 | 四人坑水库 | 永福水 | 雁洋镇 | 1975 | 8 | 33 |
|  | 29 | 瓦窑下水库 | 五官塘 | 畲江镇 | 1957 | 2 | 6 |
|  | 30 | 晓神坑水库 | 南上水 | 松口镇 | 1958 | 2 | 11 |
|  | 31 | 小密水库 | 小密水 | 西阳镇 | 1961 | 2 | 3 |
|  | 32 | 彰坑水库 | 彰坑水 | 畲江镇 | 1958 | 16 | 47 |
|  | 33 | 汶水塘水库 | 南下水 | 松口镇 | 1964 | 8 | 31 |
|  | 合计 | 33 |  | 17 |  | 1525 | 5475 |
| 大埔县 | 1 | 沐东水库 | 汀江支流 | 茶阳镇群丰村 | 1960.03 | 84 | 361 |
|  | 2 | 小留水库 | 韩江支流小留溪 | 大麻镇小留村 | 1974.01 | 38 | 130 |
|  | 3 | 上卢子水库 | 梅江支流 | 三河镇小坑村 | 1967.12 | 16 | 42 |
|  | 4 | 葵坑水库 | 梅潭河支流秀斜水 | 湖寮镇葵坑村 | 1960.03 | 138 | 445 |
|  | 5 | 白水礤水库 | 大坑河 | 洲瑞镇大坑村 | 1971.01 | 45 | 197 |
|  | 6 | 东山水库 | 梅潭河 | 百侯镇南山村 | 1972.01 | 394 | 1584 |
|  | 7 | 三洲水库 | 韩江支流 | 高陂镇三洲村 | 1975.11 | 470 | 2104 |
|  | 8 | 禾坑水库 | 坪沙水支流禾坑水 | 青溪镇坪沙村 | 1959.04 | 77 | 330 |
|  | 9 | 清水塘水库 | 上关水 | 大东镇富溪村 | 1977.01 | 4 | 26 |
|  | 10 | 柯陂水库 | 银江河支流 | 银江镇河口村 | 1972.12 | 15 | 58 |
|  | 11 | 虾公岭水库 | 王兰水 | 枫朗镇墩背村 | 1958.01 | 28 | 108 |
|  | 12 | 大靖水库 | 漳溪河支流大黄沙坑 | 西河镇上黄沙村 | 1970.03 | 101 | 356 |
|  | 合计 | 12 |  | 12 |  | 1410 | 5741 |
| 兴宁市 | 1 | 福岭水库 | 兴江河 | 永和镇 | 1958年 | 291 | 1361 |
|  | 2 | 班基坪水库 | 翁公河 | 黄陂镇 | 1971年 | 22 | 116 |
|  | 3 | 仙人座石水库 | 乐仙河 | 新陂镇 | 1959年 | 109 | 483 |
|  | 4 | 邹洞水库 | 邹洞河 | 水口镇 | 1958年 | 547 | 2375 |
|  | 5 | 坪田水库 | 坪田河 | 罗岗镇 | 1959年 | 40 | 182 |
|  | 6 | 长段水库 | 长段河 | 刁坊镇 | 1958年 | 334 | 1132 |
|  | 7 | 东湖水库 | 齐陂河 | 坭陂镇 | 1958年 | 221 | 920 |
|  | 8 | 高坑水库 | 高坑河 | 罗浮镇 | 1959年 | 83 | 422 |
|  | 9 | 红湖水库 | 西水沥 | 坭陂镇 | 1966年 | 20 | 91 |
|  | 10 | 黄泥陂水库 | 坜陂河 | 坜陂镇 | 1959年 | 112 | 483 |
|  | 11 | 钳口陂水库 | 大坪河 | 大坪镇 | 1958年 | 127 | 614 |
|  | 12 | 梨陂寨水库 | 大村河 | 新圩镇 | 1970年 | 19 | 54 |
|  | 13 | 三变水库 | 三变河 | 叶塘镇 | 1959年 | 199 | 997 |
|  | 14 | 曾坑水库 | 曾坑河 | 新陂镇 | 1956年 | 227 | 961 |
|  | 15 | 兴江水库 | 兴江河 | 永和镇 | 1954年 | 51 | 270 |
|  | 16 | 三枫水库 | 三枫河 | 永和镇 | 1956年 | 17 | 85 |
|  | 17 | 打石坑水库 | 打石坑河 | 刁坊镇 | 1956年 | 42 | 120 |
|  | 18 | 梧地径水库 | 章印河 | 径南镇 | 1968年 | 10 | 32 |
|  | 19 | 元潘水库 | 元潘河 | 罗岗镇 | 1958年 | 42 | 185 |
|  | 20 | 仙人庵水库 | 上庄河 | 石马镇 | 1959年 | 55 | 191 |
|  | 21 | 响水寨水库 | 曾坑河 | 新陂镇 | 1970年 | 7 | 24 |
|  | 22 | 大浪水库 | 大坪河 | 大坪镇 | 1965年 | 19 | 110 |
|  | 23 | 建新水库 | 凉溪河 | 宁中镇 | 1958年 | 7 | 31 |
|  | 24 | 跌水寨水库 | 石马河 | 石马镇 | 1957年 | 44 | 207 |
|  | 25 | 九子坑水库 | 九子坑河 | 坭陂镇 | 1973年 | 49 | 216 |
|  | 26 | 马山水库 | 马山河 | 径心镇 | 1972年 | 37 | 150 |
|  | 27 | 石屐水库 | 石屐河 | 福兴街道 | 1951年 | 133 | 507 |
|  | 28 | 教尾水库 | 教尾河 | 下堡镇 | 1972年 | 41 | 185 |
|  | 29 | 独石水库 | 独石河 | 永和镇 | 1958年 | 15 | 74 |
|  | 30 | 乐仙水库 | 乐仙河 | 新陂镇 | 1954年 | 77 | 334 |
|  | 31 | 大蕉坑水库 | 大蕉坑河 | 新圩镇 | 1958年 | 5 | 24 |
|  | 32 | 老虎石水库 | 老虎石河 | 宁塘镇 | 1957年 | 16 | 59 |
|  | 33 | 石峡水库 | 石峡河 | 罗岗镇 | 1958年 | 12 | 76 |
|  | 34 | 周帮水库 | 周帮河 | 罗浮镇 | 1967年 | 2 | 13 |
|  | 35 | 洋塘坑水库 | 洋塘坑河 | 新陂镇 | 1956年 | 70 | 278 |
|  | 36 | 布尾水库 | 布尾河 | 坪洋镇 | 1958年 | 5 | 26 |
|  | 37 | 螺坑水库 | 螺坑河 | 龙田镇 | 1973年 | 4 | 17 |
|  | 38 | 罗栋水库 | 罗栋河 | 罗浮镇 | 1972年 | 28 | 133 |
|  | 39 | 毛公寨水库 | 毛公寨河 | 沥陂镇 | 1955年 | 11 | 53 |
|  | 40 | 铜罗水库 | 铜罗河 | 罗浮镇 | 1972年 | 43 | 236 |
|  | 41 | 大信水库 |  |  |  | 263 | 1488 |
|  |  | 河口河 |  |  |  | 28 | 103 |
|  |  | 黄陂运河 |  |  |  | 375 | 1839 |
|  |  | 梅江河 |  |  |  | 34 | 147 |
|  |  | 宁江河 |  |  |  | 454 | 1853 |
|  |  | 宋声河 |  |  |  | 12 | 51 |
|  | 合计 | 46 |  | 21 |  | 4359 | 19308 |
| 总计 |  | 145 |  | 92 |  | 10478 | 43033 |

表1.2-1填表说明：

（1）以水库为单位填写。

（2）表中水库，指各县区后期扶持移民所属水库，无论水库建设地点是否在本县区行政区范围内，均需填写。

（3）第（6）、（7）列为核定的2020年末后期扶持移民实际现状人口数据。

### 移民人口及分布情况

2020年，梅州市小型水库移民分布于辖梅江区、梅县区、兴宁市、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县等五县一市二区，87个镇、361个村，2020年核定移民共计10478户，43033人。其中五华县小型水库移民分布于13个镇、28个行政村以及37个自然村，2020年核定移民共计1073户，4515人；平远县小型水库移民分布于我县东石、八尺、石正、仁居、中行、热柘、上举等7个镇14个村民委员会23个移民自然村，2020年核定移民共计320户1242人；丰顺县小型水库移民分别安置在汤西镇、建桥镇、黄金镇、小胜镇、留隍镇、丰良镇6个乡镇的20个行政村32个自然村，共711户3136人移民；蕉岭县小型水库移民分布在长潭镇、三圳、蕉城、广福镇、蓝坊、文福、新铺等7个镇、11个行政村以及13个自然村,共有360户1135人；梅江区小型水库移民分布于4个镇，3个街道办，21个行政村、14个社区，58个自然村，总共720户，2481人；梅县区小型水库移民分布于畲江、水车、梅南、南口、程江、扶大、石坑、大坪、石扇、白渡、丙村、雁洋、松口、隆文和松源等15个镇，56个行政村、91个自然村；大埔县小型水库移民分布在12个镇、42个行政村、107个自然村，共有移民1410户、5741人；兴宁市小型水库移民分布在福兴街道、兴田街道、宁新街道、龙田镇、合水镇、黄陂镇、黄槐镇、石马镇、永和镇、坭陂镇、刁坊镇、叶塘镇、大坪镇、罗岗镇、罗浮镇、宁中镇、径南镇、新圩镇、水口镇、新陂镇共3个街道17个镇、128村。梅州市2020年小型水库移民分布情况如表1.2-2所示。

根据实地走访，移民在各村内基本得到集中安置，部分行政村内保留有完整的移民自然村，部分行政村移民与本地村民已充分混居。

表1.2-1              梅州市2020年末小型水库移民分布表

| 县（区） | 乡镇 | 总人口 |  | 移民人口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数（户） | 人口（人） | 合计 |  | 其中： |  |
|  |  |  |  | 户数（户） | 人口（人） | 现状人口（人） | 增长人口（人） |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 五华县 | 水寨镇 | 213 | 920 | 213 | 920 | 920 | 0 |
|  | 河东镇 | 36 | 149 | 36 | 149 | 149 | 0 |
|  | 转水镇 | 39 | 135 | 39 | 135 | 135 | 0 |
|  | 华城镇 | 92 | 376 | 92 | 376 | 376 | 0 |
|  | 岐岭镇 | 34 | 168 | 34 | 168 | 168 | 0 |
|  | 长布镇 | 145 | 620 | 145 | 620 | 620 | 0 |
|  | 周江镇 | 139 | 632 | 139 | 632 | 632 | 0 |
|  | 横陂镇 | 181 | 642 | 181 | 642 | 642 | 0 |
|  | 郭田镇 | 8 | 41 | 8 | 41 | 41 | 0 |
|  | 安流镇 | 97 | 436 | 97 | 436 | 436 | 0 |
|  | 梅林镇 | 27 | 117 | 27 | 117 | 117 | 0 |
|  | 华阳镇 | 33 | 144 | 33 | 144 | 144 | 0 |
|  | 龙村镇 | 29 | 135 | 29 | 135 | 135 | 0 |
|  | 合计13/28 | 1073 | 4515 | 1073 | 4515 | 4515 | 0 |
| 平远县 | 东石镇 | 450 | 1772 | 173 | 706 | 706 | 0 |
|  | 热柘镇 | 104 | 394 | 46 | 130 | 130 | 0 |
|  | 八尺镇 | 68 | 305 | 32 | 114 | 114 | 0 |
|  | 石正镇 | 25 | 128 | 3 | 16 | 16 | 0 |
|  | 仁居镇 | 35 | 175 | 24 | 123 | 123 | 0 |
|  | 中行镇 | 45 | 213 | 39 | 144 | 144 | 0 |
|  | 上举镇 | 25 | 113 | 3 | 9 | 9 | 0 |
|  | 合计7 | 752 | 3100 | 320 | 1242 | 1242 | 0 |
| 丰顺县 | 建桥镇 | 174 | 937 | 159 | 781 | 781 | 0 |
|  | 汤西镇 | 63 | 303 | 57 | 253 | 253 | 0 |
|  | 小胜镇 | 44 | 226 | 40 | 188 | 188 | 0 |
|  | 丰良镇 | 48 | 210 | 43 | 175 | 175 | 0 |
|  | 黄金镇 | 357 | 1685 | 324 | 1405 | 1405 | 0 |
|  | 留隍镇 | 97 | 401 | 88 | 334 | 334 | 0 |
|  | 合计6 | 783 | 3762 | 711 | 3136 | 3136 | 0 |
| 蕉岭县 | 蓝坊 | 1258 | 4174 | 156 | 376 | 376 | 0 |
|  | 广福 | 165 | 502 | 9 | 34 | 34 | 0 |
|  | 三圳 | 98 | 345 | 98 | 345 | 345 | 0 |
|  | 蕉城 | 1046 | 3463 | 3 | 9 | 9 | 0 |
|  | 文福 | 1566 | 5466 | 45 | 169 | 169 | 0 |
|  | 新铺 | 412 | 1516 | 14 | 59 | 59 | 0 |
|  | 长潭 | 721 | 2418 | 35 | 143 | 143 | 0 |
|  | 合计7 | 5266 | 17884 | 360 | 1135 | 1135 | 0 |
| 梅江区 | 西阳镇 | 273 | 1065 | 273 | 1065 | 1065 | 0 |
|  | 长沙镇 | 162 | 435 | 162 | 435 | 435 | 0 |
|  | 城北镇 | 97 | 418 | 97 | 418 | 418 | 0 |
|  | 三角镇 | 123 | 357 | 123 | 357 | 357 | 0 |
|  | 西郊街道办 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 |
|  | 金山街道办 | 35 | 119 | 35 | 119 | 119 | 0 |
|  | 江南街道办 | 24 | 76 | 24 | 76 | 76 | 0 |
|  | 总计7 | 720 | 2481 | 720 | 2481 | 2481 | 0 |
| 梅县区 | 白渡 | 642 | 2249 | 230 | 797 | 797 | 0 |
|  | 丙村 | 2368 | 9651 | 318 | 1128 | 1128 | 0 |
|  | 程江 | 2818 | 10389 | 38 | 135 | 135 | 0 |
|  | 隆文 | 610 | 1611 | 122 | 553 | 553 | 0 |
|  | 南口 | 1640 | 6621 | 176 | 569 | 569 | 0 |
|  | 畲江 | 1708 | 7025 | 40 | 130 | 130 | 0 |
|  | 石扇 | 1174 | 6116 | 176 | 573 | 573 | 0 |
|  | 扶大 | 776 | 2680 | 29 | 128 | 128 | 0 |
|  | 大坪 | 828 | 3692 | 5 | 19 | 19 | 0 |
|  | 石坑 | 401 | 1545 | 14 | 55 | 55 | 0 |
|  | 水车 | 431 | 1284 | 50 | 234 | 234 | 0 |
|  | 松口 | 1707 | 4098 | 260 | 930 | 930 | 0 |
|  | 松源 | 1334 | 5392 | 20 | 63 | 63 | 0 |
|  | 雁洋 | 121 | 457 | 42 | 138 | 138 | 0 |
|  | 梅南 | 188 | 5 | 23 | 23 | 0 | 35 |
|  | 总计15 | 16593 | 62998 | 1525 | 5475 | 5475 | 0 |
| 大埔县 | 大麻镇 | 57 | 195 | 38 | 130 | 130 | 0 |
|  | 三河镇 | 25 | 64 | 16 | 42 | 42 | 0 |
|  | 湖寮镇 | 208 | 668 | 138 | 445 | 445 | 0 |
|  | 西河镇 | 153 | 534 | 101 | 356 | 356 | 0 |
|  | 洲瑞镇 | 68 | 296 | 45 | 197 | 197 | 0 |
|  | 百侯镇 | 592 | 2378 | 394 | 1584 | 1584 | 0 |
|  | 高陂镇 | 707 | 3159 | 470 | 2104 | 2104 | 0 |
|  | 青溪镇 | 116 | 495 | 77 | 330 | 330 | 0 |
|  | 大东镇 | 6 | 39 | 4 | 26 | 26 | 0 |
|  | 枫朗镇 | 43 | 163 | 28 | 108 | 108 | 0 |
|  | 银江镇 | 23 | 87 | 15 | 58 | 58 | 0 |
|  | 茶阳镇 | 127 | 542 | 84 | 361 | 361 | 0 |
|  | 总计12 | 2115 | 8612 | 1410 | 5741 | 5741 | 0 |
| 兴宁市 | 大坪镇 | 166 | 800 | 166 | 800 | 800 | 0 |
|  | 径南镇 | 65 | 229 | 65 | 229 | 229 | 0 |
|  | 福兴街道 | 270 | 933 | 270 | 933 | 933 | 0 |
|  | 永和镇 | 479 | 2242 | 479 | 2242 | 2242 | 0 |
|  | 新圩镇 | 84 | 415 | 84 | 415 | 415 | 0 |
|  | 兴田街道 | 26 | 105 | 26 | 105 | 105 | 0 |
|  | 龙田镇 | 4 | 17 | 4 | 17 | 17 | 0 |
|  | 黄槐镇 | 18 | 94 | 18 | 94 | 94 | 0 |
|  | 宁中镇 | 23 | 90 | 23 | 90 | 90 | 0 |
|  | 罗浮镇 | 419 | 2292 | 419 | 2292 | 2292 | 0 |
|  | 水口镇 | 662 | 2861 | 662 | 2861 | 2861 | 0 |
|  | 罗岗镇 | 97 | 467 | 97 | 467 | 467 | 0 |
|  | 坭陂镇 | 422 | 1802 | 422 | 1802 | 1802 | 0 |
|  | 合水镇 | 116 | 444 | 116 | 444 | 444 | 0 |
|  | 宁新街道 | 7 | 31 | 7 | 31 | 31 | 0 |
|  | 叶塘镇 | 197 | 991 | 197 | 991 | 991 | 0 |
|  | 石马镇 | 101 | 397 | 101 | 397 | 397 | 0 |
|  | 黄陂镇 | 375 | 1842 | 375 | 1842 | 1842 | 0 |
|  | 新陂镇 | 453 | 1948 | 453 | 1948 | 1948 | 0 |
|  | 刁坊镇 | 375 | 1308 | 375 | 1308 | 1308 | 0 |
|  | 总计20 | 4359 | 19308 | 4359 | 19308 | 19308 | 0 |
| 总计 | 87 | 31661 | 122660 | 10478 | 43033 | 43033 | 0 |

表1.2-2填表说明：

（1）以移民村（组）为单位填写。

（2）第（3）、（4）列数据为2020年末移民村（组）的总户数和总人口。

（3）第（5）、（6）列为核定的2020年移民实际现状人口。

（4）第（7）列数据指核定的2006年7月1日以前搬迁的水库移民人数。由于后期扶持“十四五”规划是国务院17号文件规定开始2006年7月1日以前搬迁的水库移民20年扶持期的最后一个五年规划，十分重要，通过该数据，可以了解2006年7月1日以前搬迁的水库移民占比，检查规划目标设置、扶持方向和扶持内容是否合理等情况。

（5）第（8）列=（6）-（7）。

图 1.2-1 梅州市2020年末小型水库移民分布图

### 移民经济社会与资源状况

### 梅州市小型水库移民经济社会状况如表1.2-3所示。对比梅州市各县区整体的经济社会状况可以看出，梅州市小型水库移民人均占有的土地资源达到县域平均标准，但现状移民村产业主要以传统农业为主，基本上维持着传统农业的耕作和管理模式，产业模式单一，农民增收渠道单—。移民村内形成规模的特色种植业甚少，自然资源与乡土特色未得到有效利用。现状务农人口较为有限，且以中老年移民人口为主，加之农业基础设施存在短板，耕地利用率与产出率均较为有限，限制了移民收入的增长。梅州市小型水库移民人均占有的土地资源达到县域平均标准，但人均收入低于县区域平均水平。

| 表1.2-2 梅州市2020年末小型水库移民经济社会状况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县(区) | 乡镇 | 户数（户） |  |  |  | 人口（人） |  |  |  |  |  |  | 土地资源 |  |  |  | 收入 |  |
|  |  | 纯农户 | 农业兼业户 | 其他 | 总计 | 总计 | 其中：劳动力 |  |  |  |  |  | 面积 |  |  | 人均耕园地（亩/人） | 村集体收入（万元） | 移民人均可支配收入（元/人） |
|  |  |  |  |  |  |  | 从事家庭经营 | 外出务工 |  |  |  | 总计 | 耕地 | 园地 | 总计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 乡外县内 | 县外省内 | 省外 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 五 华 县 | 水寨镇 | 104 | 88 |  | 192 | 827 | 256 | 192 | 128 | 32 | 352 | 608 | 180 | 30 | 210 | 0.25 | 980 | 11850 |
|  | 河东镇 | 15 | 21 |  | 36 | 149 | 61 | 20 | 52 |  | 72 | 133 | 50 |  | 50 | 0.34 | 180 | 12081 |
|  | 转水镇 | 15 | 25 | 0 | 40 | 135 | 35 | 31 | 59 | 1 | 91 | 126 | 85 | 4 | 89 | 1.29 | 163 | 24233 |
|  | 华城镇 | 64 | 28 |  | 92 | 376 | 220 | 20 | 80 | 10 | 110 | 330 | 45 | 10 | 55 | 0.15 | 500 | 13298 |
|  | 岐岭镇 | 9 | 25 | 0 | 34 | 168 | 40 | 30 | 61 | 9 | 100 | 140 | 59.34 | 8.9 | 68.24 | 0.82 | 198 | 24054 |
|  | 长布镇 | 48 | 97 | 0 | 145 | 620 | 205 | 138 | 200 | 45 | 383 | 588 | 261 | 0 | 261 | 1.21 | 726 | 35451 |
|  | 周江镇 | 52 | 87 | 0 | 139 | 632 | 270 | 132 | 192 | 25 | 349 | 619 | 250 | 0 | 250 | 0.81 | 765 | 24350 |
|  | 横陂镇 | 90 | 91 | 0 | 181 | 642 | 187 | 153 | 171 | 36 | 360 | 547 | 275 | 55 | 330 | 2.85 | 765 | 61512 |
|  | 郭田镇 | 1 | 7 |  | 8 | 41 | 10 | 2 | 25 |  | 27 | 37 | 30 |  | 30 | 0.73 | 55 | 13415 |
|  | 安流镇 | 55 | 42 |  | 97 | 436 | 253 | 91 | 74 | 3 | 168 | 421 | 160 |  | 160 | 0.37 | 570 | 13073 |
|  | 梅林镇 | 19 | 8 | 0 | 27 | 117 | 55 | 15 | 15 | 0 | 30 | 85 | 35 | 3 | 38 | 0.66 | 138 | 23583 |
|  | 华阳镇 | 16 | 17 |  | 33 | 144 | 69 | 7 | 60 |  | 67 | 136 | 256 | 165 | 421 | 2.92 | 170 | 11806 |
|  | 龙村镇 | 13 | 16 | 0 | 29 | 135 | 45 | 26 | 35 | 1 | 62 | 107 | 112.4 | 8 | 120.4 | 5.03 | 153 | 57361 |
|  | 合计13/27 | 501 | 552 | 0 | 1053 | 4422 | 1706 | 857 | 1152 | 162 | 2171 | 3877 | 1798.74 | 283.9 | 2082.64 | 0.47 | 5363 | 12127.91 |
| 平 远 县 | 东石镇 | 56 | 30 | 87 | 173 | 706 | 81 | 186 | 228 | 28 | 442 | 523 | 423.6 | 211.8 | 635.4 | 4.5 | 18.7 | 93800 |
|  | 热柘镇 | 16 | 16 | 14 | 46 | 130 | 31 | 40 | 28 | 2 | 70 | 101 | 83.2 | 52 | 135.2 | 2.04 | 6 | 35400 |
|  | 八尺镇 | 6 | 13 | 13 | 32 | 114 | 26 | 24 | 23 | 2 | 52 | 78 | 79.8 | 45.6 | 125.4 | 3.3 | 13.3 | 58800 |
|  | 石正镇 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9.6 | 8 | 17.6 | 1.1 | 0.4 | 18500 |
|  | 仁居镇 | 5 | 6 | 13 | 24 | 123 | 18 | 32 | 38 | 6 | 76 | 94 | 86.1 | 49.2 | 135.3 | 1.1 | 2 | 18200 |
|  | 中行镇 | 9 | 10 | 20 | 39 | 144 | 15 | 30 | 40 | 5 | 75 | 90 | 86.1 | 43.2 | 129.3 | 0.9 | 1.2 | 20000 |
|  | 上举镇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.2 | 5.4 | 12.6 | 1.4 | 0.8 | 19000 |
|  | 合计7/14 | 94 | 76 | 150 | 320 | 1242 | 178 | 318 | 359 | 43 | 723 | 901 | 775.6 | 415.2 | 1190.8 | 0.96 | 42.4 | 18871.01 |
| 丰 顺 县 | 丰良镇 | 20 | 17 | 7 | 44 | 175 | 51 | 14 | 30 | 3 | 47 | 98 | 77 | 20.2 | 97.2 | 1.11 | 138.435 | 28250 |
|  | 黄金镇 | 26 | 123 | 175 | 324 | 1405 | 361 | 284 | 541 | 0 | 850 | 1211 | 589.8 | 88.6 | 678.4 | 3.17 | 1702.64 | 112600 |
|  | 建桥镇 | 36 | 122 | 0 | 158 | 781 | 171 | 104 | 137 | 36 | 277 | 448 | 118 | 212 | 330 | 3.77 | 637.277 | 142160 |
|  | 留隍镇 | 63 | 20 | 5 | 88 | 334 | 81 | 53 | 87 | 5 | 145 | 335 | 49.7 | 11.55 | 61.25 | 0.58 | 475.77 | 42700 |
|  | 汤西镇 | 36 | 0 | 21 | 57 | 253 | 15 | 76 | 163 | 38 | 277 | 292 | 125 | 1 | 126 | 0.8 | 417.25 | 28500 |
|  | 小胜镇 | 39 | 0 | 1 | 40 | 188 | 63 | 3 | 99 | 0 | 102 | 138 | 40 | 19.8 | 60 | 1.28 | 193.89 | 56200 |
|  | 合计6/31 | 220 | 282 | 209 | 711 | 3136 | 742 | 534 | 1057 | 82 | 1698 | 2522 | 999.5 | 353.15 | 1352.85 | 0.43 | 3565.262 | 14141.53 |
| 蕉 岭 县 | 蓝坊 | 17 | 139 | 0 | 156 | 376 | 110 | 78 | 50 | 16 | 144 | 254 | 100.4 | 114.74 | 215.14 | 1.13 | 12.3 | 32000 |
|  | 广福 | 1 | 8 |  | 9 | 34 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 19 | 16 | 4.4 | 20.4 | 0.6 | 4.6 | 13000 |
|  | 三圳 | 3 | 95 |  | 98 | 345 | 100 | 70 | 34 | 5 | 109 | 209 | 85 | 87.5 | 172.5 | 0.5 | 3.5 | 12600 |
|  | 蕉城 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.35 | 1 | 4.35 | 0.95 | 17.5 | 33000 |
|  | 文福 | 8 | 37 | 0 | 45 | 169 | 54 | 33 | 5 | 4 | 42 | 96 | 84 | 28.8 | 112.8 | 1.35 | 28.4 | 33700 |
|  | 新铺 | 3 | 11 |  | 14 | 59 | 10 | 26 | 3 |  | 29 | 39 | 9 | 20.5 | 29.5 | 0.5 | 4 | 13600 |
|  | 长潭 | 7 | 28 | 0 | 35 | 143 | 42 | 19 | 6 | 3 | 28 | 70 | 63 | 33.61 | 96.61 | 1.29 | 10.2 | 30000 |
|  | 合计7/11 | 39 | 321 | 0 | 360 | 1135 | 326 | 233 | 103 | 30 | 366 | 692 | 360.75 | 290.55 | 651.3 | 0.57 | 80.5 | 14847.4 |
| 梅 江 区 | 西阳镇 | 179 | 94 | 0 | 273 | 1065 | 44 | 269 | 692 | 6 | 967 | 1007 | 627.6 | 0 | 627.6 | 1.16 | 0 | 91150 |
|  | 长沙镇 | 97 | 65 | 0 | 162 | 435 | 24 | 152 | 204 | 17 | 373 | 397 | 132.86 | 0 | 132.86 | 0.73 | 0 | 92600 |
|  | 城北镇 | 36 | 52 | 9 | 97 | 418 | 19 | 175 | 174 | 7 | 356 | 375 | 121.58 | 0 | 121.58 | 1.18 | 0 | 151700 |
|  | 江南街道 | 0 | 0 | 24 | 24 | 76 | 12 | 24 | 18 | 0 | 42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229940 |
|  | 金山街道 | 0 | 0 | 35 | 35 | 119 | 19 | 41 | 26 | 5 | 72 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93550 |
|  | 西郊街道 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98350 |
|  | 三角镇 | 0 | 0 | 123 | 123 | 357 | 48 | 78 | 153 | 18 | 251 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358890 |
|  | 合计7/35 | 312 | 211 | 197 | 720 | 2481 | 166 | 746 | 1267 | 53 | 2068 | 2228 | 882.04 | 0 | 882.04 | 0.36 | 0 | 30182.39 |
| 梅 县 区 | 白渡 |  | 0 | 0 | 230 | 797 | 164 | 316 | 0 | 0 | 316 | 480 | 574 | 0 | 574 | 5.58 | 23 | 105700 |
|  | 丙村 | 154 | 134 | 30 | 318 | 1128 | 243 | 430 | 36 | 0 | 466 | 710 | 870 | 5908 | 12278 | 10.88 | 40.2 | 13120.66 |
|  | 程江 | 38 | 0 | 0 | 38 | 135 | 28 | 70 | 6 | 0 | 2 | 104 | 74.9 | 0 | 74.9 | 1.28 | 12 | 64000 |
|  | 隆文 | 122 | 0 | 0 | 122 | 553 | 109 | 256 | 0 | 0 | 256 | 365 | 485.74 | 0 | 90 | 2.69 | 4 | 38700 |
|  | 南口 | 176 | 0 | 0 | 176 | 569 | 56 | 235 | 58 | 6 | 299 | 355 | 2703.1 | 1425 | 4128.1 | 35.83 | 13.5 | 60500 |
|  | 畲江 | 40 | 0 | 0 | 40 | 130 | 32 | 51 | 0 | 0 | 51 | 83 | 75.2 | 6 | 81.2 | 2.09 | 24.6 | 46600 |
|  | 石扇 | 176 | 0 | 0 | 176 | 573 | 113 | 265 | 0 | 0 | 265 | 378 | 397.61 | 90 | 487.61 | 4.63 | 17 | 87300 |
|  | 扶大 | 29 | 0 | 0 | 29 | 128 | 25 | 59 | 0 | 0 | 59 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13000 |
|  | 大坪 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 14 | 24 | 1.26 | 1.2 | 11500 |
|  | 石坑 | 0 | 5 | 9 | 14 | 55 | 5 | 10 | 5 | 8 | 23 | 28 | 33 | 27.5 | 60.5 | 1.1 | 10 | 13000 |
|  | 水车 | 50 | 0 | 0 | 50 | 234 | 47 | 108 | 0 | 0 | 108 | 154 | 154.07 | 2 | 156.07 | 2.72 | 23 | 51500 |
|  | 松口 | 260 | 0 | 0 | 260 | 930 | 184 | 429 | 0 | 0 | 429 | 614 | 725.02 | 66 | 791.02 | 7.57 | 43.5 | 135100 |
|  | 松源 | 20 | 0 | 0 | 20 | 63 | 16 | 15 | 21 | 0 | 36 | 52 | 37 | 12 | 49 | 0.78 | 7.5 | 15793.65 |
|  | 雁洋 | 42 | 0 | 0 | 42 | 138 | 28 | 64 | 0 | 0 | 64 | 92 | 120 | 0 | 120 | 1.76 | 13 | 35800 |
|  | 梅南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 25.3 | 0 | 25.3 | 1.1 | 3 | 13500 |
|  | 合计15/55 | 1117 | 139 | 39 | 1525 | 5475 | 1062 | 2327 | 126 | 14 | 2393 | 3530 | 6284.94 | 7550.5 | 18939.7 | 3.46 | 240.5 | 14125.35 |
| 大 埔 县 | 大麻镇 | 21 | 11 | 6 | 38 | 130 | 7 | 15 | 47 | 7 | 70 | 77 | 17.1 | 25.67 | 42.77 | 2.28 | 7.8 | 84361 |
|  | 三河镇 | 10 | 4 | 2 | 16 | 42 | 2 | 4 | 15 | 2 | 23 | 25 | 5.23 | 7.86 | 13.09 | 1.52 | 2.52 | 62362 |
|  | 湖寮镇 | 70 | 41 | 27 | 138 | 445 | 26 | 53 | 160 | 26 | 241 | 267 | 68.65 | 102.97 | 171.6 | 2.14 | 26.7 | 62259 |
|  | 西河镇 | 52 | 28 | 21 | 101 | 356 | 21 | 42 | 127 | 21 | 191 | 212 | 27.81 | 41.71 | 69.51 | 1.93 | 21.36 | 124396 |
|  | 洲瑞镇 | 23 | 13 | 9 | 45 | 197 | 11 | 23 | 71 | 11 | 106 | 117 | 15.2 | 22.81 | 38.01 | 0.82 | 11.82 | 43046 |
|  | 百侯镇 | 202 | 115 | 77 | 394 | 1584 | 96 | 191 | 570 | 96 | 856 | 952 | 249.64 | 374.48 | 624.12 | 9.86 | 95.04 | 228818 |
|  | 高陂镇 | 240 | 136 | 94 | 470 | 2104 | 127 | 254 | 756 | 127 | 1137 | 1264 | 271.11 | 406.63 | 677.72 | 9.9 | 126.24 | 366859 |
|  | 青溪镇 | 39 | 22 | 16 | 77 | 330 | 20 | 39 | 119 | 20 | 178 | 198 | 52.79 | 79.18 | 131.97 | 0.79 | 19.8 | 20649 |
|  | 大东镇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | 2 | 3 | 9 | 2 | 14 | 16 | 4.58 | 6.86 | 11.44 | 0.44 | 1.56 | 10010 |
|  | 枫朗镇 | 15 | 8 | 5 | 28 | 108 | 6 | 13 | 40 | 6 | 59 | 65 | 24.95 | 37.45 | 62.4 | 4.1 | 6.48 | 72947 |
|  | 银江镇 | 8 | 5 | 2 | 15 | 58 | 4 | 6 | 21 | 4 | 31 | 35 | 6.09 | 9.11 | 15.2 | 0.99 | 3.48 | 45156 |
|  | 茶阳镇 | 43 | 25 | 16 | 84 | 361 | 21 | 42 | 128 | 21 | 194 | 215 | 43.89 | 65.83 | 109.72 | 3.24 | 21.66 | 112776 |
|  | 合计12/107 | 725 | 409 | 276 | 1410 | 5741 | 343 | 685 | 2063 | 343 | 3100 | 3443 | 787.04 | 1180.56 | 1967.55 | 0.34 | 344.46 | 11340.33 |
| 兴 宁 市 | 大坪镇 | 50 | 100 | 17 | 166 | 800 | 80 | 120 | 160 | 40 | 320 | 400 | 288 | 192 | 480 | 0.68 | 11.53 | 18850 |
|  | 径南镇 | 20 | 39 | 7 | 65 | 229 | 23 | 34 | 46 | 11 | 92 | 115 | 82.44 | 54.96 | 137.4 | 0.7 | 3.84 | 18605 |
|  | 福兴街道 | 81 | 162 | 27 | 270 | 933 | 93 | 140 | 187 | 47 | 373 | 467 | 335.88 | 223.92 | 559.8 | 0.55 | 15.38 | 19653 |
|  | 永和镇 | 144 | 287 | 48 | 479 | 2242 | 224 | 336 | 448 | 112 | 897 | 1121 | 807.12 | 538.08 | 1345.2 | 0.57 | 26.91 | 18895 |
|  | 新圩镇 | 25 | 50 | 8 | 84 | 415 | 42 | 62 | 83 | 21 | 166 | 208 | 149.4 | 99.6 | 249 | 0.52 | 9.61 | 18552 |
|  | 兴田街道 | 8 | 16 | 3 | 26 | 105 | 11 | 16 | 21 | 5 | 42 | 53 | 37.8 | 25.2 | 63 | 0.64 | 7.69 | 19236 |
|  | 龙田镇 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6.12 | 4.08 | 10.2 | 0.52 | 1.92 | 18514 |
|  | 黄槐镇 | 5 | 11 | 2 | 18 | 94 | 9 | 14 | 19 | 5 | 38 | 47 | 33.84 | 22.56 | 56.4 | 0.78 | 3.84 | 18952 |
|  | 宁中镇 | 7 | 14 | 2 | 23 | 90 | 9 | 14 | 18 | 5 | 36 | 45 | 32.4 | 21.6 | 54 | 0.46 | 5.77 | 18853 |
|  | 罗浮镇 | 126 | 251 | 42 | 419 | 2292 | 229 | 344 | 458 | 115 | 917 | 1146 | 825.12 | 550.08 | 1375.2 | 0.62 | 13.45 | 18865 |
|  | 水口镇 | 199 | 397 | 66 | 662 | 2861 | 286 | 429 | 572 | 143 | 1144 | 1431 | 1029.96 | 686.64 | 1716.6 | 0.67 | 23.06 | 18620 |
|  | 罗岗镇 | 29 | 58 | 10 | 97 | 467 | 47 | 70 | 93 | 23 | 187 | 234 | 168.12 | 112.08 | 280.2 | 0.58 | 11.53 | 19870 |
|  | 坭陂镇 | 127 | 253 | 42 | 422 | 1802 | 180 | 270 | 360 | 90 | 721 | 901 | 648.72 | 432.48 | 1081.2 | 0.66 | 23.06 | 18430 |
|  | 合水镇 | 35 | 70 | 12 | 116 | 444 | 44 | 67 | 89 | 22 | 178 | 222 | 159.84 | 106.56 | 266.4 | 0.52 | 1.92 | 18710 |
|  | 宁新街道 | 2 | 4 | 1 | 7 | 31 | 3 | 5 | 6 | 2 | 12 | 16 | 11.16 | 7.44 | 18.6 | 0.66 | 3.84 | 19530 |
|  | 叶塘镇 | 59 | 118 | 20 | 197 | 991 | 99 | 149 | 198 | 50 | 396 | 496 | 356.76 | 237.84 | 594.6 | 0.58 | 26.91 | 18634 |
|  | 石马镇 | 30 | 61 | 10 | 101 | 397 | 40 | 60 | 79 | 20 | 159 | 199 | 142.92 | 95.28 | 238.2 | 0.47 | 5.77 | 18830 |
|  | 黄陂镇 | 113 | 225 | 38 | 375 | 1842 | 184 | 276 | 368 | 92 | 737 | 921 | 663.12 | 442.08 | 1105.2 | 0.62 | 11.53 | 18671 |
|  | 新陂镇 | 136 | 272 | 45 | 453 | 1948 | 195 | 292 | 390 | 97 | 779 | 974 | 701.28 | 467.52 | 1168.8 | 0.67 | 19.22 | 18750 |
|  | 刁坊镇 | 113 | 225 | 38 | 375 | 1308 | 131 | 196 | 262 | 65 | 523 | 654 | 470.88 | 313.92 | 784.8 | 0.53 | 19.22 | 18880 |
|  | 合计20/128 | 1310 | 2615 | 438 | 4359 | 19308 | 1931 | 2897 | 3860 | 966 | 7724 | 9659 | 6950.88 | 4633.92 | 11584.8 | 0.6 | 246 | 18801.44 |
| 总计 | 87/408 | 4318 | 4605 | 1309 | 10458 | 42940 | 6454 | 8597 | 9987 | 1693 | 20243 | 26852 | 18839.49 | 14707.78 | 38651.68 | 0.9 | 9882.122 | 16735.19 |

表1.2-3填表说明：

（1）以移民村为单位填写移民的经济社会状况（全村情况不用填写，可以直接从各村的农业（经）年报中获得）。表中数据来源于各村的农业（经）年报、小型水库移民后期扶持政策实施情况监督评估报告、中央水库移民扶持基金绩效评价报告等资料，无资料或上述资料没有反映的数据，则通过现场调查获得。

（2）第（3）列移民村分类填写该村移民安置方式，包括整体搬迁、分散安置等。

（3）第（4）～（7）列填写移民户家庭经营情况，其中：农业户，指家庭从业人员主要从事农业，有少量从事非农业，非农收入不超过家庭总收入10%的移民户。农业兼业户，包括两种情况：一是家庭从业人员中以从事农业生产的居多，或从事农与非农活动的从业人数相等，但农业收入超过非农业收入的；二是家庭从业人员中以从事非农活动的居多，或从事农与非农活动的从业人数相等，但非农业收入超过农业收入的。不属于上述两项的（如家庭从业人员全部从事非农活动），则计入第（6）列。

（4）第（8）列填写后期扶持移民总人数。

（5）第（9）～（13）列填写移民劳动力从业情况。第（13）列=（10）+（11）+ （12）。

（6）第（14）列= （9）+（13）。第（14）列数据应该小于第（8）列数据。

（7）第（15）、（16）列填写移民家庭承包耕园地面积，不包括流转、租用他人的土地面积。第（17）列= （15）+（16）。

（8）第（19）栏填写移民村的集体收入情况。

（9）第（20）栏填写移民人均可支配收入情况。

## “十三五”期间移民后期扶持情况

### “十三五”后期扶持规划情况

“十三五”期间，梅州市小型水库移民分别安置在85个镇、527村，核定移民52920人。

《梅州市小型水库移民后期扶持“十三五”规划》主要对移民脱贫解困、移民增收以及美丽家园建设3方面内容进行了规划，规划总投资为20168.30万元，其中移民脱贫解困规划投资2500.56万元，占总投资的12.40%；移民增收规划投资3135.39万元，占总投资的15.5%；美丽家园建设规划投资14255.5万元，占总投资的70.7%。项目资金来源方面，各县区稍有差别，部分来自0.5厘加价基金，部分万元来自移民自筹资金。

### “十三五”后期扶持规划完成情况

“十三五”期间，梅州市各县区水库移民事务中心依照“十三五”规划，做好水库移民后期扶持工作年度计划，并逐年落实计划，小型水库移民后期扶持工作有序开展。广东省小型水库移民后期扶持资金采用0.5厘加价基金。该部分投资的实施情况如表1.3-1所示。

“十三五”期间，各县区小型水库移民后期扶持实际使用0.5厘加价基金2204.62万元，其中移民脱贫解困项目实际投资209.52万元，占9.50%；移民增收项目实际投资155.73万元，占7.06%；美丽家园建设项目实际投资856.21万元，占38.84%。此外，向核定到人的小型水库移民发放资金补助个人发展生产项目983.16万元，占44.60%。

梅州市各县区“十三五”期间小型水库移民后期扶持工作完成情况基本符合“十三五”规划要求。“十三五”规划的部分房屋建设、水利设施配套、供电、其他基础设施项目由于用地问题、其他部门与帮扶单位已先行投资建设等原因未有实施。文化教育项目由于有意愿参与培训的水库移民人数较少且过于分散，加之外出务工人数较多，时间难以协调，组织实施存在一定难度，因而暂未实施。以上部分通过发放资金补助个人发展生产项目的形式直接发放至移民户个人，由移民群众灵活安排，解决生产生活所需。

此外，“十三五”规划中计列的饮水安全项目暂未实施。由于山区居民点零散分布，且水源地势高，输水路线长，山区推进集中式供水存在一定难度，需要镇村统一规划与较大的前期投入。而“十三五”时期正处村村通自来水工程的起步阶段，各村集中式水源尚未完成建设，因此集中式饮水安全项目难以推进。故“十三五”时期采取发放资金补助个人发展生产项目的方式，对移民采用的小型分散供水工程进行补助。

总体而言，“十三五”期间的小型水库移民后期扶持方向与资金使用方向基本符合“十三五”规划要求，实施过程中根据实际条件，灵活调整扶持方向，使得小型水库移民后期扶持工作落到实处，切实惠及移民群众生产生活，给水库移民村组带来了较大的经济效益与社会效益。

1）经济效益

水库移民后期扶持“十三五”规划的实施提高了当地移民收入，推动了当地经济发展。通过水利设施配套项目改善当地农田灌排条件，带动撂荒地的复产复耕以及移民农户的增产增收；通过道路交通项目，改善村内村外交通条件，给移民的耕作出行以及物资流通带来便利；通过发放资金补助个人发展生产项目增加移民群众收入，助力移民群众生产生活条件改善。

- 社会效益

通过住房建设解决了部分水库移民的住房困难问题，保障了水库移民的生产生活质量；通过道路交通规划项目，便利了移民的出行。移民村对外主要道路、村内道路、生产道路得到完善，畅通了移民村与外界的联系，为生产生活条件的改善打下了坚实的基础；通过文化广场、老年活动中心等公共服务设施的建设，为移民提供了养生休憩与休闲活动场所，丰富了移民的日常生活，提升了移民的生活品质。

| 表1.3-1 梅州市小型水库移民后期扶持“十三五”规划实施情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 单位 | “十三五”规划情况 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 后期扶持资金（万元） | 数量 | 后期扶持资金（万元） |
| (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 发放资金补助个人发展生产项目 |  |  |  |  | 2496 | 748.8 | 25856 | 3123.62 |
| 移民脱贫解困 | 搬迁安置 | 户数 |  | 户 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 人口 | 进县城安置 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 进集镇安置 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 进中心村安置 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 小计 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 其中：贫困移民 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 建设房屋 |  | m² | 0 | 586.44 | 0 | 209.52 |
|  | 产业扶持 | 种植业项目 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 养殖业项目 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 加工业项目 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 旅游业项目 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他二三产业项目 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 新型农业经营主体 | 移民专业大户 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 移民家庭农场 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 移民合作社 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 移民农业产业龙头企业 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 建成一村一品特色村 |  |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 教育培训 | 总计 |  | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其中：贫困移民 |  | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 基础设施、乡村环境治理和扶危济困项目 |  |  | 个 | 60 | 1165.32 | 35 | 1100 |
| 移民增收 | 基本口粮田及水利设施配套建设 | 基本口粮田改造项目 |  | 个 | 15 | 228.5 | 16 | 231 |
|  |  | 水利设施配套项目 |  | 个 | 38 | 2164.84 | 13 | 1051.55 |
|  |  | 其他项目 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生产开发 | 种植业项目 |  | 个 | 11 | 557.5 | 10 | 1055.68 |
|  |  | 养殖业项目 |  | 个 | 5 | 49.5 | 3 | 50 |
|  |  | 加工业项目 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 旅游业项目 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他二三产业项目 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 新型农业经营主体 | 移民专业大户 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 移民家庭农场 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 移民合作社 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 移民农业产业龙头企业 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 建成一村一品特色村 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 劳动力技能培训及职业教育 | 职业教育 |  | 人次 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | 职业技能培训 |  | 人次 | 847 | 110.05 | 830 | 90 |
|  |  | 实用技术培训 |  | 人次 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美丽家园建设 | 基础设施 | 饮水安全项目 |  | 个 | 42 | 1603.16 | 22 | 704.45 |
|  |  | 道路交通项目 |  | 个 | 109 | 3556.35 | 69 | 3509.62 |
|  |  | 供电项目 |  | 个 | 23 | 439.8 | 15 | 331.18 |
|  |  | 通信广播项目 |  | 个 | 0 | 0 | 39 | 733.18 |
|  |  | 房屋建设项目 |  | 个 | 17470 | 3278.88 | 10738 | 2164.82 |
|  |  | 其他项目 |  | 个 | 52 | 3944.63 | 35 | 2260.39 |
|  | 社会事业设施 | 文化教育 |  | 个 | 49 | 988.72 | 9 | 363.38 |
|  |  | 医疗卫生 |  | 个 | 6 | 4.86 | 3 | 15.6 |
|  | 生态建设及环境保护 | 岸坡整治 |  | 个 | 1 | 78 | 6 | 189.68 |
|  |  | 污水处理 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 垃圾处理 |  | 个 | 11 | 6.6 | 8 | 6.6 |
|  |  | 水土流失治理 |  |  | 1 | 78 | 0 | 0 |
|  |  | 人居环境 |  | 个 | 17 | 138 | 15 | 95 |
|  |  | 绿化美化 |  | 个 | 10 | 126.5 | 15 | 90 |
|  |  | 厕所革命 |  | 个 | 6 | 12 | 5 | 20 |
| 其他 |  | 清淤工程 |  | 个 | 0 | 131.85 | 0 | 310.88 |
|  |  | 滑坡处理 |  | 个 | 0 | 145 | 0 | 184 |
| 合计 |  |  |  |  | 5310 | 20168.3 | 8954 | 17915.15 |

填表说明：

（1）以县（市、区）为单位填写。

（2）第（3）、（4）列数据来源于县级小型水库移民后期扶持“十三五”规划报告。

（3）第（5）、（6）列数据是本县后期扶持“十三五”规划的实施情况，由各地移民行政管理机构负责提供。

（4）表中项目分类来源于《全国大中型水库移民后期扶持“十三五”规划汇编》。各县如有其它项目，可自行添加；没有的项目，则不予填写。

### 移民目前存在突出问题

随着“十三五”期间小型水库后期扶持工作的有序开展，梅州市各县区小型水库移民村人居环境得到有效改善，移民村组公共服务设施得到有效补充，农业生产条件得到进一步提升。然而，目前各县区小型水库移民村组发展仍面临诸多困难，基础差、底子薄、发展滞后的状况尚未根本改变，移民村组人居环境质量与基本公共服务能力仍有待提高。根据走访调查，各县区小型水库目前存在的突出问题如表1.3-2所示。

1）基础设施与公共服务设施仍存在短板

由于“十三五”以来的农村供水工程建设起步较晚，目前尚未实现全域自然村集中供水，部分自然村由于位置偏远且地势较高，难以并入区域联网供水，农村安全饮水得不到有效保障。此外，照明设施不足、污水分散排放、垃圾中转运输设施缺乏等基础设施短板仍有存在，文化广场、农家书屋等公共服务设施仍较为欠缺，距离城乡基本公共服务均等化仍有一定距离。

2）产业模式单一，发展受基础设施严重限制

移民村组现状农业结构仍以传统农业为主，受地形、水源、气候条件的影响，主要种植农作物为水稻、蔬菜、红薯、烤烟，基本维持传统农业的耕作与管理模式，产业模式单一，且种植规模有限，规模化集约化水平较低。农田水利、田间路网等基础设施严重限制了产业转型发展与移民增产增收。现状部分移民村组农田灌排渠道年久失修，导致农田长期丢荒。生产道路配套情况与产业发展水平不相匹配，成为限制产业发展的绊脚石。田间路网不完善致使农民生产积极性不高，特色资源可达性差极大地限制了特色种植业、乡村旅游的发展。

3）乡土特色与民俗文化未得到有效利用

移民村组现状休闲空间利用形式和建设模式较为单一，未能实现特色文化、特色民俗、特色风物的有机融入，且休闲空间功能性未得到全面发挥，休闲空间的品质有待提升。在发掘本土文化资源与人文内涵、振兴乡土文化、建设精神家园、以乡土特色与民俗文化“点睛”美丽家园等方面仍有较大发展空间。产业方面，农产品附加值较低，未能充分挖掘与发挥山区资源与山区优势、推动农业与旅游、文化、健康养老等产业深度融合、加快培育发展新兴业态。

| 表1.3-3 梅州市2020年末小型水库移民存在的突出问题汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 乡镇 | 产业 |  |  |  |  | 村庄建设 |  |  | 基础设施与环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公共服务设施 |  |  |  |  | 社会治理 |  |  | 其他 |  |  |
|  |  | 农业 | 第二产业 | 乡村旅游 | ... | ... | 绿化景观 | 建筑 | ... | 交通 |  | 供水 | 污水 | 电力 | 通信 | 垃圾 | 厕所革命 | 防灾减灾 | 农田水利 | 体育设施 | 村委会 | 文化广场 | 文化室 | 农家书屋 | 学校 | 基层党组织建设 | 乡风文明建设 | 监控系统 | 农家乐 | 家庭农场 | 塌岸治理 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对外交通 | 村内交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) |
| 五华县 | 水寨镇 | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河东镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转水镇 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 华城镇 | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岐岭镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长布镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周江镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横陂镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 郭田镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 安流镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅林镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 华阳镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙村镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计13/27村 | 8√ |  |  |  |  | 2√ |  | 1√ |  | 2√ | 2√ | 1√ |  |  | 1√ |  |  |  | 2√ |  | 4√ |  |  | 1√ |  | 1√ |  |  |  |  |
| 平远县 | 东石 |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  |  |  |
|  | 东石 | ✔ |  |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | ✔ |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |
|  | 热柘 |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |
|  | 八尺 | ✔ |  |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |
|  | 石正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仁居 | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中行 |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上举 | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计7/14村 | 5✔ | 1✔ | 1✔ |  |  | 5✔ | 2✔ |  |  | 7✔ |  |  |  |  |  |  |  | 8✔ |  | 2✔ | 4✔ |  |  |  | 2✔ | 4✔ |  |  |  |  |
| 丰顺县 | 小胜镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汤西镇 |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  | 85盏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 留隍镇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丰良镇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600m | 93m |  |  | 16盏 |  |  |  |  |  |  |  | 2处 |  |  | 1处 |  |  | 1套 |  |  |  |
|  | 黄金镇 |  |  |  |  |  | 1处 |  |  | 400m |  |  |  | 25盏 |  |  |  |  |  |  |  | 1处 | 1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建桥镇 |  |  |  |  |  | 2处 |  |  | 80m |  |  |  | 50盏 |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计6/11村 |  |  |  |  |  | 4处 |  |  | 1580m | 173m |  |  | 176盏 |  |  |  |  |  |  |  | 4处 | 1处 |  | 1处 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 蕉岭县 | 蓝坊 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 广福 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三圳 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蕉城 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文福 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新铺 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长潭 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计7/11村 | 11√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅江区 | 城北镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西阳镇 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长沙镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计3/4村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2√ | 1√ | 1√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅县区 | 白渡 |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 隆文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 畲江 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石扇 |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |
|  | 大坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石坑 |  |  |  |  |  |  |  | 40盏 | 3km |  | 6km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松口 |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  | 4处 |  |  |  | 1处 |  |
|  | 松源 |  |  |  |  |  | 1处 |  | 15盏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |
|  | 雁洋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |
|  | 梅南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |
|  | 合计12/24村 |  |  |  |  |  | 4处 |  | 55盏 | 11km |  | 6km |  |  |  |  |  |  | 4处 |  |  | 2处 | 2处 |  | 2处 | 7处 |  |  | 1处 | 1处 |  |
| 大埔县 | 大麻镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖寮镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洲瑞镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 百侯镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高陂镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大东镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枫朗镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 银江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶阳镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计11/28村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11√ | 2√ | 1√ | 6√ |  | 1√ |  | 3√ |  | 1√ |  | 2√ | 1√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴宁市 | 新圩镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坭陂镇 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄槐镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 合计3/3村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 62 | 28 | 1 | 1 |  |  | 15 | 2 | 55+1 | 12.58+2 | 173+24 | 6+5 | 2 | 176+6 |  | 2 |  | 3 | 12 | 3 | 2 | 18 | 4 |  | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表1.3-2填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）该表实质是外业调查情况的汇总。各地可根据实际，自行设计外业工作期间需要的移民村基本情况调查表，然后根据每个村的调查情况进行问题总结，主要是文字描述，最好有数字佐证。

（3）当采用文字描述不容易汇总时，市级规划编制单位在编制市级后期扶持“十四五”规划工作方案或者工作细则时，可以根据水利部、省稽察、审计、监测评估、绩效评价等工作结果，制定问题清单，让各区县对号入座，进行选项式填写。采用问题清单模式时，问题一级分类仍需分产业、村庄建设、基础设施与环境、公共服务设施、社会治理、其他等6类，便于全省汇总。问题二级分类，不限于表中的分类，可根据各地实际情况自行修改或添加。

## “十四五”期间水库移民发展形势

### 移民工作面临的形势分析

1）“十四五”时期是水库移民20年扶持期的“收官之战”

“十四五”规划是《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（国发〔2006〕17号）规定开始水库移民20年扶持期的最后一个五年规划。国务院17号文件提出通过20年扶持期，使移民生产水平不断提高，逐步达到当地平均水平。本次“十四五”规划期限为2021-2025年，因此，“十四五”时期是水库移民20年扶持期的“收官之战”，必须紧扣国务院17号文件要求，在本次规划期末2025年底实现水库移民20年扶持的总目标，并于2026年进行巩固提升。

2）“十四五”时期立足我国全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，我国将进入新发展阶段。我国社会主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，“十四五”时期经济社会发展主要目标牢牢聚焦发展不平衡不充分问题的解决。“十四五”时期经济社会发展主要目标着重关注人民美好生活向往的实现。立足这一新发展阶段，“十四五”时期的水库移民工作应以更高的标准增进水库移民的民生福祉，完善公共服务体系，推动产业转型升级，巩固拓展脱贫攻坚成果，并与乡村振兴有效衔接，使得水库移民后期扶持工作成为实现水库移民对美好生活的向往的有力推手，助力全面建设社会主义现代化国家进程。

3）“十四五”规划是助力县域发展与乡村振兴的有力推手

党的十九大提出实施乡村振兴战略以及“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求。水库移民后期扶持“十四五”规划必须对标中央和省委、省政府要求，同时紧紧围绕梅州市各县区乡村振兴发展战略规划中提出的要求，以后扶措施助推各县区实现全面脱贫致富、产业升级、补齐经济短板、乡村建设，彰显“工匠之乡、宜居客家”特色乡村风采。

4）“十四五”规划是推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的重要抓手

《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）提出了深入实施乡村振兴战略，加快改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。水库移民后期扶持“十四五”规划作为移民村建设生态宜居美丽乡村的重要抓手，应当对标生态宜居美丽乡村标准，高质量改善移民村人居环境，将移民村建设成生态宜居美丽乡村，为水库移民提供生态宜居的人居环境。

### “十四五”期间的重点任务及扶持方向、扶持内容

“十四五”时期是水库移民与当地居民共同发展、共同富裕的共建期，围绕乡村振兴战略的推进实施，后期扶持工作的主要任务是帮助解决移民的发展问题，除做好移民后期扶持直补资金足额及时发放工作外，以帮助移民、提高移民、富裕移民为中心，重点放在美丽家园建设、产业转型升级、创业就业能力建设等三个方面，其中：美丽家园建设、产业转型升级扶持对象主要是水库移民人数较多、有打造美丽乡村条件或产业发展基础的移民所在村，切实强化基础设施建设，多渠道增加移民收入；创业就业能力建设扶持对象为小型水库农村移民，着力提升移民自我发展能力。对于移民较少、居住分散、没有打造移民美丽乡村或集中发展产业条件的移民所在村，原则上解决普惠政策覆盖不到或没有解决的移民生产生活方面的难题，提高民生保障水平。

# 总体要求

## 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于促进区域协调发展的重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，按照省委、省政府关于实施乡村振兴战略的总体部署，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，坚持政府负责和属地管理，坚持部门协同、合力推进，以实施乡村振兴战略为抓手，围绕《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号，以下简称国务院17号文件）确定的水库移民后期扶持政策中长期目标，聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，满足移民群众对美好生活的更高需求，采取得力举措，精准发力，补短板、促升级、增后劲、惠民生，促进移民产业升级发展、改善生态环境、提升基础设施水平、完善基本公共服务、倡树文明新风、创新社会治理，使移民生活水平不断提高，达到并超过当地农村平均水平。

## 规划原则

1）坚持规划引领

准确把握时代特征，深入研判水库移民发展形势，聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，提出基本思路和解决方案，充分发挥规划对后期扶持工作的引领作用。

2）坚持绿色发展

践行绿水青山就是金山银山理念，节约资源，保护环境，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，构建人与自然和谐共生的发展新格局。

3）坚持统筹协调

以经济社会发展规划为统领，以国土空间规划为基础，与乡村振兴战略规划等相关专项规划紧密衔接，统筹谋划移民的发展，一张蓝图绘到底，确保规划能落地、好实施、见实效。

4）坚持目标导向

围绕后期扶持政策中长期目标，基于当前资源的支撑能力，找准移民发展的主要矛盾和突出问题，坚持目标导向和问题导向相统一，明确工作任务，制定针对性的解决方案，向着既定目标迈进。

5）坚持聚焦重点

坚持以国家核定登记的后期扶持人口为主，突出实施乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦美丽家园建设、产业转型升级，推进库区和移民安置区乡村振兴。

6）坚持因地制宜

综合分析库区和移民安置区的区域性、多样性、差异性特征和发展趋势，从各地实际出发，统筹安排、因地制宜、分类施策，整村（片区）推进，不搞“一刀切”，鼓励探索创造符合本地实际的发展路径。

7）坚持改革创新

积极开展政策、制度和机制创新，不断完善资金筹措、资源整合、利益联结、监督考评等机制，激活要素、市场和各类经营主体，提升资源和要素配置效率，增强移民发展内生动力。有条件的地区，鼓励打破时间、空间、地域限制，整合后期扶持资金和其它涉农项目资金，集中力量办大事，提高项目规模化、集约化、资金效益最大化水平。

8）坚持开放民主

坚持以水库移民为重点，把维护库区和移民安置区群众的根本利益、促进库区和移民安置区经济社会发展作为出发点和落脚点，充分尊重库区和移民安置区群众意愿，特别是移民的意愿，切实发挥库区和移民安置区群众的积极性，开门编规划，确保规划符合时代发展要求，充分反映群众意愿。

9）坚持整村推进

从规划源头整合控制，严控实施“散小弱”项目、遍撒“胡椒面”问题，根据移民的分布情况，选取移民相对集中的村组，按照“补短板、强弱项、提质量”的原则，差什么补什么，整村（片区）推进，达到一次规划、一步或分步实施、长期受益的目的。

## 规划依据

1）《广东省人民政府印发广东省水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（粤府〔2006〕115号）；

2）《广东省小型水库移民后期扶持计划项目管理暂行办法》（粤水移民〔2012〕22号）；

3）《中共广东省委广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号）；

4）《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）；

5）《广东省人民政府关于印发广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》（粤府〔2018〕123号）；

6）《广东省水利厅广东省发展改革委 广东省财政厅关于大中型水库移民后期扶持项目的管理办法》（粤水规范字〔2019〕2号）；

7）广东省水利厅关于促进水库移民振兴发展的指导意见（粤水移民〔2018〕13号）；

8）《关于做好2018年省级水库移民资金项目计划和实施管理工作的通知》（粤移发〔2018〕13号）；

9）梅州市水务局《转发广东省水利厅关于编制水库移民后期扶持“十四五”规划的通知》（梅市移函〔2020〕16号）；

10）梅州市各县区《广东省小型水库移民后期扶持“十三五”规划报告书》；

11）梅州市各县区《乡村振兴发展战略规划（2018-2022年）》；

12）梅州市各县区《2019年国民经济和社会发展统计公报》；

13）其他相关文件资料。

## 规划范围

梅州市各县区小型水库移民后期扶持“十四五”规划范围为小型水库库区和移民安置区。其中，采取补助个人发展生产项目方式的，规划范围不超过后期扶持人口；采取项目扶持方式的，规划范围原则上限于移民所在自然村。详见表2.4-1。

| 表2.4-1 梅州市小型水库移民后期扶持“十四五”规划范围表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 乡镇 | 美丽家园建设规划 |  |  | 产业转型升级规划 |  |  | 创业就业能力建设规划 |  |  | 散居移民基础设施完善措施 |  |  | 其他专项规划 |  |  |
|  |  | 涉及村组名称(个) | 移民 |  | 涉及村组名称(个) | 移民 |  | 涉及村组名称(个) | 移民 |  | 涉及村组名称(个) | 移民 |  | 涉及村组名称(个) | 移民 |  |
|  |  |  | 户数(户) | 人口(人) |  | 户数(户) | 人口(人) |  | 户数(户) | 人口(人) |  | 户数(户) | 人口(人) |  | 户数(户) | 人口(人) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 五华县 | 水寨镇 | 5 | 192 | 832 | 5 | 192 | 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河东镇 | 1 | 36 | 149 | 1 | 36 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转水镇 | 3 | 23 | 75 | 3 | 23 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 华城镇 | 1 | 92 | 376 | 1 | 92 | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岐岭镇 | 2 |  |  | 2 | 12 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长布镇 | 4 | 23 | 122 | 4 | 23 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周江镇 | 2 | 32 | 121 | 2 | 32 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横陂镇 | 5 |  |  | 5 | 13 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 郭田镇 | 2 | 8 | 41 | 2 | 8 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安流镇 | 1 | 97 | 441 | 1 | 97 | 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅林镇 | 2 | 15 | 66 | 2 | 15 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 华阳镇 | 1 | 33 | 145 | 1 | 33 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙村镇 | 8 |  |  | 8 | 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计13/28 | 22 | 740 | 3104 | 34 | 1073 | 4515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平远县 | 东石 | 4 | 93 | 368 | 13 | 173 | 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热柘 |  |  |  | 3 | 46 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八尺 |  |  |  | 3 | 32 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石正 |  |  |  | 王竹良 | 3 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仁居 |  |  |  | 红山 | 24 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中行 |  |  |  | 矮地 | 39 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上举 |  |  |  | 大畲 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计7/14 | 5 | 93 | 368 | 23 | 320 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丰顺县 | 汤西镇 | 2 | 57 | 253 | 2 | 57 | 253 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建桥镇 | 2 | 53 | 232 | 10 | 159 | 781 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄金镇 | 2 | 71 | 278 | 9 | 324 | 1405 | 9 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小胜镇 | 1 | 12 | 63 | 4 | 40 | 188 | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 留隍镇 | 2 | 50 | 199 | 4 | 88 | 334 | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丰良镇 | 2 | 41 | 166 | 3 | 43 | 175 | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计6 | 11 | 284 | 1191 | 32 | 711 | 3136 | 32 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 蕉岭县 | 蓝坊 |  |  |  | 3 | 156 | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 广福 |  |  |  | 留畲村 | 9 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三圳 |  |  |  | 2 | 98 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蕉城 |  |  |  | 2 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文福 |  |  |  | 2 | 45 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新铺 |  |  |  | 徐溪村 | 14 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长潭 |  |  |  | 2 | 35 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计7/11 |  |  |  | 13 | 360 | 1135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅江区 | 西阳镇 | 11 | 273 | 1065 | 11 | 273 | 1065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长沙镇 | 13 | 162 | 435 | 13 | 162 | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城北镇 | 3 | 88 | 379 | 6 | 97 | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三角镇 |  |  |  | 14 | 123 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西郊街道办 |  |  |  | 3 | 6 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金山街道办 |  |  |  | 4 | 35 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 江南街道办 |  |  |  | 7 | 24 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计7 | 27 | 564 | 1968 | 50 | 720 | 2481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅县区 | 白渡 | 1 | 42 | 157 | 14 | 230 | 797 | 14 | 230 | 797 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙村 | 5 | 145 | 530 | 19 | 318 | 1128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 程江 |  |  |  | 4 | 38 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隆文 | 1 | 81 | 365 | 4 | 122 | 553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南口 |  |  |  | 6 | 176 | 569 | 6 | 176 | 569 |  |  |  |  |  |  |
|  | 畲江 | 2 | 38 | 124 | 3 | 40 | 130 | 2 | 38 | 124 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石扇 | 4 | 80 | 245 | 10 | 176 | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扶大 |  |  |  | 第一 | 29 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大坪 |  |  |  | 廖屋 | 5 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石坑 | 庵里 | 14 | 55 | 庵里 | 14 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水车 | 2 | 31 | 139 | 4 | 50 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松口 | 13 | 199 | 702 | 18 | 260 | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松源 | 2 | 20 | 63 | 2 | 20 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雁洋 | 1 | 34 | 105 | 2 | 42 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅南 | 腊石 | 5 | 23 | 腊石 | 5 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计15/55 | 33 | 689 | 2508 | 55 | 1525 | 5475 | 24 | 444 | 1490 |  |  |  |  |  |  |
| 大埔县 | 大麻镇 | 1 | 1 | 3 | 7 | 38 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三河镇 |  |  |  | 5 | 16 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖寮镇 | 4 | 47 | 153 | 5 | 138 | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西河镇 | 3 | 51 | 164 | 10 | 101 | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洲瑞镇 | 2 | 16 | 74 | 4 | 45 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 百侯镇 | 3 | 74 | 334 | 24 | 394 | 1584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高陂镇 | 6 | 111 | 520 | 29 | 470 | 2104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青溪镇 | 2 | 77 | 330 | 2 | 77 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大东镇 | 上关 | 4 | 26 | 上关 | 4 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枫朗镇 | 2 | 14 | 45 | 7 | 28 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 银江镇 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶阳镇 | 1 | 64 | 254 | 9 | 84 | 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计12/42 | 26 | 460 | 1907 | 107 | 1410 | 5741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴宁市 | 大坪镇 |  | 107 | 535 |  | 166 | 800 |  |  |  |  | 15 | 50 |  |  |  |
|  | 径南镇 |  | 28 | 79 |  | 65 | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 福兴街道 |  | 149 | 564 |  | 270 | 933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 永和镇 |  | 213 | 999 |  | 479 | 2242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新圩镇 |  | 79 | 388 |  | 84 | 415 |  |  |  |  | 4 | 22 |  |  |  |
|  | 兴田街道 |  |  |  |  | 26 | 105 |  |  |  |  | 8 | 34 |  |  |  |
|  | 龙田镇 |  |  |  |  | 4 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄槐镇 |  | 17 | 84 |  | 18 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宁中镇 |  |  |  |  | 23 | 90 |  |  |  |  | 9 | 37 |  |  |  |
|  | 罗浮镇 |  |  |  |  | 419 | 2292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水口镇 |  | 481 | 2081 |  | 662 | 2861 |  |  |  |  | 6 | 29 |  |  |  |
|  | 罗岗镇 |  | 29 | 135 |  | 97 | 467 |  |  |  |  | 5 | 32 |  |  |  |
|  | 坭陂镇 |  | 49 | 209 |  | 422 | 1802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合水镇 |  | 116 | 444 |  | 116 | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宁新街道 |  |  |  |  | 7 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 叶塘镇 |  | 81 | 411 |  | 197 | 991 |  |  |  |  | 17 | 65 |  |  |  |
|  | 石马镇 |  | 100 | 396 |  | 101 | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄陂镇 |  |  |  |  | 375 | 1842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新陂镇 |  | 294 | 1271 |  | 453 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刁坊镇 |  | 309 | 1092 |  | 375 | 1308 |  |  |  |  | 2 | 9 |  |  |  |
|  | 合计20/128 |  | 2081 | 8799 | 0 | 4359 | 19308 |  |  | 100 |  | 66 | 278 |  |  |  |
| 总计 | 87/348 | 124 | 4911 | 19845 | 314 | 10478 | 43033 | 56 | 444 | 1654 |  | 66 | 278 |  |  |  |

表2.4-1填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）表中移民数量均为核定的2020年后期扶持移民数据。

（3）表中美丽家园建设规划、产业转型升级规划、散居移民基础设施完善措施、其他专项规划的扶持对象，均要与后面相关规划表格数据一致。由于创业就业能力建设规划以县为单位编制，只需在汇总行中相应栏列出总数即可。

## 规划期限

规划期限为2021-2025年。规划基准年为2020年，规划水平年为2025年。

## 规划目标

### 总体目标

总体目标是为促进移民生产生活条件得到根本改善，库区和移民安置区同步实现全面建成小康社会；库区和移民安置区全面融入当地整体发展格局；库区和移民安置区社会和谐稳定，移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优。具体目标为到2025年，水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升；移民产业升级发展加快，收入水平持续增长，移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平。

党的十九大作出了实施乡村振兴战略的重大决策部署，2018年中央1号文件颁布了《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，提出了目标任务，开展移民后期扶持建设是支持和配合各地实施乡村振兴战略的重要组成部分，后期扶持投入的资金非常有限，从事后期扶持工作队伍力量非常有限，移民后期扶持规划要与当地各项规划积极融合，助力地方政府早日实现移民村乡村振兴。因此，本次规划除国务院17号文规定的约束性指标之外，尽量采用地方规划目标，不再另设目标。

### 分类目标

紧扣《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）确定的水库移民后期扶持政策中长期目标，根据《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号）以及本地区国民经济和社会发展“十四五”规划，确定可执行、可考核、可评价的规划目标指标体系。

根据移民村的发展现状，从美丽家园建设、产业转型升级、就业创业等方面提出规划的分类执行、考核、评价目标，如表2.6-1所示。

| 表2.6-1 梅州市小型水库移民后期扶持“十四五”规划主要目标指数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 指标 | 单位 | 2025年目标 | 其中：五华县 | 平远县 | 丰顺县 | 蕉岭县 | 梅江区 | 梅县区 | 大埔县 | 兴宁市 | 指标属性 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 美丽家园建设 | 1 | 建成美丽移民村 | 个 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 约束性 |
|  | 2 | 安全饮水达标率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 3 | 村道硬化长度 | km | 39.7 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 11 | 5 | 20 | 预期性 |
|  | 4 | 污水处理率 | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 5 | 文化广场 | 个 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 预期性 |
|  | 6 | 用电达标率 | % | 99.8 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 7 | 养老服务中心 | 个 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 预期性 |
|  | 8 | 农家书屋 | 个 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 预期性 |
|  | 9 | 超市 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 预期性 |
|  | 10 | 体育设施 | 处 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 预期性 |
|  | 11 | 社区公共服务中心 | 个 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 预期性 |
|  | 12 | 房屋修缮 | 户 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 预期性 |
|  | 13 | 垃圾处理率 | % | 93.8 | 85 | 100 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | 90 | 预期性 |
|  | 14 | 厕所改造 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 预期性 |
|  | 15 | 村庄美化绿化率 | % | 50 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 20 | 90 | 60 | 预期性 |
|  | 16 | 文化室 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |
| 移民村产业转型升级 | 1 | 移民人均可支配收入 | 元 | 23244.88 | 18000 | 21000 | 17992 | 19000 | 42500 | 26062 | 25149 | 16256 | 约束性 |
|  | 2 | 土地整治 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 预期性 |
|  | 3 | 生产道路 | km | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 预期性 |
|  | 4 | 种养业 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 预期性 |
|  | 5 | 乡土特色产业 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 预期性 |
|  | 6 | 灌排渠道 | km | 10.85 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |  | 2 | 5 | 预期性 |
|  | 7 | 灌溉陂头 | 座 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 |  |
|  | 8 | 山塘加固 | 座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 9 | 农家乐 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | … | 家庭农场 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 移民就业创业能力建设 | 1 | 培训期次 | 次 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 约束性 |
|  | 2 | 培训人次 | 次 | 2164 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100 | 预期性 |
|  | 3 | 扶持稳定就业人次 | 次 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 20 | 预期性 |
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 1 | 移民满意度 | % | 86 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 大于85% | 85 | 约束性 |
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

表2.6-1填表说明：

（1）以县为单位填写。

（2）规划指标属性分预期性指标和约束性指标两类，其中预期性指标是期望的发展目标，约束性指标是必须实现、必须完成的指标。“十四五”期间，后期扶持的任务主要是支持和配合各地开展乡村振兴建设的重要行动，帮助移民发展，由于后期扶持投入的资金非常有限，从事后期扶持工作队伍力量非常有限，因此规划指标属性主要是约束性指标，是后期扶持资金投入后能达到的目标。

# 规划思路

## 紧扣水库移民后期扶持工作总目标

规划编制需紧紧围绕国务院17号文件提出的水库移民后期扶持工作总目标，即从2006年开始，对水库移民现状人口扶持20年，通过扶持使移民生产水平不断提高，逐步达到当地平均水平。本次“十四五”规划期限为2021-2025年，因此，必须在规划期末2025年底实现这个总目标，并于2026年进行巩固提升。

## 对标各县区域发展与乡村振兴总要求

“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，是党的十九大报告提出的实施乡村振兴战略的总要求。在乡村振兴背景下实现水库移民群体振兴发展，是“十四五”时期水库移民后期扶持工作的总前提。《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号）明确了广东省实施乡村振兴战略的时间表和路线图，水库移民后期扶持“十四五”规划编制，必须对标中央和省委、省政府要求，深入思考“现在有什么、未来干什么、还缺什么、有哪些抓手、怎么干”，紧紧围绕后期扶持“达到什么目标”和“该干什么、能干什么和怎么干”，主动在区域国民经济和社会发展“十四五”规划及乡村振兴规划中对接项目，叠加资金，利用好乡村振兴政策助推水库移民全面振兴。

## 把握重点，分类施策

结合广东省水利厅对小型水库移民后期扶持“十四五”规划的指导意见，并针对各县区移民后期扶持工作的特点和本次规划的目标，本次小型水库移民后期扶持“十四五”规划将规划内容分为以下四个方面：

1）美丽家园建设

美丽家园建设是提升移民村基础设施建设发展水平，补齐人居环境突出短板，完善基础设施建设，提升基本公共服务水平，推进环境综合整治，创新移民村治理体系，增强移民幸福感和获得感，本地区根据移民村的发展类型，确定其发展方向，采取相应措施。

2）产业转型升级

产业转型升级是增加移民收入、促进移民生产生活条件改善的基础，以资源为依托，以市场为导向，以移民所在村为主体，以一二三产业融合发展为路径，从实际出发，宜水则水、宜山则山、宜粮则粮、宜农则农、宜工则工、宜商则商，因地制宜，突出地域特色，发挥比较优势，大力支持移民村发展优势特色产业，培育新产业新业态，壮大村集体经济，培育新型经营主体，增强移民发展内生动力，促进移民持续增收。

3）就业创业培训

就业创业培训以市场需求和移民需求为导向，开展多层次、多渠道、多形式的创业就业培训，提升移民自我发展能力，主要包括技能培训、创新创业带头人培训和其他培训三大培训内容。

4）散居移民基础设施完善措施

散居移民基础设施完善措施以补齐基础设施和基本公共服务设施短板，对散居移民人均可支配收入低于当地居民的，可有针对性的进行种植业、养殖业、小型农户加工业、手工业等项目扶持，增加收入，确保2025年达到所在县级行政区农村居民平均水平。

本次规划根据2020年上级政府下达的小型水库移民后期扶持项目资金额度，进行限额规划，结合县域移民村的发展现状，确定美丽家园建设、产业转型升级和就业创业培训等项目扶持资金的安排比例。

# 美丽家园建设规划

## 现状及存在的问题

随着梅州市各县区小型水库后期扶持工作的有序开展，并结合社会主义新农村建设、美丽乡村建设、“三清三拆三整治”、全域推进农村人居环境整治、一村一品美丽乡村建设等行动，梅州市各县区小型水库移民村人居环境得到有效整治，移民居住环境得到极大改善。根据走访调查，小型水库移民村已建立起较为完善的道路交通、电力电信、污水处理、垃圾收集等基础设施体系，移民村人居环境干净整洁，并朝着美丽宜居的方向不断发展。然而，移民村美丽家园建设在基础设施与公共服务设施方面仍存在部分“痛点”和“堵点”。

1）集中供水工程仍需完善

由于梅州市各县区“十三五”以来的农村供水工程建设起步较晚，目前尚未实现全域自然村集中供水，部分自然村由于位置偏远且地势较高，难以并入区域联网供水，目前群众只能采取打井或分散取用山溪水的形式进行取用水，亟需以单村供水工程的形式实现片区内集中供水。

2）道路硬化、亮化等基础设施仍存在短板，公共服务设施仍较为欠缺

根据实际走访，现状移民村组基础设施仍有短板，存在局部村道未硬化、照明设施不足、污水散排、垃圾中转运输设施缺乏等问题。文化广场、老年活动中心、卫生室、农家书屋等公共服务设施仍较为欠缺，距离城乡基本公共服务均等化仍有一定距离。

3）防灾减灾体系有待加强

梅州市地处粤东北山区，山地与丘陵区占据县域大部，具有“八山一水一分田”的地域空间结构，群众沿河而居，村落沿河而建。而暴雨洪水是主要自然灾害之一，加之河道两岸多为山地丘陵，河溪弯曲狭小，比降大，泄洪能力差，洪水峰高量大，破坏力强，对河道岸坡稳定以及沿岸人民群众的生产生活带来影响。经由山区五市中小河流综合治理专项行动，县域主要中小河流得到有效治理，但治理措施尚未覆盖所有支流、支沟。根据实际调查走访，移民村组存在河道岸坡局部失稳、河岸未设防护栏杆的现象存在，给移民村组的基础设施以及群众生命财产安全带来一定威胁。移民村组防灾减灾体系有待加强。

4）乡土特色与民俗文化未得到有效利用

移民村组现状休闲空间利用形式和建设模式较为单一，未能实现特色文化、特色民俗、特色风物的有机融入，且休闲空间功能性未得到全面发挥，休闲空间的品质有待提升。在发掘本土文化资源与人文内涵、振兴乡土文化、建设精神家园、以乡土特色与民俗文化“点睛”美丽家园等方面仍有较大发展空间。

## 相关规划对移民村的定位

1）《乡村振兴发展战略规划（2018-2022年）》

乡村振兴发展战略提出按照村庄建设形态、居住规模、服务功能等因素，探索适宜性路径，明确村庄分类入座，对标定位发展，分类推进村庄建设。

（1）示范引领类村庄指资源禀赋丰裕、生态环境友好、产业支撑较强、地理位置优越、集体经济实力雄厚的村庄和城市近郊区村庄。五华县水寨镇、河东镇、华城镇各移民村属于该类发展定位。梅江区西郊街道、金山街道、江南街道、三角镇，定位为区域经济发展核心。梅江区城北镇干光村、干才村，定位以发展农业生产为主。该类村庄美丽家园建设应坚持高点定位，高标准打造示范样板，即基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，房屋建筑特色鲜明，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，乡风习俗文明健康，农民生活幸福安康。

（2）城郊融合类村庄指县城近郊区以及城镇所在地的村庄，具备成为城镇后花园的优势，也具有向城镇转型的条件。五华县转水镇、横陂镇、安流镇各移民村位于五华新旧县城近郊，梅江区长沙镇、西阳镇交通区位良好，属于该类发展定位。该类村庄美丽家园建设应加快城乡融合发展、基础设施互联互通、公共服务共建共享，在形态上保留乡村风貌，在治理上体现城市水平，逐步强化服务城市发展、承接城镇功能外溢、满足城市消费需求能力，为城乡融合发展提供实践支撑。同时强化人口聚集，引导部分靠近城市的村庄逐步纳入城区范围或向新型农村社区转变，建设成为服务“三农”的重要载体和面向周边乡村的生产生活服务中心，形成县域副中心组团。

（3）集聚提升类村庄指现有规模较大的中心村和一般村庄，这类村庄占据了乡村类型的大多数，是乡村振兴的重点。五华县岐岭、长布、周江、郭田、梅林、华阳、龙村各移民村属于该类发展定位。该类村庄美丽家园建设重点在于优化环境、提振人气、增添活力，保护保留乡村风貌，建设宜居宜游宜业的美丽村庄。

2）社会主义新农村示范村建设

《创建社会主义新农村示范村工作指南》（华办函〔2017〕100号）提出对各个省定贫困村以及转水镇“5+2+3”连片示范建设村（益塘村、新丰村、黄龙村、矮车村）合计96个村等，进行社会主义新农村示范村建设。其中，涉及有小型水库移民安置的行政村有五华县水寨镇中洞村、平湖村，横陂镇安全村、安流镇丰联村、梅林镇福塘村、龙村镇湖中村、樟华村合计7个行政村。

梅州市委办公室 梅州市人民政府办公室印发《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的总体工作方案》提出实施“百村示范、千村整治”工程，力争用3年时间完成全市农村人居环境整治，用10年时间全面建成干净整治村、美丽宜居村和特色精品村。《方案》提出2020年底前，全市90%以上村庄达到干净整洁村标准，40%以上行政村达到美丽宜居村标准，各个省定贫困村全面建成新农村示范村。2022年底前，全市70%以上行政村达到美丽宜居村标准，有条件的村庄率先创建一批特色精品村。2025年底前，全市90%以上行政村达到美丽宜居村标准。2027年底前，全市所有行政村达到美丽宜居村以上标准，打造一批特色精品村。

## 规划原则

1）民生优先原则

美丽家园建设应把保障和改善基本民生放在第一位，以确定公共投入的优先顺序。

2）产业协调原则

美丽家园建设应与产业结构及产业格局相协调。

3）居住便利原则

美丽家园建设应使移民村达到生活便利的现代居住标准。

4）绿色发展原则

践行绿水青山就是金山银山的发展理念，节约资源，保护环境，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，构建人与自然和谐共生的发展新格局。

5）因地制宜原则

综合分析库区和移民安置区的区域性、多样性、差异性特征和发展趋势，从各地实际出发，统筹安排、因地制宜、分类施策，整村（片区）推进，不搞“一刀切”，鼓励探索创造符合本地实际的发展路径。

6）开放民主原则

坚持以水库移民的需求与意愿为基础，把维护库区和移民安置区群众的根本利益、促进库区和移民安置区经济社会发展作为出发点和落脚点，充分尊重库区和移民安置区群众意愿，特别是移民的意愿，切实发挥库区和移民安置区群众的积极性，开门编规划，确保规划符合时代发展要求，充分反映群众意愿。

## 扶持标准与范围

移民美丽家园建设对接《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号，下称“21号文”）提出的“美丽宜居村”标准，以水库移民所在行政村为扶持范围。美丽宜居村标准详见表4.4-1。

表 4.4-4                       美丽宜居村标准

| 创建 类别 | 创建 指标 | 创建内容 |
| --- | --- | --- |
| 村庄规划 | 编制村庄规划 | 明确整治创建内容以及农房建设、风貌管控要求，并纳入村规民约。 |
| 提升 村容 村貌 | 环境综合整治 | 完成“三清理”、“三拆除”、“三整治”，村容村貌干净整洁 |
|  | 村庄美化绿化 | 1.农户房前屋后院内、村道巷道、村边水边、空地闲地实现绿化美化。 2.村域内现有水面、水质得到有效保护，河道水质达到功能区划要求， 基本消除村庄黑臭水体。 |
| 完善基础设施 | 村道硬化 | 自然村完成村道路面硬化，农村公路列养率达到100%。 |
|  | 垃圾转运 | 村庄收集点、保洁员及相关清洁设备配置齐全，生活垃圾实现定期有效收集转运处理。 |
|  | 污水处理 | 建有污水处理设施，村庄生活污水、畜禽养殖废弃物有效处理或资源化得到有效利用。 |
|  | 厕所改造 | 基本完成“厕所革命”，实现农村无害化卫生厕所全覆盖。农村无害化卫生厕所管护长效机制健全。 |
|  | 集中供水 | 自然村集中供水覆盖率稳定达到100%。 |
|  | 住房管理 | 规范农村住房建设管理程序，基本实现外观整洁、建设有序和管理规范。 |
|  | 公共服务设施 | 1.全面完成卫生服务站规范化建设、综合性文化服务设施建设和完善公共服务中心（站），具备自然村通安全优质电、通广播电视、通物流快递、通光纤信息网条件，行政村通客运车辆。 2.根据群众需要建有幼儿园、养老设施、公厕、防灾减灾、治安防护、体育等配套及公益设施。完善村庄公共照明设施。 |
|  | 长效管护机制 | 1.农村基础设施维护有稳定资金来源。 2.建立村民参与村庄基础公共设施运行维护共管机制，村内有稳定的保洁、管水、治污队伍 |
|  | 促进农民增收 | 培育发展有一定规模的特色产业，村闲置资产和资源得到有效盘活利用，农民广泛就业，村集体经济和农民收入持续稳定增长。 |
| 完善基层治理 | 乡风文明 | 基本达到省级文明村创建要求，村庄物质文化遗产和非物质文化遗产得到有效保护修复和开发利用。 |
|  | 基层组织建设 | 建立和完善以党的基层组织为核心的农村组织体系。村规民约和民主公开制度比较健全，村党组织发挥村务监督委员会、自然村村民理事会、新乡贤及其他社会力量的作用明显，村民主动参与村内各项建设、监督和管护，没有发生涉农群体性事件。 |

## 扶持方向及内容

### 规划内容

根据建设原则，“十四五”时期移民村美丽家园建设主要以四个方面进行展开：

1）基础设施建设

结合产业发展需要，加强农村饮水安全、道路、供电、乡村物流、宽带网络等基础设施“最后一公里”建设，提升移民生产生活便利度。支持城镇基础设施向周边移民村延伸。

2）公共服务设施

根据当地公共服务均等化规划建设布局，建立健全移民村养老服务、防灾救灾、文化广场、体育设施、社区公共服务中心、农家书屋、超市等基本公共服务设施，推进公共服务均等化。支持城镇基本公共服务向周边移民村延伸。

3）人居环境整治

实施村庄清洁行动。加强移民村生活垃圾治理和黑臭水体整治，抓好畜禽粪污等农业生产废弃物清运处理。实施“厕所革命”。因地制宜推进污水处理设施建设，提升移民人居环境质量。

整治提升村容村貌。整治村庄公共空间和庭院环境。实施村庄美化、洁化、硬化、亮化、绿化行动，改善村庄风貌，提升移民村形象。

4）社会治理

开展自治、德治、法治相结合的乡村治理体系建设，建立健全民主管理制度，推进社会治安防控体系建设，完善村规民约，建立长效运行管护机制，提升移民村乡风文明和乡村治理效能。

### 规划布局

对标美丽宜居村建设标准，遵循上述移民村美丽家园建设原则、建设内容和建设布局，并结合梅州市各县区小型水库移民村现状调查情况与移民意愿，小型水库移民“十四五”美丽家园建设扶持方向及内容规划如表4.5-1所示。

汇总美丽家园建设规划项目，“十四五”时期小型水库移民村美丽家园建设涵盖4个方面。具体工程措施统计如下：

1）基础设施建设

规划安全饮水项目6项，规划道路硬化项目44项，路灯亮化6处，新农村建设8处。

2）公共服务设施

规划养老服务2项，社区公共服务中心4项，防灾减灾项目5项，文化广场项目17处；体育设施3处，农家书屋3处，超市1个，文化室1个，其他6项。

3）人居环境整治

规划污水处理3项，垃圾处理3项，房屋修缮2项；村容美化绿化21项。

4）社会治理

规划组织建设1项，民俗文化1项，监控系统项目2项。

5）生态建设及环境保护项目2项。

| 表 4.5-5 梅州市小型水库移民“十四五”美丽家园建设扶持方向及内容规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 乡镇 | 移民 |  | 美丽家园建设扶持方向及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 户数(户) | 人口(人) | 基础设施和基本公共服务设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人居环境整治 |  |  |  |  | 社会治理 |  |  | 生态建设及环境保护 |
|  |  |  |  | 基础设施 |  |  |  |  |  | 基本公共服务设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水处理 | 垃圾处理 | 房屋修缮 | 厕所改造 | 村容美化绿化 | 组织建设 | 民俗文化 | 监控系统 | 滑坡治理 |
|  |  |  |  | 安全饮水 | 村道硬化 | 用电达标 | 广电通讯 | 路灯亮化 | 新农村建设 | 养老服务 | 社区公共服务中心 | 防灾减灾 | 文化广场 | 体育设施 | 农家书屋 | 超市 | 文化室 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) |
| 五 华 县 | 水寨镇 | 192 | 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 河东镇 | 36 | 149 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转水镇 | 39 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 华城镇 | 92 | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 岐岭镇 | 34 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长布镇 | 145 | 620 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周江镇 | 139 | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横陂镇 | 181 | 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 郭田镇 | 8 | 41 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 安流镇 | 97 | 436 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅林镇 | 27 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 华阳镇 | 33 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙村镇 | 15 | 67 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计13 | 1617 | 6736 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 平 远 县 | 东石 | 130 | 504 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 中行 | 39 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 合计2 | 299 | 1152 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 丰 顺 县 | 小胜镇 | 12 | 63 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汤西镇 | 25 | 102 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 留隍镇 | 28 | 90 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丰良镇 | 41 | 166 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 黄金镇 | 71 | 278 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 建桥镇 | 53 | 232 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 合计6 | 367 | 1387 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |
| 梅 江 区 | 西阳镇 | 272 | 1061 |  | 硬化配套 |  |  |  |  |  |  |  | 1处 | 1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长沙镇 | 162 | 435 |  | 硬化配套 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城北镇 | 67 | 306 | 1宗 |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计3 | 773 | 2863 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅 县 区 | 白渡 | 230 | 797 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 丙村 | 318 | 1128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 程江 | 38 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隆文 | 122 | 553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南口 | 176 | 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畲江 | 40 | 130 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 石扇 | 176 | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扶大 | 29 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大坪 | 5 | 19 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 石坑 | 14 | 55 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 水车 | 50 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松口 | 260 | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松源 | 20 | 63 |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 雁洋 | 42 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅南 | 5 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计15 | 1525 | 5475 | 1 | 7 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 7 | 1 |  |  |  |
| 大 埔 县 | 大麻镇 | 1 | 3 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖寮镇 | 47 | 153 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西河镇 | 51 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洲瑞镇 | 16 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 百侯镇 | 74 | 334 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高陂镇 | 111 | 520 |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青溪镇 | 77 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大东镇 | 4 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枫朗镇 | 14 | 45 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 银江镇 | 1 | 4 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶阳镇 | 64 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计11 | 850 | 3527 | 2 | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 兴 宁 市 | 永和镇 | 213 | 999 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 坭陂镇 | 49 | 209 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新陂镇 | 373 | 1659 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水口镇 | 481 | 2081 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 径南镇 | 28 | 79 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合水镇 | 116 | 444 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄槐镇 | 17 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 大坪镇 | 107 | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 刁坊镇 | 309 | 1092 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 石马镇 | 100 | 396 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 罗岗镇 | 29 | 135 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 福兴街道 | 21 | 84 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新圩镇 | 15 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宁中镇 | 14 | 53 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 叶塘镇 | 81 | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 福兴街道 | 128 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 合计16 | 3687 | 15646 |  | 13 |  |  |  | 8 |  | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |
| 总计 | 66 | 9118 | 36786 | 6 | 44 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 |

表4.5-1填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）第（3）、（4）列数据为核定的2020年移民实际现状人口。

（3）美丽家园建设扶持方向与《规划大纲》一致，分基础设施和基本公共服务设施、人居环境整治、社会治理3类。扶持内容，不限于表中的类别，可根据各地实际情况修改或添加。

（4）后期扶持“十四五”规划主要是确定移民村的扶持方向和扶持内容，因此，本表不是填写扶持项目的具体工程量，用符号表示移民村的扶持内容即可。

## 优先保障项目

优先保障项目指的是“十四五”期间对移民长远、可持续发展影响较大的项目，是实现规划目标的有力措施，要集中资金予以保障，集中力量推动实施。由于梅州市各县区移民村组分布较零散，难以开展具有一定规模、惠及多个移民村组的美丽家园基础设施建设，故“十四五”移民村美丽家园建设只有梅县区和兴宁市设有优先保障项目，如表4.6-1所示。

| 表4.6-1 梅州市小型水库移民“十四五”美丽家园建设优先保障项目规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 名称 | 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 建设规模 |  | 建设投资（万元） |  | 项目效益 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 乡镇 |  | 单位 | 规模 | 总计 | 其中： | 乡镇 | 总受益人口（人） | 其中：移民（人） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 使用后期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 扶持资金 |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (12) | (13) | (14) |
| 梅县区 | 1 | 村道硬化项目 | 畲江 | 村道硬化 | km | 2 | 70 | 70 | 畲江 | 1815 | 47 |  |
|  | 2 | 村道硬化项目 |  | 村道硬化 | km | 3 | 95 | 95 | 畲江 | 2600 | 77 |  |
|  | 3 | 村道硬化项目 | 石坑 | 村道硬化 | km | 1 | 35 | 35 | 石坑 | 1545 | 55 |  |
|  | 4 | 村道硬化项目 | 松源 | 村道硬化 | km | 1 | 30 | 30 | 松源 | 2342 | 53 |  |
|  | 5 | 亮化项目 |  | 路灯安装 | 盏 | 15 | 4 | 4 | 松源 | 2342 | 53 |  |
|  | 6 | 亮化项目 | 石坑 | 路灯安装 | 盏 | 40 | 10 | 10 | 石坑 | 1545 | 55 |  |
|  | 7 | 农村饮水支管 |  | 管道安装 | km | 6 | 20 | 20 | 石坑 | 1545 | 55 |  |
|  | 8 | 社区公共服务 | 大坪 | 文化室 | 处 | 1 | 20 | 20 | 大坪 | 3692 | 19 |  |
|  | 9 | 社区公共服务 | 松源 | 文化室 | 处 | 1 | 20 | 20 | 松源 | 2342 | 53 |  |
|  | 10 | 文化广场 | 丙村 | 活动广场 | 处 | 1 | 30 | 30 | 丙村 | 1306 | 599 |  |
|  | 11 | 文化广场 | 隆文 | 活动广场 | 处 | 1 | 20 | 20 | 隆文 | 531 | 365 |  |
|  | 12 | 村庄美化绿化 | 石扇 | 美化绿化 | 处 | 1 | 20 | 20 | 石扇 | 1890 | 178 |  |
|  | 13 | 村庄美化绿化 | 松口 | 美化绿化 | 处 | 1 | 20 | 20 | 松源 | 2342 | 53 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 宗 | 13 | 394 | 394 |  | 25837 | 1662 |  |
| 兴宁市 | 1 | 文化广场 | 新圩镇 | 文体广场 | 处 | 1 | 230 | 230 | 新圩镇 | 2600 | 162 |  |
|  | 2 | 塌岸滑陂治理 | 黄槐镇 | 塌岸治理 | 千米 | 4.5 | 300 | 300 | 黄槐镇 | 643 | 84 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 宗 | 2 | 530 | 530 |  | 3243 | 246 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 15 | 924 | 924 |  | 29080 | 1908 |  |

## 后期扶持资金安排

根据上述扶持方向和内容，对“十四五”期间美丽家园建设扶持涉及的基础设施建设、公共服务设施和生态建设、人居环境整治和社会治理5个建设项目进行估算，并计算占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例，详见表4.7-1。

“十四五”期间规划美丽家园建设项目惠及66个镇及街道办，投资共计4808.92万元，均使用后期扶持资金，占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例为25.2%。其中，基础设施建设规划投资2929.54万元，公共服务设施建设规划投资1000.25万元，生态建设及扶持内容300万元，人居环境整治规划投资549.13万元，社会治理规划投资30万元。

表 4.7-6 梅州市小型水库移民“十四五”美丽家园建设拟使用后期扶持资金估算表

| 扶持方向 | 扶持内容 |  | 后期扶持资金（万元） | 占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 基础设施和公共服务设施 | 基础设施 | 安全饮水 | 148.20 | 0.77% |  |
|  |  | 道路硬化 | 1681.28 | 8.73% |  |
|  |  | 用电达标 | 17.18 | 0.09% |  |
|  |  | 广电通讯 | 2 | 0.01% |  |
|  |  | 新农村建设 | 1081 | 5.61% |  |
|  | 公共服务设施 | 养老服务 | 34.84 | 0.18% |  |
|  |  | 社区公共服务中心 | 125.06 | 0.65% |  |
|  |  | 防灾减灾 | 206.2 | 1.07% |  |
|  |  | 文化广场 | 514.71 | 2.67% |  |
|  |  | 体育设施 | 9.44 | 0.05% |  |
|  |  | 农家书屋 | 40 | 0.21% |  |
|  |  | 超市 | 40 | 0.21% |  |
|  |  | 文化室 | 70 | 0.36% |  |
|  | 生态建设及扶持内容 | 滑坡处理 | 300 | 1.56% |  |
| 人居环境整治 | 房屋修缮 |  | 69.7 | 0.36% |  |
|  | 污水处理 |  | 28 | 0.15% |  |
|  | 垃圾处理 |  | 12 | 0.06% |  |
|  | 厕所改造 |  | 0 | 0.00% |  |
|  | 村庄美化绿化 |  | 439.43 | 2.28% |  |
| 社会治理 | 组织建设 |  | 10 | 0.05% |  |
|  | 民俗文化 |  | 20 | 0.10% |  |
| 合计 |  |  | 4849.04 | 25.2% |  |

表4.7-1填表说明：

（1）资金安排不落实到村，以县为单位，按扶持方向和内容进行估算。

# 产业转型升级规划

## 现状及存在的问题

梅州市各县区为粤东北山区县，生态基础较优良，自然资源丰富，文化底蕴深厚。随着小型水库后期扶持工作的开展，并结合高标准农田建设、“一村一品、一镇一业”特色产业发展，梅州市各县区小型水库移民村经济呈现全面发展的良好势头，农业基础设施得到进一步改善，移民收入显著增加。然而，由于山区基础薄弱、产业模式单一、经济效益不高等原因，小型水库移民村经济发展优势不足，未能利用好山区资源条件，水库移民人均收入仍然低于梅州市各县区平均水平。梅州市各县区小型水库移民产业发展主要存在以下问题。

1）产业模式单一

农业结构仍以传统农业为主，受地形、水源、气候条件的影响，主要种植农作物为水稻、蔬菜、红薯、烤烟，产业模式单一，农产品附加值低，未能充分挖掘与发挥山区资源与山区优势、推动农业与旅游、文化、健康养老等产业深度融合、加快培育发展新兴业态。

2）农业规模化集约化水平较低

梅州市各县区小型水库移民村组以传统农业为主，种植规模有限，农民增收点不足，农业龙头企业缺乏、带动力不强，农业标准化、机械化水平不高，农产品精深加工基础较为薄弱。

3）产业发展受基础设施严重限制

梅州市各县区小型水库移民村组农业基础设施仍存在短板，农田水利、生产道路等配套基础设施尚需完善。农田水利设施不完善是影响农业发展的主要因素。现状部分移民村组存在农田灌排渠道年久失修的情况，导致农田长期丢荒。生产道路配套情况与产业发展水平不相匹配，成为限制产业发展的绊脚石。田间路网不完善致使农民生产积极性不高，特色资源可达性差极大地限制了特色种植业、乡村旅游的发展。

## 相关规划对移民村的定位

梅州市各县区乡村振兴发展战略提出按照村庄建设形态、居住规模、服务功能等因素，探索适宜性路径，明确村庄分类入座，对标定位发展，分类推进村庄建设。

1）示范引领类村庄指资源禀赋丰裕、生态环境友好、产业支撑较强、地理位置优越、集体经济实力雄厚的村庄和城市近郊区村庄。该类村庄产业转型升级应进一步增强产业优势、环境优势、竞争优势，高标准打造示范样板，即基础设施配置齐全，特色产业优势明显，一二三产业融合发展，农村集体经济实力、人口和产业吸纳带动能力不断增强，农民生活幸福安康。

2）城郊融合类村庄指县城近郊区以及城镇所在地的村庄，具备成为城镇后花园的优势，也具有向城镇转型的条件。相关镇各移民村位于五华新旧县城近郊，交通区位良好，属于该类发展定位。该类村庄产业转型升级应强化产业集约基础支撑，综合考虑工业化、城镇化和村庄自身发展需要，加快城乡产业融合发展，为城乡融合发展提供实践支撑。

3）集聚提升类村庄指现有规模较大的中心村和一般村庄，这类村庄占据了乡村类型的大多数，是乡村振兴的重点。该类村庄产业转型升级应激活产业、提振人气、增添活力，进一步加强农业生产设施建设，着力改善农业生产条件；充分挖掘当地特色旅游资源，大力发展休闲避暑、旅游观光、农事体验、科普教育等旅游业态；大力推动健康养生理念与当地原生态环境进行创新融合，重点发展健康餐饮、休闲运动、养生保健、养老疗养等五大养生业态。

## 发展原则

1）移民受益

把移民能否受益、扶持资金收益率高低作为产业后期扶持的依据，综合评判产业项目的收益周期、分配方式，选择移民能参与、能主导、能发展的产业作为重点扶持对象，通过后期扶持资金引导社会资本投入，扩宽移民在产业后期扶持中的收益渠道，切实增加移民收入。

2）突出重点

产业项目选择避免贪大求全，选择有一定基础和前景的产业进行投入，重点解决移民村产业发展的突出问题，建立后期扶持基金产业项目库，提高后期扶持资金的使用效率。

3）低碳集约

按照低碳生态的要求，转变城乡建设发展模式，集约利用资源能源。

4）特色发展

充分发挥各地差别化优势，推进不同地区科学定位、特色发展，不断增强区域整体竞争力和发展协调性。

## 扶持对象

1）已纳入当地产业发展规划的移民所在村。

2）暂未纳入当地产业发展规划，但通过后期扶持资金的支持，能促进地方将其纳入当地产业发展规划的移民所在村。

3）不能纳入当地产业发展规划、但有条件发展“一村一品”的移民所在村。

## 扶持方向及内容

### 规划内容

根据后期扶持项目基金使用管理办法，结合本地规划特点，主要选择以下发展内容：

1）补助个人发展生产项目

根据《关于做好2018年省级水库移民资金项目计划和实施管理工作的通知》（粤移发〔2018〕13号）的要求，发放小型水库移民后期扶持基金补助个人发展生产项目。

2）农业基础设施建设

包括移民村土地整治、农田水利、生产道路等生产配套设施建设。

3）现代种养业

壮大具有区域特色、品牌优势的种养业。推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。

4）乡土特色产业

支持建设产品质量好、适应市场能力强、经济效益高的特色农产品基地。支持建设规范化乡村工厂、生产车间，发展特色食品、制造、手工业和绿色建筑建材等乡土产业。支持挖掘移民村各类非物质文化遗产资源，保护传统工艺，促进移民村特色文化产业发展。

5）农产品加工流通业

围绕主导产业，大力发展农产品加工、分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输等二三产业，延伸产业链。

6）乡村休闲旅游业

充分发挥库区和移民安置区的山水人文资源优势，实施休闲农业和乡村旅游精品工程，支持乡村旅游基础设施和配套服务设施建设，推进农业与文化、旅游、教育、康养等产业深度融合，打造移民收入新的增长点。

7）乡村新型服务业

支持供销、邮政、农业服务公司、农民合作社等开展农资供应、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农业生产性服务业。支持改造农村传统小商业、小门店、小集市等，发展批发零售、养老托幼、环境卫生等农村生活性服务业。

8）乡村信息产业

推进“互联网+”现代农业，支持打造涉农电子商务交易综合服务平台。深入推进信息进村入户，实施“互联网+”农产品出村进城工程，拓宽市场流通渠道，提高产品收益率。可以以乡（镇）或村为单位，建立专业的商务交易综合服务平台或合作社形式的管理信息系统，实现有效的精确、便利、快捷的组织管理运营模式，利用信息技术的优势与良好前景，管理好信息、生产、加工、供销、运输等各个环节，使信息搜集、信息分析、信息发布、生产监控、市场管理融为一体，实现“互联网+合作社+农户”的现代农业的生产经营方式。

9）移民村集体经济

积极盘活移民村集体资源、资产、资金，探索移民村集体经济新的实现形式和产权明晰、权属清楚、运行有效的机制，推动农村“三变”改革，壮大移民村集体经济，支撑移民村治理能力的提升。

10）新型农业经营主体

扶持或创办新型农业经营主体。鼓励新型经营主体流转移民土地、山林、房屋等资源，建设家庭工场、手工作坊、乡村车间、乡村民宿，扩大经营规模，带动移民就业。支持移民村和移民采取入股分红、订单服务、托管服务以及组建农业产业化联合体等形式，与新型经营主体形成更紧密的利益共同体，分享农业发展成果和产业链增值收益，增加移民收入。

11）其他新产业新业态

有条件的地区，鼓励发展物业经济、飞地经济。

### 发展布局

本地区根据产业转型升级发展内容，从补助个人发展生产项目、农业基础设施建设、现代种养业、乡土特色产业、农产品加工流通业、乡村休闲旅游业、乡村新型服务业、乡村信息产业、移民村集体经济、新型农业经营主体和其他新产业新业态11个方面进行规划布局，确定不同扶持对象的产业发展思路、扶持重点、扶持方式。

梅州市各县区小型水库移民产业转型升级扶持方向主要为补助个人发展生产项目以及农业基础设施建设。

1）补助个人发展生产项目

（1）扶持对象

补助个人发展生产项目扶持对象为核定到人的小型水库移民后期扶持人口。按照《广东省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记办法》（粤水规范字〔2017〕1号）文件精神，水库移民后期扶持人口实行动态核减。

人口数据是水库移民后期扶持“十四五”规划的基础。准确统计和分析“十四五”期间水库移民后期扶持人口变化，目的较为精确估算分年度直补到人资金和其他项目资金比例。具体是以规划基准年（2020年）人口数据为基础，参考各县区2017-2020年人口自然核减比例，估算2021-2025年人口数据。详见表5.5-1。

| 表 5.5-1 梅州市小型水库移民“十四五”产业转型升级扶持方向及内容规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 乡镇 | 移民人口 |  | 产业转型升级扶持方向及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 户数(户) | 人口(人) | 补助个人发展生产项目 | 农业基础设施建设 |  |  | 现代种养业 |  | 乡土特色产业 |  | 农产品加工流通业 |  | 乡村休闲旅游业 |  | 乡村新型服务业 |  | 乡村信息产业 |  | 移民村集体经济 |  | 新型农业经营主体 |  | 其他新产业新业态 |  |
|  |  |  |  |  | 土地整治 | 农田水利 | 田间道路 | 种植 | … | … | … | 农产品加工流通业 | … | 农家乐 | … | 商贸物流 | … | 电商 | … | … | … | 移民家庭农场 | … | 飞地经济 | … |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
| 五华县 | 水寨镇 | 192 | 827 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河东镇 | 36 | 149 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转水镇 | 39 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 华城镇 | 92 | 376 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岐岭镇 | 34 | 168 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长布镇 | 145 | 620 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周江镇 | 139 | 632 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横陂镇 | 181 | 642 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 郭田镇 | 8 | 41 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安流镇 | 97 | 436 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅林镇 | 27 | 117 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 华阳镇 | 33 | 144 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙村镇 | 29 | 135 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计13/27村 | 1052 | 4422 | 27 |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平远县 | 东石镇 | 173 | 706 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热柘镇 | 46 | 130 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八尺镇 | 32 | 114 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石正镇 | 3 | 16 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仁居镇 | 24 | 123 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中行镇 | 39 | 144 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上举镇 | 3 | 9 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计7/14醉 | 320 | 1242 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰顺县 | 丰良镇 | 43 | 175 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄金镇 | 320 | 1386 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建桥镇 | 159 | 781 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 留隍镇 | 88 | 334 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汤西镇 | 57 | 253 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小胜镇 | 40 | 188 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丰良镇 | 43 | 175 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计7/33村 | 711 | 3136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蕉岭县 | 蓝坊 | 156 | 376 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 广福 | 9 | 34 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三圳 | 98 | 345 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蕉城 | 3 | 9 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文福 | 45 | 169 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新铺 | 14 | 59 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长潭 | 35 | 143 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计7/11村 | 360 | 1135 | 11 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅江区 | 西阳镇 | 273 | 1065 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长沙镇 | 162 | 435 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城北镇 | 97 | 418 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三角镇 | 123 | 357 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西郊街道办 | 6 | 11 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金山街道办 | 35 | 119 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 江南街道办 | 24 | 76 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计7/35村 | 720 | 2481 | 35 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅县区 | 石扇 | 64 | 204 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 松口 | 37 | 143 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 白渡 | 230 | 797 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙村 | 318 | 1128 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 程江 | 38 | 135 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隆文 | 122 | 553 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南口 | 176 | 569 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畲江 | 40 | 130 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石扇 | 176 | 573 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扶大 | 29 | 128 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大坪 | 5 | 19 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石坑 | 14 | 55 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水车 | 50 | 234 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松口 | 260 | 930 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 松源 | 20 | 63 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雁洋 | 42 | 138 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅南 | 5 | 23 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计17/57村 | 1525 | 5475 | 57 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 大埔县 | 大麻镇 | 38 | 130 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三河镇 | 16 | 42 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖寮镇 | 138 | 445 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西河镇 | 101 | 356 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洲瑞镇 | 45 | 197 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 百侯镇 | 394 | 1584 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高陂镇 | 470 | 2104 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 青溪镇 | 77 | 330 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大东镇 | 4 | 26 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枫朗镇 | 28 | 108 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 银江镇 | 15 | 58 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶阳镇 | 84 | 361 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计12/42村 | 1410 | 5741 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴宁市 | 大坪镇 | 166 | 800 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 径南镇 | 65 | 229 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 福兴街道 | 270 | 933 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 永和镇 | 479 | 2242 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新圩镇 | 84 | 415 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 兴田街道 | 26 | 105 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙田镇 | 4 | 17 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄槐镇 | 18 | 94 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宁中镇 | 23 | 90 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罗浮镇 | 419 | 2292 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水口镇 | 662 | 2861 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罗岗镇 | 97 | 467 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坭陂镇 | 422 | 1802 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合水镇 | 116 | 444 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宁新街道 | 7 | 31 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 叶塘镇 | 197 | 991 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石马镇 | 101 | 397 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄陂镇 | 375 | 1842 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新陂镇 | 453 | 1948 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刁坊镇 | 375 | 1308 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计20/128村 | 4359 | 19308 | 128 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计90/347村 |  | 10457 | 42940 | 314 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

表5.5-1填表说明：

（1）以移民县为单位填写。

（2）2020年列数据为核定的2020年移民实际现状人口。

（3）产业转型升级扶持方向与上述产业发展方向一致，分补助个人发展生产项目、农业基础设施建设、现代种养业、乡土特色产业、农产品加工流通业、乡村休闲旅游业、乡村新型服务业、乡村信息产业、移民村集体经济、新型农业经营主体、其他新产业新业态等11类。扶持内容，不限于表中的类别，可根据各地实际情况修改或添加。

梅州市各县区2017年度的小型水库移民个人发展生产补助于2018年补发，补发时以2018年度后扶人口为准。各县区按照2018、2019、2020年小型水库移民后扶人口逐年平均核减比例，作为2021-2025年人口自然核减比例，以2020年小型水库移民后扶人口为基准，估算2021-2025年各县区小型水库移民后扶人口，如表5.5-2所示。

| 表 5.5-2 2021-2026年梅州市各县区小型水库移民后扶人口预测结果(人) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 五华县 | 12509 | 12450 | 12386 | 12322 | 12262 | 12200 |
| 平远县 | 1242 | 1232 | 1222 | 1212 | 1202 | 1192 |
| 丰顺县 | 3136 | 3123 | 3110 | 3097 | 3084 | 3071 |
| 蕉岭县 | 1135 | 1130 | 1125 | 1120 | 1115 | 1110 |
| 梅江区 | 2481 | 2466 | 2451 | 2436 | 2421 | 2406 |
| 梅县区 | 5475 | 5430 | 5385 | 5340 | 5295 | 5250 |
| 大埔县 | 5741 | 5673 | 5606 | 5539 | 5474 | 5407 |
| 兴宁市 | 19308 | 19139 | 18971 | 18805 | 18640 | 18476 |
| 合计 | 51027 | 50643 | 50256 | 49871 | 49493 | 49112 |

（2）意愿调查

移民后期扶持资金补助个人发展生产项目需进行意愿调查，以充分征求移民意愿。梅州市各县区水库移民事务中心于2020年11月针对移民后期扶持资金发放方式，向县域范围内小型水库移民村、移民群众征求意见。调查以行政村为单位组织征求群众意见。根据调查结果，本次涉及的87个镇涉村均同意采用移民后期扶持资金补助个人发展生产项目的形式。

（3）资金发放

水库移民按每人每年600元标准，原则上分1次安排，发放到人（户）。小型水库移民补助个人发展生产项目资金于每年5月前完成资金发放，通过“一卡通”及时、足额、规范发放资金。

“十四五”期间，梅州市各县区小型水库移民后期扶持基金补助个人发展生产项目规划投资12603.03万元，受益移民共计50843人次，共计发放后期扶持基金12603.03万元。后期扶持资金及受益情况详见表5.5-3。

2）农业基础设施建设

“十四五”时期农业基础设施建设具体工程措施统计如下：

规划农田水利项目5项，规划灌排渠道2.55km，灌溉取水陂5处；规划生产道路项目4项，规划机耕路6.8km。

表 5.5-3                         梅州市各县区小型水库移民“十四五”资金补助个人发展生产项目规划表

| 县区 | 乡镇 | 核定现状移民 |  |  | 扶持方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数(户) | 人口(人) |  | 资金补助个人发展生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |  |
|  |  |  | 总计 | 其中: | 2020年 | 发放标准 | 发放频次 | 发放金额(万元) |  |  |  |  |  | 人数 | 发放金额(万元) |
|  |  |  |  | 现状人口 | 人数(人) | (元/人.年) | (次/年) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 总计 | (人) |  |
|  | (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 五华县 | 水寨镇 | 213 | 920 | 920 | 920 |  |  | 55.02 | 54.72 | 54.54 | 54.24 | 54.06 | 272.58 | 4543 | 272.58 |
|  | 河东镇 | 36 | 149 | 149 | 149 | 600 | 1 | 8.88 | 8.88 | 8.82 | 8.76 | 8.76 | 44.1 | 735 | 44.1 |
|  | 转水镇 | 39 | 135 | 135 | 135 |  |  | 8.1 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.92 | 39.96 | 666 | 39.96 |
|  | 华城镇 | 92 | 376 | 376 | 376 | 600 | 1 | 22.44 | 22.38 | 22.26 | 22.2 | 22.08 | 111.36 | 1856 | 111.36 |
|  | 岐岭镇 | 34 | 168 | 168 | 168 |  |  | 10.08 | 10.02 | 9.96 | 9.9 | 9.9 | 49.86 | 831 | 49.86 |
|  | 长布镇 | 145 | 620 | 620 | 620 |  |  | 37.02 | 36.9 | 36.72 | 36.54 | 36.36 | 183.54 | 3059 | 183.54 |
|  | 周江镇 | 139 | 632 | 632 | 632 |  |  | 37.8 | 37.62 | 37.5 | 37.26 | 37.14 | 187.32 | 3122 | 187.32 |
|  | 横陂镇 | 181 | 642 | 642 | 642 |  |  | 38.4 | 38.22 | 37.98 | 37.92 | 37.68 | 190.2 | 3170 | 190.2 |
|  | 郭田镇 | 8 | 41 | 41 | 41 | 600 | 1 | 2.46 | 2.46 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12.12 | 202 | 12.12 |
|  | 安流镇 | 97 | 436 | 436 | 436 | 600 | 1 | 26.04 | 25.92 | 25.8 | 25.74 | 25.62 | 129.12 | 2152 | 129.12 |
|  | 梅林镇 | 27 | 117 | 117 | 117 |  |  | 7.02 | 6.96 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 34.68 | 578 | 34.68 |
|  | 华阳镇 | 33 | 144 | 144 | 144 | 600 | 1 | 8.58 | 8.58 | 8.52 | 8.52 | 8.46 | 42.66 | 711 | 42.66 |
|  | 龙村镇 | 29 | 135 | 135 | 135 |  |  | 8.1 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 7.98 | 40.2 | 670 | 40.2 |
|  | 合计13/28村 | 1073 | 4515 | 4515 | 4515 | 600 | 1 | 269.94 | 268.68 | 267.42 | 266.4 | 265.26 | 1337.7 | 22295 | 1337.7 |
| 平远县 | 东石 | 173 | 706 | 628 | 628 |  |  | 41.94 | 41.7 | 41.58 | 41.22 | 40.86 | 207.3 | 3455 | 207.3 |
|  | 热柘 | 46 | 130 | 133 | 133 |  |  | 7.74 | 7.68 | 7.56 | 7.5 | 7.38 | 37.86 | 631 | 37.86 |
|  | 八尺 | 32 | 114 | 141 | 141 |  |  | 6.84 | 6.78 | 6.6 | 6.54 | 6.54 | 33.3 | 555 | 33.3 |
|  | 石正 | 3 | 16 | 17 | 17 | 600 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.62 | 77 | 4.62 |
|  | 仁居 | 24 | 123 | 129 | 129 | 600 | 1 | 7.32 | 7.2 | 7.2 | 7.14 | 7.08 | 35.94 | 599 | 35.94 |
|  | 中行 | 39 | 144 | 85 | 85 | 600 | 1 | 8.58 | 8.46 | 8.4 | 8.34 | 8.28 | 42.06 | 701 | 42.06 |
|  | 上举 | 3 | 9 | 11 | 11 | 600 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 2.52 | 42 | 2.52 |
|  | 合计7/14村 | 320 | 1242 | 1144 | 1144 |  |  | 73.92 | 73.32 | 72.72 | 72.12 | 71.52 | 363.6 | 6060 | 363.6 |
| 丰顺县 | 建桥镇 | 159 | 781 | 829 | 781 | 600 | 1 | 46.67 | 46.49 | 46.3 | 46.11 | 45.93 | 231.5 | 3858 | 231.5 |
|  | 汤西镇 | 57 | 253 | 270 | 253 | 600 | 1 | 15.12 | 15.06 | 15 | 14.94 | 14.88 | 74.99 | 1250 | 74.99 |
|  | 小胜镇 | 40 | 188 | 203 | 188 | 600 | 1 | 11.23 | 11.19 | 11.15 | 11.1 | 11.06 | 55.73 | 929 | 55.73 |
|  | 丰良镇 | 43 | 175 | 187 | 175 | 600 | 1 | 10.46 | 10.42 | 10.37 | 10.33 | 10.29 | 51.87 | 865 | 51.87 |
|  | 黄金镇 | 324 | 1405 | 1553 | 1405 | 600 | 1 | 83.94 | 83.57 | 83.2 | 82.83 | 82.46 | 416 | 6933 | 416 |
|  | 留隍镇 | 88 | 334 | 363 | 334 | 600 | 1 | 19.96 | 19.88 | 19.8 | 19.72 | 19.64 | 99 | 1650 | 99 |
|  | 总计6/32村 | 711 | 3136 | 3405 | 3136 |  |  | 187.38 | 186.6 | 185.82 | 185.04 | 184.26 | 929.1 | 15485 | 929.1 |
| 蕉岭县 | 蓝坊 | 156 | 376 | 376 | 376 |  |  | 22.47 | 22.38 | 22.29 | 22.2 | 22.11 | 111.45 | 1857.5 | 111.45 |
|  | 广福 | 9 | 34 | 34 | 34 | 600 | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 10.2 | 170 | 10.2 |
|  | 三圳 | 98 | 345 | 345 | 345 | 600 | 1 | 20.58 | 20.46 | 20.34 | 20.22 | 20.1 | 101.7 | 1695 | 101.7 |
|  | 蕉城 | 3 | 9 | 9 | 9 |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 2.7 | 45 | 2.7 |
|  | 文福 | 45 | 169 | 169 | 169 |  |  | 10.11 | 10.08 | 10.05 | 10.02 | 9.99 | 50.25 | 837.5 | 50.25 |
|  | 新铺 | 14 | 59 | 59 | 59 | 600 | 1 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 17.7 | 295 | 17.7 |
|  | 长潭 | 35 | 143 | 143 | 143 |  |  | 8.52 | 8.46 | 8.4 | 8.34 | 8.28 | 42 | 700 | 42 |
|  | 合计7/11村 | 360 | 1135 | 1135 | 1135 | 600 | 1 | 67.8 | 67.5 | 67.2 | 66.9 | 66.6 | 336 | 5600 | 336 |
| 梅江区 | 西阳镇 | 273 | 1065 | 1065 | 1065 |  |  | 63.66 | 63.66 | 63.24 | 63 | 62.46 | 316.02 | 5267 | 316.02 |
|  | 长沙镇 | 162 | 435 | 435 | 435 |  |  | 25.86 | 25.86 | 25.74 | 25.56 | 25.44 | 128.46 | 2141 | 128.46 |
|  | 城北镇 | 97 | 418 | 418 | 418 |  |  | 25.02 | 24.9 | 24.72 | 24.66 | 24.54 | 123.84 | 2064 | 123.84 |
|  | 三角镇 | 123 | 357 | 357 | 357 |  |  | 21.18 | 20.7 | 20.64 | 20.46 | 20.4 | 103.38 | 1723 | 103.38 |
|  | 西郊街道办 | 6 | 11 | 11 | 11 |  |  | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 3.3 | 55 | 3.3 |
|  | 金山街道办 | 35 | 119 | 119 | 119 |  |  | 7.02 | 6.84 | 6.78 | 6.72 | 6.66 | 34.02 | 567 | 34.02 |
|  | 江南街道办 | 24 | 76 | 76 | 76 |  |  | 4.56 | 4.44 | 4.38 | 4.2 | 4.2 | 21.78 | 363 | 21.78 |
|  | 合计7/35村 | 720 | 2481 | 2481 | 2481 |  |  | 147.96 | 147.06 | 146.16 | 145.26 | 144.36 | 730.8 | 12180 | 730.8 |
| 梅县区 | 白渡 | 230 | 797 | 797 | 797 |  |  | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 239.1 | 3985 | 239.1 |
|  | 丙村 | 318 | 1128 | 1128 | 1128 |  |  | 67.68 | 67.68 | 64.98 | 62.28 | 62.28 | 324.9 | 5415 | 324.9 |
|  | 程江 | 38 | 135 | 135 | 135 |  |  | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 40.5 | 675 | 40.5 |
|  | 隆文 | 122 | 553 | 553 | 553 |  |  | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 152.4 | 2540 | 152.4 |
|  | 南口 | 176 | 569 | 569 | 569 |  |  | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 170.7 | 2845 | 170.7 |
|  | 畲江 | 40 | 130 | 130 | 130 |  |  | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 39 | 650 | 39 |
|  | 石扇 | 176 | 573 | 573 | 573 |  |  | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 171.9 | 2865 | 171.9 |
|  | 扶大 | 29 | 128 | 128 | 128 | 600 | 1 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 38.4 | 640 | 38.4 |
|  | 大坪 | 5 | 19 | 19 | 19 | 600 | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 5.7 | 95 | 5.7 |
|  | 石坑 | 14 | 55 | 55 | 55 | 600 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 16.5 | 275 | 16.5 |
|  | 水车 | 50 | 234 | 234 | 234 |  |  | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 70.2 | 1170 | 70.2 |
|  | 松口 | 260 | 930 | 930 | 930 |  |  | 55.8 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 50.4 | 265.5 | 4425 | 265.5 |
|  | 松源 | 20 | 63 | 63 | 63 |  |  | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 18.9 | 315 | 18.9 |
|  | 雁洋 | 42 | 138 | 138 | 138 |  |  | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 41.4 | 690 | 41.4 |
|  | 梅南 | 5 | 23 | 23 | 23 | 600 | 1 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 6.9 | 115 | 6.9 |
|  | 总计15/55村 | 1525 | 5475 | 5475 | 5475 |  |  | 325.8 | 323.1 | 320.4 | 317.7 | 315 | 1602 | 26700 | 1602 |
| 大埔县 | 大麻镇 | 38 | 130 | 130 | 130 |  |  | 7.7 | 7.62 | 7.53 | 7.44 | 7.35 | 37.63 | 627 | 37.63 |
|  | 三河镇 | 16 | 42 | 42 | 42 |  |  | 2.49 | 2.46 | 2.43 | 2.4 | 2.37 | 12.16 | 203 | 12.16 |
|  | 湖寮镇 | 138 | 445 | 445 | 445 |  |  | 26.38 | 26.07 | 25.76 | 25.46 | 25.16 | 128.82 | 2147 | 128.82 |
|  | 西河镇 | 101 | 356 | 356 | 356 |  |  | 21.1 | 20.86 | 20.61 | 20.37 | 20.12 | 103.06 | 1718 | 103.06 |
|  | 洲瑞镇 | 45 | 197 | 197 | 197 |  |  | 11.68 | 11.55 | 11.4 | 11.27 | 11.13 | 57.03 | 951 | 57.03 |
|  | 百侯镇 | 394 | 1584 | 1584 | 1584 |  |  | 93.92 | 92.8 | 91.71 | 90.62 | 89.53 | 458.55 | 7643 | 458.55 |
|  | 高陂镇 | 470 | 2104 | 2104 | 2104 |  |  | 124.74 | 123.27 | 98.81 | 120.36 | 118.92 | 609.1 | 10152 | 609.1 |
|  | 青溪镇 | 77 | 330 | 330 | 330 | 600 | 1 | 19.57 | 19.34 | 19.1 | 18.88 | 18.65 | 95.53 | 1592 | 95.53 |
|  | 大东镇 | 4 | 26 | 26 | 26 | 600 | 1 | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 7.53 | 126 | 7.53 |
|  | 枫朗镇 | 28 | 108 | 108 | 108 |  |  | 6.39 | 6.34 | 6.25 | 6.18 | 6.11 | 31.26 | 521 | 31.26 |
|  | 银江镇 | 15 | 58 | 58 | 58 |  |  | 3.44 | 3.4 | 3.36 | 3.32 | 3.29 | 16.79 | 280 | 16.79 |
|  | 茶阳镇 | 84 | 361 | 361 | 361 |  |  | 21.4 | 21.22 | 20.89 | 20.65 | 20.4 | 104.51 | 1742 | 104.51 |
|  | 合计12/42村 | 1410 | 5741 | 5741 | 5741 |  |  | 340.38 | 336.36 | 332.34 | 328.44 | 324.54 | 1662.06 | 27701 | 1662.06 |
| 兴宁市 | 大坪镇 | 166 | 800 | 800 | 800 |  |  | 47.59 | 47.15 | 46.75 | 46.35 | 45.94 | 233.76 | 3896 | 233.76 |
|  | 径南镇 | 65 | 229 | 229 | 229 |  |  | 13.62 | 13.5 | 13.39 | 13.27 | 13.15 | 66.91 | 1115 | 66.91 |
|  | 福兴街道 | 270 | 933 | 933 | 933 |  |  | 55.5 | 54.99 | 54.51 | 54.04 | 53.57 | 272.61 | 4544 | 272.61 |
|  | 永和镇 | 479 | 2242 | 2242 | 2242 |  |  | 133.33 | 132.18 | 131 | 129.85 | 128.75 | 655.1 | 10918 | 655.1 |
|  | 新圩镇 | 84 | 415 | 415 | 415 |  |  | 24.68 | 24.46 | 24.26 | 24.03 | 23.83 | 121.27 | 2021 | 121.27 |
|  | 兴田街道 | 26 | 105 | 105 | 105 |  |  | 6.24 | 6.18 | 6.14 | 6.08 | 6.02 | 30.68 | 511 | 30.68 |
|  | 龙田镇 | 4 | 17 | 17 | 17 | 600 | 1 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 4.97 | 83 | 4.97 |
|  | 黄槐镇 | 18 | 94 | 94 | 94 |  |  | 5.59 | 5.54 | 5.49 | 5.45 | 5.39 | 27.46 | 458 | 27.46 |
|  | 宁中镇 | 23 | 90 | 90 | 90 |  |  | 5.35 | 5.3 | 5.26 | 5.22 | 5.16 | 26.3 | 438 | 26.3 |
|  | 罗浮镇 | 419 | 2292 | 2292 | 2292 |  |  | 136.32 | 135.12 | 133.93 | 132.74 | 131.6 | 669.72 | 11162 | 669.72 |
|  | 水口镇 | 662 | 2861 | 2861 | 2861 |  |  | 170.15 | 168.65 | 167.17 | 165.72 | 164.26 | 835.98 | 13933 | 835.98 |
|  | 罗岗镇 | 97 | 467 | 467 | 467 |  |  | 27.77 | 27.54 | 27.29 | 27.06 | 26.81 | 136.46 | 2274 | 136.46 |
|  | 坭陂镇 | 422 | 1802 | 1802 | 1802 |  |  | 107.19 | 106.21 | 105.29 | 104.38 | 103.46 | 526.53 | 8776 | 526.53 |
|  | 合水镇 | 116 | 444 | 444 | 444 | 600 | 1 | 26.41 | 26.17 | 25.95 | 25.72 | 25.49 | 129.74 | 2162 | 129.74 |
|  | 宁新街道 | 7 | 31 | 31 | 31 |  |  | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.8 | 1.78 | 9.06 | 151 | 9.06 |
|  | 叶塘镇 | 197 | 991 | 991 | 991 |  |  | 58.94 | 58.41 | 57.91 | 57.4 | 56.89 | 289.58 | 4826 | 289.58 |
|  | 石马镇 | 101 | 397 | 397 | 397 |  |  | 23.61 | 23.41 | 23.2 | 22.99 | 22.8 | 116 | 1933 | 116 |
|  | 黄陂镇 | 375 | 1842 | 1842 | 1842 |  |  | 109.55 | 108.58 | 107.63 | 106.7 | 105.76 | 538.23 | 8971 | 538.23 |
|  | 新陂镇 | 453 | 1948 | 1948 | 1948 |  |  | 115.86 | 114.85 | 113.83 | 112.82 | 111.85 | 569.22 | 9487 | 569.22 |
|  | 刁坊镇 | 375 | 1308 | 1308 | 1308 |  |  | 77.79 | 77.11 | 76.44 | 75.76 | 75.11 | 382.19 | 6370 | 382.19 |
|  | 合计20/128村 | 4359 | 19308 | 19308 | 19308 | 600 | 1 | 1148.32 | 1138.25 | 1128.27 | 1118.37 | 1108.56 | 5641.77 | 94030 | 5641.77 |
| 梅州市 | 87/345村 | 10478 | 43033 | 43204 | 42935 |  |  | 2561.5 | 2540.87 | 2520.33 | 2500.23 | 2480.1 | 12603.03 | 210051 | 12603.03 |

表5.5-3填表说明：

（1）以移民村为单位填写。

（2）第（3）、（4）列数据为核定的2020年移民实际现状人口。

（3）第（5）列数据为核定的2006年7月1日以前搬迁的水库移民人数。

（4）第（6）～（16）列实为5年的汇总表。在工作过程中，各地可结合具体情况在本表中增减相关内容，也可设计年度直补资金发放规划表。

## 优先保障项目

由于县区域移民村组分布较零散，难以实现区域产业整合与联动发展。因此，“十四五”期间通过农田水利设施建设的形式补齐各村产业基础设施短板，推动移民村组产业转型升级与移民增产增收。单个项目投资规模较小，因而只有梅县区和兴宁市设优先保障项目，见表5.6-1。

| 表5.6-1 梅州市小型水库移民“十四五”产业转型升级优先保障项目规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县区 | 项目名称 | 建设地点 |  |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 投资（万元） |  | 项目效益（人） |  | 备注 |
|  |  |  | 乡镇 | 村 | 组 |  | 单位 | 规模 | 总计 | 其中：使用后期扶持资金 | 总受益人口 | 其中：移民 |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | 梅县区 | 农家乐 | 石扇 | 建新 |  | 金柚采摘和餐饮 | 处 | 1 | 30 | 30 |  | 204 |  |
| 2 |  | 家庭农场 | 松口 | 圳头 |  | 水果蔬菜农场 | 处 | 1 | 30 | 30 |  | 143 |  |
| 3 |  | 补助个人发展生产 | 全部镇 | 全部村 |  | 补助个人发展生产 |  |  | 1602 | 1602 |  | 5430-5250 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1662 | 1662 | 0 | 5777~5597 |  |
| 4 | 兴宁市 | 农田水利设施 | 新圩镇 | 新北 |  | 渠道 | 1.5 | 千米 | 90 | 90 | 2600 | 162 |  |
| 5 |  | 现代种养业 | 坭陂镇 | 新湖村 |  | 油茶 | 1 | 宗 | 200 | 200 | 765 | 765 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 | 290 | 3365 | 927 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1952 | 1952 | 3365 | 6704-6524 |  |

## 后期扶持资金安排

本地区结合产业转型升级项目规划情况，以县级为单位，按扶持方向和内容，对补助个人发展生产项目、农业基础设施建设、现代种养业、乡土特色产业、农产品加工流通业、乡村休闲旅游业、乡村新型服务业、乡村信息产业、移民村集体经济、新型农业经营主体和其他新产业新业态11个项目进行估算，并计算占”十四五”期间后期扶持资金总额的比例，详见表5.7-1。

“十四五”期间规划产业转型升级项目惠及345个村，投资共计13782.87万元，均使用后期扶持资金，占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例为71.57%。其中，补助个人发展生产项目投资12603.03万元，农业基础设施建设投资919.84万元，乡村旅游业30万元，新型农业经营主体30万元。

| 表 5.7-1 梅州市小型水库移民“十四五”产业转型升级拟使用后期扶持资金估算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扶持方向 | 扶持内容 | 后期扶持资金 （万元） | 占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 补助个人发展生产项目 |  | 12603.03 | 65.45% |  |
| 农业基础设施建设 | 土地整治 | 0 | 0.00% |  |
|  | 农田水利 | 757.46 | 3.93% |  |
|  | 田间道路 | 162.38 | 0.84% |  |
| 现代种养业 | 种植 | 200 | 1.04% |  |
|  | … | 0 |  |  |
| 乡土特色产业 | … | 0 |  |  |
|  | … | 0 |  |  |
| 农产品加工流通业 | 农产品加工 | 0 |  |  |
|  | … | 0 |  |  |
| 乡村旅游业 | 乡村旅游 | 30 | 0.16% |  |
|  | … | 0 |  |  |
| 乡村新型服务业 | 商贸物流 | 0 |  |  |
|  | … | 0 |  |  |
| 乡村信息产业 | 电商 | 0 |  |  |
|  | … | 0 |  |  |
| 集体经济 | … | 0 |  |  |
|  | … | 0 |  |  |
| 新型农业经营主体 | 移民家庭农场 | 30 | 0.16% |  |
|  | … | 0 |  |  |
| 其他新产业新业态 | 飞地经济 | 0 |  |  |
|  | … | 0 |  |  |
| 合计 |  | 13782.87 | 71.57% |  |

表5.7-1填表说明：

（1）资金安排不落实到村，以县为单位，按扶持方向和内容进行估算

# 就业创业能力建设规划

## 移民劳动力现状及存在的问题

根据走访调查，梅州市各县区小型水库移民劳动力存在以下问题：

1）水库移民青壮年劳动力稀缺

由于梅州市各县区域水库多为50-70年代建设，现状水库移民以中老年人口为主，水库移民青壮年劳动力极为稀缺，水库移民劳动能力较为有限。

2）移民村劳动力外出务工已成为常态

梅州市各县区农村家庭主要劳动力大量外出务工，主要劳动力呈现“离农”趋势。留守的老弱妇孺群体承担起农业生产的责任。然而，留守人群因自身劳动能力偏低，在一定程度上无法满足农忙时期高强度的劳作，因此，外出的务工人员会产生季节性的回流，导致农业生产兼业化。

3）农村劳动力呈现妇女化

虽然梅州市各县区男性人口占比较大，但相对女性而言，男性劳动力具备更高流动性，加之传统的“男主外女主内”的观念，妇女主要留守农村照顾家庭，并且承担大部分的农业生产。

## 扶持对象

有意愿提升就业创业能力的水库移民。

## 培训内容

以政府为主导、市场需求和移民需求为导向，开展多层次、多渠道、多形式的创业就业培训，提升移民自我发展能力，将培训内容分为技能培训、创新创业带头人培训和其他培训3类。

1）技能培训

围绕产业发展、市场需求、转型需要，开展实用生产技术培训、就业技能培训，全面增强移民职业技能和转移就业能力，拓宽就业空间，提升就业质量。如根据《广东省“粤菜师傅”工程实施方案》（粤人社发〔2018〕187号）、《广东省“南粤家政”工程促进就业工作方案》（粤人社发〔2019〕121号）等有关精神，开展粤菜师傅、家政服务职业技能教育培训，提升水库移民粤菜烹饪技能人才、家政服务人员培养能力和质量，使水库移民从业人员素质有提升、就业有渠道。

2）创新创业带头人培训

加强乡村工匠、文化能人、手工艺人和经营管理人才等创新创业带头人培训，提高移民创业技能，培育造就一批善经营、精管理的致富带头人、农业职业经理人、农技带头人、农业经纪人等新型职业农民，带领更多移民创业就业。

3）其他培训

包括中央有关“三农”工作的重大方针政策培训、产业发展培训、美丽乡村建设培训、移民综合素质培训、移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助等，助推移民发展。

单个优先保障的就业创业能力建设项目投资规模不低于20万元。

## 后期扶持资金安排

根据本年度移民就业创业培训意愿调查，仅有少量小型水库移民村具有就业创业能力培训意愿，有意愿参与培训的水库移民合计3088人次。培训意愿涵盖农业技术、家政服务、乡村工匠、文化教育等方面。由于有意愿参与培训的水库移民人数较少且过于分散，加之外出务工人数较多，单个培训项目规模有限且难以组织实施，本次小型水库移民后期扶持“十四五”规划详见创业就业能力建设规划表6.4-1。

| 表6.4-1 梅州市小型水库移民“十四五”创业就业能力建设规划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 培训项目 | 单位 | 培训数量 | 备注 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 技能培训 | 农业技能培训 | 人次 | 2064 |  |
|  | 粤菜师傅 | 人次 | 500 |  |
|  | 家政服务 | 人次 | 500 |  |
|  | 电工 | 人次 | 15 |  |
| 创新创业带头人培训 | 带头人培训 | 人次 | 9 |  |
|  | … | 人次 | 0 |  |
|  | … | 人次 | 0 |  |
| 其他培训 | … | 人 | 0 |  |
|  | … |  |  |  |
| 合计 |  |  | 3088 |  |

梅州市小型水库移民“十四五”创业就业能力建设拟使用后期扶持资金估算详见表6.4-2。

| 表6.4-2 梅州市小型水库移民“十四五”创业就业能力建设拟使用后期扶持资金估算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训方向 | 培训内容 | 后期扶持资金（万元） | 后期扶持资金占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 技能培训 | 农业技能培训 | 0 | 0.00% | 丰顺县6.4W、梅县区20.5W不占用后扶资金 |
|  | 粤菜师傅 | 0 | 0.00% | 梅县区10W不占用后扶资金 |
|  | 家政服务 | 0 | 0.00% | 梅县区10W不占用后扶资金 |
|  | 电工 | 20 | 0.10% |  |
|  | ... |  |  |  |
| 创新创业带头人培训 | 带头人培训 | 20 | 0.10% |  |
|  | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 其他培训 | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 总计 |  | 40 | 0.21% |  |

# 散居移民基础设施完善规划

## 现状及存在的问题

由于梅州市各县区小型水库移民人口较多，现状移民在各村内均得到集中安置，散居移民以兴宁市较多，兴宁市有约七成的移民村为插花村，由于插花村的散居性质，大部分插花村没有移民美丽家园建设和产业升级发展规划等有关政策普及，同时移民资金资金量十分有限，因而造成散居移民居住地生产生活方面存在诸多难题。

## 扶持对象

水库移民人数较少（村组移民人口50以下）、居住较为分散，且没有被纳入美丽家园建设和产业升级发展扶持范围的移民所在村。

## 规划原则

对于插花安置的散居移民，扶持力度也不能减，要本着“有什么困难，就解决什么问题”的原则安排项目和资金。为防止出现项目小而散、资金使用效率低的问题，建议把五年的资金集中起来，安排大的项目。

## 扶持内容

补齐基础设施和基本公共服务设施短板，对散居移民人均可支配收入低于当地居民的，可有针对性的进行种植业、养殖业、小型农户加工业、手工业等项目扶持，有条件的地方可发展光伏发电、物业经济等，增加移民收入，确保2025年达到兴宁市农村居民平均水平，本次调查散居移民村意愿扶持产业项目详见表7.4-1。

| 表7.4-1 梅州市小型水库移民“十四五”散居移民产业扶持方向及内容表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇村 |  | 移民人口 |  | 产业扶持方向及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 户数（户） | 人口（人） | 种养业 |  |  | 乡土特色产业 |  |  | 乡村休闲旅游业 |  |  | 农产品加工业 |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 种植 | 养殖 | … | 传统手工业 | 特色食品 | … | 农家乐 | 乡村民宿 | … | 农产品加工 | 手工作坊 | 家庭工场 | … | 农田水利设施 | 乡村信息产业 | ... |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 永和镇 | 成鹊村 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 坭陂镇 | 胡柏村 | 7 | 37 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坭陂镇 | 陂宁村 | 9 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 新陂镇 | 新元村 | 6 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 大坪镇 | 坪光村 | 13 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 合计4镇 | 5村 | 40 | 176 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |

梅州市小型水库移民“十四五”散居移民基础设施完善措施规划详见表7.4-2。

| 表7.4-2 梅州市小型水库移民“十四五”散居移民基础设施完善措施规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村 | 移民人口 |  | 基础设施完善措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 户数（户） | 人口（人） | 基础设施 |  |  |  | 基本公共服务设施 |  |  | 人居环境整治 |  |
|  |  |  |  | 饮水安全 | 交通 | 供电 | 新农村建设 | 文化广场 | 体育设施 | ... | 污水处理 | 绿化美化 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (5) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 大坪镇 | 坪光村 | 13 | 44 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 陶坑村 | 2 | 6 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 刁坊镇 | 横江岭村 | 2 | 9 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 叶塘镇 | 下洋村 | 10 | 39 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 彭陂村 | 7 | 26 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴田街道 | 洋岗村 | 8 | 34 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 水口镇 | 光夏村 | 4 | 18 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宋声村 | 2 | 11 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 宁中镇 | 星民村 | 2 | 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 建民村 | 7 | 31 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗岗镇 | 五福村 | 5 | 32 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 新圩镇 | 船添村 | 4 | 22 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 合计8镇 | 12 | 66 | 278 |  | 7 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |

## 优先保障项目

兴宁市小型水库移民“十四五”散居移民无规划优先保障项目。

## 资金安排

梅州市小型水库移民“十四五”散居移民基础设施完善及产业扶持项目总投资共584.9万元，拟使用后期扶持资金估算约584.9万元，占后期扶持资金占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例为3.04%，详见表7.6-1。

| 表7.6-1 梅州市小型水库移民“十四五”散居移民基础设施完善拟使用后期扶持资金估算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 后期扶持资金（万元） | 后期扶持资金占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 基础设施 | 供电 | 126 | 0.65% |  |
|  | 道路交通 | 240 | 1.25% |  |
|  | 新农村建设 | 53.9 | 0.28% |  |
| 基本公共服务设施 | 文化广场 | 20 | 0.10% |  |
|  | 体育设施 |  |  |  |
|  | 防灾减灾 |  |  |  |
| 人居环境整治 | 污水处理 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 其他 | 农田水利设施 | 135 | 0.70% |  |
|  | 现代种养业 | 5 | 0.03% |  |
|  | 乡村信息产业 | 5 | 0.03% |  |
| 总计 |  | 584.9 | 3.04% |  |

# 其他专项规划

本次小型水库移民后期扶持“十四五”规划暂不涉及其他专项规划。

# 后期扶持资金估算及年度计划

## 投资估算

### 总投资匡算

“十四五”期间梅州市各县区小型水库移民后期扶持资金按照2020年全年下达到县级的各类水库移民后期扶持资金的5倍进行匡算。

2020年下达至梅州市各县区的水库移民后期扶持资金为省级小型水库移民扶助基金，已列入涉农资金，根据《广东省财政厅关于提前下达2020年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农〔2019〕220号）文件，2020年下达至各县区的省级小型水库移民扶助基金为3851.46万元；按照其5倍进行匡算，梅州市小型水库移民后期扶持“十四五”规划总投资为19257.3万元。

### 分项投资

“十四五”期间，梅州市各县区小型水库移民后期扶持包含美丽家园建设、产业转型升级、就业创业能力建设、散居移民基础设施完善4大扶持方向。其中，美丽家园建设投资4849.04万元，均使用后期扶持资金，占“十四五”期间后期扶持资金总额的25.18%；产业转型升级投资13782.87万元，均使用后期扶持资金，占“十四五”期间后期扶持资金总额的71.57%；就业创业能力建设投资使用后期扶持资金40万元，占“十四五”期间后期扶持资金总额的0.21%；散居移民基础设施完善投资584.90万元，均使用后期扶持资金，占“十四五”期间后期扶持资金总额的3.04%，分项投资及汇总详见表9.2-1。

## 资金筹措

梅州市小型水库移民后期扶持“十四五”规划总投资为19257.30万元，均使用省级小型水库移民扶助基金。

## 年度计划

“十四五”期间，梅州市各县区小型水库移民后期扶持年度投资计划如表9.2-1所示。

| 表 9.2-1 梅州市“十四五”小型水库移民后期扶持资金汇总及年度计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 拟使用后期扶持资金（万元） | 年度计划（万元） |  |  |  |  |  | 占“十四五”期间后期扶持资金总额的比例（%） | 备注 |
|  |  |  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 总计 |  |  |
| (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 美丽家园建设 | 基础设施和公共服务设施 | 基础设施 | 安全饮水 | 148.2 | 35.6 | 0 | 70.6 | 42 | 0 | 148.2 | 0.77% |  |
|  |  |  | 道路硬化 | 1681.28 | 387.18 | 439.48 | 332.12 | 266.5 | 256 | 1681.28 | 8.73% |  |
|  |  |  | 用电达标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 广电通讯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 路灯亮化 | 17.18 | 0 | 0 | 17.18 | 0 | 0 | 17.18 | 0.09% |  |
|  |  |  | 新农村建设 | 1081 | 0 | 0 | 216 | 432 | 433 | 1081 | 5.61% |  |
|  |  | 公共服务设施 | 养老服务 | 34.84 | 0 | 34.84 | 0 | 0 | 0 | 34.84 | 0.18% |  |
|  |  |  | 社区公共服务中心 | 125.06 | 60 | 0 | 0 | 40 | 25.06 | 125.06 | 0.65% |  |
|  |  |  | 防灾减灾 | 506.2 | 50 | 340 | 63 | 53.2 | 0 | 506.2 | 2.63% |  |
|  |  |  | 文化广场 | 514.93 | 305 | 40.61 | 70 | 92.84 | 6.48 | 514.93 | 2.67% |  |
|  |  |  | 体育设施 | 9.22 | 1.72 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 9.22 | 0.05% |  |
|  |  |  | 农家书屋 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0.21% |  |
|  |  |  | 超市 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0.21% |  |
|  |  |  | 文化室 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0.36% |  |
|  | 人居环境整治 | 房屋修缮 |  | 69.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 54.7 | 69.7 | 0.36% |  |
|  |  | 污水处理 |  | 28 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 0.15% |  |
|  |  | 垃圾处理 |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.06% |  |
|  |  | 厕所改造 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 村庄美化绿化 |  | 439.43 | 60 | 62.68 | 59.19 | 60.88 | 196.68 | 439.43 | 2.28% |  |
|  | 社会治理 | 组织建设 |  | 10 | 0 | 1.1 | 8.9 | 0 | 0 | 10 | 0.05% |  |
|  |  | 民俗文化 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.10% |  |
|  |  | 监控系统 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.01% |  |
|  | 合计 |  |  | 4849.04 | 939.5 | 963.71 | 884.49 | 987.42 | 1033.92 | 4849.04 | 25.18% |  |
| 产业转型升级 | 补助个人发展生产项目 |  |  | 12603.03 | 2561.5 | 2540.87 | 2520.33 | 2500.23 | 2480.1 | 12603.03 | 65.45% |  |
|  | 农业基础设施建设 | 土地整治 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 农田水利 |  | 757.46 | 205.03 | 127.89 | 134.95 | 129.83 | 159.76 | 757.46 | 3.93% |  |
|  |  | 田间道路 |  | 162.38 | 0 | 49.44 | 51.44 | 20 | 41.5 | 162.38 | 0.84% |  |
|  | 现代种养业 | 种植 |  | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 1.04% |  |
|  |  | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 乡土特色产业 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 农产品加工流通业 | 农产品加工 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 乡村旅游业 | 乡村旅游 |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.16% |  |
|  |  | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 乡村新型服务业 | 商贸物流 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 乡村信息产业 | 电商 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 集体经济 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 新型农业经营主体 | 移民家庭农场 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.16% |  |
|  |  | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他新产业新业态 | 飞地经济 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 13782.87 | 2866.53 | 2718.2 | 2836.72 | 2680.06 | 2681.36 | 13782.87 | 71.57% |  |
| 就业创业能力建设 | 技能培训 | 粤菜师傅 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6.8 | 0 | 10 | 0.05% |  |
|  |  | 农业技能 |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 24.5 | 4 | 40.5 | 0.21% |  |
|  |  | 家政服务 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.05% |  |
|  |  | 电工 |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.10% |  |
|  | 创新创业带头人培训 | 乡村工匠 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 其他带头人培训 |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.10% |  |
|  | 其他培训 | 产业发展培训 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 40 | 8 | 8 | 11.2 | 45.3 | 8 | 80.5 | 0.42% |  |
| 散居移民基础设施完善 | 基础设施 | 饮水安全 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 交通 |  | 240 | 0 | 100 | 65 | 20 | 55 | 240 | 1.25% |  |
|  |  | 新农村建设 |  | 53.9 | 0 | 20 | 33.9 | 0 | 0 | 53.9 | 0.28% |  |
|  |  | 供电 |  | 126 | 16 | 35 | 25 | 25 | 25 | 126 | 0.65% |  |
|  | 基本公共服务设施 | 卫生室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 文化广场 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.10% |  |
|  |  | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他 | 农田水利设施 |  | 135 | 28.62 | 22.41 | 23.93 | 38.02 | 22.02 | 135 | 0.70% |  |
|  |  | 现代种养业 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.03% |  |
|  |  | 乡村信息产业 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.03% |  |
|  | 合计 |  |  | 584.9 | 49.62 | 182.41 | 147.83 | 103.02 | 102.02 | 584.9 | 3.04% |  |
| 其他专项规划 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 总计 |  |  |  | 19257.3 | 3867.72 | 3852.42 | 3860.12 | 3831.82 | 3845.22 | 19257.3 | 100.00% |  |

表9.2-1填表说明：

（1）以全市为单位填写。

（2）本表实质是一张汇总表，第（3）～（8）列数据为年度计划安排的汇总数。

（3）第（9）列各项重点任务合计栏的后期扶持资金比例应与规划编制时确定的资金比例一致。

# 保障措施

## 完善工作机制

要按照属地管理、政府负责的原则，推动建立健全水库移民后期扶持十四五规划实施工作机制，完善配套保障制度，强化工作能力建设，形成政府领导、部门协同、齐抓共管、合力推进工作的良好格局。梅州市各县区水务局与各县区水库移民事务中心、移民局应进一步落实好牵头部门的责任，主动沟通对接，加强统筹协调，督促有关部门履行职责，将水库移民后期扶持十四五规划落到实处。

## 强化政策措施引导

积极完善与规划相配套的各项政策措施，综合运用经济、法律、政策手段推进规划实施，鼓励引导企业等社会主体参与规划实施，引导各类资源向规划重点项目配置。着力整顿和规范市场经济秩序，保护公平竞争，改善政务环境、招商引资环境、旅游环境、生态环境和社会环境，完善服务措施，营造良好投资环境和发展环境。

## 健全项目支撑体系

围绕国家以及省、市重大战略机遇，健全小型水库移民后期扶持十四五规划项目支撑体系，争取国家、省、市支持。进一步拓宽民间投资渠道，落实鼓励民间投资的相关政策，完善项目投融资体系；健全项目工作责任制，构建绿色通道，实施大项目领导负责推进制度；强化项目建设全过程管理，提高项目投资效益。

## 统筹协调规划实施

分年度落实规划提出的主要目标和任务，强化规划作为前置条件的强制性和权威性，以保证规划顺利实施。加快制定小型水库移民后期扶持十四五规划实施的绩效评价考核体系和具体考核办法。加强对规划年度实施情况考核，进行跟踪分析和监督评估。

建立健全项目库管理制度，确保水库移民后期扶持资金预算及时分解落实到项目。分级建立水库移民人口、后期扶持资金和项目管理台账，强化动态管理。通过加强与财政和审计等部门的协调配合，加快水库移民后期扶持项目评审、招投标、决算审计和竣工验收等工作。

## 加强督查督办

要统筹安排小型水库移民后期扶持政策实施情况的督导检查、稽察审计、监测评估、绩效评价和统计等工作，形成监督检查工作合力。充分利用全省水库移民后期扶持管理信息系统，分级建立和按期更新基本资料、规划管理、资金管理、统计报表、移民信访等数据信息，提高信息化监管水平。积极运用重点督办、专项检查等手段，着力查处水库移民后期扶持资金结存量大、违规使用资金、项目实施管理不规范等常见易发问题，并从制度源头上规范解决。加强监督检查成果运用，建立健全典型问题通报和重大问题约谈制度，加大对违纪违规行为的责任追究和惩处力度。

## 保障群众知情权、参与权和监督权

在“十四五”规划期间，要把政府主导和移民主体有机统一起来，充分尊重移民意愿，激发移民内生动力，发挥移民群众的主体作用，教育引导广大移民奋力自强，通过辛勤劳动实现振兴发展。鼓励移民村级组织和移民工匠带头人承接的、以移民自建方式组织实施的小型工程及服务项目。加强对水库移民末梢监督系统的维护，及时公布和更新水库移民“十四五”规划相关工作进展情况，接受移民群众监督。

# 社会稳定风险评估

## 风险识别

根据规划内容、库区和移民安置区社会经济构成和总体发展水平等综合分析，梅州市各县区小型水库移民后期扶持“十四五”规划社会稳定风险影响主要因素有群众支持问题、受损补偿问题、项目建设与当地基础设施建设协调问题、利益诉求问题和社会治安问题以及其他不可预见性问题等。

1）群众支持问题

梅州市各县区小型水库移民后期扶持“十四五”规划以改善水库移民人居环境、完善库区与移民安置区基础设施和基本公共服务、提升移民村社会治理能力、加快移民产业升级发展、全面提高移民收入水平与生活水平为目标。但如果在实施过程中没有充分征求移民群众的意见，维护移民群众在规划编制和实施中的知情权、参与权和监督权，容易产生不必的误会和误解，从而使群众支持项目建设变为阻碍项目建设的情况。

2）项目建设与当地基础设施建设协调问题

梅州市各县区小型水库移民后期扶持“十四五”规划涉及道路硬化与拓宽、河岸整治、农田水利设施翻修、房屋修缮、厕所改造等涉及现有基础设施改造的项目，项目开展过程中，如沟通不畅或协调不合理，将会影响当地居民与工程建设方之间的利益和关系。

3）利益诉求问题

在项目开展过程中，建设单位对水库移民关心的环境和生态问题以及水库移民的特殊需求等考虑不周，水库移民如无正常的沟通、反映和诉求渠道时，会因小失大，因矛盾的不断累积引发大的矛盾或事端，不利于项目建设。

4）社会治安问题

与工程有关的社会治安问题主要表现在三个方面：当地居民与建设单位或施工单位人员发生矛盾引发的社会治安问题、施工单位内部人员产生矛盾引发的社会治安问题、其他社会治安问题波及工程建设等。无论哪种形式的社会治安问题的出现，都会在一定程度上影响或阻碍工程的建设。

5）其他不可预见性问题

诸如水库移民与当地居民的摩擦与利益冲突等，可能引发阻碍施工，并影响社会稳定的情况。

## 影响后果分析

以上存在的各项社会不稳定影响因素出现或发生时，将直接影响水库移民后期扶持“十四五”规划项目的顺利开展，并干扰水库移民与当地居民的正常生产和生活。水库移民、当地居民以及施工单位等各方的经济利益受到直接影响。当地政府、建设单位与施工单位需采取相应的处理措施来处理相关事务并化解各类矛盾，其正常工作将受到影响。

社会风险影响因素和影响后果分析如下表所示。

表 11.2-7             社会风险因素及后果分析表

| 风险因素 | 预计影响时间 | 影响后果分析 |
| --- | --- | --- |
| 群众支持问题 | 项目前期和施工期 | 实施过程中没有充分征求移民群众的意见时，容易产生不必的误会和误解，从而使群众支持项目建设变为阻碍项目建设的情况 |
| 受损补偿问题 | 项目建设期 | 补偿标准和对补偿标准的不同理解、补偿时期、补偿政策和补偿程序等不透明，容易引发经济纠纷或阻拦施工等事件 |
| 项目建设与当地基础设施建设协调问题 | 项目前期 | 建设单位与现有基础设施所有者沟通不及时，问题得不到解决时，将影响到项目前期工作的正常进行和与当地群众的关系 |
| 利益诉求问题 | 项目建设期 | 移民群众利益诉求渠道不畅通，会因小失大，因矛盾的不断累积引发大的矛盾或事端，不利项目顺利开展 |
| 社会治安问题 | 项目和施工期 | 发生与工程有关的社会治安问题时，当地群众或建设单位在人员、经济、社会影响等各方面均受到影响或遭受损失，直接影响工程建设和居民生产生活 |
| 其他不可预见性问题 | 项目建设期 | 诸如水库移民与当地居民的摩擦与利益冲突等，可能引发阻碍施工，并影响社会稳定的情况 |

## 社会稳定风险评价

梅州市各县区小型水库移民后期扶持“十四五”规划紧扣《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）文件精神以及水利部、广东省关于水库移民后期扶持的规定要求，并严格依照《水利部办公厅关于开展大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》（办移民〔2020〕98号）、《广东省水利厅关于编制水库移民后期扶持“十四五”规划的通知》（粤水移民〔2020〕9号）文件规定开展编制，可为梅州市各县区“十四五”期间后期扶持政策的实施提供技术支持，具有充分的合法性。

规划立足于科学发展的角度，合理确定规划目标、任务、项目和投资规模，具有较强的前瞻性、科学性和可操作性。

规划坚持以人为本，规划编制充分征求了移民群众的意见，切实维护移民群众在规划编制和实施中的知情权、参与权和监督权，正确处理好各方面的利益关系，化解矛盾，构建和谐，维护稳定，具有充分的可行性。

根据规划前期对小型水库移民村开展的走访调查与意愿征集，当地政府、社会各界、直接受益移民和间接影响的当地居民均对项目实施持支持态度，但同时也提出了项目实施过程中应注重环境保护、合理安排当地居民就业、帮助建设和改善基础设施条件等一系列要求和建议，因此，在水库移民与当地群众总体支持的前提下，建设单位和施工单位在当地政府的指导和配合下，应当采取以下措施以规避可能存在的社会稳定风险。

1）在项目前期准备阶段充分做好水库移民与当地居民的引导和教育工作以及国家政策、法律法规和地方规定的宣传工作；

2）认真分析水库移民与当地居民意见和建议，实物指标补偿标准可在国家政策允许的范围内适当提高，并及时支付到位；

3）开展项目实施和当地基础设施建设时充分征求当地政府和群众意见；

4）尽可能为当地群众提供相应的就业岗位，拓宽当地群众收入渠道；

5）针对水库移民与当地居民的意见和建议，有关部门和建设单位应设立专门的机构，并配合相关工作人员进行汇总、反映和及时解决，保证群众诉述渠道畅通，对一时无法解决的问题，及时向群众做好解释工作；

6）对当地群众正常生产生活中出现的意外情况尽可能提供力所能及的帮助；

7）规划涉及的项目及资金安排经省移民主管部门和省发展和改革委员会审批并经省财政厅批准下达后，在互联网上全面公开，接受社会尤其是水库移民群众的监督，项目实施后对建设内容和资金使用情况进行公示，接受社会的监督。

针对社会风险影响因素的分析和后果预测，在采取相应措施后，社会风险发生的概率、影响范围、影响程度较小，社会稳定风险评估等级为低风险。

# 附图

1、梅州市小型水库及移民乡镇分布示意图；

2、梅州市小型水库移民十四五规划优先保障项目分布图。