梅州市森林防火规划（2021-2025年）

（征求意见稿）

梅州市林业局

2021年7月

委托编制单位：梅州荣辉实业发展有限公司

法定代表人：钟奕荣

资格证书：林业调查规划设计证书

证书编号：林资证字乙级19-022号

发证机关：中国林业工程建设协会

参加规划设计人员：

1、规划编制领导小组：

组  长：詹庆东（梅州市林业局党组书记  局长）

副组长：张  俊（梅州市林业局四级调研员）

成  员：彭新锋（梅州市林业局科长）

罗国达（梅州市林业局副科长  二级主任科员）

王志龙（梅州市林业局副主任  工程师）

罗贵强（梅州市林业局  助理工程师）

刘思睿（梅县区农业农村局副局长）

张永良（梅江区林业局三级主任科员）

卢宝炎（兴宁市林业局副局长）

陈健平（平远县林业局副局长）

利粤东（蕉岭县林业局副局长）

赖特成（大埔县林业局副局长）

刘  斐（丰顺县林业局副局长）

朱燎原（五华县林业局副局长）

- 参与编制人员：

梅州荣辉实业发展有限公司：

陈联锋   黄冬龙   朱  杰   古  苑   李  林   梁志清李  玲   邓思达

市属国有林场、各县（市、区）有关单位：

陈菊梅   吴雪东   李志贤   杨汉珠   丘建中   卓明强韩志明   颜师承   曾祥权   贺海源   左海院   邓德灵谢汝发   彭信忠   徐小彬

前  言

森林火灾是当今世界发生面广、危害性大、处置救助困难的自然灾害，它不仅烧毁森林资源，而且危害国家生态安全，是生态文明建设成果和森林资源安全的最大威胁。

生态兴则文明兴。党的十八大把生态文明建设放在治国理政的重要战略位置，将生态文明建设纳入到中国特色社会主义“五位一体”总体布局。党的十九大报告又将生态文明建设提升到新的高度，作出了新论断，提出了新要求，强调必须坚持人与自然和谐共生，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草治理，建设美丽中国。森林作为陆地生态系统的主体，是人类生存发展的根基，更是生态文明建设的主要承载者。未来几年，既是加快推进生态文明建设的关键时期，也是林业发展和森林防火工作的重要战略机遇期。

梅州市位于广东省东北部，连绵山体的森林成为粤东北地区的绿色屏障。打造绿满梅州，为建设美丽广东、美丽中国添砖加瓦，是贯彻落实“十九大”精神的具体体现。梅州市委、市政府历来高度重视生态文明建设工作，持续开展“绿满梅州”大行动，森林覆盖率保持全省第一。近年来，市委、市政府把林业工作重心转移到资源管护上来，把森林防火作为重要工作来抓。市委、市政府立足生态发展区定位，深入践行新发展理念，突出生态优先、绿色发展，守住绿水青山、转化金山银山，奋力打造“绿水青山就是金山银山”的广东样本；筑牢粤北生态屏障，争当生态发展区建设先行示范市，全力建设高水平的全国生态文明示范区，打造人与自然和谐共生的美丽典范。

做好森林防火工作，是确保森林资源和生态安全的前提和基础。因此，切实保护好梅州市的森林资源，尤其是省级生态公益林，显得尤为重要。近年来，随着气候变暖和极端天气增多，全球进入了森林火灾的高发期，森林防火形势严峻。同时，随着森林资源总量不断增长，森林防火任务日益繁重。如何有效预防和减少森林火灾的发生，是梅州森林防火工作中一个重要课题。为积极应对严峻的森林防火形势，切实解决森林防火中存在的突出问题，急需编制森林防火规划。只有建立系统全面的森林防火体系，才能真正做到防患于未然。

根据《森林防火条例》、《广东省森林防火条例》和《广东省森林防火规划（2017-2025年）》，梅州市林业局编制了《梅州市森林防火规划（2021-2025年）》，规划资金100778.48万元。规划在分析梅州森林火灾现状、存在问题、面临形势的基础上，提出了未来五年梅州森林防火的建设重点、具体目标和长效机制等，用以指导全市森林防火工作，为提升梅州森林防火综合防控能力，保护森林资源和生态安全，促进梅州林业可持续发展提供科学的决策依据及建设指引。

目  录

第一章  规划背景及规划意义	9

1.1规划背景	9

1.2规划意义	10

第二章  基本概况	11

2.1自然地理概况	11

2.2社会经济概况	14

2.3梅州市火灾现状分析	14

2.3存在的主要问题	14

2.4森林火灾面临形势	15

第三章  规划总则	17

3.1指导思想	17

3.2基本原则	17

3.3规划依据	18

3.4规划范围及期限	19

3.5规划总目标与分期目标	20

3.6体系建设内容及目标	21

第四章  建设布局	23

4.1布局原则	23

4.2总体布局	23

4.3分区布局	24

第五章  重点建设任务	27

5.1森林火险预警监测系统建设	27

5.2森林防火通信系统	29

5.3森林防火管理信息系统建设	29

5.4森林防火队伍能力建设	32

5.5森林防火阻隔系统建设	34

5.6森林防火宣传教育工程建设	36

第六章  构建长效机制	38

6.1建立健全森林防火责任机制	38

6.2建立健全森林防火队伍建设机制	40

6.3建立健全经费保障机制	40

6.4建立健全科技支持保障机制	41

6.5建立健全依法治火工作机制	42

第七章  投资估算与资金筹措	44

7.1投资估算依据	44

7.2投资估算	45

7.3资金筹措	46

第八章  保障措施	47

8.1政策保障	47

8.2组织保障	47

8.3科技保障	48

8.4资金保障	48

8.5区域联防	49

第九章  效益评价	50

9.1生态效益	50

9.2社会效益	50

9.3经济效益	51

9.4综合评价	51

附表：

# 梅州市2016-2020年森林火灾统计汇总表

# 梅州市森林资源主要数据统计表（2019年）

# 梅州市森林防火现状统计表

# 梅州市森林防火规划表

# 梅州市森林防火建设任务及投资测算汇总表

# 梅州市森林防火一期重点项目一览表

# 梅州市森林防火财政经费测算表

附图：

# 梅州市森林资源分布图

# 梅州市森林防火建设区域分区布局图

# 3、梅州市森林火险区划等级示意图

# 第一章  规划背景及规划意义

## 1.1规划背景

森林防火是森林资源保护和生态建设的重要组成部分，是国家防灾减灾和应急管理的重要内容，事关人民群众生命财产安全，事关国土生态安全。梅州市委、市政府深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持生态优先、绿色发展的理念，高度重视林业生态建设工作，践行绿水青山就是金山银山的理念，把森林防火作为重要工作抓紧抓实。近年来，随着气候变暖不断加剧，气象条件对森林防火工作越来越不利，同时森林资源总量不断增长，林下可燃物载量越来越大，森林防火任务日益繁重，森林防火形势严峻。

梅州市是国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市，森林资源十分丰富。2019年，全市林业用地面积119.16万公顷，森林覆盖率74.35%，森林总蓄积量6212.78万立方米。全市被纳入国家扶持范围的重点火险区，随之而来的森林防火任务也日益繁重。现有森林中纯松林面积大，林内可燃物多，森林生态系统的防火、抗火能力较差，森林火险等级高，容易诱发森林火灾。

为积极应对严峻的森林防火形势，切实解决梅州森林防火工作的突出问题，提升全市森林防火综合管控能力，减少森林火灾的发生，降低森林火灾损失，保护全市森林资源安全，保护绿水青山环境，必须编制梅州市森林防火建设规划，以便推进森林防火项目建设，为保护森林资源和生态安全，建设美丽梅州、美丽广东提供有力支撑和保障。

## 1.2规划意义

只有坚持不懈抓好森林防火，保护好现有森林资源，才能进一步通过林业生态工程建设、林业改革、科学经营、科技提升等手段，推动梅州林业走上可持续发展道路。森林防火规划的编制，对于适应气候变化、提升应急管理水平、促进森林防火治理体系、治理能力现代化和推进生态文明建设具有重要意义。

# 第二章  基本概况

## 2.1自然地理概况

### 2.1.1地理位置

梅州市位于广东省东北部，地理位置坐标在北纬23°23＇～24°56＇、东经115°18＇～116°56＇之间。地处闽、粤、赣三省交界处。辖梅江区、梅县区、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县，代管兴宁市。总面积15877.93平方千米。市政府设在梅江区江南新中路。

### 2.1.2地形地貌

梅州市地质构造比较复杂，主要由花岗岩、喷出岩、变质岩、砂页岩、红色岩和灰岩六大岩石构成台地、丘陵、山地、阶地和平原五大类地貌类型。全市山地面积占24.3%；丘陵及台地、阶地面积占56.6%；平原面积占13.7%；河流和水库等水面积占5.4%。

### 2.1.3气候条件

梅州地处低纬，近临南海，受太平洋和山地的特定地形影响，夏日长、冬日短，全年气温高，冷热悬殊，光照充足，气流闭塞，雨水丰盈且集中，属亚热带季风气候。

全市各县（市、区）年平均气温21.3℃，极端最低气温－7.3℃，极端最高气温39.9℃；全市年总雨量1612毫米；年总日照1841小时。

### 2.1.4河流

境内主要河流有韩江，全长470千米（梅州境内长343平方千米），流域面积30112平方千米（梅州境内14673平方千米）；梅江，全长307千米（梅州境内长271千米），流域面积13329平方千米（梅州境内10888平方千米）；汀江，全长323千米（梅州境内55千米），流域面积11802平方千米（梅州境内1333平方千米）；同时还有琴江、五华河、宁江、程江、石窟河、梅潭河、松源河、丰良河等。此外，东江亦沿市境西北的兴宁市边境流过，在梅州境内河段长24.8千米，流域面积260平方千米。

### 2.1.5矿产资源

梅州市已发现的矿产资源有54种，已开发利用矿产有40种，共有矿区274个。金属类有铁、锰、铜、铅、锌、钨、锡、铋、钼、银、锑、钒、钛、钴、稀土氧化物等，非金属类有煤、石灰石、瓷土、石膏、大理石、钾长石等。

### 2.1.6动植物资源

梅州市动植物种类繁多，主要兽类和鸟类有200多种，两栖、爬行类动物有100种以上。境内有2000多种高等植物，经考察采集和记载的就有1084种，隶属于182个科、598属。其中蕨类植物19科、29属、41种；裸子植物7科、11属、14种；双子叶植物134科、471属、908种；单子叶植物22科、87属、121种。按树种分类有：材用植物、药用植物、油脂植物、芳香植物、纤维植物、淀粉植物、果类植物、蜜源植物、鞣料植物，还有属于花卉、观赏和庭园绿化类的野生植物。

### 2.1.7旅游资源

梅州市是中国历史文化名城，全球最具代表性的客家人聚居地，被誉为“世界客都”，是叶剑英元帅的故乡、著名革命老区、海峡两岸交流基地。是中国著名的文化之乡、华侨之乡、足球之乡、山歌之乡、金柚之乡、客家菜之乡、单丛茶之乡、油茶之乡、中华诗词之市。主要旅游区（点）有：千年古刹阴那山灵光寺，叶剑英纪念园，中国客家博物馆，黄遵宪故居人境庐，千佛塔，泮坑瀑布，客天下旅游产业园，梅县雁南飞、雁鸣湖旅游度假村、阴那山天文科普园、王寿山，兴宁合水水库、神光山，五华七目嶂、益塘水库、热矿泥山庄，平远南台山、五指石，蕉岭长潭胜景、丘逢甲故居、镇山国家森林公园、释迦文化中心，大埔“父子进士”牌坊、泰安楼客家文化旅游产业园、百侯名镇旅游区、丰溪自然保护区、“八一”起义军三河坝战役烈士纪念园、三河中山纪念堂，丰顺汤坑温泉、龙归飞瀑、龙鲸河漂流以及中国五大民居之一的客家围龙屋等特色景点。

## 2.2社会经济概况

梅州市土地面积1.58万平方千米。2019年末户籍人口545.85万人，常住人口438.30万人，其中城镇人口225.68万人。祖籍梅州的海外华人、华侨500多万人。

2019年全市实现地区生产总值1187.06亿元，比上年增长3.4%；完成一般公共预算收入91.58亿元，下降5.7%；全年新增减税降费25亿多元；居民人均可支配收入达2.29万元，增长8.0%；城镇新增就业2.21万人，年末城镇登记失业率2.26%；居民消费价格指数上涨3.0%。

## 2.3梅州市火灾现状分析

梅州八个县（市、区）均被纳入国家扶持范围的重点火险区。2016-2020年，梅州市共发生森林火灾64宗（详见附表1），其中一般火灾12宗，较大火灾52宗，过火面积1331.21公顷，受害森林面积423公顷；引起森林火灾的主要原因有农事用火、祭祀用火、痴呆智障人员玩火、防火区内施工作业不慎引火等。

## 2.3存在的主要问题

（1）预警监测体系尚未完善

火险要素监测站密度低、暸望塔及视频监控点数量不足，监测覆盖面不足。

（2）信息化水平不高

由于林区地形复杂，无线网络难以全域覆盖，而有线基础网络建设滞后，存在较大盲区;同时林区内部气候变化异常，视频监控设备、暸望塔等野外设施容易受腐、受损等，缺少维护并存在安全隐患。

- 森林防火基础设施建设薄弱

由于经济比较落后，地方财政对森林防火基础设施建设投入不足，防火道路、防火林带、消防水池等基础设施和扑火装备建设滞后，与当前森林防火工作不相适应。

（4）森林防火责任落实有待深化

森林防火工作具有长期性、艰巨性和复杂性的特点，各级各有关部门在森林防火工作责任落实方面有待深化，仍需大力加强;森林防火部门监督不够到位，部分地区春节、清明、中秋、重阳等重点时段仍有发生因祭祖、燃放烟花、孔明灯等引起的森林火灾;基层森林防火组织机构不健全，专业人员严重不足;责任追究制度尚不健全，相关责任人得不到追究。

（5）依法治火的力度有待强化

一些地方贯彻落实《森林防火条例》、《广东省森林防火管理规定》等法律法规不到位，火源管理制度、火险隐患排査制度、森林防火考核和奖惩制度等配套规章制度不够完善;违规野外用火难以控制;森林火灾案件查处难度大。

## 2.4森林火灾面临形势

（1）生态文明建设对森林防火提出新的要求

森林防火作为生态文明建设的安全保障，是森林资源保护的首要任务。党的十九大报告将生态文明建设提升到新的高度，作出了新论断，提出了新要求，强调必须坚持人与自然和谐共生，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草治理，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式。这些都对森林防火工作提出了更高的要求。

（2）全球气候变化给森林防火带来新的挑战

世界气象组织2020年发布的最新气候预测报告指出，2019年是全球有气温记录以来第二热的年份，仅次于2016年。全球气候变暖趋勢仍在持续，高温、干早、大风等极端天气增多，当前全球已经进入森林火灾高发期。近年来，广东省大部分地区出现秋冬春连旱，风高物燥，森林火险等级居高不下，森林防火形势严峻。

（3）传统习俗让森林防火压力加大

受传统生产方式和祭祀习俗的影响，“烧荒”、“烧灰积肥”等农事用火大量存在，春节、清明节等传统节日焚香烧纸、燃放烟花爆竹等祭祀用火现象非常普遍，造成野外火源点多面广，火灾隐患极多，管理难度大，森林防火的压力加大。

# 规划总则

## 3.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对广东重要讲话精神，牢固树立绿水青山就是金山银山和创新、协调、绿色、开放、共享理念，紧紧围绕生态文明建设，以保障人民生命财产和森林资源安全为根本，以改革创新为动力，坚持以人为本的宗旨，坚持预防为主的工作方针，大力加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，建立健全森林防火工作长效机制，全面提升防灾减灾综合能力，最大限度地减少森林火灾的发生和损失，为促进生态文明建设作出贡献。

## 3.2基本原则

### 3.2.1政府主导，部门负责，群众参与

森林防火工作是一项社会性、公益性的防灾减灾工作，是一项复杂的系统工程，涉及林业、气象、航空、通信、新闻、文化、教育、民政、交通、旅游、公安、农业、应急等多个行业部门，是一项需要各部门齐抓共管、全社会共同参与的事业。梅州市各级林业主管部门要在党委、政府的领导下，与各有关部门密切配合，通力协作，积极开展森林防火工作，真正建立起“政府主导、部门负责、群众参与、社会支持”的森林防火工作大格局。

### 3.2.2预防为主，科学防火，综合治理

坚持预防为主，把森林火灾预防工作放在首要位置，加强森林防火宣传教育和火源管理，提高全民森林防火意识，建立完善森林火险预警监测系统，加强林火监测、应用技术手段对森林重点火险区实施综合治理，减少森林火灾的发生。

### 3.2.3统筹规划，突出重点，分类实施

全市统筹规划，加大建设力度，针对各县（市、区）的林地和森林防火设施现状，对重点区域：国有林场、国储林、自然保护地、水源涵养林、人口密集区、军事区等区域，制定相应的发展目标和建设内容，按照轻重缓急分批分期实施。

## 3.3规划依据

### 3.3.1法律、法规类

（1）《中华人民共和国森林法》（2020年）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年）；

（3）《中华人民共和国森林法实施条例》（2016年）；

（4）《森林防火条例》（2008年）；

（5）《广东省森林保护管理条例》（1994年）；

（6）《广东省森林防火条例》（2017年）。

### 3.3.2规划、政策、文件类

（1）《全国森林防火规划（2016—2025年）》；

（2）《广东省森林防火规划（2017—2025年）》；

（3）《广东省林业厅关于印发<广东省专业森林消防队伍建设管理规定>的通知》（粤林〔2017〕57号）；

（4）《梅州市人民政府办公室关于印发梅州市森林火灾应急预案（2019年修订稿）的通知》（梅市府办函〔2019〕198号）。

### 3.3.3技术规范类

（1）《森林防火工程技术标准》（LYJ 127-91）；

（2）《森林防火VSAT卫星通信系统建设技术规范》（LY/T 2584-2016）；

（3）《森林防火地理信息系统技术要求》（LY/T 2663-2016）；

（4）《森林防火指挥调度系统技术要求》（LY/T 2795-2017）；

（5）《森林防护宣传设施设置规范》（LY/T 2798-2017）；

（6）《生物防火林带建设技术规程》（DB44/T 195.3—2004）；

（7）《广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范》（粤林〔2017〕67号）。

## 3.4规划范围及期限

### 3.4.1规划范围

规划范围为梅州市辖区，包括梅江区、梅县区、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县、兴宁市；5个市属林场，分别是梅南林场、洲瑞林场、大埔林场、水口林场、七畲径林场。

### 3.4.2规划期限

规划期限为5年，即2021-2025年。共分为两期，一期为2021-2022年，共2年；二期为2023-2025年，共3年。

## 3.5规划总目标与分期目标

### 3.5.1总体目标

通过森林火灾预防、保障体系的建设，全面提升防灾减灾综合能力，建立森林防火长效机制，构建比较完备的“五网”（瞭望网、水源网、阻隔网、通讯网、道路网）、“五化”（系统化、专业化、立体化、设施化、智能化）森林防火系统，防火体系达到前瞻性、科学性、可行性、可操作性的要求，确保全市的森林资源和生态安全。

### 3.5.2分期目标

#### 一期目标（2021-2022年）：

重点开展瞭望监测系统、网络系统、宣教系统、防扑火机具、物资储备库等建设。

#### 二期目标（2023-2025年）：

重点加强火险预警监测系统、林火阻隔系统、防火水源系统等基础设施建设，继续完善宣教系统建设，完成规划总目标。

## 3.6体系建设内容及目标

### 3.6.1预防体系

预防体系建设内容包括森林火险预警监测系统、林火阻隔系统、宣教系统三个主要部分。通过森林防火宣传教育，根除陈规陋习，提高民众的防火意识；利用火险预测预报掌握气象信息，通过建设瞭望塔、视频监控、地面巡护的监测系统，达到“早发现、早处置”的目标；建设防火道路、生物防火林带等阻隔设施防止林火蔓延。

（一）预警监测系统

健全全市森林火险预警监测系统，结合地面巡查、视频监测、航空（无人机）巡护等多手段，提高预警时效性和精确性，全面开展精细化预报，完善预警响应机制，与应急部门、气象部门联动，建成梅州市森林火险预报预警系统；强化护林员队伍建设，建立健全的网格化责任体系，构建高山瞭望、视频监控、地面巡护“三位一体”的林火监测体系。	 （二）林火阻隔系统

通过建设防火道路和营造生物防火林带，建成效果好、功能强的林火阻隔系统，达到阻隔林火蔓延的目的。

#### （三）宣教系统

加强森林防火的宣传教育和防火宣教设施建设。利用宣传栏、宣传牌、电子显示屏、语音宣传杆等设施，提高民众的森林防火意识，使森林防火意识深入人心、家喻户晓。从各条战线、各个层面开展森林防火宣传教育活动，建立全方位社会化的森林防火宣教格局。

### 3.6.2保障体系

保障体系建设内容主要是扑火装备的配置及防火物资储备库的建设，保障防火物资供给与储备。

# 第四章  建设布局

## 4.1布局原则

### 4.1.1综合性原则

既要考虑自然环境、森林可燃物的分布状况等自然要素，也要考虑林业发展现状、发展潜力等社会经济要素，按照自然环境和社会经济要素相近性进行布局，以利于分区施策、分类指导。

### 4.1.2实用性原则

根据森林资源的特性及森林火灾发生的危险程度，发生森林火灾后造成的危害程度进行分区，紧密结合各分区的特点找出适合于各分区最经济、可行、高效的森林防火技术手段和措施。

### 4.1.3系统性原则

分区的界限要与行政界限一致，并保持一个分区的连片、完整，以便于森林防火工作的建设布局和协调开展。

### 4.1.4合理性原则

布局既要考虑“重点”防火区域的分布，也要基于各行政区域内森林资源自身的“特点”，合理分区，便于针对性开展森林防火建设工作。

## 4.2总体布局

根据《全国森林防火规划》和《广东省森林防火规划(2017-2025年)》中森林火险等级区划的内容，梅州全市属于Ⅰ级火险区。基于梅州市森林资源分布情况以及布局原则，参考《广东省森林防火规划(2017-2025年)》中广东省重点火险区综合治理项目内容，规划梅州市森林防火总体布局按照梅州市行政区域进行。

## 4.3分区布局

按照行政区域划分将梅州市划分为八个县（市、区）、五个市属林场、七个省级自然保护区。

1、八个县（市、区）：梅江区、梅县区、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县、兴宁市；

2、五个市属林场：梅南林场、洲瑞林场、大埔林场、水口林场、七畲径林场；

3、七个省级保护区：丰溪省级自然保护区、七目嶂省级自然保护区、阴那山省级自然保护区、长潭省级自然保护区、铁山渡田河省级自然保护区、龙文--黄田省级自然保护区、清凉山省级自然保护区。

### 4.3.1重点火险区及主要治理措施

为进一步明确森林防火建设重点，根据森林火险等级、森林资源分布因子，并考虑不同地区森林火灾发生概率、生态重要程度和相对集中连片等情况，在森林防火建设区域的基础上划定重点火险区，对所属重点火险区域实施综合治理。同时将辖区内森林资源较丰富的市属国有林场，生态区位重要的省级自然保护区列入重点治理范围。

主要治理措施如下:

1.加强森林防火预警监测系统建设,主要加强林火远程监控系统、通信网络系统建设,根据需要建设瞭望塔台,配备必要的瞭望和通信设备。

2.加强护林员队伍建设,完善护林防火制度,加强护林员网格化管理,配置巡护摩托车、巡护服、望远镜等装备。

3.加强森林防火物资储备库建设,储备森林防火物资,建设相对完善的森林防火应急物资保障体系。

4.加强自然保护区、国有林场防火宣传设施及巡护建设。

## 表一

| 序号 | 纳入国家扶持范围的重点火险区一览表 |
| --- | --- |
| 1 | 梅江区、梅县区、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县、兴宁市 |

## 表二

| 序号 | 纳入省扶持范围的重点火险区（自然保护区） |
| --- | --- |
| 1 | 丰溪省级自然保护区 |
| 2 | 七目嶂省级自然保护区 |
| 3 | 阴那山省级自然保护区 |
| 4 | 长潭省级自然保护区 |
| 5 | 铁山渡田河省级自然保护区 |
| 6 | 平远龙文--黄田省级自然保护区 |
| 7 | 清凉山省级自然保护区 |

## 表三

| 序号 | 广东省森林火灾高风险区综合治理项目 |
| --- | --- |
| 1 | 广东省梅州东片 | 丰顺、大埔、蕉岭 |
| 2 | 广东省梅州中片 | 梅州（市属国有林场）、梅江、梅县 |
| 3 | 广东省梅州西片 | 兴宁、五华、平远 |

# 第五章  重点建设任务

## 5.1森林火险预警监测系统建设

火险预警是预防工作的先导，林火监测是实现森林火灾“早发现、早预防、早预警”的关键环节。针对防火基础设施建设薄弱、现有监测手段存在局限等问题，智慧林业的出现，这些问题将迎刃而解。它视林业为一个有机联系的整体，运用感知技术、互联互通技术和智能化技术使得这个整体运转得更加聪明、高效，实现对森林火灾进行全天候监测、实时预警，从而进一步提高森林火灾预警、监测和抢险救灾的有效性。

（一）完善森林火险预警监测系统

在全市现有森林火险预警系统建设的基础上，完善预警响应机制,结合智慧林业建设，统一开发基于多源信息融合的森林火险预警模型及配套系统软件,与气象部门合作构建梅州市森林火险预报预警系统，与各县（市、区）连接各乡镇天气信息系统。规划期内，重点完善瞭望监测系统，将新建森林火险综合监测站7个，森林因子电子显示屏5块,配备手持森林火险监测仪21台等。

（二）启动自然灾害综合风险普查

自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区的抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，为各级政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。规划期内，积极申请各级财政资金支持，确保普查各项工作顺利开展。

（三）加密林火视频监控和高山暸望

充分利用现有铁塔、电力、网络等公共资源,结合智慧林业建设，采用先进的红外探测技术、高清可见光视频技术、智能烟火识别技术，在森林资源分布集中、人员流动性大、火源控制难度大、森林高火险区等重点区城和重点部位建设视频监控系统,实现森林火情24小时不间断探测和自动报警，做到森林火情及时发现,及时处理。

规划期内，将新建视频监控系统320套,并利用互联网平合初步构建全市森林防火视频监控网络系统。同时,在适宜人工暸望监测的林区,合理布局,新建瞭望塔(台)55座,红外线检测仪21套，进一步増加监测覆盖率。

(四)落实专职护林员补助经费

每年安排补助经费省级财政1244.88万元、地方财政1891.26万元，解决专职护林员补助问题。同时，积极争取各级财政加大投入，逐步提高专职护林员的补助标准，解决专职护林员待遇低的问题，调动护林员的积极性。

专栏1、森林火险预警监测系统一期重点建设项目

1、新建森林火险综合监测站2个，森林因子电子显示屏2块,配备手持森林火险监测仪8台等。 2、新建视频监控系统前端138套,瞭望塔(台)22座,红外线检测仪8套。 3、自然灾害综合风险普查项目。 4、增加专职护林员补助经费：每年安排省级补助经费1244.88万元，地方1891.26万元。

该项目一期投资共计13022.28万元。

## 5.2森林防火通信系统

在利用本市公共资源基础上，加强云计算、物联网、移动互联网、大数据、应急通信等新兴技术应用，构建森林防火综合通信系统，实现各类信息的及时传输，为森林防火信息化提供支撑。规划期内配置超短波数字对讲机511台。

专栏2、森林防火通信系统一期重点建设项目

1、配置超短波数字对讲机204台。

该项目一期投资共计102万元。

## 5.3森林防火管理信息系统建设

森林防火管理信息系统建设是提升森林防火综合能力的重要工作。当前，我市森林防火信息网络覆盖还不全，存在盲区，森林防火信息化程度不高、基础数据不完善、信息共享能力不强，需要构建网格化管理、森林防火“一张图”等森林防火业务软件应用系统和运维保障系统，全面提高森林防火信息化水平。

（一）依托林长制推进防火工作

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行林长制的意见》，各地根据实际情况，可设立市、县、镇等各级林长。地方各级林业和草原主管部门承担林长制组织实施的具体工作。

2019年，梅州市平远县被列为广东省林长制4个试点县（市、区）之一，计划一年为期，真正做到“山有人管、林有人护、责有人担”，走出一条树绿山青、生态富民的改革之路，为全省生态文明建设提供借鉴。规划期内，依托全市全面推行林长制，进一步推进森林防火工作责任的落实，构建行政村林长、林管员、护林员“一长两员”的源头管理架构，不断提升森林资源监管保护的能力水平。形成各级林长牵头、部门齐抓共管、社会广泛参与的治理新格局，有效调动林长、部门和林业经营主体等各方积极性，显著提升森林防火管理和建设水平。

（二）森林防火业务软件应用系统建设

围绕森林防火专家组业务需求，利用内外部基础信息，业务信息，建设林火地理信息系统13套，实现辅助决策科学化、指挥调度实时化。

- 运维保障系统

依托专业运维团队，建立有效的运维支撑体系，为森林防火信息化系统维护提供支撑。运维管理体系负责视频监控系统和森林防火业务应用系统的运行维护，安排运行维护经费。

（四）护林员网格化管理系统

本期规划建设全市统一的护林员网格化管理平台，建设护林员网格化管理及信息管理等多功能的森林防火管理应用系统13套。

（五）“互联网+森林草原防火督查”系统

全国“互联网+森林草原防火督查”系统是围绕各地机构队伍、责任落实、工作部署、宣传培训、火源管理、督导整改、基础设施、物资储备、应急准备等森林草原防火工作各个方面定制开发的集在线填报、督导检查、数据分析等功能于一体的移动互联网平台。规划期内全市重点推广，全面启用。

（六）“防火码”系统

“防火码”微信小程序是国家林草局主导建设的野外火源管控网上服务平台。平台设置了扫码登记、宣传教育、火情报警、违规举报、紧急求救等功能模块，实现公众快捷登记，快速反馈火情信息和违规行为信息渠道，提供宣传教育信息和紧急求救服务。规划期内全市重点推广使用。

专栏3、森林防火管理信息系统一期重点建设项目

建设林火地理信息系统5套。 护林员网格化管理及信息管理系统5套。 推广使用“互联网+森林草原防火督查”系统。 推广使用“防火码”系统。

该项目一期投资共计655万元。

## 5.4森林防火队伍能力建设

森林防火队伍是监测、处置森林火灾的主要力量，要构建“以专为主、专群结合、群防群治”的森林消防队伍体系。重点加强专业森林防火队伍和护林员队伍建设,提高队伍基础设施和装备建设水平。

（一）加强专业森林防火队伍能力建设

根据《广东省专业森林消防队伍建设管理规定》,按照林业用地面积,建立相应规模的专业森林消防队伍。

1、专业森林消防队伍标准化建设：根据《广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范》,对现有市属国有林场森林消防队伍等按标准配备,实现林场森林消防队伍装备标准化。规划期内装备移动巡护终端227套、对讲机81台、无人飞机22架、运兵车5辆、指挥车7辆。规划期内重点跟进“广东省梅州东片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目”和“广东省梅州中片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目”的申报工作，其中：东片总投资3748万元，其中中央投资2998.40万元，地方配套749.60万元；中片总投资3746.00万元，其中中央投资2996.80万元，地方配套资金749.20万元。

2、以水灭火设施设备建设。以水灭火具有拦截火头高效、扑灭明火迅速、清理火场彻底等特点,是扑救森林火灾的最有效手段之一。规划期内大力加强市属林场及县级森林消防队伍以水灭火装备建设，主要包括：森林消防水车5辆、森林消防水泵229台、灭火水枪1503支、扑火服11265套、消防头盔11265个、油锯451台、割灌机151台、风力灭火机1639台、水带23540米等，新建消防水池582个（含重点申报项目：南粤古驿道生态修复综合治理项目中消防水池90个）为以水灭火提供保障。

3、设立森林防火专家组：为学习、推广、应用各地优秀森林防火经验，整合优势资源，培养科技人才,推动科学防火，本期规划在我市及各县（市、区）林业系统组织建立森林防火专家组，并配备相应的设施设备。专家组将依托省、市林业科研机构,以研究、咨询、培训和社会服务为主,重点为我市森林火灾预防和扑救提供技术服务。

4、森林防火培训。规划期内加强各级森林防火从业人员专业化、系统化培训，包括组织业务骨干外出参观学习和组织实战演练等。

（二）加强专职护林员队伍装备建设

加强全市4392名护林员的装备建设，提高护林员的装备水平。规划期内购置巡护摩托车81辆，望远镜96台，移动巡护终端1611台、巡护服21910套、二号工具10000把。

专栏4、森林防火队伍能力建设一期重点建设项目

规划期内装备移动巡护终端227套、对讲机81台、无人飞机22架、运兵车5辆、指挥车5辆等。 2、以水灭火设施设备建设：购置森林消防水车5辆、森林消防水泵229台、灭火水枪1503支、扑火服11265套、消防头盔11265个、油锯451台、割灌机151台、风力灭火机1639台、水带23540米等，新建消防水池300个（含重点申报项目：南粤古驿道生态修复综合治理项目中消防水池90个）等。 3、专职护林员队伍准备建设：购置巡护摩托车81辆，望远镜96台，移动巡护终端1611台、巡护服21910套、二号工具10000把。

4、重点跟进：广东省梅州东片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目，广东省梅州中片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目。

该项目一期投资共计7719.44万元。

## 5.5森林防火阻隔系统建设

林火阻隔系统是防止火灾蔓延、控制大面积森林火灾发生的治本措施。规划期内，将新建防火道路（简易路）1765公里、防火隔离带（防火线）2945公里；新建生物防火林带4109.8公里、维护生物防火林带2925.5公里。防火道路、隔离带、生物防火林带、消防水池建设优先规划在国储林、国有林场、自然保护区、森林公园、供电线路线行保护区等重点部位周边。同时，结合林区实际，加强村庄周边林地林分改造，将针叶林逐步改造成针阔叶混交林、阔叶林，形成天然生物防火林带，有效阻隔森林火灾蔓延。

重点跟进“广东省梅州市东片生物防火林带建设项目”和“广东省梅州市西片生物防火林带建设项目”的申报工作，其中：东片总投资3749.44万元，申请国家补助2999.55万元，自筹749.89万元，营造林带329.9公里；西片总投资3734.95万元，申请国家补助2987.96万元，自筹746.99万元，营造林带328.45公里。跟进“广东省梅州市中片生物防火林带建设项目”的实施工作，中片总投资3736.05万元，申请国家补助2988.84万元，自筹747.21万元，营造林带328.55公里。

重点申报“南粤古驿道生态修复综合治理项目”——森林防火基础设施建设（生物防火林带），在古驿道沿线重点火险区和人流密集场所周边，建设高标准生物防火林带150公里。

专栏5、森林防火阻隔系统一期重点建设项目

1、林火阻隔系统：新建防火道路（简易路）706公里、防火隔离带（防火线）1066公里；生物防火林带（新建长度）1680公里、维护长度761公里。

2、重点跟进： 广东省梅州市东片生物防火林带建设项目，营造林带329.9公里； 广东省梅州市西片生物防火林带建设项目，营造林带328.45公里； 广东省梅州市中片生物防火林带建设项目，营造林带328.55公里； 3、重点申报：南粤古驿道生态修复综合治理项目：建设高标准生物防火林带150公里。

该项目一期投资共计21673.92万元。

## 5.6森林防火宣传教育工程建设

做好森林防火宣传教育工作，是做好森林火灾预防工作的重要抓手，要按照“政府主导，媒体联动，教育渗透，全民参与”的要求，突出宣传重点，丰富宣传形式，扩大宣传广度，深化宣传实效，提高宣传教育的覆盖面，增强群众防火意识。

（一）建立全方位社会化的森林防火宣传教育网络体系

强化各级林业主管部门的宣传教育职能，协调宣传、新闻、教育、文化、旅游、公安等部门及镇、村，形成宣传教育网络体系。从各条战线、各个层面开展森林防火宣传教育活动，建立全方位社会化的森林防火宣教格局。

（二）开展多种形式的森林防火宣传教育活动

深入开展森林防火宣传教育“进林区、进单位、进学校、进村入户、进风景旅游区”活动。每年防火期,组织开展“宣传月”、“宣传周”活动，多形式、多渠道进行森林防火科普知识、火灾扑救和安全避险知识教育；开展森林火灾典型案例警示教育；结合普法宣传,组织开展森林防火法律法规的培训；利用电视、广播、短信、微信、QQ等平合发送火险等级预报和宣传警句,提前预警响应；编印、派发《森林防火条例》、《广东省森林防火条例》和《梅州市森林火源管理条例》等相关宣传资料；录制、播放森林防火宣传片、火案教学片，提高公众的森林防火意识。

（三）改善宣传教育设施条件

规划期内，全市增加宣教设备70套、宣教室10座、防火宣传牌3400块、宣传栏966个、森林防火语音警示系统282套、防火宣传车108辆。重点申报“南粤古驿道生态修复综合治理项目”——森林防火基础设施建设（森林防火宣教设施），在古驿道沿线建森林防火语音警示系统160套。

专栏6、森林防火宣传教育工程一期重点建设项目

1、宣传教育设施：增加宣教设备28套、宣教室4座、防火宣传牌1360块、宣传栏386个、森林防火语音警示系统160套、防火宣传车39辆。

2、重点申报项目：南粤古驿道生态修复综合治理项目：森林防火基础设施建设（森林防火宣教设施），森林防火语音警示系统160套。

该项目一期投资共计1586.6万元。

# 第六章  构建长效机制

## 6.1建立健全森林防火责任机制

（一）全面落实森林防火行政首长责任制

按照《森林防火条例》、《广东省森林防火条例》和《广东省森林防火工作责任制实施办法》等有关规定，健全森林防火责任机制，把防火责任制的落实情况和防火工作成效，纳入地方经济社会发展综合评价体系。切实落实地方政府行政首长责任制，行政首长按照辖区管理要求，探索建立“林长制”，分解和细化森林防火责任，层级签订森林防火责任书，严肃森林防火工作纪律，加大责任考核和问责力度,不断建立健全森林防火工作考核、责任追究机制。

（二）全面落实部门工作责任

按照“各司其职、密切配合、通力合作”的原则，进一步明确和规范森林防灭火指挥部成员单位的职责，抓好部门职责的执行、监督和考核。

（三）全面落实经营主体责任

按照“谁经营,谁负责”的原则,森林、林木、林地经营单位及个人，以及森林防火区内的工矿企业等相关单位，负责其经营范围内的森林防火工作，承担经营范围内森林防火责任。辖区内的林场、自然保护区、森林公园和风景名胜区等森林防火重点单位,应当履行经营主体的森林防火责任，建立森林防火责任制、划定森林防火责任区，确定森林防火责任人。配备森林防火设施和设备，设置警示宣传标志，做好本辖区森林防火工作。森林防火区内的电力电信线路和石油天然气输送管道以及铁路、公路的森林防火责任单位,应当采取防火措施,落实森林防火责任人，并定期进行防火安全检查。

（四）全面落实包片责任制

按林地权属、小班、地形地貌等条件，制定护林员网格化管理及信息管理系统。各级各有关部门建立健全森林防火包片挂钩督导责任制，森林火灾高发期深入到村、户、山头检查督导森林防火工作。

（五）全面落实奖惩机制

建立健全森林防火奖惩机制。各级建立森林防火责任追究制度，制定和完善考核奖惩办法。对在森林防火工作中做出突出成绩的单位和个人，予以表彰奖励；对预防工作不到位、经费落实不到位、失职渎职、组织扑救不力造成重大以上森林火灾的，依法依规追究主要领导和相关人员的责任。

（六）全面落实森林火灾风险排查机制

各级林业主管部门建立森林风险隐患排查工作机制，制订隐患排查整治年度工作计划，落实隐患排查、整治、汇总工作，建立台帐。

## 6.2建立健全森林防火队伍建设机制

（一）加强森林消防队伍建设

按照《广东省专业森林消防队伍建设管理规定》，建设规模适度、管理规范的森林消防队伍体系，建立以专业森林消防队伍为主、半专业森林消防队伍和应急扑火队伍为辅的森林消防队伍。林区、自然保护区要建立自己的队伍，加强专业、半专业森林消防队伍的建设和管理。坚持政府主导、立足实际、统筹发展的原则,人员实行劳动合同制，经费由财政负责保障。

（二）加强护林员队伍建设

创新森林资源管护机制。明确护林员的选聘条件、职责任务、考查考核、奖惩标准、管理和保障措施等。通过建章立制，严格考核，动态管理，落实保障，全面提高护林员履行职责的自觉性和积极性。应用信息化技术提高对护林员的管理水平,充分发挥护林员在森林防火中的作用，有效减少森林火灾发生。

## 6.3建立健全经费保障机制

（一）落实财政经费保障政策

依据《森林防火条例》、《广东省森林防火条例》的规定，政府应将森林火灾预防和基础保障经费纳入本级财政预算，保证森林防火工作需要。按照事权划分原则,进一步理清各级政府承担的职责,明晰省、市、县、镇四级事权划分,建立各级财政共同投入的经费保障机制。

（二）推进森林火灾保险政策

结合集体林权制度改革，扩大森林保险范围。鼓励通过保险形式转移森林火灾风险，提高林业防灾减灾能力和灾后自我救助能力。引导保险公司和森林、林木、林地经营主体主动参与森林火灾预防,实现“双赢”和良性循环。

（三）拓宽森林防火资金渠道

各级政府应结合本地实际，积极探索和建立森林防火多层次、多渠道、多主体的社会化投入机制。鼓励林区旅游风景区、森林公园等单位将门票收入提取一定比例用于该区域森林防火工作。鼓励森林、林木、林地经营主体安排一定经费用于森林防火设施设备的建设。鼓励公民、法人和其他社会组织为森林防火工作提供资金、捐赠物资和技术支持，提高森林防火社会化水平。

## 6.4建立健全科技支持保障机制

（一）树立科学防火理念

加强森林防火宣传,完善宣传设施,创新宣传机制,丰富宣传手段，营造浓厚防火氛围，提高全民森林防火意识；造林工程在规划设计时统筹建设生物防火林带；所有工程造林和林区建设项目,研究建立森林消防评估、审批和验收制度，促进森林防火与工程建设同步规划、同步设计、同步实施、同步验收；在森林高火险区,选择耐火阔叶树种进行林分改造，提高林分抗火阻火能力；在干旱季节等紧要时期，通过人工增雨作业降低森林火险等级；科学引导群众建设乡村公墓，倡导文明祭扫，减少因祭祀引发的森林火灾；加强各级森林防火制度、业务和装备建设,提高工作人员的业务能力和科学管理水平。

（二）提高森林防火科技水平

加大森林防火科技投入，加强森林防火标准化、规范化体系建设。加大高科技、新技术的推广应用；鼓励社会企业参与森林防火技术和装备的研发和应用；加强森林防火标准的宣传与贯彻实施,建立健全专家决策咨询制度，开展森林防火新技术、新方法、新理论的学习和培训；加强与兄弟省市的业务交流与合作，信息共享，取长补短。全面提高森林防火科技水平。

## 6.5建立健全依法治火工作机制

认真贯彻执行《森林防火条例》和《广东省森林防火条例》等法律法规。建立健全森林防火责任追究制度；及时修订森林火灾应急预案，提高预案的可操作性；加大野外火源管理力度；加强森林公安机关与森林防火部门的配合，建立森林火灾案件快速侦破机制；加强对森林、林木、林地经营主体和林区施工单位的监督，规范森林火灾隐患评价标准、程序和内容，加大森林火灾隐患排查力度，及时向相关单位下达森林火灾隐患整改通知书，责令限期整改，消除火灾隐患；健全森林防火法律法规宣传教育机制，提高全民森林防火法制意识；加强执法队伍建设，大力开展森林防火执法培训，提高执法队伍素质和执法能力；加大依法治火投入力度，为依法治火提供必要保障。

# 第七章  投资估算与资金筹措

## 7.1投资估算依据

（1）《森林防火工程技术标准》（LYJ127-91）；

（2）《全国森林防火规划（2016-2025年）》投资测算表；

（3）《森林火险区综合治理工程项目建设标准》（林计发﹝2014﹞19号）；

（4）《森林防火物资储备库工程项目建设标准》（建标22-2009）；

（5）《森林火情瞭望监测设施建设标准》（建标23-2009）；

（6）《林火阻隔系统建设标准》（LY/T 5007-2014）；

（7）《森林消防专业队伍建设标准》（LY/T 5009-2014）；

（8）《森林防火服（国家标准）》（GB/T 33536-2017）；

（9）《广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范》（粤林〔2017〕67号）；

（10）《广东省专业森林消防队伍建设管理规定》（粤林﹝2017﹞57号）；

（11）广东省林业厅 广东省发展改革委 广东省财政厅关于印发《广东省森林防火规划（2017-2025年）》的通知（粤林﹝2017﹞195号）；

（12）设备价格：产品采用厂家对外供货价格，非标准设备则取估算价格。

## 7.2投资估算

### 7.2.1资金总需求

规划资金总需求为100778.48万元，一期投资44759.24万元，二期投资56019.24万元（详情见附表5：梅州市森林防火建设任务及投资测算汇总表）。

### 7.2.2项目建设投资

1、森林防火预警监测系统建设投资15637.50万元，占项目投资的15.52％，其中一期投资6750万元；二期投资8887.50万元。

2、森林防火通信系统建设投资255.5万元，占项目投资的0.25％。其中一期投资102万元；二期投资153.5万元。

3、森林防火管理信息系统建设投资1647万元，占项目投资的1.63％，其中一期投资655万元；二期投资992万元。

4、森林防火队伍能力建设投资9511.44万元，占项目投资的9.44％，其中一期投资7719.44万元，二期投资1792万元。

5、林火阻隔系统建设投资54200.14万元，占项目投资的53.78％，其中一期投资21673.92万元，二期投资32526.22万元。

6、森林防火宣传教育工程投资3846.2万元，占项目投资的3.82％。其中一期投资1586.6万元，二期投资2259.6万元。

7、专职护林员补助经费投资15680.70万元，占项目投资的15.56%。其中一期投资6272.28万元，二期投资9408.42万元。

## 7.3资金筹措

## 梅州市森林防火工作经费按照财政事权与支出责任相适应原则纳入地方财政年度预算，以各县(市、区)财政投入为主。按资金来源渠道分为项目建设投资和财政经费两类。

## （一）争取由中央与地方共同投资

## 规划建设内容已纳国家扶持范围的，按照中央与地方8:2的比例投资建设。

## （二）争取省财政的专项补助资金投入

## 按照省级资金逐年对粤东北山区森林防火建设的投入，与省的年度实施方案衔接，提升我市森林防火能力建设。

## （三）地方财政预算投入

## 将森林防火项目建设配套资金的投入和森林火灾预防、扑救和基础保障经费纳入本级财政预算投入。

# 第八章  保障措施

为保证规划的顺利实施，必须要同时制定和落实严格的保障措施，从领导机构、资金投入、科技创新等方面予与保证。

## 8.1政策保障

《森林防火条例》、《国务院办公厅关于进一步加强森林防灭火工作的通知》、《广东省森林防火条例》、《关于进一步加强应急物资储备工作的意见》（粤府办〔2008〕49号）、《广东省森林火灾应急预案》（粤办函〔2013〕177号）、《广东省森林防火工作责任制实施办法》（粤办函〔2015〕515号）等法律法规文件指出，要加快构建森林防火长效机制，大力推进依法治火、科学防火、预警响应、应急处置和基础保障能力建设，建立健全森林防火责任标准体系和工作标准体系，全面提升森林防火的综合能力。国家和地方出台的以上相关政策法规，为本规划实施提供了政策保障。

## 8.2组织保障

继续强化森林防火工作各级人民政府行政首长负责制。把森林防火建设作为梅州市突发公共事件应急处理体系建设的重要内容，列入政府重要议事日程，进一步明确森林防火工作目标，分解任务，细化责任，把森林防火工作的成效作为考核政府领导的重要依据。进一步加强森林防火工作政府责任制的检查、监督，严格执行考评奖惩制度。积极探索适合梅州市实际、科学规范的森林防火管理体制和工作机制。

## 8.3科技保障

依托现有省、市科研机构、高等院校，生产企业的科研、教学、技术力量，组织开展森林防火应用技术的研究和新型适用机具装备的开发；大力推广应用先进技术和防灭火机具，开展新技术、新方法、新理论的学习和培训。每年从森林防火经费中安排一定比例用于防火科研和培训。建立继续教育和岗位培训制度，制定培训计划，定期对从业人员进行业务培训，使其增长知识，提高业务水平，适应工作岗位的需要。把培训纳入规范化、制度化轨道，逐步实行“先培训后上岗＂的制度。根据实际情况与部分院所、高校、学术团体、学术组织建立长期的科研合作关系，有计划地选派相关人员进行进修学习。加强森林防火业务部门与科研、生产单位的合作、交流，建立互通、共赢的协作机制，推动森林防火的科技水平上新台阶，为应对新时期森林防火任务提供科技保障。

## 8.4资金保障

森林防火工程是一项社会公益性项目，加大资金投入，强化基础设施建设，是新形势下进一步加强森林防火工作的物质保障。积极建立稳定的森林防火投入机制，将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林火灾预防经费作为公共财政支出纳入同级财政预算，支持对重点火险区的综合治理。继续加大森林防火监测预警、交通通信、林火阻隔、宣传教育和专业森林消防队伍、护林员队伍建设。加强森林防火资金的使用管理、审计监督和项目建设的跟踪检查，保证国家和地方各级投入的森林防火资金足额到位，充分发挥效益。

## 8.5区域联防

充分认清当前森林防火形势的严峻性，切实加强完善森林防火联防联动工作机制，按照优势互补、资源共享、互通信息、相互协作的原则，积极推动边界地区，不仅包括梅州市内县、区之间的联防，还有与外市的联防，落实联防联动合作机制，强化联防联动。按照“宁可十防九空，不可失防万一”的要求，落实责任，克服麻痹大意思想，加大森林防火宣传力度，夯实基础设施建设，坚决杜绝人为火灾的发生，确保森林资源安全。

# 第九章  效益评价

## 9.1生态效益

森林是一个具有自我调节功能的生态系统，但是系统的自我调节能力是有一定限度的，当外来干扰因素，如森林火灾超过森林生态的自我调节能力后，系统就会失去平衡。该规划实施后，可以提高控制和减少森林火灾的能力，有利于维持森林生态系统的平衡，使森林资源充分发挥其生态作用。本规划的实施不但有利于保护森林生态类型的多样性，有利于规划区内生物物种及其遗传的多样性，有利于保护生物群落地带的特殊性，有利于保护和改善野生生物的生存栖息环境；而且还将充分发挥森林所具有的涵养水源、保持水土、防止水土流失、改良土壤、调节气候、防止污染、美化环境等多种生态效能。更重要的是可以保持火险区内生态系统的完整性和连续性，使其发挥更大的生态效益。

## 9.2社会效益

梅州市是粤东北地区重要的水源保护地、物种基因宝库，生物多样性极其丰富，而且生态优势得天独厚，生态区位十分重要。保护梅州市森林资源的安全，具有特殊的社会意义。规划的实施，能维持梅州市优良的生态环境，促进林业和旅游业及农林副业的发展，减少农林业的自然灾害，保证林区景观资源和财产、生命的安全，对促进人民的安居乐业和社会经济稳定发展具有重要意义。现代社会，需要一个安全稳定的社会环境，森林防火是社会安定的需要，要保护好林区人民生命财产，必需做好森林防火工作。

## 9.3经济效益

森林防火是一项面向全社会、全人类的社会公益事业，是难以直接用经济价值来衡量的。本规划实施的根本目的是为了保障人民生命财产和森林资源安全，确保我们的生态环境不遭到破坏。绿水青山就是金山银山，从长远的、整体的、生态经济学的眼光来看，森林所具有的巨大生态效益和社会效益，实际上也就是森林所具有的巨大的经济效益。这种效益是潜在的、间接的，而非为大众所认知的直接经济效益。但它所体现出的生态效益和社会效益，是金钱也难以衡量的，其保留下来的物种资源和遗传资源是全社会、全人类的宝贵财富，其价值更是不可估量。因此，从生态经济学的角度来评价，本规划的实施，其经济效益也是十分显著的。同时，规划的实施，将实现我市森林防火工作由被动变为主动，最大限度地减少森林火灾的发生和森林资源的损失，减少抢险救灾人力、物力、财力的投入，从而实现经济效益的提高。

## 9.4综合评价

规划的实施，将加强梅州市森林防火的规范化、科学化建设，提高梅州市森林火灾预防能力，进一步提升防灾减灾综合实力，有效保护好森林资源。这些是发展经济、维护生态平衡、科学研究、丰富人们生活、造福子孙后代的基础。规划的实施，有利于对当地群众进行科普宣传教育，提高人们的森林防火意识，保护自然的意识，促进生态系统的保护和合理利用。规划的实施，有助于保护区、森林公园的森林旅游项目快速发展，从而提高梅州在广东乃至全国的知名度，进而促进当地经济的发展。

由此可见，梅州市森林防火规划的实施，将推动当地及周边地区的可持续发展，是“建设生态文明”的重要体现，融生态、社会、经济效益于一身，集资源保护、宣传教育于一体，是一项功在当代，利在千秋，惠及子孙的伟大事业。