梅州市2022年省级先进制造业发展专项

资金（普惠性制造业投资奖励）

支持项目入库工作指引

为做好2022年省级先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）支持项目入库工作，根据《广东省工业和信息化厅关于组织实施2022年先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）的函》（粤工信技改函〔2021〕46号）、《广东省工业和信息化厅 广东省财政厅印发广东省先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）管理实施细则的通知》（粤工信技改函〔2021〕45号）及有关文件要求，制定本工作指引。

一、适用范围及工作分工

（一）本工作指引适用于2022年省级先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）支持项目入库工作。

（二）市工业和信息化主管部门（简称“项目组织部门”）牵头负责组织实施本地区项目入库工作，按照“谁审批、谁负责”原则，对入库项目的真实性和符合性负责，原则上对全部入库项目进行实地核查，对入库项目后续跟踪、监督管理、绩效评价、审计等负责。项目组织部门可根据工作需要，委托第三方机构承担项目完工评价、评审等具体工作。

（三）各县（市、区）和市属工业园区按照“谁推荐、谁监管”原则，对项目的真实性和符合性进行初审，对资金项目日常监督管理工作负责。

二、项目入库材料

项目组织部门牵头负责发布本地区入库通知，组织符合条件的企业按要求提交入库材料。入库材料包括但不限于以下内容：

（一）2022年省级先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）支持项目入库申请书（附件1）。

（二）投资主管部门核准、审批和备案文件。

（三）项目实施情况总结报告，包括申报单位概况、工作总结。工作总结应说明项目概况、项目实施情况、社会经济效益情况等。

（四）项目专项审计报告。包括但不限于项目总投资、资金的投入和使用情况、设备购置、基建等固定资产投资情况、项目经济效益情况等。

（五）经会计师事务所盖章的项目资金支出清单。包括项目建设工程、设备购置清单、转固凭证和主要票据资料。其中，设备购置主要票据资料包括合同、发票、付款凭证、设备和铭牌照片等。

（六）按规定需要进行环评、能评、安评或安全生产验收项目，需提供相关的完备手续（无需相关手续的项目需做出说明）。

（七）项目投资按规定纳入工业投资统计佐证材料。

（八）其他材料。如技术成果鉴定证书、专利证书、产品销售合同、用户使用报告等。

（九）项目投资设备如涉及关联交易，项目单位应提供设备价格公允性评估报告。

三、完工评价

本工作指引所称完工评价是指对已完工制造业项目的建设情况、建设成效等进行的评价以及对有关资金投入情况的核实。项目通过完工评价是项目入库的前提条件，未通过完工评价的项目不得申请入库。

（一）申请完工评价的项目基本条件

1．项目符合项目入库通知的有关要求。

2．项目已完成主要建设内容和既定的投资计划（完成误差范围最大不超过20%），已实现预期的技术性能指标和经济社会效益目标。

3．项目自筹资金管理规范，凭证发票齐全，符合财务相关规定要求。

4．项目入库材料真实有效，不存在弄虚作假的情况。

（二）完工评价的主要依据

1．国家和省有关法律、法规、规章和产业政策。

2．项目审批文件。

3．项目单位提交的项目完工评价申报书。

4．其他与项目有关的资料。

（三）完工评价的基本内容

1．项目建设时间及实施地。

2．项目单位是否按计划完成，提交的材料是否齐全。

3．项目的技术性能指标、经济社会效益是否达到预期目标。

4．项目资金是否落实到位，资金使用是否合理规范。

5．项目投资总额、固定资产额、设备投资额、流动资金投入等。

（四）完工评价的意见

项目完工评价完成后，专家组应综合形成完工评价意见（附件2），完工评价结果分为通过和不通过。

四、项目评审

对通过完工评价的项目可组织进行项目评审。项目评审应包括以下环节：

（一）符合性审查。专家组按照项目符合性审查表（附件3），确认项目入库材料的符合性和完整性。

（二）投资情况审核。专家组审核项目投资情况并填写项目投资情况审核表（附件4）。

五、工作要求

（一）项目组织部门或受委托的第三方机构应组织成立专家组，采取资料审查、会议评审和现场核查等相结合的方式，开展完工评价、评审和打分等工作。专家人数原则上为单数，一般由9位及以上专家组成，且来自不同单位；其中应至少有3名财务管理专家；原则上至少5名专家具有高级职称。

（二）项目完工评价、评审等工作实行回避制度，与项目单位有利害关系或有其他关系可能影响完工评价、评审结果的人员，不得作为专家组成员参与项目入库工作。参与项目入库的相关人员，应严格落实工作指引，严格遵守保密协定，未经权利人许可，不得披露、使用或允许他人使用、转让项目入库过程中知悉的项目单位商业和技术秘密。

（三）项目组织部门应按要求核实项目和项目固定资产是否存在重复申报的情况。

（四）项目入库工作经费由项目组织部门从计提的工作经费中支出。

附件：1．2022年省级先进制造业发展专项资金（普惠性制

造业投资奖励）支持项目入库申请书

2．2022年省级先进制造业发展专项资金（普惠性制

造业投资奖励）支持项目完工评价意见

3．2022年省级先进制造业发展专项资金（普惠性制

造业投资奖励）支持项目符合性审查表

附件1

2022年省级先进制造业发展专项资金

（普惠性制造业投资奖励）

支持项目入库申请书

（参考格式）

项目名称：

项目承担单位（盖章）：

项目联系人：

联系方式：

填报日期： 202 年 月 日

一、项目基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | |
| **项目承担单位** |  | | |
| **社会统一信用代码** |  | | |
| **项目建设起止年月** |  | | |
| **项目实施地址** |  | | |
| **项目所属产业领域** | □**战略性支柱产业**（包括新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车产业、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、生物医药与健康、现代农业与食品）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_  □**战略性新兴产业**（包括半导体与集成电路、高端装备制造、智能机器人、区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、数字创意、安全应急与环保、精密仪器设备）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_  □**其他**：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **项目承担单位**  **相关信息** | | **2019年** | **2020年** |
| **总资产（万元）** | |  |  |
| **负债率（%）** | |  |  |
| **净资产收益率（%）** | |  |  |
| **主营业务收入（万元）** | |  |  |
| **利润（万元）** | |  |  |
| **税金（万元）** | |  |  |
| **项目实施情况 （单位：万元）** | | | |
| **计划** | 总投资 | 固定资产投资 | 设备购置 |
|  |  |  |
| **实际** | 总投资 | 固定资产投资发票  金额 | 设备购置发票金额（不含税） |
|  |  |  |

二、项目实施情况

|  |
| --- |
| **项目承担单位概况**  项目承担单位设立情况、股权结构、历史沿革，主要股东概况，主营业务情况，在行业中的地位和竞争力，现有生产、研发能力，近期财务状况，主要投资项目，未来发展战略等。  **项目概况**   1. 项目主要内容。 2. 项目投资完成情况。 3. 技术经济社会效益情况。   4.项目对企业的发展作用。  5.风险因素。 |

三、附件

|  |
| --- |
| 1. 企业加载统一社会信用代码的营业执照（复印件、加盖公章）。   2.2019年-2020年项目承担单位财务审计报告。   1. 项目审批文件。   4.项目专项审计报告，包括但不限于项目总投资、资金的投入和使用情况、设备购置、基建等固定资产投资情况、项目经济效益情况等。  5.经会计师事务所盖章的项目资金支出清单。包括项目建设工程、设备购置清单、转固凭证和主要票据资料。其中，设备购置主要票据资料包括合同、发票、付款凭证、设备和铭牌照片等。  6.按规定需要进行环评、能评、安评及安全生产验收的项目，需提供环评、能评、安评及安全生产验收有关文件，若不需要进行环评、能评、安评及安全生产验收的项目则由企业提供说明文件。  7.项目投资按规定纳入工业投资统计佐证材料。  8. 其他材料。如技术成果鉴定证书、专利证书、产品销售合同、用户使用报告等。  9.其他需补充的资料。 |

五、项目承担单位意见

|  |
| --- |
| \*\*市工业和信息化局：  我单位已完成\*\*项目，现申请2022年先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）支持项目入库，并作出以下承诺：  1.项目符合国家和省产业政策，项目建设符合国家和省有关规定。  2.项目及申报奖励的固定资产未获得过省财政资金支持。  3.申报的所有材料均依据相关项目申报要求据实提供。  4.本单位近三年未发生重大安全、环保、质量事故，信用状况良好，无严重失信行为。  5.专项资金获批后将按规定使用。  6.自觉接受财政、工信、审计、纪检等部门的监督检查。  7.如违背相关承诺，愿意承担相关责任。  项目申报责任人（签名）：  单位责任人（签名）：  单位盖章：（公章）    日期： |

附件2

2022年省级先进制造业发展专项资金

（普惠性制造业投资奖励）

支持项目完工评价意见

（参考格式）

XX市技改完评〔2021〕 号

项目名称：

项目单位（盖章）：

项目联系人：

联系电话：

第三方机构：

项目组织部门：

完工评价日期：

2022年省级先进制造业发展专项资金

（普惠性制造业投资奖励）

支持项目完工情况

（项目单位自评，可附多页）

一、项目基本情况：开工、完工时间，项目投资总额、固定资产投资、铺底流动资金情况等；

二、项目建设完成情况：项目主要建设内容、设备购置、技术指标、投资土建等计划以及完成情况等；

三、项目产能完成情况及实现的经济效益情况或预期经济效益分析；

四、项目整体自我评价。

项目单位：

年 月 日

项目完工评价意见

（参考格式）

XX年XX月XX日，XX（项目组织部门）组织专家在XX召开由XX单位承担的XX项目完工评价会。完工评价专家组审查了项目承担单位提交的相关资料，听取了完工情况报告，考察了项目现场，并就有关问题进行了质询。经讨论，形成以下完工评价意见：

1. 提供评价的材料齐全规范，符合完工评价有关规定。

2. 对项目主要建设内容完成情况进行描述。

3. 对项目总体投资情况进行描述（资金到位情况、设备购置资金使用情况和计划使用情况对比）

4. 项目实现的产能、技术性能和社会效益情况。

5. 明确项目实际完工日期。

6. 有关建议意见。

完工评价专家组认为该项目已完成了预计的主要建设内容和目标，一致同意通过项目完工评价。专家组认为，项目已完成了预计的主要建设内容和目标，一致同意通过项目完工评价。

专家组长：

专家成员：

年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **专家组名单** | | | | |
| **姓名** | **工作单位** | **职务** | **职称** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **项目组织部门意见** | | | | |
| （盖 章）  年 月 日 | | | | |

附件3

**2022年省级先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）**

**支持项目符合性审查表**

（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目承担单位** | **入库材料是否齐全** | **项目是否符合支持方向** | **项目是否于2020年1月1日（含）至2021年10月31日（含）期间完工并通过完工评价** | **审查意见（项目是否通过符合性审查）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**专家签名：**

**日期：**