附件4

项目绩效自评报告

项目名称：梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目

市级项目主管部门：（公章）梅州嘉应新区管理委员会

填报人姓名：朱升

联系电话：2188036

填报日期：2022年5月24日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

本项目总投约8亿元，含政府购买服务部分和PPP模式部分。其中，政府购买服务部分“两馆两场”项目投资约5亿元，建设内容包括城市展览馆、科学技术馆（含A馆和B馆）、地上广场（含景观塔及老围屋）、地下人防工程及地下停车场。“两馆两场”项目规划占地面积6.8万平方米，总建筑面积7.58万平方米。PPP模式部分投资约3亿元，建设内容包括对原剑英公园进行改造、提升（包含湖面水质的提升）、儿童乐园（含陆公园和水公园）、客家风情街。占地面积约为49.74万平方米（约746亩），规划总建筑面积约2.14万平方米。深圳市铁汉生态环境股份有限公司经公开招标程序被认定为梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造PPP项目的投融资单位，与梅州市嘉应新区管理委员会授权的梅州市嘉建投资建设有限公司组建成立梅州市汉嘉旅游投资管理有限公司，作为项目实施主体。项目于2016年4日动工，其中剑英公园提升改造项目已于2019年1月28日建成对外开放；两馆两场项目于2021年6月25组织召开竣工验收会议，城市馆于2021年7月1日试运营；儿童乐园、客家风情街项目已签订《儿童乐园、客家风情街合作共建协议》和第三部分《梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目PPP+政府购买服务模式（融资、勘察、设计、施工、运营一体化）政府购买服务合同》补充协议（三），准备启动报规报建程序开工建设。

（二）项目决策情况。

该项目在实施前开展了可研、环评、规划、用地、施工许可等充分的前期工作，在具体实施过程中能够严格按照有关规定及程序，召开专题会议协商，并咨询相关专家意见。同时，通过研究相关棚改政策，积极争取项目建设资金，获得政策性银行贷款的支持，保障了项目资金落实到位。

（三）绩效目标。

加强沟通协调，保障项目资金及时足额到位，按程序严格规范资金支付，保障项目全面建成。

二、绩效自评工作组织情况

按照《梅州市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（梅市财评[2022]3号）要求，我委高度重视，迅速组织有关人员，对照项目支出绩效评价指标体系框架，认真梳理项目有关情况，填写相关表格，并形成自评报告。

三、绩效自评结论

该项目严格按照相关规定完成了决策和管理工作，产出和效益都达到了预期目标，自评100分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。该项目在实施前开展了可研、环评、规划、用地、施工许可等充分的前期工作，在具体实施过程中能够严格按照有关规定及程序，召开专题会议协商，并咨询相关专家意见。

（2）目标设置。项目实施前设置了完整、合理、可衡量的目标，确保落实决策意图。

（3）保障措施。嘉应新区管理委员会及项目公司均制订了完整的项目及资金管理制度，并在具体实施过程中合理安排计划，严格执行。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。项目上级补助、资本金及贷款资金均及时足额到位。到账率100%。

（2）资金分配。项目资金分配合理，有力保障了项目实施。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。明确资金支付审批流程各节点负责人的职责，加强支付控制和审核，按规定的流程进行有序的审批、支付工作，提高资金使用透明度。

（2）支出规范性。规范资金管理，严格控制费用标准，不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况，以及其他不符合制度规定支出的情况。

2.事项管理。

（1）实施程序。项目按规定程序实施，项目调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

（2）管理情况。项目建立有效的工程质量管理和项目资金监督管理机制，并在项目实施过程中严格执行。

（三）产出分析

1.经济性。

严格按照相关要求做好预算控制、成本控制，项目预算执行与工作进度相匹配。

2.效率性。

严格按照合同或工程的时间节点，按时、保质、保量完成工程进度。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

加快了江南新城建设，改善了江南新城的人居环境，为周边的市民群众提供了良好的休闲娱乐健身的场所。

2.公平性。

为群众提供了宜居的生活环境，两馆两场将成为梅州城区客家文化与现代建筑相融相映的亮丽风景线。

五、主要绩效。

通过剑英公园的提升改造，完善了江南新城的基础配套，对周边地块的开发起到良好的拉动作用。

六、存在问题。

- 无。

七、下一步工作计划

抓好两馆两场项目收尾工作，加快项目结算审核进度。加快推进客家风情街和儿童乐园项目的建设，切实履行好“完成棚改任务、造福四方百姓”的责任与使命。