附件4

项目绩效自评报告

项目名称： 公共型农产品冷链物流基础设施骨干网和放心农产品直供配送网络建设项目

市级项目主管部门：梅州市供销合作社

填报人姓名：蔡国建

联系电话：2395236

填报日期：2022年 5 月18日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》和《广东省供销合作联社关于印发广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设总体方案的通知》以及市政府常务会议审定通过《梅州供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设实施方案》《梅州供销放心农产品区域直供配送网络建设方案》，市政府决定对两个省市共建项目投入2000万元扶持资金，其中，对全市6个冷链物流骨干网项目投入1800万元（每个项目300万元），对放心农产品直供配送网络建设项目投入200万元。一是规划在兴宁、梅县、大埔、丰顺、平远、蕉岭县（市、区）建设6个公共型农产品冷链物流项目，补齐“三农”领域短板，促进现代农业发展，助力乡村振兴；二是通过参与共建省级经营管理平台，整合、升级全省供销合作社系统农产品流通服务网络，建设梅州供销放心农产品区域直供配送平台、发展“供销农场”放心农产品生产示范基地、建设农产品流通骨干网络。

（二）项目决策情况

为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》(粤办发〔2020〕37号)和《广东省供销合作联社关于印发广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设总体方案的通知》（粤供〔2020〕24号）精神，市政府与省供销集团签订了重大项目战略合作协议，规划在我市建设6个公共型农产品冷链物流项目以及开展放心农产品直供配送网络建设。市政府常务会议审定通过了《梅州供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设实施方案》《梅州供销放心农产品区域直供配送网络建设方案》,一是规划在兴宁、梅县、大埔、丰顺、平远、蕉岭（市、区）建设6个公共型农产品冷链物流项目，总库容量12万吨，总投资11亿元,项目建成后，将弥补我市冷链短板，促进农产品冷链物流服务体系的建设；二是加快推进我市供销放心农产品区域直供配送网络建设，对接省供销社推进梅州柚、嘉应茶、客都米、平远橙、寿乡水、有机菜等当地特色农产品跨区域产销衔接直供配送服务,促进解决我市农产品质量安全，提高农业质量效益，助力推进乡村振兴。

（三）绩效目标。

到2022年12月底，投入建设资金2000万元建设两个省、市共建项目，其中，投入1800万元建设6个市（县）冷链物流骨干网项目，投入200万元建设放心农产品直供配送网络项目。

1．冷链物流骨干网项目。2021年，建设兴宁、大埔、丰顺、平远、蕉岭5个冷链物流骨干网项目；2022年，动工建设梅县冷链物流骨干网项目。

2．放心农产品直供配送网络项目。2021年投入200万元，通过市、县供销社投资，共同建设广东供销放心农产品直供配送网络省级平台；到2022年底，建成梅州供销放心农产品区域直供配送平台，8个县域直供配送子平台。

- 绩效自评工作组织情况

- 评价方法。

根据国家、省有关财政支出绩效管理规定等要求，结合项目特点，本次评价方法主要采用目标预定与实施效果比较法，通过对项目的效率性、有效性进行比较和分析，评价财政支出效率和支出效果。

评价基准日为2021年12月31日。

- 评价实施方式。

本次专项资金绩效评价工作由市供销社财务审计科牵头，组织合作指导科和综合业务科，成立评价小组，确保此次绩效评价结果更加科学、合理。

- 评价实施过程。

以结果为导向，研究设定项目评价指标体系，重点对项目资金情况、项目实施情况、项目绩效情况等方面进行综合评价，形成本评价报告。

- 绩效自评结论

本专项资金预算1700万元，至2021年12月实际支出共1700万元，均在预算内支出，包含规划编制期间项目建设所发生的一切费用，按照项目进度完成支付。

本专项资金，根据合同规定及进度要求，对项目及资金进行管理，完成预定绩效目标。根据市政府常务会议审议通过的《梅州供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设实施方案》《梅州供销放心农产品区域直供配送网络建设方案》中启动一个冷链物流项目拨付300万元和开展直供配送网络省级平台项目建设拨付200万元的要求，我社对已动工建设的兴宁、平远、蕉岭、大埔、丰顺5个冷链物流项目拨付1500万元资金，对我社与广东供销集团合作建设省级放心农产品直供配送经营管理平台项目拨付200万元。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

根据《关于印发〈梅州市进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军实施方案〉的通知》(梅市明电〔2021〕106号)立项，梅州市供销合作社提供项目可行性研究报告、建设实施方案以及市政务常务会议、梅市供党会议纪要，大埔项目会议纪要、丰顺项目会议纪要、蕉岭项目会议纪要、平远项目会议纪要，项目的立项、决策过程完整，并且根据自身情况制定了项目实施方案，项目论证充分。

（2）目标设置。

数量指标：支持开展冷链物流建设的市（县）--3；

质量指标：项目验收合格率--100%；

时效指标：建设任务完成时间--2023年12月；

成本指标：项目成本节约--属于合理造价范围，经过估算评审；

经济效益：冷链物流现代化水平--完成冷链基本配置；

满意度指标：服务群众满意度--90%。

（3）保障措施。

根据梅州供销放心农产品区域直供配送网络建设方案、梅州供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设实施方案，本项目资金分配合理。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

至2021年12月，本项目资金到位1700万元。

（2）资金分配。

根据梅州供销放心农产品区域直供配送网络建设方案、梅州供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设实施方案，本项目资金分配合理。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

至2021年12月，本项目资金支付1700万元。

（2）支出规范性。

本项目预算执行规范，未发生重大调整，不存在超概情况。提供完整的项目支出原始支出凭证，相同经济性质的经济业务采用相同会计政策的原则。

2.事项管理。

（1）实施程序。

根据梅州市供销合作社提供的材料显示，在项目招标方面，提供了工程招标相关材料；在工程实施方面，兴宁、大埔、平远和蕉岭提交项目工程报建许可证；在过程管理方面，已提供佐证材料。

（2）管理情况。

梅州市供销合作社严格按照梅州市供销合作社市级财政专项资金管理办法严格执行；提供现场检查照片，市供销社按规定对项目实施开展进项了调研检查。

（三）产出分析

1.经济性。

根据《关于批复2021年市直部门预算的通知》（梅市财预〔2021〕23号）、明细账、会计凭证附单等资料显示，项目实际支出在预算范围内，不存在超概的情况。根据各市县冷链物流项目估算审核报告，各项目经专家估算评审，实施成本属于合理造价范围。

2.效率性。

至2021年12月，我市共有5个冷链项目启动开工，省级、市级直供配送网络平台已注册成立，完工的广东供销天兴冷链物流中心项目于2021年10月完工，2021年底开始试运营，于2022年1月22日验收合格。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

按初步规划，到2022年，我市规划在兴宁、梅县、大埔、丰顺、平远、蕉岭6个县（市、区）建设6个公共型农产品冷链物流项目，项目建成后，农产品年分拣加工能力可达到30万吨，将极大弥补我市冷链短板，促进农产品冷链物流服务体系的建设，推动我市重要农副产品实现产地预冷、冷链运输、销区冷储、冷链配送，推进农产品出村进城，辐射带动粤闽赣三省冷链物流行业发展，为粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”建设提供更加便利的服务，更好推动梅州苏区振兴发展。

2.公平性

本单位共回收有效服务满意度调查问卷15份。根据问卷调查结果，100%村民对“梅州供销放心农产品区域直供配送项目”、“梅州供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网络建设项目”建设表示非常满意。

五、主要绩效。

计划到2022年底，在冷链物流骨干网项目方面，梅县区项目开工建设，大埔县和蕉岭县冷链项目完成车间施工和设备安装，丰顺县和平远县项目投入试运营，已投入试运营兴宁市项目加大招商力度，补齐我市“三农”领域短板，促进现代农业发展，助力乡村振兴；在放心农产品直供配送网络建设项目方面，在全市8个县（市、区）各建设一个直供配送子平台，丰顺、梅江、平远、大埔等子平台项目争取在2022年6月投入运营，在全市建成25个以上“供销农场”生产示范基地，促进农产品质量安全，保障重要农产品有效供给，降低流通成本，满足城乡群众对优质农产品的消费需求。

六、存在问题。

一是全市供销社系统基础较为薄弱，资金缺口较大。二是由于该项目正在推动中，个别县冷链项目受限于用地指标等因素，工作开展难度较大，项目建设进度缓慢，影响资金使用效率，导致资金仍有结余金额。加上冷链物流建设政府专项债将于2022年底到期，若梅江、五华未能搭上专项债“末班车”，未来建设冷链项目将面临更大的资金缺口。

七、下一步工作计划。

一是更加强化财政专项资金监管。进一步完善项目资金申报和实施的全流程管控，严格依据经批复的项目计划，切实加快项目实施进度和资金拨付进度，充分发挥财政资金的使用效益。对项目建设情况实行定期报告制度，对重点建设项目进行实时督查，确保项目建设进度。

二是更加规范资金使用和核算。建立和完善专项资金使用管理的相关制度，加强项目单位财会、业务等人员相关财会知识和业务知识学习，促进专项资金财务核算的规范化，提高专项资金使用和管理人员的业务能力和水平。