兴宁市中央和省级生态环境保护督察整改

任务销号评估报告

一、整改任务

（一）反馈问题：生活垃圾无害化处理能力不足。（省环境保护督察反馈意见；梅州市整改措施清单第二十三项）

（二）责任单位：兴宁市党委、政府，市住房城乡建设局、市生态环境局

（三）整改时限：2021年12月底前。

（四）整改目标：补足全市生活垃圾处理能力缺口，按实施方案要求完成生活垃圾处理设施工程项目。

（五）整改措施：“兴宁市生活垃圾综合处理场”调整为“兴宁市静脉产业园PPP项目”，加快推进项目建设，确保2021年12月底前建成静脉产业园，有力解决生活垃圾无害化处理能力不足的问题。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况：已补足全市生活垃圾处理能力缺口，按实施方案要求，完成了生活垃圾处理设施工程项目。

（二）整改措施落实情况：根据省整改方案“兴宁市生活垃圾综合处理场”调整为“兴宁市静脉产业园PPP项目”，兴宁市静脉产业园PPP项目已于2021年6月28日进行点火调试，2021年8月20日正式开始焚烧垃圾发电上网运行，于2023年3月24日完成竣工联合验收，完成率100%。

三、评估结论

综上所述，我市已全面完成省环境保护督察反馈意见、梅州市整改措施清单第二十三项的“生活垃圾无害化处理能力不足”整改任务，已补足全市生活垃圾处理能力缺口，按实施方案要求，完成了生活垃圾处理设施工程项目，符合销号标准。

兴宁市人民政府办公室

2023年5月5日