2009年省养公路桥梁改建（加固）计划表

| 序号 | 线路 名称 | 桥名 | 桥长（m） | 技术等级 | 建设性质 | 估算 投资 （万元） | 计划 工期（月） | 责任单位 | 负总责 | 直接责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G205 | 牛岗圩桥 | 18 | 五类 | 改建 | 110.60 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 黄伟宁 |
| 2 | G205 | 马安潭桥 | 20 | 五类 | 改建 | 128.90 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 黄伟宁 |
| 3 | G205 | 谷仓下桥 | 25 | 五类 | 改建 | 152.20 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 黄伟宁 |
| 4 | G205 | 东山桥 | 50 | 五类 | 改建 | 440.00 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 黄伟宁 |
| 5 | Y083 | 田背桥 | 63.9 | 四类 | 加固 | 73.00 | 10 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 6 | G206 | 田螺纽1# | 18.2 | 四类 | 加固 | 29.30 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 叶县城 |
| 7 | G206 | 长田径2# | 31.2 | 四类 | 加固 | 53.20 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 叶县城 |
| 8 | S228 | 五华大桥 | 316.6 | 四类 | 加固 | 162.00 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 戴运贤 |
| 9 | S226 | 牛子桥 | 36.8 | 四类 | 加固 | 41.40 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 陈竞宏 |
| 10 | S226 | 鸿源桥 | 20 | 四类 | 改建 | 58.10 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 陈竞宏 |
| 11 | Y051 | 段桥桥 | 60.01 | 四类 | 改建 | 108.42 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 罗卫标 |
| 12 | G205 | 白渡大桥 | 287.00 | 四类 | 加固 | 1233.60 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 13 | G205 | 黄塘桥 | 49.40 | 四类 | 加固 | 148.04 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 叶增昌 |
| 14 | G206 | 梅塘桥 | 31.70 | 四类 | 加固 | 149.18 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 15 | S332 | 新铺大桥 | 217.50 | 四类 | 加固 | 282.56 | 10 | 市公路局 | 曾光 | 黄伟宁 |
| 16 | G205 | 锭子桥 | 108.00 | 四类 | 加固 | 349.74 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 叶增昌 |
| 17 | S224 | 汶水桥 | 89.36 | 四类 | 加固 | 192.60 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 罗卫标 |
| 18 | S228 | 汤西颖川桥 | 101.68 | 四类 | 改建 | 572.10 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 罗卫标 |
| 19 | G206 | 扎田（1）桥 | 53.20 | 四类 | 加固 | 58.84 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 叶增昌 |
| 20 | Y043 | 梅河大桥 | 153.00 | 四类 | 加固 | 186.02 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 陈小春 |
| 21 | S221 | 北塘大桥 | 117.00 | 四类 | 加固 | 73.59 | 10 | 市公路局 | 曾光 | 陈小春 |
| 22 | S221 | 宝安大桥 | 245.66 | 四类 | 加固 | 153.14 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 陈小春 |
| 23 | S332 | 徐溪大桥 | 105.00 | 四类 | 改建 | 540.00 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 黄伟宁 |
| 24 | S238 | 安流大桥 | 330.00 | 四类 | 加固 | 181.47 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 戴运贤 |
| 25 | S120 | 琴江大桥 | 220.60 | 四类 | 加固 | 186.00 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 戴运贤 |
| 26 | Y014 | 水寨大桥 | 230.00 | 四类 | 加固 | 135.15 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 戴运贤 |
| 27 | X003 | 龙村大桥 | 197.00 | 四类 | 加固 | 219.02 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 戴运贤 |
| 28 | Y031 | 白渡大桥（旧） | 222.50 | 四类 | 加固 | 127.98 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 29 | Y031 | 柿坪1号桥 | 8.60 | 四类 | 加固 | 32.90 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 30 | Y031 | 柿坪2号桥 | 8.60 | 四类 | 加固 | 30.75 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 31 | Y031 | 高桥 | 7.60 | 四类 | 加固 | 105.19 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 32 | S120 | 锡坑桥 | 60.00 | 四类 | 改建 | 229.94 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 戴运贤 |