2009年地养公路桥梁改建（加固）计划表

| 序号 | 线路名称 | 桥名 | 桥长 （m） | 技术等级 | 建设性质 | 估算 投资 （万元） | 计划 工期 （月） | 责任单位 | 负总责 | 直接责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S223 | 秋云大桥 | 241.49 | 五类 | 加固 | 361.6 | 10 | 梅县政府 | 李远青 | 温向芳 |
| 2 | X025 | 梅东大桥 | 307.16 | 五类 | 改建 | 1523.51 | 18 | 梅县政府 | 李远青 | 温向芳 |
| 3 | X949 | 南坑桥 | 22 | 五类 | 改建 | 59.84 | 5 | 梅县政府 | 李远青 | 温向芳 |
| 4 | X950 | 怀母桥 | 61 | 五类 | 改建 | 165.92 | 6 | 梅县政府 | 李远青 | 温向芳 |
| 5 | X950 | 坪上桥 | 73.5 | 五类 | 改建 | 199.92 | 8 | 梅县政府 | 李远青 | 温向芳 |
| 6 | X968 | 石桥头桥 | 39 | 五类 | 改建 | 106.08 | 5 | 梅县政府 | 李远青 | 温向芳 |
| 7 | X950 | 贵竹桥 | 38.31 | 四类 | 改建 | 93.09 | 5 | 梅县政府 | 李远青 | 温向芳 |
| 8 | X005 | 利坑桥 | 20.88 | 五类 | 改建 | 40.82 | 3 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 9 | X001 | 石壁潭桥 | 53.04 | 四类 | 改建 | 121.73 | 5 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 10 | X072 | 桃花家炳桥 | 31.28 | 四类 | 改建 | 63.34 | 5 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 11 | X072 | 宋公家炳桥 | 34 | 四类 | 改建 | 78.03 | 5 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 12 | X961 | 汇东大桥 | 180 | 四类 | 改建 | 1382.40 | 12 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 13 | X005 | 大重坑桥 | 55 | 四类 | 改建 | 103.95 | 8 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 14 | X072 | 下坑家炳桥 | 30 | 五类 | 改建 | 68.85 | 5 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 15 | X072 | 何铭英桥 | 22 | 五类 | 改建 | 50.49 | 4 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 16 | X072 | 北埔家炳桥 | 31.5 | 五类 | 改建 | 72.29 | 6 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 17 | X072 | 济珠桥 | 24 | 四类 | 改建 | 31.10 | 5 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 18 | Y102 | 鸟子石桥 | 32 | 四类 | 改建 | 51.84 | 5 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 19 | Y267 | 上墩桥 | 30 | 四类 | 改建 | 28.35 | 4 | 大埔县政府 | 谢志云 | 刘坤明 |
| 20 | Y199 | 广洋大桥 | 155 | 五类 | 改建 | 446.19 | 12 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 21 | S224 | 友明桥 | 15 | 四类 | 加固 | 12.44 | 3 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 22 | S224 | 径口桥 | 10 | 四类 | 加固 | 8.40 | 3 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 23 | S224 | 埔头寨 | 33 | 四类 | 加固 | 39.10 | 3 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 24 | X072 | 口铺桥 | 78 | 四类 | 改建 | 179.01 | 10 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 25 | X094 | 戏潭桥 | 78 | 四类 | 改建 | 179.01 | 10 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 26 | X955 | 双管桥 | 74 | 四类 | 改建 | 169.83 | 10 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 27 | X955 | 孔下桥 | 56 | 四类 | 改建 | 128.52 | 8 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 28 | S224 | 黄金桥 | 166 | 四类 | 改建 | 761.94 | 18 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 29 | S224 | 潘田桥 | 26 | 四类 | 加固 | 38.50 | 4 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 30 | X094 | 打银河桥 | 25 | 四类 | 改建 | 48.60 | 4 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 31 | X094 | 径门桥 | 17 | 四类 | 加固 | 23.80 | 4 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 32 | X955 | 水口桥 | 8 | 四类 | 加固 | 14.50 | 4 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 33 | X955 | 茶子墩桥 | 15 | 四类 | 加固 | 16.80 | 3 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 34 | Y119 | 和安桥 | 22.6 | 四类 | 改建 | 26.24 | 4 | 丰顺县政府 | 李明权 | 罗潮辉 |
| 35 | Y162 | 潭下桥 | 70 | 四类 | 改建 | 170.10 | 10 | 五华县政府 | 余其豹 | 曾天良 |
| 36 | Y301 | 老田桥 | 31 | 四类 | 改建 | 66.96 | 5 | 五华县政府 | 余其豹 | 曾天良 |
| 37 | Y468 | 华南桥 | 12 | 五类 | 改建 | 17.94 | 3 | 五华县政府 | 余其豹 | 曾天良 |
| 38 | S239 | 大田桥 | 76 | 四类 | 改建 | 184.68 | 9 | 五华县政府 | 余其豹 | 曾天良 |
| 39 | S239 | 黄洞河桥 | 24 | 四类 | 改建 | 58.32 | 5 | 五华县政府 | 余其豹 | 曾天良 |
| 40 | Y234 | 大狼坝桥 | 35 | 四类 | 改建 | 52.33 | 6 | 五华县政府 | 余其豹 | 曾天良 |
| 41 | Y150 | 北源桥 | 62 | 五类 | 改建 | 108.81 | 8 | 五华县政府 | 余其豹 | 曾天良 |
| 42 | Y254 | 学园桥 | 13.5 | 五类 | 改建 | 20.18 | 3 | 五华县政府 | 余其豹 | 曾天良 |
| 43 | Y279 | 罗福城桥 | 34 | 五类 | 改建 | 59.67 | 5 | 五华县政府 | 余其豹 | 曾天良 |
| 44 | Y309 | 陂坑大桥 | 130 | 五类 | 改建 | 270.40 | 12 | 五华县政府 | 余其豹 | 曾天良 |
| 45 | X039 | 长田桥 | 28 | 四类 | 改建 | 54.74 | 5 | 平远县政府 | 张映平 | 姚永波 |
| 46 | Y181 | 乌石头桥 | 38 | 五类 | 改建 | 66.69 | 6 | 平远县政府 | 张映平 | 姚永波 |
| 47 | Y117 | 新泉桥 | 45 | 五类 | 改建 | 103.28 | 6 | 蕉岭县政府 | 林健雄 | 钟梅芬 |
| 48 | Y137 | 曾屋背桥 | 48 | 五类 | 改建 | 84.24 | 7 | 蕉岭县政府 | 林健雄 | 钟梅芬 |
| 49 | X044 | 文福桥 | 31.28 | 四类 | 改建 | 63.34 | 5 | 蕉岭县政府 | 林健雄 | 钟梅芬 |
| 50 | X967 | 黄沙桥 | 48 | 四类 | 改建 | 110.16 | 6 | 蕉岭县政府 | 林健雄 | 钟梅芬 |
| 51 | Y134 | 九岭二桥 | 38 | 五类 | 改建 | 46.17 | 5 | 蕉岭县政府 | 林健雄 | 钟梅芬 |
| 52 | Y157 | 龙潭2号桥 | 9.5 | 五类 | 改建 | 16.67 | 3 | 蕉岭县政府 | 林健雄 | 钟梅芬 |
| 53 | Y165 | 黄田桥 | 42 | 四类 | 改建 | 317.52 | 8 | 蕉岭县政府 | 林健雄 | 钟梅芬 |
| 54 | Y174 | 叟乐中桥 | 38 | 五类 | 改建 | 66.69 | 6 | 蕉岭县政府 | 林健雄 | 钟梅芬 |
| 55 | Y146 | 企溜坑桥 | 20 | 五类 | 改建 | 29.90 | 4 | 蕉岭县政府 | 林健雄 | 钟梅芬 |
| 56 | X947 | 马石桥 | 22 | 五类 | 改建 | 37.95 | 4 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 57 | X968 | 官丰桥 | 41.04 | 五类 | 改建 | 83.11 | 5 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 58 | Y295 | 嘉兴桥 | 34 | 五类 | 改建 | 59.67 | 5 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 59 | X013 | 石马桥 | 42 | 四类 | 改建 | 79.38 | 6 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 60 | X948 | 响水金桥 | 40 | 四类 | 改建 | 81.00 | 6 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 61 | X948 | 新娘桥 | 28 | 四类 | 改建 | 48.30 | 5 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 62 | X948 | 三渡溪桥 | 48 | 四类 | 改建 | 97.20 | 8 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 63 | Y122 | 甘村桥 | 52 | 五类 | 改建 | 67.39 | 7 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 64 | Y352 | 华新桥 | 19 | 五类 | 改建 | 25.65 | 4 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 65 | Y388 | 笃陂桥 | 16 | 四类 | 改建 | 17.71 | 4 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 66 | Y161 | 学士桥 | 52 | 四类 | 改建 | 91.26 | 7 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 67 | Y418 | 蓝陂桥 | 15 | 五类 | 改建 | 30.78 | 3 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 68 | Y129 | 墩上桥 | 14 | 四类 | 改建 | 18.90 | 4 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 69 | Y236 | 四管区桥 | 47 | 四类 | 改建 | 64.72 | 6 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 70 | Y261 | 元意桥 | 10 | 四类 | 改建 | 14.95 | 4 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 71 | Y261 | 爱乡桥 | 6 | 四类 | 改建 | 11.59 | 4 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 72 | Y179 | 长寿桥 | 9 | 五类 | 改建 | 13.46 | 4 | 兴宁市政府 | 陈略宇 | 何剑清 |
| 73 | X963 | 集福桥 | 63 | 四类 | 改建 | 119.07 | 8 | 梅江区政府 | 潘小韬 | 李庆明 |
| 74 | Y138 | 黄塘桥2 | 29.78 | 四类 | 改建 | 47.95 | 6 | 梅江区政府 | 潘小韬 | 李庆明 |
| 75 | Y138 | 黄塘桥3 |  | 四类 | 改建 |  |  |  |  |  |