省养公路桥梁24座。

| 序号 | 线路名称 | 桥名 | 桥长（m） | 技术等级 | 建设性质 | 估算 投资 （万元） | 计划 工期 （月） | 责任单位 | 负总责 | 直接责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S334 | 留隍大桥 | 593.64 | 四类 | 加固 | 301.84 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 罗卫标 |
| 2 | X020 | 中东桥 | 22.00 | 四类 | 改建 | 71.28 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 叶县城 |
| 3 | Y035 | 锦江大桥 | 280.00 | 四类 | 改建 | 1500.00 | 18 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 4 | Y043 | 甲子口桥 | 16.00 | 四类 | 改建 | 19.69 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 陈小春 |
| 5 | G206 | 兼全桥 | 26.41 | 四类 | 加固 | 50 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 叶增昌 |
| 6 | G206 | 下寨桥 | 24 | 四类 | 加固 | 43 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 叶县城 |
| 7 | G206 | 伯公坳2# | 21.5 | 四类 | 加固 | 22 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 叶县城 |
| 8 | S224 | 金河大桥 | 163.18 | 四类 | 加固 | 217 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 罗卫标 |
| 9 | S224 | 善堂桥 | 24.2 | 四类 | 改建 | 138 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 罗卫标 |
| 10 | S226 | 西沟桥 | 8 | 四类 | 改建 | 96 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 陈竞宏 |
| 11 | S333 | 明山桥 | 9.5 | 四类 | 加固 | 58 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 12 | S332 | 太平桥 | 32.0 | 四类 | 加固 | 84 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 13 | S332 | 蕉心坑桥 | 9 | 四类 | 改建 | 66 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 叶县城 |
| 14 | S332 | 太阳桥 | 9.7 | 四类 | 改建 | 80 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 叶县城 |
| 15 | S333 | 红卫桥 | 26 | 四类 | 加固 | 56 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 16 | S333 | 颂鑫桥 | 74 | 四类 | 加固 | 53 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 陈小春 |
| 17 | Y032 | 车柱桥 | 41.3 | 四类 | 加固 | 120 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 18 | Y035 | 久远桥 | 58.2 | 四类 | 加固 | 196.43 | 12 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 19 | Y038 | 铜琶桥 | 98.5 | 四类 | 加固 | 95 | 8 | 市公路局 | 曾光 | 黄耀松 |
| 20 | X016 | 佛岭桥 | 10 | 四类 | 改建 | 52 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 陈竞宏 |
| 21 | X036 | 长安桥 | 32 | 四类 | 改建 | 153 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 叶县城 |
| 22 | X036 | 八角亭 | 13.8 | 四类 | 改建 | 85 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 叶县城 |
| 23 | X036 | 连地桥 | 9.6 | 四类 | 改建 | 91 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 叶县城 |
| 24 | Y073 | 龙坑桥 | 19.5 | 四类 | 改建 | 63 | 6 | 市公路局 | 曾光 | 叶县城 |