附件

梅州市南粤水更清行动计划（修订本）（2017-2020年）实施方案

（征求意见稿）

为全面贯彻国务院《水污染防治行动计划》（下称《水十条》）、《广东省水污染防治行动计划实施方案》（下称《粤水十条》）和《梅州市水污染防治工作方案》（下称《梅市水十条》），深入推进我市水污染防治工作，进一步提升全市水环境质量，根据《南粤水更清行动计划（修订本）（2017-2020年）》，结合我市实际，修订《梅州市南粤水更清行动计划（2017-2020年）实施方案》。

一、总则

（一）指导思想。

全面贯彻党的十九大、十八大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”为统领，全面践行“两山论”。以水环境质量改善为核心，科学统筹发展与保护、区域与流域、当前与长远、水质与水量、供水与排水、软件与硬件 “六大”关系，积极探索梅州特色养水治水新思路，以保好水、治差水为重点，带动水环境质量整体提升，构建与资源环境相适应的空间发展布局和环境友好的经济社会发展模式，建立合理安全的供排水格局，完善流域污染系统控制工程体系和水环境综合管理体系，形成“政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的水污染防治新机制，逐步提高水污染防治的系统化、科学化、法治化、精细化与信息化水平，努力走出一条经济社会持续发展、生态环境持续改善、生活质量不断提升的发展道路，加快建设富庶、美丽、幸福、和谐梅州。

（二）基本原则。

1．质量核心、协调发展。按照“只能更好、不能变坏”的总体要求，确定重点水体（重点水域、饮用水水源、城市水体等）质量保护目标，以改善水环境质量为核心，全力打好我市补齐环保短板攻坚战。坚持“在保护中发展，在发展中保护”，大力推动绿色发展，强化水资源与水环境承载力的刚性约束，实施差别化的环境政策，充分发挥环境保护的引领和倒逼作用，促进经济社会与资源环境协调发展。

2．突出特色、系统治污。突出梅州特色，按照“流域～控制区～控制单元”三级分区体系推进水环境精细化管理，紧紧围绕水质目标，按照“熟水性、善治理”，深化细化整治任务和工作部署；加强科学规划，坚持系统思维，统筹水环境、水资源和水生态管理，优化生态、生产、生活空间，将水污染治理与流域综合开发、产业转型升级与梅州客家文化传承相结合，将治污、治水、城市景观和历史人文相结合，多措并举提高治理实效。

3．积极创新、重点突破。积极吸收和运用国内外水环境治理和管理新成果、新经验、新举措，结合我市实际情况加强试验、创新，加快构建绿色发展的内生机制，切实优化流域生态文明建设空间格局，积极推动水环境治理供给侧结构性改革，大力推进生产生活方式绿色化，形成一整套以水质改善为核心的流域水环境综合管理机制体制。

4．政府统领、部门联动。政府履行对环境质量负责的法定职责，严格落实水污染防治工作职责分工，建立环境共治、生态共保的水污染防治区域协调和综合整治机制，形成大统筹大协调工作格局；建立各有关部门联动机制，各司其职，密切配合，形成合力；深入开展环保督察，严格落实生态环保“党政同责”“一岗双责”。

5．信息公开、公众参与。以环境质量信息和企业环保信息为重点，依法公开水环境信息，接受公众和社会监督；以公众关心的环境问题为重点，鼓励社会各界力量参与防污治水，构建群策群力、共建共享的社会行动体系，引导公众自觉参与水污染防治行动。

（三）范围与期限。

范围：梅州市韩江流域（干流及支流）。

期限： 至2020年。

（四）工作目标。

到2020年，全市地表水水环境质量稳定达标，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平进一步提升，地下水环境质量维持稳定。

（五）主要指标。

到2020年，梅州市城市集中式饮用水水源地和县级集中式饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅲ类；农村饮用水水源水质安全基本得到保障。全市水环境质量达到省考核要求，地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到100%，无劣Ⅴ类断面；梅州城区实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口，黑臭水体控制在10%以内；到2018年，地表水水质达标率达到90%以上。地下水质量考核点位水质级别保持稳定。

主要控制目标和指标见附表1，流域水质目标要求见附表2。

二、主要任务

（一）实施分区控制，优化社会经济布局。

1．构筑生态红线，优化产业布局。

一是实施生态环境分级管控。认真落实《广东省环境保护规划纲要（2006～2020年）》、《广东省主体功能区划》、《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020）》等规划确定的分区控制要求，按照“面积不减少、功能不退化、属性不改变”的原则，优化调整生态严控区，整合划定具有广东梅州特色的生态保护红线，推动生态红线精准化勘界落地和精细化管控。强化生态保护红线分类管理，加强重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区保护力度，建立实施“准入清单”和“负面清单”。通过将禁止开发、限制开发与生态保护红线相结合，把重点开发与水环境承载能力相结合，把优化开发与提升产业生产效率标准相结合，建立更优化的国土空间格局。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、国土资源局、住房和城乡建设局、城乡规划局、林业局等参与。以下各项任务均需各县（市、区）人民政府、各工业园区管委会落实，不再列出）

二是严格保护生态空间。划定蓝线管理范围，在城市规划区范围内保留一定比例的水域面积，达不到要求的县（市、区）应制订和实施城市生态修复计划；新建项目一律不得违规占用水域。（市住房和城乡建设局牵头，市城乡规划局、环境保护局、水务局等参与）

土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应于2020年前退出。严格限制重要水库（见附表6）汇水区生态保护与水源涵养区域变更土地利用方式；2017年底前，各县（市、区）要取缔重要水库汇水区范围内不符合土地利用规划的各种开发活动。（市国土资源局牵头，市环境保护局、住房和城乡建设局、城乡规划局、水务局等参与）

2017年底前，将重要水库汇水区范围内的森林、林地区划为以水源涵养林、水土保持林为主的生态公益林，并限期恢复种植和实施林相改造。（市林业局负责）

三是优化产业布局。强化战略和规划环评刚性约束，充分考虑水资源、水环境承载能力，合理确定发展布局、产业结构和规模，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产；重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。韩江供水通道岸线1公里敏感区范围内禁止新建化学制浆、印染、鞣革、重化工、电镀、有色、冶炼等重污染项目，干流沿岸严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、印染等项目环境风险。严格控制水污染严重地区和供水通道敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量置换。继续稳步推进化学制浆、电镀、鞣革、印染、危险废物处置等重污染行业的统一规划、统一定点管理，于2018年底前依法关停污染严重、难以治理又拒不进入定点园区的重污染企业。加强产业转移的规划引导，充分考虑水资源与水环境承载力等因素，统筹产业转移园的区域布局，切实防范污染转移。（市发展和改革局、经济和信息化局牵头，市国土资源局、环境保护局、住房和城乡建设局、城乡规划局、水务局等参与）

2. 优化供排水通道，构建安全供水格局。

根据广东省划定的主要供水通道（见附表7），优化调整取水排水格局，实现高、低用水功能之间的相对分离与协调和谐，新规划的河流饮用水水源地原则上应设在供水通道内。供水通道严禁新建排污口，依法关停涉重金属、持久性有机污染物等有毒有害物的排污口，其余现有排污口不得增加污染物排放量，汇入供水通道的支流水质应达到地表水环境质量标准Ⅲ类要求。（市水务局、城市管理和综合执法局、环境保护局牵头，市发展和改革局、国土资源局、住房和城乡建设局、城乡规划局、卫生计生局等参与）

（二）严格环境准入，倒逼产业转型升级。

1. 调整产业结构。

一是严格环境准入。以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，依法全面推进规划环评，加强规划对建设项目环评的指导和约束。严格执行建设项目主要污染物排放总量指标审核制度。供水通道和水质超标的控制单元禁止接纳其他区域转移的污染物排放总量指标，鼓励向环境容量充裕的非敏感河流转移总量指标。对未实现总量控制目标、水质达不到考核目标要求、发生重大污染事故的地区实施区域限批。严格落实《广东省实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》等文件要求，坚持“在发展中保护”，科学利用环境容量，维持环境质量总体稳定。按照省部署，建立水资源、水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警；到2020年，梅州市级及各县（市、区）应组织完成行政区域内水资源、水环境承载能力现状评价，已超过承载能力的地区应编制并实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。（市环境保护局牵头，市水务局、住房和城乡建设局、城乡规划局等参与）

二是大力推进落后产能淘汰。每年根据国家和省相关工作要求，结合水质改善目标及产业发展情况，开展落后产能淘汰工作，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，并于每年１月底前将上年度落后产能淘汰方案实施情况报省经济和信息化委、环境保护厅备案。大力推进造纸、纺织印染、制革、电镀、化工等重污染行业以及高水耗、高污染、低产出等落后产能的淘汰，鼓励各地结合自身实际，提高淘汰标准、扩大淘汰产品和工艺范围，综合运用价格、环保、土地、市场准入、安全生产等多种手段加快推进落后产能淘汰。未按方案完成各年度淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。到2020年底，全市万元GDP用水量降至50吨以下。（市经济和信息化局牵头，市发展和改革局、环境保护局等参与）

三是推动污染企业退出。城市建成区内现有污染较重企业应实施有序搬迁或依法关闭。对城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工、电镀等污染较重的企业进行排查制订搬迁改造或依法关闭计划并督促落实。（市经济和信息化局牵头，市环境保护局等参与）

2. 发展绿色产业和循环经济。

以资源集约利用和环境友好为导向，采用先进适用节能低碳环保技术改造提升传统产业，积极引导低消耗、低排放和高效率的先进制造业和现代服务业发展。出台优惠政策推动绿色低碳循环发展，鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、皮革、电镀等高耗水行业实施绿色化升级改造和废水深度处理回用，着力推进工业园区生态化建设。依法全面推行清洁生产审核。推进绿色消费革命，引导公众向勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式转变。完善生产者责任延伸制度，推进绿色供应环境管理。（市发展和改革局、经济和信息化局牵头，市环境保护局、水务局等参与）

（三）强化污染治理，全面控制污染物排放。

1. 狠抓工业污染防治。

一是取缔“十小”企业，整治十大重点行业。全面排查手续不健全、装备水平低、环保设施差的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的“十小”工业企业；依法取缔不符合国家或地方产业政策的“十小”生产项目，并建立长效机制防止“回潮”。制订实施本行政区域内造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业专项治理方案，明确治理目标、任务和期限。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、国土资源局等参与）

二是推进重点行业清洁化改造。对造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业实施清洁化改造。按照省部署，造纸行业完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。（市经济和信息化局牵头，市环境保护局等参与）

三是加大工业集聚区水污染治理力度。加大本行政区域内经济技术开发区、高新技术产业开发区、产业转移园等工业集聚区的环保基础设施进行排查力度，严格检查各企业废水预处理、集聚区污水与垃圾集中处理、在线监测系统等设施是否达到要求，对不符合要求的集聚区要列出清单并提出限期整改计划。新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。推行工业集聚区废污水输送明管化，杜绝渗漏、偷排。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置；逾期未完成设施建设或污水处理设施出水不达标的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并由批准园区设立部门依照有关规定撤销其园区资格。（市环境保护局牵头，市经济和信息化局、科技局、商务局等参与）

2. 加快城镇环境基础设施建设。

一是优先完善污水处理厂配套管网。加快推进现有污水处理设施配套管网建设，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流收集，切实提高运行负荷。采取集中和分散治理相结合的方式，因地制宜对现有合流制排水系统实施全面截污和雨污分流改造，难以改造的，应采取沿河截污、调蓄和治理等措施。城镇新区建设均实行雨污分流，水质超标地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。新建、扩建污水处理设施和配套管网须同步设计、同步建设、同时投运。2020年底前，城市建成区污水基本实现全收集、全处理，污水处理设施的化学需氧量（COD）、氨氮进出水浓度差分别达到130毫克每升（mg/L）和13mg/L以上。（市城市管理和综合执法局牵头，市水务局、住房和城乡建设局、发展改革局、环境保护局等参与）

二是加快城镇污水处理设施建设与改造。因地制宜对现有城镇污水处理设施进行改造，敏感区域（饮用水源保护区、供水通道沿岸、重要水库汇水区等）内城镇、建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市区域内城镇的污水处理设施出水应于2017年底前达到一级Ａ标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44／26－2001）的较严值；新建、改建和扩建城镇污水处理设施出水全面执行一级Ａ标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44／26－2001）的较严值。排入重要水库和供水通道的污水处理设施出水水质基本达到地表水环境质量III类标准。加快建制镇污水处理设施建设，到2020年，敏感区域的建制镇均应建成污水处理设施，全市城镇生活污水集中处理率达90%以上，城市污水处理率达到95%以上。村镇生活污水处理设施建设应因地制宜选择处理工艺。切实推进污泥无害化处置，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。全面排查非法污泥堆放点，列出清单一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。（市城市管理和综合执法局、水务局牵头，市发展改革局、住房和城乡建设局、经济和信息化局、环境保护局、农业局等参与）

三是促进再生水利用。推进再生水利用设施建设，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染、电镀等项目，不得批准其新增取水许可。自2018年起，单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建设中水设施，积极推动其他新建住房安装建设中水设施。（市住房和城乡建设局、水务局牵头，市发展改革局、经济和信息化局、城市管理和综合执法局、环境保护局、交通运输局等参与）

四是推进城镇生活垃圾处理。各县（市、区）建成生活垃圾无害化处理设施，县级以上垃圾填埋场的渗滤液须经处理达标排放。到2017年，城镇生活垃圾无害化处理率达85%以上；到2020年，城镇生活垃圾无害化处理率达90%以上，所有垃圾填埋场的渗滤液得到有效处理。（市住房和城乡建设局牵头，市城市管理和综合执法局、环境保护局等参与）

- 3. 加强农村环境综合整治。

一是强化畜禽养殖污染防治。科学划定畜禽养殖禁养区，制定禁养区、限养区内畜禽养殖业清理整治方案报省农业厅与环境保护厅备案。2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。实施养殖量与排放量“双总量”控制，现有规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设粪便污水贮存、处理与利用设施，散养密集区要实行粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。畜禽养殖业应走规模化、集约化发展道路，推行生态养殖、高床养殖、种养结合等技术，推动养殖业优化升级，从源头上防治畜禽养殖污染。（市畜牧兽医局牵头，市农业局、环境保护局等参与）

二是加快农村环境综合整治。深化“以奖促治”政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治，逐步改善农村生态环境。（市环境保护局牵头，市住房和城乡建设局、水务局、城市管理和综合执法局、农业局等参与）

三是有效控制农业面源污染。制订实施农业面源污染综合防治方案。推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。实施高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，新建高标准农田要达到相关环保要求。饮用水水源保护区、重要水库汇水区、供水通道沿岸等敏感区域要建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。建立科学的种植制度和生态农业体系，减轻农业面源污染。（市农业局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、国土资源局、环境保护局、水务局、质量技术监督局等参与）

- 4. 推进船舶污染治理。

一是依法强制报废超过使用年限的船舶。2021年起投入使用的内河船舶执行新标准；其他船舶于2020年底前完成改造，经改造仍不能达到要求的，限期予以淘汰。规范拆船行为，禁止冲滩拆解。（梅州海事局牵头，市交通运输局、经济和信息化局、环境保护局、质量技术监督局、农业局、梅州航道局等参与）

二是增强港口码头污染防治能力。编制实施港口、码头、装卸站污染防治方案。加快船舶污染物接收、转运及处理处置能力建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。位于内河的港口、码头、装卸站及船舶修造厂，应分别于2017年底前和2020年底前达到建设要求。港口、码头、装卸站的经营人应制订防治船舶及其有关活动污染水环境的应急计划。（市交通运输局牵头，梅州海事局、梅州航道局、市经济和信息化局、住房和城乡建设局、环境保护局、农业局等参与）

（四）加强水源保护，全力保障水生态环境安全。

- 1. 保障饮用水安全。

一是全过程监管饮用水安全。各级人民政府及供水单位应定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，每季度向社会公开梅州城区饮水安全状况。自2018年起，各县（市、区）城市饮水安全状况信息都要向社会公开。（市卫生计生局、环境保护局、水务局牵头，市发展改革局、财政局、住房和城乡建设局等参与）

二是严格保护饮用水源。开展饮用水水源保护区环境风险排查并列出清单，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。推进饮用水源一级保护区内的土地依法征收工作，清理取缔一级水源保护区内与供水或水源保护无关的建设项目以及网箱养殖、旅游、游泳、垂钓等活动。完成饮用水水源保护区规范化建设工作，在人类活动频繁影响较大的一级水源保护区设置隔离防护设施，有条件的要推行进入水源保护区短信提示。单一水源供水的县城应于2018年底前完成备用水源或应急水源建设。加强农村饮用水水源保护和水质检测工作。（市环境保护局牵头，市水务局、城市管理和综合执法局、发展改革局、财政局、住房和城乡建设局、卫生计生局、国土资源局、农业局、畜牧兽医局等参与）

三是加强饮用水水源地污染控制与生态修复。水陆并举，加强饮用水水源地及其周边区域的污染控制与生态修复工作，加大对重要水库富营养化和蓝藻水华的治理力度。开展饮用水水源地环境风险调查和评估，制订完善水源地突发事故应急预案。恰当处理小水电开发利用与饮用水源保护的关系，保障饮用水源水质安全。（市环境保护局牵头，市住房和城乡建设局、水务局等参与）

四是保障农村饮水安全。统筹城乡供水，强化村镇集中式饮用水源保护。认真实施《广东省村村通自来水工程建设规划（2011-2020年）》，结合村村通自来水工程建设，加快推进区域集中供水设施和管网建设，以城带乡，扩大镇村受益范围，提高区域集中供水覆盖面；未集中供水的部分农村地区，应建设供水和水质净化设施。至2020年，全市农村供水安全基本得到保障，乡镇集中式饮用水源水质达标率达到80%以上，并保障饮用水达到《生活饮用水卫生标准》要求。（市水务局牵头，市城市管理和综合执法局、环境保护局、住房和城乡建设局、卫生计生局等参与）

五是加强集中式地下水饮用水源保护。强化工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等重点污染源管理，定期调查评估集中式地下水饮用水水源补给区等区域环境状况。工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗池设置。公布环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地清单，开展修复试点。（市环境保护局牵头，市经济和信息化局、水务局、国土资源局等参与）

对报废矿井、钻井、取水井做出计划，2020年底前实施封井回填。定期开展地下水水质监测，并加强地下水监测井规范化管理。（市国土资源局负责）

六是严控地下水超采。依法规范地下水开采机井建设管理，严格控制开采深层承压水；配合省级部门完成梅州市地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围划定工作，严格实施分区控制。（市水务局、国土资源局负责）

- 2. 加强良好水体保护。

对江河源头及现状水质达到或优于Ⅲ类的江河湖库开展生态环境安全评估，制订实施生态环境保护方案。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、财政局、水务局、城市管理和综合执法局、住房和城乡建设局、农业局、畜牧兽医局、林业局等参与）

- 3. 保护水和湿地生态系统。

- 一是构建岭南梅州生态安全屏障。禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复，加大退耕还林、还草、还湖力度。加强生态公益林建设、保护和管理，将饮用水源保护区、主要供水通道沿岸和重要水库汇水区范围内的林地逐步纳入生态公益林范围，到2020年生态公益林占林业用地面积的比例达到50%以上。加强滨河（湖）带生态建设，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。（市林业局牵头，市环境保护局、财政局、国土资源局、住房和城乡建设局、水务局、农业局等参与）

二是推进绿色生态水网建设。大力传承和弘扬岭南梅州文化，充分利用桑（果）基鱼塘等岭南特色生态系统的自然净化功能。以韩江为主干廊道，以大小河涌为连通网线，以星罗棋布的湿地公园为生态节点，与绿色网络、景观林带相呼应，加强水网生态廊道建设，把河流、河涌、库塘、湖泊尽可能连通，最终实现水网湿地互连互通，构建立体绿色生态水网。加强污水和垃圾处理设施建设，推广“小型污水处理设施＋湿地公园”等模式。2020年底前，全市湿地面积达到省相关要求。（市林业局、环境保护局牵头，市财政局、国土资源局、住房和城乡建设局、水务局、城市管理和综合执法局、农业局、城乡规划局等参与）

三是推进水产生态健康养殖。合理确定水产养殖规模和布局，强化水产养殖污染防治。在供水通道敏感区域划定限制养殖区。实施水产养殖池塘标准化改造，鼓励有条件的渔业企业开展集约化养殖。开展专项整治，加强养殖投入品管理，依法规范、限制使用抗生素等化学药品。（市农业局负责）

- 4. 着力节约保护水资源。

- （1）实施最严格水资源管理

一是控制用水总量。健全取用水总量控制指标体系，加强相关规划和项目建设布局水资源论证工作，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区以及水质严重超标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。（市水务局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、住房和城乡建设局、农业局等参与）

二是提高用水效率。建立用水效率指标评估体系。把节水目标任务完成情况纳入各级政府政绩考核。将再生水、雨水等非常规水源纳入水资源统一配置。根据国家、省部署实施用水效率标识管理制度。到2020年，全市万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2015年分别下降33%、27%以上。（市水务局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、住房和城乡建设局等参与）

三是抓好工业节水。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。到2020年，电力、钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、食品发酵、电镀等高耗水行业达到先进定额标准。各地级以上市要对上述行业开展排查并制定整改计划。（市经济和信息化局、水务局牵头，市发展和改革局、住房和城乡建设局、质量技术监督局等参与）

四是加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品和设备。公共建筑必须采用节水器具，按照省部署，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，到2017年全市公共供水管网漏损率达到省考核要求，到2020年控制在10%以内。积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。新建城区硬化地面可渗透面积要达到40%以上。（市住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局、水务局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、质量技术监督局、工商管理局、城乡规划局等参与）

- （2）科学保护水资源

- 一是完善水资源保护考核评价体系。加强水功能区监督管理， 2019年底前，完成梅州市江河湖泊纳污能力核定。（市水务局牵头，市环境保护局、发展和改革局等参与）

二是加强江河湖库管理和水量调度。推进河道管理范围和水利工程管理范围的划界确权工作，设立界桩、管理和保护标志，明确管理界线。2017年底前，配合省级部门编制实施主要江河水量调度方案，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用，采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河库基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。配合省级部门在韩江流域开展试点，科学确定生态流量，作为流域水量调度的重要参考。（市水务局牵头，市环境保护局等参与）

（五）推进综合整治，持续改善水环境质量。

- 1. 深化重点流域污染防治。

对化学需氧量、氨氮、总磷、重金属及其他影响人体健康的污染物采取针对性措施，加大整治力度。汇入富营养化湖库的河流实施总氮排放控制。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、财政局、住房和城乡建设局、水务局等参与）

全面推行河长制，构建区域与流域相结合的市、县、镇、村河长制组织体系。各级党委、政府抓紧出台本地区工作方案，细化工作任务，明确进度安排。建立健全部门联动、流域统筹协调等工作机制。建立河长制考核体系和激励问责机制，结合不同河湖管理保护要求，实行差异化绩效评价考核。将河长制落实情况纳入最严格水资源管理制度、水污染防治行动计划实施情况等考核内容，考核结果作为地方党政领导干部综合考核评价的重要依据。2017年底前全面建立河长制。（市水务局、环境保护局牵头，市委组织部等参与）

- 2. 整治城市黑臭水体。

加强城镇黑臭河段、老城区、城中村、城乡结合部等薄弱区域的截污纳管工作，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况；每季度第一个月将本地区上季度黑臭水体整治情况报送市住房和城乡建设局。2019年底前，完成黑臭水体治理目标。水务部门应做好城市河涌的水资源调度，促进河涌水体流动；农业、体育、旅游部门要积极参与黑臭水体整治，将治理工作与生态农业、体育休闲、生态旅游等有机结合。（市住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局牵头，市环境保护局、水务局、农业局、畜牧兽医局、旅游局等参与）

（六）严格环境执法，严厉打击环境违法行为。

- 1. 完善法规体系。

贯彻落实国家和省环保法规、政策，制定我市相关配套规范性文件。探索完善水污染损害赔偿与生态补偿、流域联防联治、污染物排放权交易等机制，推行一级水源保护区土地征用、二级水源保护区土地租用、水源涵养区生态补偿、聘用水源保护专管员模式。强化环境司法保障，进一步完善行政执法与刑事司法衔接制度。充分利用立法权，加强水污染防治立法。（市法制局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、环境保护局、国土资源局、住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、农业局、卫生计生局等参与）

- 2. 加大环境执法力度。

一是依法实现全面达标排放。全面排查工业企业排污情况，列出超标、超总量排放企业清单并提出整治要求。进一步完善企业环境信用体系建设，按规定开展重点污染源环境信用评价，定期公布环保“黄牌”“红牌”企业名单，对超标和超总量排放的企业，依法限制生产或停产整治；对情节严重的，一律依法停业、关闭。每年抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。（市环境保护局牵头，市经济和信息化局、公安局、工商局等参与）

二是完善环境监督执法制度。建立督政与督企并重的环境监察体系，对各地党委、政府及有关部门贯彻落实水污染防治工作有关情况开展督查。配合省级部门，完成环保机构垂直管理改革试点工作及监测监察执法体制调整工作，探索建立环境监察专员制度。强化污染源环境监管，建立随机抽取检查对象、随机选派执法人员的“双随机”抽查制度。强化环保、公安、监察等部门和单位协作，建立环保与公安执法联动机制，鼓励有条件的县（市、区）设立“环保警察”。探索建立跨行政区环境资源审判机构，推进资源环境类行政、刑事、民事案件多审合一，推进环境案件集中管辖与审理专业化。（市环境保护局牵头，市经济和信息化局、公安局、监察局等参与）

三是严厉打击环境违法行为。继续实施重点环境问题和重点污染源挂牌督办制度，每年开展环保执法专项行动。重点打击私设暗管或利用渗井、渗坑、溶洞排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水，监测数据弄虚作假，不正常使用水污染物处理设施，或者未经批准拆除、闲置水污染物处理设施等环境违法行为。严肃查处建设项目环境影响评价领域越权审批、未批先建、边批边建、久试不验等违法违规行为。对构成犯罪的，依法追究刑事责任。（市环境保护局牵头，市公安局、住房和城乡建设局等参与）

- 3. 建立污染源长效监管机制。

逐步建立和完善部门监管、企业自律、社会监督相结合的污染源长效监管机制。建设国控重点污染源在线监控系统并与环保部门监控系统联网，对重点污染源实行实时监控；进一步完善污染源动态信息管理，积极配合省级部门，建立污染源动态管理信息系统，逐步实现工业污染源排放监测数据统一采集、公开发布。按照“一企一档”的原则，建立规范的重点污染源动态监管档案。建立企业环保诚信档案。建立企业特征污染物监测报告制度，定期向社会发布监测结果。进一步强化环保执法后督察，推动违法企业及时有效落实整改措施。（市环境保护局牵头，市经济和信息化局、商务局等参与）

- 4. 严格控制环境风险。

一是积极防范环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。按照国家、省部署，评估现有化学物质环境和健康风险，2017年底前公布优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。（市环境保护局牵头，市经济和信息化局、卫生计生局、公安局、安全生产监督局等参与）

二是妥善处置突发水环境污染事件。制订完善梅州市水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。配合省级部门，建立韩江流域突发污染事故预警体系和应急处置管理决策支持机制。（市应急办、环境保护局牵头，市经济和信息化局、公安局、交通运输局、住房和城乡建设局、水务局、农业局、卫生计生局等参与）

（七）加强能力建设，切实加强水环境管理。

- 1. 提升监管水平。

一是推进流域联防联治。流域上下游各级政府、各有关部门之间要加强协调配合、定期会商，实施联合监测、联合执法、交叉执法、应急联动、信息共享。建立严格监管所有污染物排放的水环境保护管理制度。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、科技局、财政局、住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局、水务局、农业局畜牧兽医局等参与）

二是完善水环境监测网络。认真落实《广东省生态环境监测网络建设实施方案》，配合省级部门，通过“三源”（重点源、风险源与敏感源）的“点监测”、流域水系的“线监测”以及卫星遥感的“面监测”，构建“天地一体、点线面结合”的立体水环境监测体系。提升饮用水水源水质全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测、化学物质监测及环境风险防控技术支撑能力。逐步开展跨行政区河流交接断面以及公众关注河段的水质与主要污染物通量实时监控。梅州城区集中式饮用水水源地水质每年至少进行丰、枯两期全指标监测，县城集中式饮用水水源地每年至少开展一次全指标监测。对主要江河、重要饮用水水源地、产业转移园区和重大风险源下游等环境敏感断面加密监测，对重点污染源加大监督性监测密度。按照省部署，逐步开展城市集中式饮用水水源地生物毒性实时监控系统和农村饮用水水源的监测体系建设。鼓励有条件的地区开展集中式饮用水水源地持久性有机污染物、内分泌干扰物和湖库型水源藻毒素监测。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、国土资源局、住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、卫生计生局、农业局、梅州海事局等参与）

三是提高环境监管能力。加强基层环保执法力量，具备条件的乡镇（街道）及工业园区要配备必要的环境监管力量。实行环境监管网格化管理，逐步推广无人机、遥控船、特种机器人等智能监控技术。完善执法人员前端移动执法终端配备和后台移动执法业务管理支撑系统建设，积极配合省级部门，实现省市县移动执法系统的对接和互联互通，环境监察机构尽量配备使用便携式移动执法终端。到2020年，各级环境监察执法机构标准化建设全面达标。（市环境保护局牵头，市编办等参与）

四是加强水环境综合管理平台建设。积极配合省级部门，建立集自动监控、业务管理、公众服务于一体的水环境信息化应用集成系统；推进主要江河、重点湖库、重要饮用水水源地水环境管理基础信息系统、污染源综合管理信息系统、环境立体监测系统、水质预警与应急处置系统建设；搭建韩江流域水环境综合管理平台，实现基础数据整合、污染源管理、水质监测与评价、水质变化趋势研判、风险预警与应急处置等多种功能的有机融合。2020年底前，积极配合省级部门，建立统一的水环境信息对外发布网络和平台，实现重点流域水环境质量、重点污染源排放、饮用水源水质等信息的多渠道、多形式发布。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、国土资源局、住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、卫生计生局、农业局、梅州海事局等参与）

- 2. 强化环境质量目标管理。

明确行政区域内地表水、饮用水水源等水体控制断面（点）及其水质保护目标，采用近３年监测资料逐一排查达标状况，列出未达标水体清单。制订未达标水体达标方案，将治污任务逐一落实到汇水范围内的排污单位，明确防治措施及达标时限，2017年方案报省政府备案。定期向社会公布未达标水体水质达标方案。对水质不达标区域实施挂牌督办，必要时采取区域限批等措施。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、财政局、水务局、城市管理和综合执法局、住房和城乡建设局、农业局、畜牧兽医局等参与）

- 3. 深化污染物排放总量控制。

完善污染物统计监测体系，将工业、城镇生活、农业、移动源等各类污染源纳入调查范围。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、城市管理和综合执法局、住房和城乡建设局、水务局、农业局、畜牧兽医局等参与）

- 4. 完善污染物排放许可证制度。

依法核发排污许可证。按照《控制污染物排放许可制实施方案》的要求，完成对排污单位排污许可证核发工作，加强许可证管理。（市环境保护局负责）

（八）创新机制体制，构建水环境治理新模式。

- 1. 构建治水新模式。

做好顶层设计，建立政府统领、企业实施、市场驱动的水污染防治新机制，充分发挥市场作用，进一步落实治污责任，推进生态补偿，实施更有利于环境保护的财政政策，把治水作为促进经济转型、带动城市升级的动力，率先走出一条市场化、可持续、可复制的治水新路子。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、财政局等参与）

- 2. 实施跨界水环境补偿。

鼓励受益地区与保护生态地区、流域下游与上游通过资金补偿、对口协作、产业转移、人才培训和共建园区等方式建立横向补偿关系。根据省部署，争取与珠三角地区结合横向生态保护补偿完善对口帮扶机制。（市财政局牵头，市发展和改革局、环境保护局、水务局等参与）

- 3. 完善环境经济政策。

一是加快水价改革。县级以上城市全面实行居民阶梯水价制度，具备条件的建制镇也要积极推进。2020年底前，全面实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度，对高耗水行业实行差别水价。深入推进农业水价综合改革。（市发展和改革局牵头，市财政局、住房和城乡建设局、水务局、农业局等参与）

二是完善收费政策。积极配合省级部门修订水资源费征收管理办法，修订梅州市排污费征收管理办法，适当提高征收标准。向城镇排水与污水处理设施排放的污水超过国家或者地方规定排放标准的，依法进行处罚。依法落实环境保护、节能节水、资源综合利用等方面税收优惠政策。（市发展改革局、财政局、地方税务局、国家税务局牵头，市环境保护局、住房和城乡建设局、水务局等参与）

三是推行绿色金融。积极发挥政策性银行等金融机构在水环境保护中的作用，重点支持循环经济、污水处理、水资源节约、水生态环境保护、清洁及可再生能源利用等领域。严格限制环境违法企业贷款。加强环境信用体系建设，构建守信激励与失信惩戒机制，环保、银行、证券、保险等部门加强协作联动，于2017年底前分级建立企业环境信用评价体系。鼓励水污染防治相关行业投保环境污染责任保险，对涉重金属、石油化工、危险化学品运输等高环境风险行业实行强制性环境污染责任保险。（人民银行梅州市中心支行牵头，市经济和信息化局、环境保护局、水务局、银监分局等参与）

四是促进多元融资。拓宽投融资渠道，鼓励社会资本、港澳台及国外资金以政府和社会资本合作（PPP）等模式投入水环境保护。积极推动设立融资担保基金，推进环保设备融资租赁业务发展。加强与政策性银行等金融机构合作，充分利用低成本、中长期的专项建设基金和政策性贷款。推进环保基础设施资产的整合优化，逐步实现相关资产的证券化。推广股权、项目收益权、特许经营权、排污权等质押融资担保。采取环境绩效合同服务、授予开发经营权益、流域整体捆绑打包等方式，鼓励社会资本、大型国资企业参与水污染治理。推广环境服务超市运行模式。（人民银行梅州市中心支行、市发展和改革局、财政局牵头，市环境保护局、住房和城乡建设局、银监分局等参与）

三、重点工程

为将本计划的目标和任务落到实处，各县（市、区）人民政府、市直相关单位要积极实施联合治水、水源保护、设施提效、黑臭治理、能力建设等五大类工程项目。按照国家水污染防治行动计划项目储备库相关要求，建设梅州市项目储备库，实施“清单式”管理机制，滚动管理、定期更新。充分利用市场机制，多渠道筹集资金，形成多元化投入格局，确保工程投资到位。积极争取上级支持。定期开展工程项目绩效评价，提高投资效益。

（一）联合治水工程。

加快推进梅州韩江污染综合整治与生态修复工程，不断削减污染负荷，持续改善水环境质量，逐步修复环境功能。2020年前主要工程项目1项，估算投资13202万元，详见附表9。

（二）水源保护工程。

实施饮用水源保护区清理整顿、规范化建设、污染治理、排水改道、生态修复和应急备用水源建设等工程，保障集中式饮用水源水质高标准稳定达标；配合省级部门制订韩江流域水生态环境功能区划，划定生态控制红线，开展韩江流域生态健康评估与水资源、水环境承载能力现状评价；加强湿地保护与恢复、生态公益林和水源涵养林建设以及水土保持工程建设，提高江河源头水量调蓄和水质净化能力，保障江河清洁基流和生态健康。

2018年前、2019年前、2020年前主要工程项目分别为5项、1项、1项，估算投资7000万元、500万元、40000万元，详见附表10。

（三）设施提效工程。

完善污水管网，新建、扩建污水处理厂、生活垃圾处理设施，建设污水再生利用和污泥处置设施，对水质超标地区、水源保护敏感区域污水处理厂尾水实施提标改造，不断提升治污设施的污染减排效果。2018年前、2020年前主要工程项目分别为102项、1项，估算投资487513万元、3135万元，详见附表11a、附表11b、附表12和附表13。

（四）黑臭治理工程。

在实施联合治水、设施提效工程的基础上，全面推进城市建成区黑臭水体综合整治，系统实施水面保洁、清淤清障、引流活水、生态河岸、绿化美化、亲水景观等工程，消除黑臭水体，不断提升人居环境质量。详见附表14和附表15。

（五）能力建设工程。

加强主要河流污染物通量实时监控站等能力建设。详见附表16。

四、保障措施

（一）落实各方责任。

一是加强组织领导。各县（市、区）政府和市直有关部门要充分认识水污染防治工作的重要性、紧迫性和艰巨性，坚持政府 “一把手”亲自抓、负总责，分管领导具体抓、全方位协调，采取强有力措施，做到责任到位、措施到位、投入到位，确保各项任务全面完成。对本计划中所列的工程优先安排，按成熟程度列入年度重点建设投资项目。参照珠三角区域水污染防治协作小组的做法，建立联动协作机制，形成整治合力。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、科技局、财政局、住房和城乡建设局、水务局、农业局等参与）

二是强化政府水环境保护责任。各级政府是实施本计划的主体，应实施水污染防治信息调度，实时监控、实时调度。对年度计划工作进展滞后的项目、水质达不到考核要求的断面和水质长期超标的流域，要提交各级政府经济运行季度分析会议研究督促。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、财政局、住房和城乡建设局、水务局、编办等参与）

三是落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范、信息公开等责任。国有企业要带头落实，工业集聚区内的企业要探索建立环保自律机制。（市环境保护局牵头，市财政局等参与）

（二）强化责任考核。

市政府每年分解落实目标任务，对行动计划实施情况进行考核，考核结果向社会公布，并作为对市级财政水污染防治资金分配、领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。对未通过年度考核的，要约谈各县（市、区）政府主要负责同志，提出整改意见，予以督促；对有关地区实施建设项目环评限批。对因工作不力、履职缺位等导致未能有效应对水环境污染事件的，以及干预、伪造数据和没有完成年度目标任务的，要依法依纪追究有关单位和人员责任。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、监察局、财政局等参与）

（三）加大资金投入。

一是切实增加政府资金投入。各有关部门要密切合作，组织各县（市、区）申报中央、省水污染防治专项资金。市财政加大对属于市级事权的水环境保护项目支持力度，合理承担部分属于市和县共同事权的水环境保护项目投资，并向欠发达地区和重点地区倾斜；研究采取专项转移支付等方式，实施“以奖代补”政策。各级政府要重点支持污水处理、污泥处理处置、河道整治、饮用水水源保护、畜禽养殖污染防治、水生态修复、应急清污等项目和工作。滚动建立、更新市水污染防治项目储备库，各级财政资金优先支持列入项目储备库的重点项目。对环境监管能力建设及运行费用分级予以必要保障。（市财政局牵头，市发展和改革局、环境保护局等参与）

二是从国有土地出让收益中安排治污设施建设资金。市、县两级政府从国有土地出让收益中安排一定比例的资金，用于城镇污水收集系统、城市生活垃圾收运设施的建设；城镇新区应将排水管网建设纳入发展规划，与道路、供水、供电等其他市政基础设施同步建设，计入开发成本。将河流污染治理与流域综合开发相结合，以水环境质量改善提升带动周边土地升值，探索实施“水环境治理、土地整备与开发、投融资”三位一体的流域治污新途径。（市财政局、发展和改革局牵头，市国土资源局、环境保护局、住房和城乡建设局、水务局、人民银行梅州市中心支行、银监分局等参与）

三是加大污水和垃圾处理费征收力度。探索建立污水处理服务费用与处理效果挂钩调整机制。要尽快制订或完善梅州市生活污水和垃圾处理费标准，处理费原则上不低于治污设施的运营成本。结合“村村通”自来水工程建设，按照有关规定适度调整污水、垃圾处理费征收范围，将收费制度普及到县、镇和乡村。若征收的处理费不足以保障治污设施运行成本，各级财政可视财力情况给予适当支持。（市发展和改革局、财政局牵头，市环境保护局、住房和城乡建设局、水务局、地方税务局、国家税务局等参与）

四是建立多元化投资机制。引导社会资金投入，推行PPP模式、排污权抵押融资和环境污染保证金制度，鼓励建设－经营－转让（BOT）等合作治污模式。制订政策鼓励乡贤与企业家捐建水污染治理设施。（市发展和改革局、人民银行梅州市中心支行、财政局牵头，市环境保护局、住房和城乡建设局、银监分局等参与）

（四）强化科技支撑。

积极引进国内外先进的水污染治理技术，提升我市水污染防治的科技水平。加快推广应用水污染治理、城市雨水收集利用、再生水安全回用、水生态修复等适用技术，加快研发重点行业废水深度处理、生活污水低成本高标准处理、饮用水微量有毒污染物处理等前瞻技术。鼓励发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包模式、PPP模式等。以污水、垃圾处理和工业园区为重点，推行环境污染第三方监测、评估和治理。积极推动水处理重点企业与科研院所、高等学校组建产学研技术创新战略联盟，加快技术成果共享、转化。（市科技局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局、环境保护局、住房和城乡建设局、水务局、农业局等参与）

（五）推进全民参与。

一是依法公开环境信息。定期公布市级水环境质量状况。严格执行《企业信息公示暂行条例》，实现企业信息互联共享。国家和省确定的重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。按照省要求，选择典型工业集聚区和典型行业，推进工业集聚区环境友好指数和重点行业污染物排放强度等信息的发布工作。（市环境保护局牵头，市发展和改革局、经济和信息化局等参与）

二是加强社会监督。充分发挥党代表、人大代表、政协委员和新闻媒体监督作用。推行环保社会监督员、环保志愿者制度。为公众、社会组织提供水污染防治法规培训、咨询和参与平台，邀请其参与重要环保执法行动、重大水污染事件调查、污染源现场检查、投诉举报处理、环境行政处罚案件听证。市环保部门要在政府网站设立“环境违法曝光台”，公开曝光环境违法典型案件。健全举报制度，进一步完善环保举报热线和网络举报平台，建立环境投诉举报奖励制度，鼓励公众对污染现象“随手拍”。通过公开听证、网络征集等形式，充分听取公众对重大决策和建设项目的意见。积极推行环境公益诉讼。（市环境保护局负责）

三是构建全民行动格局。倡导“节水洁水，人人有责”的理念。加强宣传教育，把水资源、水环境保护和水情知识纳入教育体系，提高公众对经济社会发展和环境保护客观规律的认识。依托中小学节水教育、水土保持教育、环境教育等社会实践基地，开展环保社会实践活动。支持民间环保机构、志愿者开展工作。倡导绿色消费新风尚，开展环保社区、学校、家庭等群众性创建活动，推动节约用水，鼓励购买使用节水产品和环境标志产品。（市环境保护局牵头，市教育局、住房和城乡建设局、水务局等参与）

附表1     梅州市南粤水更清行动计划的主要控制目标和指标

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 2016年现状值 | 2020年目标值 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质保护 | 集中式饮用水源水质达标率(%) | 100 | 100 | 约束性 |
| 2 |  | 水质优良断面比例(%) | 90 | 100 | 约束性 |
| 3 |  | 劣Ⅴ类断面比例（%） | 0 | 0 | 约束性 |
| 4 |  | 城市建成区黑臭水体比例（%） | - | <10 | 约束性 |
| 5 | 污染控制 | 城镇生活污水处理率(%) |  | ≥80 | 预期性 |
| 6 |  | 污水处理厂负荷率(%) |  | ≥90 | 预期性 |
| 7 |  | 污水厂污泥无害化处置率(%) |  | ≥90 | 预期性 |
| 8 |  | 城镇生活垃圾无害化处理率(%) |  | ≥90 | 预期性 |
| 9 | 环境效率 | 单位GDP用水量（立方米／万元） |  | <50 | 预期性 |
| 10 | 环境建设 | 生态公益林占林业用地比例(%) | 56.7 | ≥50 | 预期性 |
| 11 | 其他 | 水质自动站污染通量监控覆盖率(%) | - | 100 | 预期性 |
| 12 |  | 流域水质预警与应急系统覆盖率(%) | - | 100 | 预期性 |

请市城市管理和综合执法局补充城镇生活污水处理率、污水处理厂负荷率、污水厂污泥无害化处置率；市住房和城乡建设局补充城镇生活垃圾无害化处理率；市水务局补充单位GDP用水量。

附表2  流域水质现状与保护目标

| 序号 | 责任 主体 | 河流 | 断面名称 | 2014年 水质 | 2015年 水质 | 2016年 水质 | 2020年 水质目标 | 达标年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五华县 | 梅江 | 水口英勤 | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅱ | 2016 | 省考断面 |
| 2 | 梅江区 | 梅江 | 西阳电站 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ | 2016 | 国考、省考断面 |
| 3 | 梅县区 | 梅江 | 蓬辣 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ | 2016 | 省考断面 |
| 4 | 兴宁市 | 宁江 | 水口水洋 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ | 2016 | 省考断面 |
| 5 | 平远县 | 柚树河 | 热柘 | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅱ | 2016 | 省考断面 |
| 6 | 蕉岭县 | 石窟河 | 新铺 | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅱ | 2016 | 省考断面 |
| 7 | 大埔县 | 梅潭河 | 五丰渡口 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ | 2016 | 省考断面 |
| 8 | 大埔县 | 韩江 | 大麻 | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅱ | 2016 | 国考、省考断面 |
| 9 | 丰顺县 | 韩江 | 赤凤 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ | 2016 | 国考、省考断面 |
| 10 | 丰顺县 | 榕江北河 | 永安桥 | Ⅲ | Ⅳ |  | Ⅲ | 2016 | 省考断面 |

请市监测中心站补充2016年水质情况。

附表3  梅州市集中式饮用水水源清单

| 序号 | 级别 | 县（市） | 水源地名称 | 水源地 类型 | 服务人口（万） | 2014年 水质现状 | 水质目标 （达到或优于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级 | 梅州市 | 清凉山水库 | 水库型 | 37.38 | Ⅲ | Ⅲ类 |
| 2 | 市级 | 梅州市 | 梅江河 | 河流型 | 37.38 | Ⅲ | Ⅲ类 |
| 3 | 县级 | 大埔县 | 湖寮镇甲子口 | 河流型 | 16.52 | Ⅱ | Ⅲ类 |
| 4 | 县级 | 丰顺县 | 虎局水库 | 湖库型 | 16.2 | Ⅱ | Ⅲ类 |
| 5 | 县级 | 蕉岭县 | 龙潭-黄竹坪水库 | 湖库型 | 8 | Ⅱ | Ⅲ类 |
| 6 | 县级 | 平远县 | 黄田水库 | 湖库型 | 8 | Ⅲ | Ⅲ类 |
| 7 | 县级 | 五华县 | 桂田水库 | 湖库型 | 15 | Ⅲ | Ⅲ类 |
| 8 | 县级 | 兴宁市 | 合水水库 | 湖库型 | 30 | Ⅱ | Ⅲ类 |

附表4  梅州市备用和应急水源建设清单

| 序号 | 县（市） | 水源地名称 | 用途 | 水源地 类型 | 服务人口（万） | 供水能力（万吨） | 水质目标 （达到或优于） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴宁市 | 和山岩水库 | 备用 | 水库 | 30 | 547.5 | Ⅲ类 | 2016年 |
| 2 | 大埔县 | 山丰水库 | 备用 | 水库 | 17.8 | 220.0 | Ⅲ类 | 2018年 |
| 3 | 五华县 | 蕉州河 | 备用 | 河流 | 40.0 | 120.0 | Ⅲ类 | 2016年 |
| 4 | 蕉岭县 | 长潭水库 | 备用 | 水库 | 8.0 | 1000.0 | Ⅲ类 | 2016年 |
| 5 | 平远县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 丰顺县 |  |  |  |  |  |  |  |

请平远、丰顺补充。

附表5  梅州市地下水监测点位及水质目标清单

| 序号 | 县区 | 点位名称 | 2013年水质综合评价 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅县区 | 梅州市梅县石扇镇中和村 | 良好 | 保持稳定不降 |
| 2 | 梅县区 | 梅州市梅县大坪镇区圩镇 | 较差 |  |
| 3 | 梅县区 | 梅州市梅县南口镇癸岗村 | 良好 |  |
| 4 | 梅江区 | 梅州市梅江区长沙镇长沙村下黄洞李屋 | 良好 |  |
| 5 | 梅江区 | 梅州市梅江区城北镇明洋村杨家井 | 较差 |  |

附表6  梅州市重要水库清单

| 区域 | 水库名称 | 库容(万m3) | 汇水面积(km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅江区 | 清凉山水库 | 3681 | 94.1 |
| 梅江区 | 干才水库 | 1105 | 32 |
| 梅县区 | 梅西水库 | 5033 | 350 |
| 梅县区 | 轩中水库 | 4794 | 145 |
| 兴宁市 | 合水水库 | 11000 | 577.58 |
| 兴宁市 | 石壁水库 | 1235 | 102 |
| 兴宁市 | 和山岩水库 | 2048 | 33 |
| 兴宁市 | 温公水库 | 2200 | 56.2 |
| 兴宁市 | 福岭水库 | 985 | 20.6 |
| 平远县 | 黄田水库 | 5440 | 140 |
| 平远县 | 横水水库 | 705 | 14.25 |
| 平远县 | 富石水库 | 2388 | 53 |
| 蕉岭县 | 长潭水库 | 17200 | 1990 |
| 蕉岭县 | 多宝水库 | 2260 | 68 |
| 蕉岭县 | 黄竹坪水库 | 1158 | 18.2 |
| 蕉岭县 | 龙潭水库 | 683 | 13.7 |
| 大埔县 | 双溪水库 | 9640 | 1095 |
| 丰顺县 | 虎局水库 | 1082 | 25.2 |
| 丰顺县 | 石联水库 | 165 |  |
| 丰顺县 | 八乡水库 | 4280 | 56.4 |
| 五华县 | 岩前水库 | 1625 | 37 |
| 五华县 | 益塘水库 | 16000 | 251 |
| 五华县 | 桂田水库 | 1390 | 27.3 |

注：表中所列主要包括具有饮用功能或者保护目标为II类的大型水库、库容大于0.5亿m3的中型水库以及小于0.5亿m3但划分了饮用水源保护区的重要水库。

请丰顺县补充石联水库汇水面积。

附表7  广东省梅州市主要供水通道规划

| 流域 | 水系名称 | 主要供水通道 | 主要服务区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粤东诸河 | 韩江 | 梅江、韩江干流 | 梅州、汕头、潮州 |

附表8a  梅州市部分重点行业清洁化改造项目清单

| 序号 | 区域 | 企业名称 | 位置 | 整治要求 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蕉岭县 | 蕉岭县锦灵造纸厂 | 新铺镇彭坑村 | 造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造。其他行业按各自的清洁化要求开展改造工作。 | 2017年底 |
| 2 | 梅州市 | 广东科伦药业有限公司 | 畲江工业园 |  | 2018年底 |
| 3 | 蕉岭县 | 广东迈科特生物科技有限公司 | 蕉华工业园 |  | 2018年底 |
| 4 | 梅江区 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 东升工业园 |  | 2018年底 |
| 5 | 梅江区 | 梅州梅新粉末冶金有限公司 | 城北镇 |  | 2018年底 |
| 6 | 兴宁市 | 广东联康药业有限公司 | 叶塘段产业转移工业园 |  | 2018年底 |
| 7 | 大埔县 | 广东五虎山药业有限公司 | 大麻镇三河综合工业生产基地 |  | 2018年底 |
| 8 | 五华县 | 广东康奇力药业有限公司 | 水寨镇 |  | 2018年底 |
| 9 | 五华县 | 五华县立新印染有限公司 |  |  | 2018年底 |

请五华县补充五华县立新印染有限公司位置

附表8b   主要工业聚集区整治清单

| 序号 | 聚集区名称 | 区域 | 位置 | 主要行业 | 批准单位 | 整治要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东梅州经济开发区 | 梅江区 | 西阳镇 | 电子、机械、纺织 | 省经信委 | 应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 |
| 2 | 广东梅州高新技术产业园区 | 梅县区 | 畲江镇 | 机械制造、电子电器、轻纺、食品及药品 | 省政府 |  |
| 3 | 白渡新型电子产业园 | 梅县区 | 白渡镇 | 电子 | 省经信委 |  |
| 4 | 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园 | 兴宁市 | 叶塘镇 | 汽车零配件、机械制造、五金、电子 | 省政府 |  |
| 5 | 广东梅州蕉华工业园区 | 蕉岭县 | 蕉华管理区 | 建材、食品、电子信息制造 | 省政府 |  |
| 6 | 广州南沙（平远）产业转移工业园（原名东莞塘厦（平远）产业转移工业园） | 平远县 | 大柘镇 | 稀土新材料、机械制造、出口家具制造 | 省经信委 |  |
| 7 | 广东丰顺经济开发区 | 丰顺县 | 汤坑镇 | 电子、汽车零部件、医药 | 省政府 |  |
| 8 | 广东五华经济开发区 | 五华县 | 水寨镇 | 五金机电、汽车配件、制酒制药、再生资源利用 | 省政府 |  |

附表9  “联合治水”工程项目清单

| 流域 | 地市 | 序号 | 工程名称 | 主要内容 | 投资估算（万元） | 责任单位 | 预期完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩江 | 梅州市 | 1 | 大埔县韩江上游跨界河流梅潭河水环境综合整治工程 | 建设梅潭河双溪库区垃圾及水面漂浮物清理转运工程（清理转运双溪库区水面漂浮物2.5万m2、高密度漂浮物3.82万 m2、双溪库区岸坡垃圾2.159万m2）、梅潭河大埔段沿河各镇垃圾收集与转运工程（建设垃圾池192座，购置人力垃圾收集车172辆、垃圾压缩运输车5辆、垃圾转运车10辆、垃圾收集桶3810个，新建垃圾中转站5座）、梅潭河大埔段沿河各镇农村污水处理与截污管道工程（建设污水处理厂4座，处理规模共计40000m3/d，铺设污水管道19000米）、梅潭河大埔段沿河水浮莲清理工程（清理并转运处理水浮莲30660m3）、梅潭河大埔段饮用水水源地标识与警示设施建设工程（在饮用水水源地保护区设立标识牌80个、警示牌20个、宣传牌20个）。 | 13202 | 大埔县政府 | 2020 |

附表10   “水源保护”工程项目清单

| 流域 | 片区 | 行政区 | 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 |  | 投资估算（万元） | 责任单位 | 预期完成时间 | 项目依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一 ）流域水生态环境功能区划编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粤东诸河 | - | - | 1 | 韩江流域水生态环境功能区划研究 | 在《广东省环境保护规划纲要》和《广东省主体功能区规划》基础上，将主体功能和环境功能落实到流域水文单元和生态单元，研究维持河流健康所必需的生态基流，划分控制红线，引导流域社会经济和产业合理布局 |  | 500 | 省环境保护厅，流域各市政府 | 2019 | ② |
| （二）流域生态健康评估与水质风险控制行动计划编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粤东诸河 | 韩江 | - | 1 | 韩江流域生态健康调查与评估研究 | 开展广东省重点流域生态健康调查，评估健康状况，发现主要问题并提出控制对策 |  | 400 | 省环境保护厅，流域各市政府 | 2018 | ② |
| （三）自然保护区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粤东诸河 | 韩江 | 梅州 | 1 | 梅州市自然保护区建设工程 | 15个市级自然保护区达标建设。半坑等升级为省级保护区 |  | 5000 | 梅州市政府 | 2018 | ② |
| （四）湿地恢复与建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粤东诸河 | 韩江 | 梅州 | 1 | 梅州大埔三河坝湿地保护工程 | 保护韩江源头河流湿地水源林及湿地生物多样性 |  | 300 | 梅州市政府 | 2018 | ① |
|  |  |  | 2 | 基塘湿地可持续利用示范工程 | 湿地综合整治，恢复植被，维护生物多样性 |  | 500 | 梅州市政府 | 2018 | ① |
| （五）水源涵养林与水保工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粤东诸河 | 韩江 | 梅州 | 1 | 韩江流域水源涵养林建设工程 | 建设韩江流域水源涵养林 | 40000 |  | 梅州市政府 | 2020 | ② |
| （六）广东省主要流域水环境容量与环境承载力研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粤东诸河 | - | - | 1 | 韩江、榕江、练江等流域水环境容量与环境承载力研究 | 开展水环境现状调查，摸清流域水资源与水状况，建立社会经济~污染排放~水质响应关系，结合流域社会经济发展与环境管理需求，研究主要流域水环境社会经济承载力。 | 800 |  | 省环境保护厅，流域各市政府 | 2018 | ② |
| 合计 |  |  |  |  |  | 47500 |  |  |  |  |

注：①为广东省湿地保护工程实施规划；②为广东省环境保护厅关于印发南粤水更清行动计划（修订本）（2017-2020年）的通知

附表11a   梅州市主要生活污水处理项目清单

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 项目类别 | 新增污水处理能力(万吨/日) | 新增污水管网长度（公里） | 投资估算（万元） | 预期完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅江区 | 周溪河污水处理厂 | 城市 | 2 | 3.6 | 9450 | 2018年 |
| 2 | 梅江区 | 黄塘河污水处理厂 | 城市 | 2.5 | 4.05 | 14500 | 2018年 |
| 3 | 五华县 | 转水镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.18 | 5.2 | 2293 | 2018年 |
| 4 | 五华县 | 周江镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.03 | 2.8 | 956 | 2018年 |
| 5 | 五华县 | 长布镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.28 | 5.7 | 2858 | 2018年 |
| 6 | 五华县 | 潭下镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.1 | 5.4 | 2020 | 2018年 |
| 7 | 五华县 | 双华镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.04 | 2.3 | 850 | 2018年 |
| 8 | 五华县 | 岐岭镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.08 | 4.9 | 1788 | 2018年 |
| 9 | 五华县 | 梅林镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.12 | 4.3 | 1776 | 2018年 |
| 10 | 五华县 | 龙村镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.06 | 3 | 1141 | 2018年 |
| 11 | 五华县 | 华阳镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.08 | 3.4 | 1343 | 2018年 |
| 12 | 五华县 | 华城镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.5 | 14.5 | 6387 | 2018年 |
| 13 | 五华县 | 横陂镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.08 | 2.6 | 1105 | 2018年 |
| 14 | 五华县 | 河东镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.3 | 8 | 3624 | 2018年 |
| 15 | 五华县 | 郭田镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.03 | 2.4 | 838 | 2018年 |
| 16 | 五华县 | 安流镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.25 | 5.5 | 2674 | 2018年 |
| 17 | 丰顺县 | 北斗镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.06 | 2.9 | 1143 | 2018年 |
| 18 | 丰顺县 | 建桥镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.1 | 4.5 | 1802 | 2018年 |
| 19 | 丰顺县 | 八山乡镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.03 | 3.5 | 1203 | 2018年 |
| 20 | 丰顺县 | 龙岗镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.06 | 2.6 | 1050 | 2018年 |
| 21 | 丰顺县 | 小胜镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.05 | 5.9 | 2025 | 2018年 |
| 22 | 丰顺县 | 留隍镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.4 | 7.6 | 4005 | 2018年 |
| 23 | 丰顺县 | 潭江镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.15 | 4.3 | 1948 | 2018年 |
| 24 | 丰顺县 | 潘田镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.1 | 5.5 | 2110 | 2018年 |
| 25 | 丰顺县 | 砂田镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.03 | 5.6 | 1850 | 2018年 |
| 26 | 丰顺县 | 黄金镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.015 | 5.5 | 1756 | 2018年 |
| 27 | 丰顺县 | 丰良镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.5 | 13.3 | 6176 | 2018年 |
| 28 | 丰顺县 | 埔寨镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.35 | 5.2 | 3058 | 2018年 |
| 29 | 丰顺县 | 大龙华镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.05 | 4.1 | 1471 | 2018年 |
| 30 | 平远县 | 八尺镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.05 | 2 | 824 | 2018年 |
| 31 | 平远县 | 差干镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.2 | 4.1 | 2095 | 2018年 |
| 32 | 平远县 | 东石镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.1 | 4.1 | 1679 | 2018年 |
| 33 | 平远县 | 河头镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.03 | 2.4 | 864 | 2018年 |
| 34 | 平远县 | 热柘镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.06 | 3.2 | 1235 | 2018年 |
| 35 | 平远县 | 仁居镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.1 | 4.4 | 1771 | 2018年 |
| 36 | 平远县 | 上举镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.02 | 1.3 | 484 | 2018年 |
| 37 | 平远县 | 石正镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.1 | 3 | 1340 | 2018年 |
| 38 | 平远县 | 泗水镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.03 | 1.3 | 525 | 2018年 |
| 39 | 平远县 | 长田镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.03 | 3.6 | 1234 | 2018年 |
| 40 | 平远县 | 中行镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.03 | 2.9 | 1018 | 2018年 |
| 41 | 大埔县 | 百侯镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.15 | 12 | 4188 | 2018年 |
| 42 | 大埔县 | 茶阳镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.25 | 9.8 | 3951 | 2018年 |
| 43 | 大埔县 | 大东镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.04 | 5 | 1651 | 2018年 |
| 44 | 大埔县 | 大麻镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.15 | 5.2 | 2168 | 2018年 |
| 45 | 大埔县 | 枫朗镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.08 | 6 | 2115 | 2018年 |
| 46 | 大埔县 | 高陂镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.4 | 5.5 | 3298 | 2018年 |
| 47 | 大埔县 | 光德镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.04 | 2.3 | 850 | 2018年 |
| 48 | 大埔县 | 青溪镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.08 | 5 | 1818 | 2018年 |
| 49 | 大埔县 | 三河镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.05 | 5.2 | 1752 | 2018年 |
| 50 | 大埔县 | 桃源镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.15 | 4.5 | 1961 | 2018年 |
| 51 | 大埔县 | 西河镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.04 | 5 | 1651 | 2018年 |
| 52 | 大埔县 | 银江镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.04 | 4.3 | 1444 | 2018年 |
| 53 | 大埔县 | 洲瑞镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.04 | 2 | 760 | 2018年 |
| 54 | 蕉岭县 | 广福镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.04 | 3.8 | 1295 | 2018年 |
| 55 | 蕉岭县 | 蓝坊镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.06 | 2.7 | 1052 | 2018年 |
| 56 | 蕉岭县 | 南礤镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.08 | 3.4 | 1343 | 2018年 |
| 57 | 蕉岭县 | 三圳镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.05 | 7.5 | 2436 | 2018年 |
| 58 | 蕉岭县 | 文福镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.06 | 4.6 | 1616 | 2018年 |
| 59 | 蕉岭县 | 新铺镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.06 | 4.2 | 1497 | 2018年 |
| 60 | 蕉岭县 | 长潭镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.06 | 14.5 | 4556 | 2018年 |
| 61 | 兴宁市 | 兴宁市污水处理厂（二期） | 县级 | 10 | 50 | 83850 | 2018年 |
| 62 | 兴宁市 | 新圩镇生活污水处理工程 | 建制镇 | 0.035 | 4 | 1026 | 2018年 |
| 63 | 兴宁市 | 黄陂镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.08 | 13 | 3843 | 2018年 |
| 64 | 兴宁市 | 黄槐镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.07 | 4.5 | 1506 | 2018年 |
| 65 | 兴宁市 | 罗岗镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.07 | 8 | 2451 | 2018年 |
| 66 | 兴宁市 | 合水镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.15 | 6.6 | 2406 | 2018年 |
| 67 | 兴宁市 | 永和镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.045 | 3 | 997 | 2018年 |
| 68 | 兴宁市 | 大坪镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.22 | 4 | 1995 | 2018年 |
| 69 | 兴宁市 | 石马镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.035 | 6 | 1466 | 2018年 |
| 70 | 兴宁市 | 龙田镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.06 | 4.5 | 1465 | 2018年 |
| 71 | 兴宁市 | 刁坊镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.04 | 5.5 | 1376 | 2018年 |
| 72 | 兴宁市 | 径南镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.035 | 5.5 | 1356 | 2018年 |
| 73 | 兴宁市 | 南口镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.25 | 3.75 | 2300 | 2018年 |
| 74 | 梅县区 | 水车镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.1 | 4.18 | 1820 | 2018年 |
| 75 | 梅县区 | 梅南镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.05 | 3.2 | 1283 | 2018年 |
| 76 | 梅县区 | 梅西镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.1 | 5.74 | 2345 | 2018年 |
| 77 | 梅县区 | 石坑镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.05 | 2.37 | 1004 | 2018年 |
| 78 | 梅县区 | 太坪镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.08 | 4.59 | 1875 | 2018年 |
| 79 | 梅县区 | 城东镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.08 | 5.83 | 2292 | 2018年 |
| 80 | 梅县区 | 石扇镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.08 | 7.47 | 2843 | 2018年 |
| 81 | 梅县区 | 丙村镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.15 | 8.94 | 3628 | 2018年 |
| 82 | 梅县区 | 白渡镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.1 | 5.38 | 2224 | 2018年 |
| 83 | 梅县区 | 松口镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.25 | 6.94 | 3372 | 2018年 |
| 84 | 梅县区 | 隆文镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.1 | 4.16 | 1814 | 2018年 |
| 85 | 梅县区 | 桃尧镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.1 | 3.86 | 1713 | 2018年 |
| 86 | 梅江区 | 西阳镇污水处理设施 | 建制镇 | 0.5 | 8 | 4768 | 2018年 |
| 87 | 五华县 | 五华县城污水处理厂配套管网工程 | 县级 | - | 25 | 20625 | 2018年 |
| 88 | 五华县 | 棉洋镇污水处理设施配套管网工程 | 建制镇 | - | 3 | 891 | 2018年 |
| 89 | 丰顺县 | 丰顺污水处理厂配套管网工程 | 县级 | - | 24 | 19800 | 2018年 |
| 90 | 平远县 | 平远县污水处理厂配套管网工程 | 县级 | - | 24 | 14520 | 2018年 |
| 91 | 大埔县 | 大埔县污水处理厂配套管网工程 | 县级 | - | 28 | 16940 | 2018年 |
| 92 | 五华县 | 蕉城污水处理厂配套管网工程 | 县级 | - | 28 | 16940 | 2018年 |
| 93 | 兴宁市 | 叶塘镇生活污水处理厂配套管网工程 | 建制镇 | - | 5 | 1500 | 2018年 |
| 94 | 兴宁市 | 罗浮镇污水处理设施配套管网工程 | 建制镇 | - | 18 | 11700 | 2018年 |
| 95 | 兴宁市 | 坭陂镇污水处理设施配套管网工程 | 建制镇 | - | 10 | 5000 | 2018年 |
| 96 | 兴宁市 | 水口镇污水处理设施配套管网工程 | 建制镇 | - | 20 | 13000 | 2018年 |
| 97 | 梅县区 | 梅县新城水质净化厂配套集污管网工程（一期） | 县级 | - | 23.8 | 17017 | 2018年 |
| 98 | 梅县区 | 梅县新城水质净化厂配套集污管网工程（二期） | 县级 | - | 50.05 | 3253 | 2018年 |
| 99 | 市区 | 江南第二污水厂配套管网工程 | 城市 | - | 3.8 | 3135 | 2020年 |
| 合计 |  |  |  | 24.025 | 744.61 | 419010 |  |

附表11b   梅州市城镇污水处理设施提标改造任务项目清单

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 处理规模(万吨/日) | 现行排放标准 | 解决措施 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市直 | 梅州粤海水务有限公司B升A改造 | 5 | 一级B | 提标除臭 | 2018年底 |
| 2 | 市直 | 梅州粤海水务有限公司第二污水厂B升A改造 | 5 | 一级B | 提标扩建 |  |
| 3 | 梅县区 | 梅县区新城水质净化厂 | 5 | （DB44/26-2001）及（GB18918-2002）一级B较严标准 | 提标 | 2018年 |
| 4 | 平远县 | 热柘镇污水处理设施 | 0.06 | 一级B | 采用一体化接触氧化法设备提标改造 | 2017年底完成厂区主体工程，2015年5月完成竣工验收 |
| 5 | 平远县 | 八尺镇污水处理设施 | 0.1 | 《农田灌溉水质标准》 |  |  |
| 6 | 平远县 | 河头镇污水处理设施 | 0.016 | 《农田灌溉水质标准》 |  |  |
| 7 | 兴宁市 | 兴宁市污水处理厂 | 5 | 一级B | 加装污水处理设施 | 2018年6月 |

附表12  主要污水处理设施污泥处理项目清单

| 所处流域 | 地市 | 现有污泥处置能力（吨/日） | 2018年前预计新增污泥处理能力（吨/日） | 预计新增投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩江流域 | 梅州市 | 4.3 | 100 | 5300 |

附表13  主要生活垃圾处理项目清单

| 地市 | 序号 | 区域 | 项目名称 | 项目性质 | 项目 类型 | 处理规模（吨/日） | 计划投资（万元） | 预期完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅州市 | 1 | 市区 | 梅州市区垃圾焚烧厂 | 续建 | 焚烧厂 | 1000 | 43240 | 2017年 |  |
|  | 2 | 兴宁市 | 兴宁市生活垃圾综合处理场 | 新建 | 填埋场 | 400 | 16100 | 2017年 |  |
|  | 3 | 平远县 | 平远县山布惊卫生填埋场 | 扩建 | 填埋场 | 250 | 6998 | 2016年 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1650 | 66338 |  |  |

附表14  主要河涌综合整治项目清单

| 序号 | 河涌名称 | 长度 (km) | 主要建设内容 | 投资估算(万元) | 预期完成时间 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅江及支流县城及市区河段 | 30 | 河道清淤、截污治污、生态河岸及景观带建设。 | 4700 | 2017 | 梅州市水务局 |
| 2 | 乡村河道 | 40 | 建设生态护坡、护岸和绿化景观带 | 6600 | 2020 |  |
| 合计 |  | 70 |  | 11300 |  |  |

附表15  城市建成区黑臭水体整治清单

| 地市 | 序号 | 县（区） | 黑臭水体名称 | 水体类别 | 黑臭等级 | 长度（公里） | 计划达标年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅州市 | 1 | 梅江区 | 黄塘河 | 河流 | 轻度 | 1.46 | 2019 |
|  | 2 | 梅江区 | 周溪河 | 河流 | 轻度 | 4.10 | 2019 |

附表16   河流污染通量监控系统项目清单

| 地市 | 序号 | 流域分区 | 断面名称 | 河流(湖库) | 断面属性 | 预期完成时间 | 项目投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅州市 | 1 | 韩江 | 梅州长沙 | 韩江 | 控制 | 2018 | 200 |