附件2

梅州市住宅工程质量常见问题

专项治理工作方案

为切实加强我市住宅工程质量管理工作，突出抓好保障性安居工程建设，把国家和省关于建设优质工程、放心工程、满意工程的要求落到实处，不断提升我市住宅工程质量水平，结合我市实际情况，制定住宅工程质量常见问题专项治理工作方案如下：

一、工作目标

（一）总体要求

以科学发展观为指导，坚持以人为本，突出质量常见问题专项治理重点，准确把握常见问题产生的根源，坚持市场与现场联动、技术与管理并重、质量行为与工程实体质量齐抓，严格质量责任落实，强化激励约束措施，构建质量常见问题治理长效机制，有效预防和治理质量常见问题，全面提升住宅工程质量水平。

（二）工作目标

通过四年努力，新建住宅工程质量常见问题预防和治理覆盖率达到100%，住宅工程质量水平明显提高，住宅性能明显改善，住宅质量投诉明显减少，住户质量满意度明显提高，专项治理工作取得显著成效。

二、主要任务

治理范围：新建住宅工程特别是保障性安居工程。

治理重点：渗漏、裂缝、脱落以及给排水、电气、节能等方面影响使用功能的质量常见问题以及住宅工程落实《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》等内容的执行情况。

三、组织管理机构

为做好我市住宅工程质量通病专项治理工作，经研究，成立专项治理领导小组，具体负责专项治理的日常组织协调、监督检查和通报总结等工作。各县（市、区）也要按此成立相应的组织管理机构，在辖区内认真组织落实质量通病专项治理工作。

组  长：曾国柱

副组长：陈华秀、徐东兴

成  员：姚智晟、钟 丹、吴庚科、梁建兴、李清玉

四、治理活动安排

（一）部署发动（2014年一季度）

1.按照本方案要求，结合当地实际制定本地区专项治理具体工作方案。

2.召开工作会议或印发文件通知,全面部署开展专项治理工作。

3.开展专项治理工作宣传，营造“企业重视、行业推动、群众受益、社会关注”的良好氛围。

（二）实施推进（2014年二季度～2016年）

1.在调查研究的基础上，确定年度专项治理工作重点，制定年度行动计划，有针对性地重点开展某项或某几项质量常见问题的治理，稳步推进质量常见问题的全面治理。

2014年度治理重点：主体结构、建筑防水、建筑排水和建筑电气工程及框架结构柱墙拉结钢筋等。

2.结合实际研究制定质量常见问题治理技术措施、管理措施，规范和引导质量常见问题的防范与治理。

2014年度治理技术措施：

（1）主体结构工程：严格贯彻执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011年版）。按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E和HRBF500E钢筋，其力学性能应符合验收规范的规定。

（2）建筑防水工程：施工和监理单位应进一步加强对进场建筑防水材料质量的把关，防水材料使用前应经见证取样送检，合格后方可使用。加强房屋建筑（尤其是居住建筑）地下室、屋面、外墙面、厨房和卫生间等部位防水施工工序质量控制，保证防水层厚度。地漏口和管道穿楼板处等细部防水密封处理应符合设计要求和相关技术标准的规定。

（3）建筑排水和建筑电气工程：施工及监理单位对工程所用的建筑排水硬聚氯乙烯管材、管件及电线电缆应严格执行进场报验制度，并通过见证取样送检，合格后方可投入使用。

（4）框架结构柱墙拉结钢筋：全面推广采用植筋法，植筋锚固长度应满足如下要求：柱混凝土强度等级为C20时，≥100mm；柱混凝土强度等级为C25时，≥90mm；柱混凝土强度等级为C30及以上时，≥70mm。植筋外伸长度、间距、数量按设计要求执行，并按要求进行隐蔽验收。

3.组织质量常见问题防治有关技术标准规范、技术措施、管理措施宣讲培训,提高施工单位质量管理人员、监理单位监理人员防治质量常见问题能力水平。

4.推行质量样板引路,在施工现场制作质量实物样板和样板间,作为工程施工和质量验收的实物参照标准。

质量实物样板应包括：

（1）柱、梁、板、楼梯支模做法；

（2）构造柱（中柱、转角柱）做法；

（3）砖墙砌筑（顶砖）、砖墙拉结筋做法;

（4）拉毛、灰饼、冲筋线、批挡层（内、外墙挂网）做法，并分层展示；

（5）门洞、窗台、门窗顶过梁做法。

实物样板经监理单位确认后，作为对操作工人进行技术交底、过程质量控制和质量验收的依据。

5.实行质量分户验收,将质量常见问题尽可能消除在竣工验收前。

6.开展住宅工程质量常见问题专项治理示范工程创建活动，树立一批住宅工程质量常见问题专项治理示范标杆。

7.开展专项治理工作经验交流和专题研讨,组织专项治理示范工程观摩活动,促进各地互相学习借鉴专项治理的先进经验。

8.引导施工企业将质量常见问题防治施工工艺、管理方法等纳入QC活动攻关、总结上升为工法，开展QC成果和工法评审，鼓励具备条件的申报国家、省级工法。

9.开展专项治理工作的检查、督查，促进专项治理工作深入推进。

10.根据专项治理工作实际，制定或修订相关质量管理制度，出台治理技术措施，推广应用先进适用的新技术、新工艺、新材料和先进施工管理方法。

（三）总结推广（2017年）

1.进行专项治理工作总结，全面推广质量常见问题治理工作先进经验。

2.进一步制修订质量常见问题治理技术措施、管理制度，建立长效机制，将住宅工程质量常见问题专项治理转为常态化、日常性工作，并以此带动其它房屋建筑工程和市政基础设施工程质量常见问题治理，全面提升工程质量水平。

五、工作要求

1.各县（市、区）住房和城乡规划建设局、梅州高新区管委会、工程质量监督机构以及建设、施工、监理单位要高度重视住宅工程质量通病专项治理活动，做好组织落实工作，成立相关机构，制定切实可行的工作计划和专项治理具体工作方案，加大宣贯工作力度，确保专项治理活动落到实处。市直住宅工程质量常见问题专项治理工作由市建设工程质量安全监督监测站负责。

2.依法加大处罚力度。在专项治理工作中，各级工程质量监督机构在办理质量监督注册手续时，要认真审查施工和监理单位有关工程质量通病治理的专项方案和措施。对检查中发现的违法违规行为、存在严重质量问题或未认真开展自查自纠工作，对未及时进行整改的有关企业、责任人员，要采取责令整改和通报批评等方式，予以严肃处理。对符合行政处罚条件的，坚决予以行政处罚，保证住宅工程质量常见问题专项治理活动取得实效。

3.及时报送专项整治工作情况。各县（市、区）住房和城乡规划建设局、梅州高新区管委会、市建设工程质量安全监督检测站应按我局转发《广东省住房和城乡建设厅关于认真贯彻落实住房城乡建设部工作部署深入开展全省工程质量专项治理工作的通知》（梅市建函〔2014〕20号）要求，及时将每年开展住宅工程专项治理工作情况上报我局，重要工作情况随时上报。