2014年1—6月全市住房保障工作目标

责任任务完成情况排行表

| 单位 | 住房保障目标总数 （含租赁补贴）完成率 | 单位 | 基本建成 任务完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市本级 | 100.5% | 市本级 | 68.8% |
| 芹洋半岛 | 100% | 蕉岭华侨农场 | 56% |
| 兴宁市 | 99.3% | 兴宁市 | 0 |
| 蕉岭县 | 84.2% | 梅县区 | 0 |
| 平远县 | 66.1% | 平远县 | 0 |
| 蕉岭华侨农场 | 56% | 蕉岭县 | 0 |
| 梅县区 | 23.8% | 大埔县 | 0 |
| 江南新城 | 21.2% | 丰顺县 | 0 |
| 大埔县 | 0 | 五华县 | 0 |
| 丰顺县 | 0 | 江南新城 | 0 |
| 五华县 | 0 | 芹洋半岛 | 0 |
| 广东省煤炭工业 总公司梅县留守处 | 0 | 广东省煤炭工业 总公司梅县留守处 | 0 |