| 2016年12月份我市农村危房改造 进度开（竣）工率排名表 截至2016年12月底 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排序 | 地区 | 年度任务数量 | 开工户数 | 开工率 | 竣工户数 | 竣工率 |  |
| 全市合计 |  | 10702 | 10702 | 100.00% | 9029 | 84.37% |  |
| 1 | 大埔县 | 2672 | 2672 | 100.00% | 2651 | 99.21% |  |
| 2 | 蕉岭县 | 340 | 340 | 100.00% | 335 | 98.53% |  |
| 3 | 平远县 | 1250 | 1250 | 100.00% | 1168 | 93.44% |  |
| 4 | 梅县区 | 780 | 780 | 100.00% | 721 | 92.44% |  |
| 5 | 兴宁市 | 1549 | 1549 | 100.00% | 1422 | 91.80% |  |
| 6 | 梅江区 | 80 | 80 | 100.00% | 70 | 87.50% |  |
| 7 | 丰顺县 | 1391 | 1391 | 100.00% | 1102 | 79.22% |  |
| 8 | 五华县 | 2640 | 2640 | 100.00% | 1560 | 59.09% |  |