梅州市水利发展“十二五”规划

目  录

前 言	1

1 水利发展面临的形势和要求	3

1.1 “十一五”水利发展评价	3

1.2 水利发展面临的形势和要求	9

2 水利发展总体目标和布局	13

2.1 指导思想	13

2.2 基本原则	14

2.3 发展目标	15

2.4 总体布局	17

3 主要任务	17

3.1 防洪减灾建设	18

3.2 民生水利建设	22

3.3 水资源开发利用	26

3.4 水资源节约保护	28

3.5 水土保持与生态修复	30

4 水利改革与管理主要任务	31

4.1加强水利管理	31

4.2深化水利改革	34

4.3提升水利行业能力	35

5 环境影响评价	37

5.1与政策及相关规划的协调性分析	37

5.2环境影响及对策措施	39

5.3环境影响评价结论	41

6 投资测算与实施安排	42

6.1 投资测算	42

6.2 实施安排	42

6.3保障措施	44

附件1  梅州市水利发展“十一五”规划目标完成情况表

附件2  梅州市水利发展“十二五”规划目标体系表

附件3  梅州市水利发展“十二五”规划项目投资情况表

附件4  梅州市水利发展“十二五”规划重点项目表

附件5  梅州市水利发展“十二五”规划部分重点项目简介

附件6  梅州市水利发展“十二五”规划重点项目分布图

附件7  梅州市水利发展“十二五”规划成果表

# 前 言

“十一五”期间，在市委、市政府的正确领导下，我市水利建设和管理各项工作取得显著成效。城乡水利防灾减灾工程建设扎实推进，韩江、梅江沿岸重点180公里堤围快速建设，水利隐患工程整治工作全面展开，农村饮水工程建设有序进行，水库除险加固、机电排灌、灌区改造等水利工程顺利实施，水利工程管理工作扎实有效，水利前期工作积极主动，争取上级资金逐年增加，水利在保障和改善工农业生产及改善民生方面发挥了重大作用，为梅州绿色崛起、科学发展提供了最有力的支撑。

“十二五”期间，是梅州加快推进绿色的经济崛起的关键时期，是梅州推动科学发展的攻坚时期。梅州市水务局根据水利部、省水利厅关于编制水利发展“十二五”规划的总体部署和梅州市政府“十二五”规划编制工作的要求，以及《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）、《中共广东省委、广东省人民政府关于加快我省水利改革发展的决定》（粤发[2011]9号）、《中共梅州市委、梅州市人民政府关于加快水利改革发展的决定》（梅市发[2011]35号）的精神，组织广东省水文局梅州水文分局和各县（市、区）水务部门按照《广东省水利发展“十二五”规划工作大纲》的要求，开展了梅州市水利发展“十二五”规划的编制工作。在省水利厅的具体指导、市直各有关部门的大力支持以及各县（市、区）水务部门的密切配合下，经过一年多的共同努力，编制了《梅州市水利发展“十二五”规划》。

“十二五”期间，我市将紧紧围绕“全力加快绿色的经济崛起、建设富庶美丽幸福梅州”这个核心，突出“生态水利、民生水利、活力水利”建设，将梅州水利发展与绿色的经济崛起战略相结合，着力推进防洪减灾、民生水利、水资源开发利用、水资源节约保护、水土保持与河库生态修复、水务行业能力等方面的建设和管理工作，全面提高保障民生、服务民生、改善民生的能力，为建设“富庶美丽幸福梅州”提供防洪安全保障和水资源支撑。

本规划在编制过程中，广东省水利电力勘测设计研究院对规划编制的内容、结构、布局等提出了宝贵的意见和建议，我们根据该意见和建议进行了修改完善；同时还得到市发展和改革局、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、市住房和城乡建设局、市城乡规划局、市农业局以及市卫生局等市直有关单位的大力支持，在此一并感谢。

# 1 水利发展面临的形势和要求

## 1.1 “十一五”水利发展评价

### 1.1.1 “十一五”水利发展成就

“十一五”期间，全市水利部门在党和人民政府领导下，以绿色崛起、科学发展为总揽，全面推进水利工作，掀起梅州水利建设高潮，在保障和改善工农业生产及改善民生方面发挥了重大作用，为梅州绿色崛起、科学发展提供了最有力的支撑。

1．城乡水利防洪减灾能力全面提升

（1）防洪工程

全市防洪工程体系以堤防为主，结合水库调蓄。五华河以益塘水库及其下游堤防、宁江以合水水库及其下游堤防、石窟河以长潭水库及其下游堤防形成堤库结合的防洪工程体系，梅江干流防洪以堤防为主，汀江干流防洪以棉花滩水库（福建）与堤防结合，韩江干流以汀江棉花滩水库和干流沿岸各堤防组成堤库结合防洪工程体系，其它地区主要依靠堤防设防。

“十一五”期间，我市按照20年一遇的防洪标准对韩江梅江沿岸180公里重点堤围进行加固建设，新建了梅州东堤，加固了梅州南堤中心坝段，续建、扩建了各县（市、区）城区堤围，对病险水库进行除险加固，提高了韩江梅江沿岸、梅州城区及各县（市）县城防洪能力，进一步夯实了防灾减灾的屏障。全市建立了雨情、水情、工情、灾情等信息采集、传输、管理体系。逐步完善了主要江河、重点地区、重要防洪工程防御洪水方案、洪水调度方案和各类预案。各类防灾减灾非工程措施得到加强。全市防灾减灾能力明显提高。

目前，全市已建成堤围总长934km，捍卫面积771km2，耕地43.21万亩，人口177.11万人；其中万亩堤围14宗共长247.6km。全市水库总防洪库容达4.85亿m3。

（2）除涝工程

全市主要采取蓄、截、排、提等各种综合治理、标本兼顾的方法解决内涝问题，即建水库减少洪水下泄，建截洪沟（渠）截除洪水，开排水沟排除渍水，同时使用电排抽取内涝积水。通过修建大量排水渠道及涵闸、电力排涝站、截洪渠等各类工程，全市除涝能力大大提高。

2．民生水利取得进展

（1）农村饮用水安全工程加快推进

农村饮水安全是广大农民最关心、最直接、最现实的问题,是解决民生问题的突破点。“十一五”期间，全市累计解决了62万农村人口饮水安全问题，农村饮水安全工程建设已列入各级行政领导的年度考核目标，逐步建立了以各级政府为主导的建设管理机制。

（2）水库除险加固顺利实施

“十一五”期间，全市对289宗病险水库进行了除险加固，水库防洪减灾能力、水资源利用效率进一步提高。

（3）农田水利基本建设取得成效

全市已建成上万宗蓄、引、提灌溉工程，基本形成一套较为完整的灌溉系统，促进了全市的农业发展。“十一五”期间，全市灌溉达标率、农田灌溉水有效利用系数、节水达标率、综合亩均毛灌溉用水量达到规划目标，有效灌溉面积、节水灌溉面积逐年增加。梅县、平远、五华等3个中央财政小型农田水利重点县建设顺利。

（4）农村小水电不断发展

目前，全市水电装机容量94万kw，年均发电量约27亿kwh，为经济社会发展和人民生活水平提高提供了清洁能源。

3．水资源管理保护与节约工作进一步加强

（1）水资源管理工作进一步强化

“十一五”期间，全市严格执行建设项目水资源论证及取水许可制度，组织开展了建设项目水资源论证审查工作，规范取水许可审批，强化取水许可监督管理，使水资源管理工作得到进一步强化。

（2）用水效率不断提高

“十一五”期间，全市万元GDP用水量从2006年的646m3下降到2010年的400 m3，万元工业增加值用水量从2006年的338m3下降到2010年的218m3，城镇管网漏失率控制在21%以内，用水效率不断提高。

（3）水资源保护取得较大进展

“十一五”期间，通过饮用水源地保护、污水处理系统的建设、重点流域污染整治、水土保持等措施，有效保护水资源。

4．水土保持与生态修复稳步推进

（1）水土保持工作不断加强

“十一五”期间，全市治理水土流失面积400km2，生态修复面积100 km2，至2010年建设项目植被、生态恢复率达到75%。

（2）小流域治理开始启动

2007年，我市启动以“安全、生态、发展、和谐”为目标的小流域综合治理工作，结合《广东省小流域综合治理规划编制导则（试行）》，编制了《梅州市小流域综合治理规划》。规划采取工程措施与非工程措施相结合，分期分批对全市小流域进行综合治理。

（3）生态修复试点取得明显成效

“十一五”期间，生态修复试点取得明显成效。先后推进平远县全国第二批水土保持生态修复试点县和五华县水土保持科技示范园区建设，各项试点工作均按照高起点规划、分步骤实施的原则抓紧实施，有效改善了试点区域的江河水质以及水体功能。

5．水利投资持续增长

“十一五”期间，全市水利投入持续增长，据统计，2006至2010年5年全市投入水利建设资金84.4亿元，其中省级以上补助资金34.8亿元。

### 1.1.2 主要经验和做法

1．围绕人口、资源、环境的基本国策和可持续发展战略，以水安全保障可持续发展。“十一五”期间，梅州水利发展坚持规划与发展共谋、兴利与除害结合、开源与节流并重、防洪与抗旱并举、开发与保护同步、建设与管理相辅的原则，结合梅州实际，进一步理清水利发展的思路，更新治水理念，坚持以服务民生、保障民生为着力点，全面推进水利工程建设与管理，以水资源的可持续利用支撑和保障经济社会的可持续发展。

2．坚持加大水利基础设施建设，提高城乡水利防灾减灾能力，保障经济社会发展。“十一五”期间，梅州大力开展城乡水利防灾减灾工程建设，防灾减灾成效显著，梅州大堤达到50年一遇防洪标准，韩江梅江沿岸180公里重点堤围按20年一遇防洪标准进行加固；积极开展病险水库除险加固和治涝工程建设，供水、排涝能力明显提高；新建（扩建、加固）一批蓄水、引水、提水工程，灌溉能力进一步提高；积极开展农村饮水安全工程建设，全力解决农村人口饮水不安全问题。通过各类水利基础设施建设，为全市经济社会发展提供了水安全保障和水资源支撑，从而保障全市经济社会平稳较快发展。

3．加强水资源管理和节约保护，保障经济社会可持续发展。 “十一五”期间，全市通过实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用、水资源节约保护等，不断提高水资源利用效率，以水资源的可持续利用支撑经济社会可持续发展。

4．建立稳定增长的投入长效机制，切实为水利发展提供资金保障。“十一五”期间，梅州发挥政府投入主渠道作用，依法征收水利规费，积极探索堤防费质押贷款、民营企业和社会贤达捐款等筹资办法，坚持“谁投资，谁受益”的原则，吸引各方面资金投入水利建设，建立多元投入的水利投融资体系，促进山区水利投资取得较大幅度增长。

5．深化改革，不断健全水利管理体制机制。通过建立和完善管理体制、机制和制度，积极建立水利工程良性运行的长效机制，实施水管体制改革，增强水利基层单位发展活力。目前，全市基本实现水务一体化管理，变“多龙管水”为“一龙管水”，取得了较大成效。同时，按照水利工程的公益性、准公益性、经营性分类标准，在2008年底前完成水利管理体制改革，解决基层水管单位存在的突出问题。

### 1.1.3 存在主要问题

1．水利建设与经济社会发展不平衡

从全市水利发展格局看，水利建设与经济社会发展还存在一些不平衡的问题。一是水利建设与经济社会发展的需要不平衡；二是各地城乡防灾减灾水利建设不平衡。目前梅州城区、各县（市）县城及韩江梅江沿岸180公里重点堤围已基本达到防洪标准，但其它镇、村的防洪标准普遍偏低，山区农村还未建立有效的山洪灾害防御体系。

2．水资源保护压力日益加大

随着人口不断增长和经济快速发展，由此带来的水资源保护压力日益加大。同时，我市跨省河流较多，上游外省地区对省界江河水库的污染日趋严重，使得我市跨省河流水库的水资源质量有所下降。如松源河多宝水库受上游福建境内养殖废水污染，水库水质严重恶化；梅潭河受上游福建境内造纸、养殖废水污染，造成水质下降。

3．中小流域治理相对滞后

梅州市中小流域众多，情况复杂，中小流域山洪时有发生，人民生命财产受到严重威胁。中小流域治理涉及水土保持、生态保护及山洪预警等一系列问题，但目前我市中小流域治理相对滞后。工程措施有待进一步加强，非工程措施有待进一步完善。

4．水利投融资机制有待进一步健全

全市经过多年的水利建设，形成了一定规模的水利工程体系。但因部分县财力不足，水利建设资金落实到位率较低。因此要实现梅州水利快速发展，水利投融资机制有待进一步健全。

## 1.2 水利发展面临的形势和要求

### 1.2.1经济社会发展面临的形势

“十一五”期间，梅州综合经济实力不断增强。全市生产总值从2005年的314.61亿元增加到2010年的612.36亿元，年均增长11.3%（按可比价计算，下同），超额完成“十一五”预期年均增长10%的目标；人均GDP由2005年的7670元增加到2010年的1.47万元，年均递增11%，超额完成“十一五”预期年均增长8.4%的目标。近几年来，梅州一直努力探索从“四个梅州”到“绿色崛起”的科学发展新路，坚持以开放梅州为先导，更新全市干部群众思想观念，梅州山区逐步走向开放开明；以工业梅州为核心，工业经济搭上“末班车”，进入“快车道”；以生态梅州为基础，青山绿水的生态优势在巩固中得到提高；以文化梅州为动力，“世界客都·文化梅州”形象得到彰显提升，全面实施“四个梅州”发展战略使梅州经济社会转入到科学发展轨道。在此基础上，市委、市政府按照科学发展观的要求和生态文明建设的理念，提出了“全力加快绿色的经济崛起，建设富庶美丽幸福梅州”的战略构想，为“十二五”时期的发展指明了发展方向。

“十二五”时期，国内外、省内外情况继续发生深刻变化，梅州正处工业化初期向工业化中期过渡的时期，既面临难得的历史机遇，也面临诸多的困难和挑战。

发展定位：结合生态发展区的功能定位，依托生态优势，突出客家特色，坚持长短结合、错位发展，努力实现发展理念、发展战略、发展模式、发展水平的新跨越。以绿色的经济崛起为主题，以构建绿色现代产业体系为主线，牢牢抓住产业结构调整、项目招商、园区开发、城市规划、优化环境和改善民生这六个“关键环节”，打造以新型特色工业、旅游先锋产业、精致高效农业、特色文化产业、健康疗养产业和现代物流业为重点的主体产业群，实现各种产业融合协调发展，构建具有梅州特色的生态型、循环型、低碳型的绿色现代产业体系，着力推进新型工业化、新型城市化、特色优势资源产业化，着力强化生态环境建设，全力加快绿色的经济崛起，建设全省最重要的生态屏障、特色鲜明的宜居城乡和环境友好型产业带。把梅州建成广东重要的绿色现代产业基地、粤东北区域性中心城市。

### 1.2.2 经济社会形势对水利发展的要求

“十二五”期间，随着人口增长和经济社会发展，对水的需求量与安全度的要求越来越高，既是抢抓机遇实现水利跨越式发展的黄金时期，也是负重前行突破水利深层次制约的攻坚时期，水利发展任重而道远。经济社会发展形势对水利的要求包括以下几个方面：

1．人口增长对水的要求

“十二五”期间我市人口预计530万人左右，随着人口增长和人民生活水平的提高，用水需求将在较长一段时期内持续增长，对供水安全和水源保障等方面的要求越来越高。

2．经济发展对水的要求

“十二五”期间我市GDP年均增长率预计10%以上。经济快速发展，社会不断进步，资产与财富的加大，对防御洪涝灾害提出了更高的要求。

3．城市化进程加快对水的要求

“十二五”期间，我市城市化建设将进一步加快。城市化发展对供水安全、城市防洪安全以及城市水环境治理与景观建设将提出更高的要求，水资源供需矛盾将进一步加剧，因此，城市的防洪、供水和水资源保护任务将更加繁重。

4．生态保护和建设需要水资源作保障

随着城乡居民对环境质量要求的不断提高，改善生态环境和美化生活环境将逐步提到重要位置。江河、水库生态系统保护，水土流失治理，以及生态建设与人居环境的美化和改善，都需要水资源提供支撑和保障。

### 1.2.3 经济体制改革对水利发展的要求

一是建立洪水管理制度，逐步建立洪水风险管理体系，完善防洪减灾社会化保障体系，建立洪水影响评价制度。

二是建立以水权为基础的水资源管理制度，完善取水许可制度；在有条件的地方，实行用水权有偿转让，逐步利用市场机制优化配置水资源；建立抗旱减灾应急管理制度；建立有利于促进节约用水和水资源循环利用的水价机制。

三是建立以水功能区管理为基础的水资源保护制度，建立健全排污总量控制制度，建立入河排污口登记制度和审批制度，对重要水功能区和重要入河排污口进行监控。

四是推进水利投融资体制改革。

五是全面深化水利建设管理体制改革，规范水利建设市场；因地制宜地进行农村水利工程产权制度改革。

### 1.2.4 新形势下梅州水利发展方向

为贯彻落实《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）和《中共广东省委、广东省人民政府关于加快我省水利改革发展的决定》（粤发〔2011〕9号）及《中共梅州市委、梅州市人民政府关于加快水利改革发展的决定》（梅市发〔2011〕35号）的决策部署，围绕“全力加快绿色的经济崛起、建设富庶美丽幸福梅州”这个核心，全面推进我市水利改革发展，以“确保水安全、强化水管理、发挥水效益、营造水景观、打造水文化、发展水经济”推动梅州经济社会又好又快发展。

一是继续提高城乡水利防灾减灾能力。加快水利城乡防灾减灾工程建设，保障城乡防洪安全。继续推进韩江梅江重点堤围、病险水库除险加固、中小流域综合治理工作；积极推广应用变频智能控制排灌泵站等新技术，加快推进内涝整治、小流域综合治理、病险水闸除险加固、灌区改造和新农村电气化建设。到2015年，梅州市区防洪标准达到100年一遇以上，县级城市达到50年一遇，中心镇达到20年一遇，重点河流河段达到10-20年一遇，县级以上城市和重点易涝地区除涝能力基本达标。

二是完善水利基础设施体系。以民生水利为目标，加快农村饮水安全、水库除险加固、农田水利重点县建设、中小型灌区续建配套和节水改造等水利基础设施建设，完善水利基础设施体系。

三是确保城乡供水安全。着力加强水库库区的综合治理，确保水库水质达标。调整部分水库功能和调度方式，逐步转为以供水或防洪为主。合理布局供水水源工程，注重构建城乡水资源供给保障体系、应急供水备用体系和水环境保护体系。重点建设梅南水利枢纽工程（含叶田、梅南、蓝溪、大密水库）、梅县轩中水库、平远凤池水库、大埔山丰水库、丰顺下棋坪水库、黄砂坑水库、黄竹洋水库以及梅县大埔两县八镇15宗小型水库等。合理划定和调整饮用水源保护区一、二级范围，对饮用水源地实行红线管理。重点做好主要水源地清凉山水库、梅西水库、合水水库、黄田水库、富石水库、长潭水库、黄竹坪水库、龙潭水库、虎局水库、益塘水库、桂田水库等的保护工作。努力完成农村饮水安全工程建设任务，提高农村饮用水保障水平。

# 2 水利发展总体目标和布局

## 2.1 指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧密围绕“全力加快绿色的经济崛起、建设富庶美丽幸福梅州”这个核心，认真贯彻落实《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）、《中共广东省委、广东省人民政府关于加快我省水利改革发展的决定》（粤发[2011]9号）、《中共梅州市委、梅州市人民政府关于加快水利改革发展的决定》（梅市发[2011]35号）和中央、省、市水利工作会议精神，突出“生态水利、民生水利、活力水利”建设，将梅州水利发展与绿色的经济崛起战略相结合，把水利作为全市基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快经济发展方式转变的战略举措，注重科学治水、依法治水，大力发展民生水利，突出加强农村水利基础设施建设与管理，扎实推进重点工程，着力提高水资源和水安全保障能力，促进水资源合理开发利用和节约保护，构建水利科学发展的长效机制，为梅州绿色的经济崛起提供有力支撑和保障。

## 2.2 基本原则

1．坚持科学发展，人水和谐。按照自然规律和社会发展规律，科学确定发展目标，合理开发、优化配置、全面节约、有效保护水资源。

2．坚持以人为本，民生优先。以解决人民群众最关心、最直接、最现实的水利问题为重点，保障、改善和服务民生，推动民生水利新发展。

3．坚持统筹协调，平衡发展。促进区域与流域平衡发展，实行分类指导，突出重点，合理开发，有序建设。加强各类规划之间的衔接和协调，充分体现规划的指导性、前瞻性、宏观性和可操作性。

4．坚持改革创新，全面发展。把构建体制健全、机制合理的水管理体系放在更加突出的位置。深化水资源管理体制、水利投融资体制、水利工程建设管理体制、农村水利发展机制、水价形成机制、水利工程产权管理体制等各项水利改革，推进水利体制创新、机制创新、制度创新、管理创新，促进水利事业全面发展。

5．坚持合理配置，节约保护。执行最严格水资源管理制度，加强水资源开发利用总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污。加强需水管理和优化配置，推进节水型社会建设，转变用水方式，促进经济社会可持续发展。

6．坚持政府主导，分级负责。发挥政府宏观调控和公共财政对水利基础设施建设投入的主导作用，探索多渠道筹集水利建设资金，市、县（市、区）分级负责和投入的格局。

## 2.3 发展目标

“十二五”期间，梅州水利以防洪安全、饮水安全、经济发展用水安全和维护良好的生态环境为主要目标，形成与梅州经济社会发展相适应的水利发展体系。力争通过5到10年努力，全市基本建成人水和谐的水利工程体系、科学严格的水资源管理体系、良性发展的城乡水利保障体系、统一高效的水利行业管理体系、有利于水利科学发展的制度体系、创新务实的科技信息化与人才队伍体系，使水利对经济社会发展的支撑能力明显提高，为建设“富庶美丽幸福梅州”提供水利支撑和保障。

1．防洪除涝减灾方面

基本建成韩江、梅江沿岸防洪减灾体系，开展中小流域综合治理，提高中小河流和山洪灾害防治区的防洪能力。建成覆盖全市所有乡镇的三防指挥系统，实现市政排水与城镇排涝标准的协调衔接和防洪除涝减灾管理科学、先进、规范、高效、实时的目标。到2015年，梅州城区防洪标准达到100年一遇，县级城市达到50年一遇，中心镇达到20年一遇，重点河流河段达到10-20年一遇；县级以上城市和农村重点易涝区除涝能力基本达标。

2．民生水利方面

全面完成农村饮水安全工程建设和大中型水库、水闸除险加固，加快小型农田水利重点县建设，完成一批中型灌区续建配套与节水改造工程，继续实施病险水库除险加固工程，改善全市的农田水利基础设施。“十二五”期间，规划解决85万人农村人口饮水不安全问题，完成145宗病险水库除险加固、7宗病险水闸除险加固、106宗灌区续建配套和节水改造、新增小水电装机容量30万kw。

3．水资源开发利用

加快梅州城区以及其余各县城的水源工程、水资源调配工程和应急备用水源建设，提高城区的供水安全保障率以及应急供水能力。“十二五”期间，规划新建（续建、扩建）一批重点水源工程，建成一批城市及工业园区供水工程，分步实施供水管网改造，使城市供水保障达标率提高至97％、农村集中供水普及率达到80％。

4．水资源节约保护

大力开展节水型社会示范区建设工作，加强重点饮用水源地保护和主要水库、河流河段整治以及城乡生活污水处理。“十二五”期间，规划建设6宗节水型社会示范区工程，37宗污水处理厂及其管网配套工程，93宗重点饮用水源地保护和主要水库、河流河段整治工程。

5．水土保持与生态修复

在全市范围内全面进行水土流失综合治理，至2015年，新增治理水土流失面积200km2，重点区域水土流失得到有效治理；对重点河流、水库进行生态修复，使生态环境逐渐趋于良性循环。

6．水利法制建设

完善水利制度体系，重点研究制订修订的水利制度包括：与水利现代化相关的制度、水问题及对策研究、防洪保险、节水、地下水控制、水务科技奖励、水利建设投资融资等方面的制度

7．水利行业能力建设

加强水文水资源和水土保持监测能力、水资源监控体系、应急管理能力、人才队伍和科技创新等方面的水利行业能力建设。

## 2.4 总体布局

“十二五”是梅州加快转型升级，全面建设小康社会和基本实现现代化的关键时期，按照水利现代化进程要求，通过5到10年的奋斗，基本建成人水和谐的水利工程体系、最严格的水资源管理体系、良性发展的城乡水利保障体系、统一高效的水利行业管理体系、有利于水利科学发展的制度体系、创新务实的科技信息化与人才队伍体系的“六大体系”。在水利发展总体布局上，必须优先考虑民生水利，在完成主要江河堤防建设、大中型水库除险加固、保障防洪安全的基础上，重点加强农田水利、山洪灾害防治、农村饮水安全工程建设、中小河流治理、小流域综合治理、供水水源工程建设、重点水源地保护等，注重水利协调、平衡、可持续发展，形成合理、高效的发展格局。

# 3 主要任务

“十二五”期间，全市规划建设防洪除涝减灾、民生水利、水资源开发利用、水资源节约保护、水土保持与河湖生态修复、水务行业能力建设等六大类1806宗水利（水务）工程，总投资350.52亿元，“十二五”期间投资249.14亿元。其中，续建项目134宗29.25亿元（“十一五”已投资20.82亿元，“十二五”投资8.43亿元），可开工项目513宗120.79亿元，可开展前期工作项目358宗100.87亿元，后备项目801宗99.62亿元。

## 3.1 防洪减灾建设

在经济社会持续快速发展的形势下，对支撑经济社会发展的水安全保障要求不断提高，虽然梅州的防洪减灾体系已初步形成，但由于全球气候变化导致局部地区极端水旱灾害发生趋于频繁，城市暴雨洪涝灾害，中小流域洪水灾害、山洪及伴生的山体滑坡、泥石流地质灾害等已成为新的问题。因此，必须继续加大水利基础设施建设力度，增强对突发性自然灾害的应急能力，保障经济发展和社会稳定。

“十二五”期间，全市规划主要江河治理工程27宗，中小河流治理工程88宗，山洪灾害防治项目46宗，城市防洪工程12宗，除涝工程114宗，总投资85.99亿元，其中，“十一五”已完成投资11.96亿元，“十二五”投资59.81亿元。

### 3.1.1 主要江河治理

“十二五”期间，规划主要江河治理工程项目共27宗（续建工程1宗，可开工建设项目3宗，可开展前期工作项目13宗，后备项目10宗），总投资30.68亿元（“十一五”已完成投资7.97亿元，“十二五”投资15.50亿元）。其中，续建工程有韩江梅江沿岸180km重点堤围除险加固（“十一五”已完成投资7.97亿元，“十二五”投资1.0亿元）；可开工建设项目有兴宁市宁江沿岸堤防除险加固工程、五华县琴江（水寨河东段）治理工程、五华县琴江中下游治理工程等3宗，总投资0.67亿元；可开展前期工作项目主要有：兴宁市梅江（水口段）治理工程、梅县梅江（松口镇段）治理工程、梅县梅水大堤（梅南～水车镇段）、西阳罗乐堤、水车堤（鹅峰段）建设工程、蕉岭县新铺圩镇段新建堤围工程、大埔县代富堤、斜富堤、中兰堤、北埔堤、三洲支堤、渡头九龙埔堤、五华县琴江沿岸堤围除险加固工程等13宗，总投资10.68亿元；后备项目有梅江区三龙河堤加固工程、梅县丙村堤达标加固工程、畲江公和堤达标加固工程、雁洋大堤达标加固工程、雁洋永沙堤达标加固工程、梅南官径堤达标加固工程、蕉岭县石窟河堤围达标加固工程、大埔县梅江（三河坝段）治理工程、汀江（三河坝段）治理工程、汀江茶阳镇防洪工程等10宗，总投资10.36亿元。

### 3.1.2 中小河流治理

全市主要江河防洪除涝、水电开发、灌溉供水等综合治理开发体系已基本建立，但中小河流综合治理还存在防洪标准偏低，抗洪能力低，投入不足等问题，因此要针对中小河流突出的洪涝问题和防洪薄弱环节，以保障人民群众生命财产安全为根本，以提高城乡防洪减灾能力为目的，加大中小河流治理力度。中小河流治理的重点是河流主干河道，保护对象是沿岸的城镇和村庄，主要包括堤防护岸加固、河道整治、河道疏浚防护等工程措施和防洪非工程措施。

中小河流治理优先考虑重点地区，主要包括：近年洪涝灾害频繁、损失较重且前期工作基础较好的镇，具有一定前期工作基础的中心镇，以及少数民族地区、革命老区、重点农田保护区。

“十二五”期间，全市规划建设中小河流治理工程88宗（续建2宗，可开工建设项目33宗，可开展前期工作项目37宗，后备项目16宗），总投资28.31亿元（“十一五”已完成投资0.07亿元，“十二五”投资24.98亿元）。建设内容以河道整治（河势控导、清淤疏浚等）、堤防护岸等为主，其中列入水利部和广东省中小河流治理建设试点的项目有15宗，分别是梅江区周溪河金山段、梅县松源河松源段、大埔县梅潭河百侯镇侯南侯北堤防工程、大埔县梅潭河枫朗溪背坪堤工程、平远县仁居河堤围工程、兴宁市罗岗河堤防加固工程、兴宁市罗坝河塘堤加固工程、兴宁市曲塘堤加固工程、梅县程江河（长滩段）治理工程、平远县柚树河热柘堤防加固工程、平远县河头河堤防建设工程、蕉岭县柚树河（蕉岭段）治理工程、大埔县梅潭河湖寮镇坞里防洪堤工程、丰顺县丰良河(丰良镇段)河道治理工程、五华县琴江河安流段治理工程等。

### 3.1.3 山洪灾害防治

山洪灾害防治工程措施主要包括山洪沟治理、山坡水土保持、滑坡及泥石流沟治理，以及建设防灾撤离设施等，“十二五”期间重点针对山洪灾害频繁、受灾严重地区的38条山洪沟进行整治。全市需进行山洪灾害防治非工程措施建设的县（市、区）共有8个，已经完成了平远县山洪灾害的试点建设。工程措施的建设内容主要是疏浚河道、修建堤防及拦挡措施等河流治理工程，其中梅江区周溪河山洪治理工程是本次规划的重点工程。非工程措施主要包括雨量、水位监测站建设，信息汇集与查询，预警系统，宣传栏、警示牌、撤离路线图、培训等，总投资4.19亿元。

### 3.1.4 城市防洪

“十二五”期间，规划梅州大堤（包括东堤、南堤、西堤、北堤）按100年一遇标准、各县（市)县城防洪堤按50年一遇标准进行加固，提高城市防洪标准。

规划建设12宗城市防洪工程，总投资13.09亿元（“十一五”期间已投资3.89亿元，“十二五”期间投资7.43亿元）。其中续建项目5宗，包括梅江区城北防洪工程、兴宁市城区（东区、西区）防洪工程、平远县城防洪堤扩建工程、大埔县城防洪堤扩建工程、丰顺县城区防洪堤扩建工程，总投资5.88亿元（“十一五”已投资3.89亿元，“十二五“投资1.99亿元）；可开工建设项目为梅州大堤（南堤、西堤）加固达标工程1宗，总投资1.76亿元；可开展前期工作项目为五华县城防洪堤加固达标工程1宗，总投资1.85亿元（“十二五”投资1.11亿元）；后备项目5宗，包括梅州北堤古田截洪沟至梅隆铁路段河堤、梅州南堤三龙段防洪堤工程、梅江区北门河治理工程、梅江区黄塘河治理工程、蕉岭县城防洪堤扩建工程，总投资3.6亿元，“十二五”投资2.57亿元。

### 3.1.5 除涝工程

梅州解决内涝问题主要采取蓄、截、排、提等各种综合治理、标本兼顾的方法，即上游建水库调蓄洪峰，开截洪沟（渠）截去客水，开排水沟排除渍水，最后是电排措施。全市“十二五”期间规划建设125宗除涝工程，总投资9.72亿元，“十二五”期间投资7.70亿元。其中续建项目1宗（大埔县城北涝区工程），总投资约0.38亿元；可开工建设项目1宗（梅州大堤南堤截洪治涝工程），总投资0.25亿元；可开展前期工作项目43宗，总投资4.44亿元；后备项目80宗，总投资4.65亿元。

除涝工程建设内容以排涝泵站、排涝主干渠、截洪渠以及机电设备的建设为主。重点除涝工程包括梅州大堤南堤截洪治涝工程，北堤主干排水渠工程，大埔县城北涝区、梅州城区电排站双回路供电线路工程，梅江区西郊办寨中除涝工程，平远县县城内涝整治工程，蕉城、三圳、新铺内涝整治工程，丰顺县城及中心镇内涝整治工程，五华县城内涝整治工程，五华县华城镇内涝整治工程。

## 3.2 民生水利建设

“十二五”期间，我市民生水利重点抓好农村饮水安全、灌区续建配套与节水改造、大中型病险水库加固、农田水利基础设施建设、农村水电与电气化建设、水库移民后期扶持建设等。

### 3.2.1 农村饮水安全工程

积极推进村村通自来水工程建设，依照全面规划、城乡统筹、合理布局、规模建设的原则，因地制宜地采用城镇供水管网延伸、兴建中心水厂、分散供水等形式，形成以大中型集中供水工程为骨干，单村、联村集中供水工程为补充的农村供水网络。到2013年解决农村饮水安全问题，到2020年基本实现村村通自来水。

“十二五”期间，全市农村饮水安全工程、村村通自来水工程共171宗，项目总投资23.51亿元，“十二五”投资7.64亿元。

各县(市、区) 农村饮水安全及村村通自来水工程主要有：（1）规划内剩余农村饮水安全工程145宗，解决不安全饮水人口68.73万人，总投资3.27亿元；（2）新增农村饮水安全工程，解决不安全饮水人口15.54万人，总投资0.77亿元；（3）农村学校饮水安全工程，解决不安全饮水人口22.59万人，总投资0.39亿元；（4）村村通自来水工程，受益人口258.95万人，总投资19.85亿元。

### 3.2.2 灌区续建配套与节水改造工程

“十二五”期间，全市规划灌区建设和改造工程106宗，总投资26.62亿元（“十一五”已完成投资0.11亿元，“十二五”投资24.04亿元）。

可开工建设项目12宗，总投资9.34亿元，其中，重点中型灌区有合水水库灌区、长潭灌区、益塘水库灌区等3宗灌区改造，总投资6.38亿元；一般中型灌区有梅县石子岭灌区、梅县引隆水利灌区、梅县大劲水库灌区、平远县高峰滩灌区等4宗灌区改造，总投资1.58亿元；小型灌区改造工程有兴宁市合水水库东灌区农业综合开发灌区节水配套改造工程、梅县雁洋镇高效节水灌溉示范项目、平远县西南投资公司油茶产业基地节水灌溉工程、蕉岭县三圳镇高效节水灌溉工程、五华县益塘水库东灌区农业综合开发灌区节水配套改造工程等5宗工程，总投资1.38亿元。

可开展前期工作项目26宗，总投资5.64亿元。其中一般中型灌区改造7宗（梅江区干才灌区、兴宁市石壁水库灌区、平远县富石水库灌区、蕉岭县黄竹坪灌区、大埔县百侯灌区、丰顺县虎局灌区、五华县东方红水库灌区改造工程），总投资3.67亿元；小型灌区改造工程19宗，总投资1.97亿元。

后备项目68宗，总投资11.64亿元。其中一般中型灌区改造9宗（兴宁市福兴街灌排渠改造及防洪工程、和山岩水库灌区、福岭水库灌区、麻岭水库灌区、梅县白石灌区、蕉岭县东联灌区、丰顺县引龙灌区、鸡笼山灌区、五华县岩前水库灌区改造工程）总投资4.72亿元；小型灌区改造工程59宗，总投资6.92亿元。

### 3.2.3 病险水库除险加固

“十二五”期间，全市规划对268宗水库进行除险加固，总投资17.62亿元（“十一五”已投资7.67亿元，“十二五”投资9.95亿元）。

续建项目123宗，总投资10.83亿元（“十一五”已完成投资7.67亿元，“十二五”投资3.16亿元）。其中中型以上水库分别为合水水库加固扩建工程、益塘水库除险加固工程、东方红水库除险加固工程、桂田水库除险加固工程、黄田水库除险加固工程、石壁水库除险加固工程等6宗总投资8.83亿元（“十一五”已完成投资6.27亿元，“十二五”投资2.56亿元）；其余117宗小型水库除险加固工程总投资2亿元（“十一五”已完成投资1.4亿元，“十二五”投资0.6亿元）。

可开工建设项目141宗（列入中央规划的小(一)型水库29宗、重点小(二)型水库66宗，新增规划的中小型水库46宗），总投资5.27亿元。

可开展前期工作项目2宗，分别为大埔三河坝水库、五华岩前水库除险加固工程，总投资1.10亿元。

后备项目2宗，分别为蕉岭县多宝水库、龙潭水库，总投资0.426亿元。

### 3.2.4大中型病险水闸除险加固

“十二五”期间规划大中型病险水闸除险加固工程9宗（梅州大堤水闸改造工程、市直长滩水闸、三门峡水闸，兴宁市望江狮水闸加固改造工程、丰顺县石湖水闸、旺兴水闸除险加固工程，平远县城防洪水闸除险加固工程、平远县黄田五级防洪水闸除险加固工程、丰顺县东里水闸等），建设内容：增设中控设施，实现闸门远程控制，维修及更新设备，建造启闭闸房等，总投资2.04亿元，“十二五”期间投资1.43亿元。

### 3.2.5 农田水利基本建设

“十二五”期间着力加强农田水利工程建设，加快小型农田水利重点县建设，加强“小山塘、小灌区、小水陂、小泵站、小堤防”等五小水利工程建设，重点实施兴宁、梅县、平远、蕉岭、大埔、五华等中央、省财政小型农田水利重点县建设。全市农田水利基本建设规划有梅西水库农田水利工程等共24宗项目，总投资13.63亿元，“十二五”投资6.62亿元。

### 3.2.6 小水电及农村电气化工程

“十二五”期间，全市规划小水电及农村电气化工程424宗（后备项目），总投资12.65亿元，“十二五”投资6.00亿元，其中梅西水库管理局续建电站4宗，总投资0.74亿元；兴宁市续建技改电站78宗，总投资1.07亿元；梅县续建技改电站104宗，总投资2.31亿元；平远县改造电站67宗，总投资1.41亿元；蕉岭县技改电站63宗，总投资2.53亿元；大埔县续建电站6宗，总投资1.06亿元；丰顺县续建电站34宗，总投资1.32亿元；五华县续建电站68宗，总投资2.21亿元。

### 3.2.7 小水电代燃料工程

“十二五”期间小水电代燃料工程主要以蕉岭县为主，全市规划小水电代燃料工程14宗，总投资0.996亿元，其中可开展前期工作项目2宗，分别为蕉岭县新村、多宝二级电站技改工程，总投资0.55亿元；后备项目12宗水电站技改工程，总投资0.45亿元。

### 3.2.8 水库移民后续扶持建设

加快编制全市水库移民专项规划，进一步推进水库移民安居工程建设，确保在2015年完成0.64万户3.1万水库移民住房改造和基础设施建设任务。

## 3.3 水资源开发利用

随着社会经济的发展和人口的增长，城市生活和工业用水量不断增加，水资源供需矛盾日益突出，为满足人民生活、生产、生态环境、城镇公共用水对水质水量的要求，规划到2015年，新增城市供水约2.38亿m3，城市自来水供水保障达标率达97％，农村集中供水普及率达80％。

### 3.3.1 重点水源工程

“十二五”期间规划建设重点水源工程94宗，总投资45.93亿元，“十二五”期间投资23.35亿元。

续建水库2宗，分别为清凉山水库扩建工程、梅县轩中水库，总投资2.64亿元（“十一五”期间已投资1.19亿元，“十二五”投资1.45亿元）。

可开工建设项目9宗，分别为新建梅南水利枢纽工程、梅县大埔两县八镇15宗小型水库、平远县凤池水库、大埔县山丰水库、五华县龙狮殿（抽水蓄能）水库、黄畲（抽水蓄能）水库、丰顺县下棋坪、黄砂坑、黄竹洋水库等9宗，总投资17.74亿元，“十二五”投资9.34亿元。

可开展前期工作项目有梅县石子岭水库、蕉岭县船底窝水库丰顺县龙峡水库、石角坝水库等17宗，总投资3亿元，“十二五”投资2.81亿元。

后备项目66宗，主要包括梅西水库引水工程、五华益塘水库引水工程，梅江区小密水库，兴宁市天马湖水库，梅县大劲、巴庄、石泉坝水库，平远县热柘水库，蕉岭县高坳背水库，丰顺教堂水库，五华县万重山水库等，总投资22.55亿元，“十二五”投资9.75亿元。

### 3.3.2 城市供水工程

随着城镇化进程的加快，水资源供需矛盾日益突显，为解决城市供水问题，“十二五”期间规划建设20宗城市供水工程，总投资19.15亿元，“十二五”投资12.74亿元。

可开工建设项目4宗，分别为规划新建梅州城区新水厂建设工程（20万吨/日）、梅州城区供水管网改造工程、梅州城区东升水厂扩建工程、广州（梅州）产业转移工业园自来水厂等，总投资6.93亿元。

可开展前期工作项目14宗，主要规划新建（扩建、改建）一批供水工程：主要有兴宁市罗浮河引水工程、梅县新城自来水工程、平远县县城供水扩建工程、平远县老城区管网改造工程、平远县城南供水工程、蕉岭县蕉城供水扩容工程、大埔县县城饮水工程、五华县三渡水水库扩建工程（应急水源）、五华县水厂二期工程等，总投资10.97亿元，“十二五”投资5.41亿元。

后备项目2宗，分别为梅县山水城开发区供水工程、梅县扶大高新园区城东白渡区供水工程，总投资1.25亿元，“十二五”投资0.65亿元。

### 3.3.3 重点水电站工程

“十二五”期间，规划新建重点水电站工程4宗（兴宁市华泰水电站、兴宁市宁安水电站、大埔县舟角院水电站、丰顺县留隍葛布水利枢纽工程），总装机容量为8.236万kw，总投资10.84亿元。

## 3.4 水资源节约保护

### 3.4.1 推进节水型社会建设

1．推进节水型社会示范区建设

“十二五”期间重点推进蕉岭县、五华县节水型社会示范区建设和平远县、大埔县和丰顺县节水工程建设。2015年，全市用水总量控制在24.2亿m3以内，其中，地下水控制在2.1亿m3以内，工业和生活用水控制在8.6亿m3以内。全市节水型社会示范区建设总投资为3.40亿元，“十二五”投资1.82亿元。

2．推进重点领域节水工作

加大农业节水力度，提高农田灌溉水有效利用系数，降低农业用水毛定额，规划2015年骨干工程配套完好率达到75%，灌溉达标率实现75%。2015年新增有效灌溉面积为12万亩，节水灌溉面积103万亩，节水达标率为55%；综合亩均灌溉定额为830 m3/亩。2015年农田灌溉水有效利用系数提高到0.471以上。

加大工业节水力度，减少单位工业增加值用水量，到2015年，万元工业增加值用水量控制在139m3以下，全市万元GDP用水量控制在294m3以下。

加大生活节水力度，降低城市综合生活用水量和居民生活用水量，至2015年，城市管网漏失率控制在20%以内。

### 3.4.2 加强水资源保护

水资源保护主要加强重点饮用水源地保护和重点水库、河流河段整治以及城乡生活污水处理。

1．重点饮用水源地保护工程

“十二五”期间，全市饮用水源地保护工程由三部分组成，一是重要饮用水源地包括清凉山水库、兴宁合水水库、平远黄田水库、蕉岭黄竹坪水库、龙潭水库、丰顺虎局水库、五华县桂田水库的水资源保护工程；二是备用饮用水源地保护区污染治理工程，如梅西水库水资源保护工程等；三是加强镇级、农村水源地保护。

“十二五”期间，梅州市重点水源地保护工程项目7宗，总投资9.16亿元。

2．水资源保护工程

水资源保护关键在于点、面污染源的控制，尤其是农业、养殖等面源污染控制，重点对重要水库、河河流河段进行生态修复、河道整治和污水排放治理。“十二五”期间，梅州市水资源保护工程项目86宗，总投资8.57亿元，“十二五”期间投资6.40亿元。

3．污水处理工程

2010年全市已建成市江南污水处理厂和兴宁、梅县、平远、蕉岭、大埔、丰顺、五华县8座城镇生活污水处理厂，广州（梅州）产业转移工业园、梅州经济开发区2座园区污水处理厂，日处理能力达18.8万吨。

“十二五”期间规划投资28.2亿元建设37宗处理总规模为60万吨/日的污水处理厂及其管网配套工程，进一步扩大市、县污水处理厂处理能力，基本实现市区、各县城及其工业园区、重点乡镇建成污水处理厂。

## 3.5 水土保持与生态修复

### 3.5.1 水土保持

水土保持建设工程按照“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的工作方针，在搞好水土保持预防监督执法工作，依法保护和开发水土资源的前提下，根据梅州市的自然条件和水土流失特点，结合“一园两特带动一精”发展战略，突出崩岗治理这个重点，紧紧围绕流失量大、危害严重、群众反映强烈、治理后见效快等热点、难点问题，兼顾面上水土流失区的治理、实行山、水、田、林、路的综合治理，为全市国民经济的持续稳定发展打下良好基础。

“十二五”期间，全市规划重点流域、区域水土保持治理项目89宗（其中可开工建设31宗、可开展前期工作53宗，后备项目5宗），总投资33.62亿元，“十二五”投资28.57亿元。主要项目有：梅江区黄塘河（扎田水）小流域综合治理，兴宁罗浮河、大坪河小流域综合治理，梅县崩岗治理工程，平远大柘河、河头河、小流域治理，蕉岭乌土河综合治理，大埔湖寮镇莒溪河小流域，丰顺丰良河重点小流域水土保持治理，五华蕉州河小流域综合治理等，主要工程措施包括修建拦沙坝、谷坊、水平沟、植树、重点流域水保治理等水土流失综合防治等。

### 3.5.2生态修复工程

为改善生态环境，恢复水体功能，对主要河流、水库的生态进行修复。“十二五”期间，规划河流、水库生态修复工程4宗（其中梅县荷泗水小流域水土保持生态示范园建设工程、梅县潭江水生态清洁型小流域试点工程、兴宁市水土保持生态园区建设工程等3宗为可开工建设项目，梅西水库生态修复工程为后备项目），总投资0.78亿元。

### 3.5.3河道治理工程

规划在“十二五”期间，完成梅州城区北门河治理工程，总投资0.62亿元。

# 4 水利改革与管理主要任务

## 4.1加强水利管理

### 4.1.1 实行最严格水资源管理制度

1．实施用水总量控制

实行用水总量控制，遵循统筹规划、科学配置、节约保护和水资源有偿使用的原则，推行需水管理，按照先地表水后地下水的用水顺序，优先保障生活，统筹生产和生态用水，保障水资源可持续利用。

（1）严格取水总量控制管理

严格控制取水许可总量。将取水许可总量控制作为落实用水总量指标的重要手段。严格取水许可审批，对已经达到用水总量指标的地区，停止审批新增取水；对接近用水总量指标的地区，限制审批新增取水。至2015年，全市年用水总量控制在24.2亿m3以内。

（2）严格水资源论证

把水资源管理“三条红线”控制指标作为建设项目水资源论证的重要内容，对工业园区、国民经济和社会发展规划以及城市总体规划、涉及开发利用水资源的产业发展规划等进行水资源论证，从水资源角度对生产力布局、产业结构提出要求，从战略层面促进产业结构与水资源承载力相协调。

（3）严格地下水保护和开发利用管理

根据省下达的地下水用水控制指标，2012年，市将本辖区的地下水开采总量指标分解落实到各县（市、区）。城市公共供水管网能够满足用水需要时，建设项目自备取水设施严禁取用地下水。根据省政府批准的《广东省地下水保护和利用规划》，尽快建设全市地下水监测体系，积极推进地下水保护工作。

（4）突出取用水大户监督管理

强化取用水大户的用水总量控制和定额管理，建立取用水大户监管机制，重点推进年用水量100万m3以上非农业取用水大户的取水在线监管，定期开展水平衡测试，强化考核；推进重要灌区尤其是中型以上灌区的取水计量管理。

（5）加快制订水量分配方案

根据省制订的韩江流域水资源分配方案，在2015年前组织制订梅江流域梅州境内各县（市、区）的水量分配工作，报市政府批准实施。

（6）强化水资源统一调度

加强协调与协商工作机构建设，建立水资源统一调度工作协调与协商机制，落实水资源调度地方行政首长负责制，规范水资源调度工作。重点推进梅江水资源统一调度，积极开展供水水源、城市水系、河库连通、生态修复、突发事件处理等水资源调度。

2．实施用水效率控制

强化和完善节水管理制度，根据省制定的地方用水标准，建立健全用水效率控制、考核机制；建立用水效率控制指标体系，遏制用水浪费，提高用水效率，积极推进节水型社会建设。

至2015年，全市年万元GDP用水量控制在294m3以下，万元工业增加值用水量控制在139m3以下。

3．实施水功能区限制纳污

确立水功能区限制纳污红线，科学合理核定水域纳污容量，提出排污总量控制意见。对排污量已超出水功能区限制排污总量的地区，核减用水年度计划，限制审批新增取水和入河排污口。完善水功能区水质达标评价体系，编制梅州市地表水功能区划并对地表水功能区进行确界立碑。按照地表水功能区划的提出的目标和要求，严格水质目标管理，依法和科学开发利用水资源,统筹城乡供水和饮用水源保护，强化饮用水水源应急管理。

### 4.1.2 强化河道管理

加强水域岸线管理，进一步严格河道管理，保障河流的防洪安全，规范河道整治与建设，对岸线功能区规定禁止开发利用的项目，应严格控制；加强河道采砂控制管理，完善河道分级管理和巡查制度，严格控制采砂量，规范采砂招投标、许可审批等制度；强化河道管理范围内建设项目管理，对各种河道管理范围内的建设项目严格审批。

### 4.1.3 健全基层水利机构

强化乡镇水资源管理、防汛防风抗旱、农田水利建设、水政监察、水利科技推广等公益性职能，建立健全职能明确、布局合理、队伍精干、服务到位的基层水利服务体系，按规定核定人员编制，经费纳入县级财政预算，做到宗宗工程有人管，镇镇都有水管所，村村都有水管员。大力发展农民用水合作组织。按照分级管理的原则，完善水利设施管护机制，各县（市、区）财政要加大对水利设施管养经费的投入，水利工程管养经费要列入各级财政预算。

## 4.2深化水利改革

### 4.2.1 深化水管体制改革

改革和理顺水管单位管理体制，实行责任、权利和义务相统一，管理资产和管人、管事相结合；科学界定水管单位类别，合理定编定岗；全面推进水管单位内部制度改革，严格资产管理；规范财政支付范围和方式，严格资金管理；推进管养分离，逐步实现养护市场化；完善水价形成机制，强化计量收费管理；妥善安置分流人员，认真落实相关扶持政策。

### 4.2.2 完善水利投融资机制

1．稳定政府投资主渠道

水利建设项目公益性显著，必须发挥政府投资主渠道的作用，以财政拨款或政府作为债务人负债融资等方式增加政府对水利的投入。根据我市未来经济社会发展的要求及政府财政收入不断增长的情况，建立水利投资与经济增长相适应的长效机制，保证水利建设的正常需求。

2．拓宽水利投融资渠道

积极引进外资投入水利建设。推进灌区水费征收体制改革和小型农田水利工程产权制度改革，政府对农民自愿投工投劳兴建水利设施给予补助；进一步完善“一事一议”制度，引导农民建设自身收益的水利基础设施。

通过严格市场准入条件和创造良好外部投资环境，吸引企业和社会投资对以经济效益为主、兼有一定社会效益的项目进行建设和运营维护。合理划分公益性资产和经营性资产，对经营性的水利工程通过资本市场发行股票、企业债券融资和“收费权”质押融资，建立产业投资基金融资，实施特许经营的BOT和TOT融资等新型投融资方式，多渠道、市场化筹集水利建设资金，拓宽水利投融资渠道，建立农村水利建设投入稳定增长的长效机制。

## 4.3提升水利行业能力

### 4.3.1 强化涉水事务管理

按照行政许可的规定，加强河道及水利工程管理范围内建设项目管理，保证河道行洪和水利工程安全。

### 4.3.2 加强水利管理单位基础设施和能力建设

“十二五”期间，在已有规划及三防指挥系统等管理设施基础上，全面加强水文水资源和水体保持监测能力建设；进一步完善各级“三防”指挥系统，加强三防信息化、办公自动化建设，提高自动化管理能力和水平；加强水利应急管理设施、水利科技基础设施、农村基层单位基础设施和水政执法与技能训练基地建设。

1．“十二五”期间，水文水资源和水土保持监测能力建设工程12宗，总投资0.51亿元，主要内容是各县（市、区）的水土保持监测站点的建设，以提高水文水资源和水土保持监测能力；在《广东省河流水功能区划》的基础上，编制梅州市地表水功能区划，并依据水功能区管理目标核定水域纳污能力。

2．完善三防指挥系统2宗，总投资0.49亿元。主要内容包括建立全市乡镇防灾减灾视频会议系统和重点中小型水库防汛通信报警系统项目。

3．水政执法基础设施建设12宗，总投资0.61亿元。主要内容包括水政执法基地及其配套设施的建设，执法装备的完善等。

### 4.3.3 构建创新务实的科技信息化与人才队伍体系

重点是增加水务科技投入，建立促进水务科技创新及技术推广的长效机制；加强水务信息化建设，完善市与各县水务部门全面互联互通的信息网络，延伸市、县、镇三级水务信息网络；建立水务业务一体化应用系统；造就一支高层次水务科技人才队伍。

“十二五”期间，规划开展水利科研教育政策法规项目8宗，总投资0.33亿元。主要项目有梅州市供排水及污水处理科研基地建设、蕉岭县人工湿地污水处理技术的应用、五华县水土保持科技示范园基础设施建设、五华县粤东水土流失区林分水源涵养功能分析与调控技术研究等。

### 4.3.4 主要前期基础工作

加强与上级主要部门的沟通联系，明确投资方向和重点，处理好重点和一般、近期与远期、工程措施与非工程措施的关系，按照先急后缓、统筹兼顾的原则，与政府各部门其他规划相衔接，认真梳理，合理安排，分类排队，建立水利工程前期工作项目库。按照“建设一宗，初设两宗，可研四宗”的要求，不断增加项目的储备。

主要前期工作项目共109宗，总费用0.59亿元。

# 5 环境影响评价

## 5.1与政策及相关规划的协调性分析

1．与《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》的协调性分析

党的十七届五中全会研究制定了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》（以下简称《建议》），为我国“十二五”时期的国民经济和社会发展指明了方向，是指导各行各业建设和发展的重要纲领性文件。《建议》明确提出“要加强水利基础设施建设，推进大江大河支流、湖泊和中小河流治理，增强城乡防洪能力，加快建立地质灾害防治体系；落实资源节约优先战略，高度重视水安全，建设节水型社会，健全水资源配置体系，强化水资源管理和有偿使用，严格控制地下水开采；实施重大生态修复工程，加大重点流域水污染防治力度；农村基础设施建设要以水利为重点，大幅增加投入，完善建设和管护机制，推进小型病险水库除险加固，加快大中型灌区配套改造，搞好抗旱水源工程建设，完善农村微型水利设施，全面加强农田水利建设，加强农村饮水安全工程等”。《梅州市水利发展“十二五”规划》根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》和2011年中央1号文件《关于加快水利改革发展的决定》的精神，将防洪减灾建设、山洪灾害防治、中小河流治理、农村饮水安全、中小灌区建设和改造、病险水库水闸除险加固、农村水利建设、水资源开发利用和节约保护、水土保持与河湖生态修复等作为梅州市“十二五”水利建设和发展的重点，全面贯彻落实了《建议》的精神，使梅州水利未来的发展更加符合政策导向，有利于提高水利支撑和保障经济社会发展的能力。

2．与水利相关规划的协调性分析

《梅州市水利发展“十二五”规划》与《梅州市水利现代化建设规划》、《梅州市江河流域综合规划修编》、《梅州市水资源综合规划》等重要的水利规划是协调一致的。《梅州市水利现代化建设规划》是我市水利现代化建设的重要依据，而“十二五”时期是实现我市水利现代化承上启下的关键五年，《梅州市水利发展“十二五”规划》紧紧围绕水利现代化的总体目标和部署，结合经济社会发展新要求，突出“十二五”的阶段性特征，把实现我市由水利大市向水利强市跨越作为“十二五”规划的主要目标，符合水利现代化规划纲要的阶段性要求。《梅州市江河流域综合规划修编》是我市综合性的水利规划，《梅州市水利发展“十二五”规划》与流域综合规划修编同步开展，两者在规划编制过程中进行了较充分的协调，“十二五”规划的目标及总体布局符合流域综合规划修编的总体安排。《梅州市水资源综合规划》是我市水资源保护和开发利用方面的综合性规划，是今后较长一段时期内水资源可持续开发利用与管理的基本依据，《梅州市水利发展“十二五”规划》在水资源开发利用和节约保护方面的目标、总体布局及实施方案与水资源综合规划基本协调。

3．与其他相关部门的规划协调性分析

《梅州市土地利用总体规划》是指导我市国土资源科学开发和国土空间合理利用的重要规划，水利建设和发展规划与国土规划相辅相成，《梅州市水利发展“十二五”规划》在编制过程中以国土规划为重要依据，制定的总体布局与国土规划相协调。《梅州市环境保护规划纲要（2006-2020年）》是指导我市环境保护建设和发展的重要依据，《梅州市水利发展“十二五”规划》在编制过程中，特别是在制定水资源保护及水土保持与生态修复的相关内容时，充分考虑了与环境保护重要规划之间的协调性。

## 5.2环境影响及对策措施

### 5.2.1 有利影响

梅州市“十二五”水利发展建设任务主要包括水利基础设施建设、农村水利水电建设、水资源开发利用、水资源节约保护、水土保持与生态修复等五个方面。规划实施后，可有效提高防洪减灾能力和水资源合理配置能力，保障经济社会发展，改善生态环境。主要体现在以下五个方面：一是水利基础设施建设进一步完善防洪工程体系，提高重点地区和重点城市的防洪标准，提高中小河流和小流域的防洪安全、生态安全保障能力；二是农村水利水电建设可促进农村经济发展，改善农村生活环境，支撑社会主义新农村建设；三是水资源开发利用可增加供水能力，进一步完善水资源合理配置工程体系，逐步完善水资源管理制度，提高供水安全保障程度；四是水资源节约保护可维护水体健康，保护饮用水源，保障水资源可持续利用，使水资源安全保障能力进一步提升。五是水土保持生态建设，可改善重点地区、重点河库的环境质量，建立水土保持预防监督体系和水土流失监测网络，实现水土资源的可持续利用和生态环境的可持续维护。

### 5.2.2 不利影响

水利发展规划的实施也可能对局部带来一些不利环境影响。疏导河流、整治河道、加固堤防、筑坝建库等水利工程建设在一定程度上改变了河流上下游的水文情势，改变了河流生态系统的结构和功能，有时还会对物种多样性、下游湿地和自然保护区等环境敏感区带来一些不利影响。新建中型水库等水利工程一般具有淹没及占地较多、移民数量较大的特点，库区人地矛盾突出，移民安置难度大，带来一些社会问题。

### 5.2.3 对策措施

1．高度重视规划实施和水利工程建设的不利环境影响，统筹做好水利发展与环境保护工作。

2．依法加强建设项目水资源论证和环境影响评价等工程建设前期工作，强化对工程建设全过程的监督管理，认真落实各项环境保护措施。

3．在地质灾害易发区进行工程建设，做好地质灾害危险性评估工作。

4．严格按规定办理用地手续，切实做好工程征地补偿、移民安置和后期扶持工作，确保被征地农民的生活水平不因征地而降低，保证长远生计，维护移民合法权益。

5．河道内取水的工程，不能对取水河道或所在河网的水文情势造成较大的改变，要保证河道生态流量、航运流量等要求，取水泵房需尽量避免占用河道，取水头部不宜深入河道过长，并且要有足够深度，避免对航运、堤防安全造成影响。

6．蓄水工程运行期，要注意对下游河道的影响，保证下游生态流量，特别要严格保护库区环境，以防止水库水环境恶化及富营养化。

7．加强对规划实施可能影响的重要生态环境敏感区水生态系统的监测，及时掌握环境变化，采取相应的对策措施。

8．加强规划实施的环境风险评价工作，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

## 5.3环境影响评价结论

综上所述，《梅州市水利发展“十二五”规划》的指导思想、目标、总体布局和建设任务等符合政策导向和环境保护的要求，与相关规划是协调一致的。规划的实施可能对环境造成一定的影响，但可以通过可行的环境保护措施将不利影响降到最低程度。因此，《梅州市水利发展“十二五”规划》有利于引领我市未来五年水利建设和发展全局，保障防洪安全、饮水安全、经济发展用水安全和维护良好的生态环境，为梅州经济社会的可持续发展提供有力支撑。

# 6 投资测算与实施安排

## 6.1投资测算

根据“十一五”期间我市水利建设项目实施状况及投资完成情况，需要结转到“十二五”期间继续实施的工程主要有重点堤围、水库加固工程、在建水源工程及水源保护工程等。

“十二五”期间规划实施的项目根据当前水利发展的要求，突出重点，进行科学合理安排。“十二五”期间分别以防灾减灾工程、民生水利、水资源开发利用、水资源节约保护、水土保持与河湖生态修复、水利行业能力建设等六方面进行建设。

根据水利发展改革的目标与任务，按照“突出重点、因地制宜、需要与可能相结合”的原则，“十二五”期间规划实施的水利工程项目共1806宗，总投资350.52亿元（“十二五”投资249.14亿元）。

## 6.2实施安排

本次规划根据梅州水利发展和改革的目标与任务，对重点工程项目进行分析和排队，按照突出重点、因地制宜、需要与可能结合的原则，区分轻重缓急，制定实施计划。

在防洪减灾工程方面，通过以堤防和河道整治工程为主的主要江河治理、中小河治理、山洪灾害防治、城市防洪、除涝工程等措施，提高我市各辖区的防洪标准，减少洪涝灾害损失，有效改善投资环境，进一步提高梅州城市品位，推动我市经济的快速发展。此外，防洪减灾能力的增强将创造安定和谐的社会生活环境，对社会发展具有重要推动作用。梅州大堤达标加固工程与截洪治涝工程、韩江梅江沿岸重点堤围工程、小流域综合治理、内涝整治工程等效益明显，列为防洪减灾重点工程优先安排实施。“十二五”期间规划完成梅州大堤达标加固工程与截洪治涝工程、周溪河金山段堤防建设工程、梅州市内涝整治工程、韩江梅江沿岸重点堤围工程、兴宁市城区（东、西区）防洪排涝工程、中小河流治理工程等。

在民生水利方面，有农村、乡镇饮水安全工程、灌区续建配套与节水改造、病险水库、水闸除险加固、农田水利基本建设、应急抗旱水源工程、小水电及农村电气化工程等措施，工程的实施事关民生，应高度重视并尽快实施。列入民生水利重点项目的有梅州城区新水厂建设、梅州城区供水管网改造工程、兴宁望江狮水闸、旺兴水闸除险加固、合水水库灌区、长潭灌区、益塘灌区、富石水库灌区改造、农村饮水安全工程、小水电及新农村电气化工程等。

在水资源开发利用方面，通过重点水源建设工程、城市供水工程等工程合理开发利用水资源、增加新的供水能力，满足我市未来社会经济发展的用水需求。为保障梅州城区、工业新城和各县（市、区）生活、生产用水需求，重点建设梅南水利枢纽工程、兴宁罗浮河引水工程、平远凤池水库、梅县大埔两县八镇15宗小型水库、大埔山丰水库、丰顺下棋坪水库等供水水源工程建设。

在水资源保护方面，重点建设梅州城区和各县（市）污水处理厂、清凉山水库水源地保护工程等。

在水土保持方面，重点实施各县（市、区）小流域综合治理工程。

在水利行业能力建设方面，通过水文水资源水土保持监测能力建设、水政执法基础设施建设和科研教育水利政策法规等各项工作的实施，提高水利科研水平，增强水利行业人员素质。

## 6.3保障措施

1．加强组织领导。根据市与县（市、区）的事权划分，实行分级管理，分级负责，建立统筹协调和分类指导机制。坚持把水利作为国民经济重要基础设施和关系群众切身利益以及生态环境改善的大事，列入各级政府的重要议事日程，加强组织协调，确保各项水利措施落到实处。

2．加大资金投入。加大公共财政对水利的投入力度，多渠道筹集资金，力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。各级政府预算内用于水利建设的资金随着经济社会发展逐步增加。加强对水利规费征收使用的稽查，保证各项水利规费取之于水、用之于水。深化水利投融资体制改革，完善省级水利投融资平台，积极推进经营性水利工程依法进行市场融资。

3．科学制定规划。进一步完善水利规划体系，充分做好“十二五”规划与相关规划的衔接和协调。加强重大建设项目的前期论证工作，完善规划的专家评审和公告制度，明确水利规划的法律地位，发挥规划在涉水事务管理中的指导、约束作用。

4．加强队伍建设。大力实施水利系统党政人才提升工程、水利专业技术人才提升工程、实用技能人才和基层水利人才提升工程、水利人才学历提升工程，不断加强干部队伍、专业技术人才队伍、技能型人才队伍的能力建设。优化水利人才结构，完善人才引进、培养、使用三个环节。加大职工教育培训投入，重点加强水利发展急需的相关专业人才的培养工作，注重复合型、创新型人才培养，使人才规模、专业结构逐步与水利发展要求相适应，造就一支精干高效的创新队伍，完善和利用好水利高级专家库，为水利强市建设提供可靠的人才保障和智力支持。

5．强化监督检查。充分发挥评估指标在规划实施中的导向作用，发挥监察、审计、稽查的力量，进一步健全行政问责规章制度和监督检查机制。加大水利基础设施建设重点领域、重点项目、重点环节、重点岗位的监督检查力度，努力实现工程安全、资金安全、生产安全、干部安全。建立公示制度和公众参与制度，保障公众知情权、参与权、表达权、监督权。

6．重视环境保护。高度重视规划实施和水利工程建设对环境产生的不利影响，统筹做好水利发展与环境保护工作。重点加强对建设项目水资源论证和环境影响评价，认真落实各项环境保护措施。严格按规定办理用地手续，切实做好工程征地补偿、移民安置和后期扶持工作。加强重要生态环境敏感区水生态系统的监测，实现水土资源可持续利用和生态环境安全。

7．加大宣传力度。广泛开展宣传工作，进一步提高广大干部群众对水利工作的重要性、必要性、紧迫性的认识，积极引导企业、群众等社会力量参与水利建设，形成全社会重视支持水利事业良好氛围。

8．加强沟通协调。各级水务、发改、国土资源、农业、环保、财政、住建、规划等有关部门要各司其职，各负其责，通力协作，加强对水利工作的检查督促，确保依期完成水利发展“十二五”规划的各项建设任务。

附件1：

# 梅州市水利发展“十一五”规划目标完成情况表

| 项 目 | 单位 | “十一五”计划目标 | 2009年实际完成情况 | “十一五”完成情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （2010年）完成情况 |  |
| 一、防洪安全 |  |  |  |  |  |
| 1、堤防建设长度 | km |  |  |  | 按Ⅰ、Ⅱ级堤防分别填写 |
| 2、城市防洪标准达标率 | % | 90 | 60 | 65 | 达到规定防洪标准的城市（县城以上）个数占总数的比例 |
| 3、防洪（潮）除涝工程达标率 | % |  |  |  | 达到部颁及规划标准 |
| 二、民生水利 |  |  |  |  |  |
| 1、农村饮水安全解决人口 | 万人 | 62 | 50.79 | 62 |  |
| 2、病险水库除险加固 | 座 | 289 | 117 | 172 |  |
| 3、骨干工程配套完好率 | % | 55 | 52 | 55 |  |
| 4、灌溉达标率 | % | 55 | 52 | 55 | 有效灌溉率80%以上 |
| 5、有效灌溉面积 | 万亩 | 145 | 134 | 140 |  |
| 6、渠系水有效利用系数 |  | 0.55 | 0.52 | 0.55 |  |
| 7、灌溉水有效利用系数 |  | 0.50 | 0.48 | 0.50 |  |
| 8、综合亩均毛灌溉用水量 | m3/亩 | 1000 | 1050 | 1000 |  |
| 9、节水灌溉面积 | 万亩 | 94 | 23 | 25 |  |
| 10、节水达标率 | % | 50 | 45 | 50 |  |
| 11、新增农村水电装机容量 | 万kw |  |  |  |  |
| 三、水资源开发利用 |  |  |  |  |  |
| 1、城市供水保障达标率 | % | 95 | 95 | 95 | 县城以上 |
| 2、农村集中供水普及率 | % | 72 | 35 | 45 |  |
| 3、新增总供水能力 | 万t |  |  |  |  |
| 4、新增城市供水量 | 万t |  | 23800 | 25000 |  |

（续）

梅州市水利发展“十一五”规划目标完成情况表

| 项 目 | 单位 | “十一五”计划目标 | 2009年实际完成情况 | “十一五”完成情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （2010年完成情况） |  |
| 四、水资源开发节约保护 |  |  |  |  |  |
| 1、用水总量控制目标 | 亿m3 |  | 23.2 | 24.5 |  |
| 2、万元GDP用水量 | m3/万元 | 480 | 455 | 400 |  |
| 3、万元工业增加值用水量 | m3/万元 |  | 268 | 218 |  |
| 4、综合亩均灌溉定额 | m3/亩 | 850 | 855 | 821 |  |
| 5、城市管网漏损率 | % |  | 21 | 21 |  |
| 6、入河污染物限排总量 | 万t |  |  |  |  |
| 7、地表水功能区达标率 | % |  |  |  |  |
| 8、地下水功能区达标率 | % |  |  |  |  |
| 9、城市饮用水源地水质达标率 | % |  |  |  |  |
| 五、水土保持与河湖生态修复 |  |  |  |  |  |
| 1、新增水土流失治理面积 | 万km2 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |  |
| 2、水土流失治理率 | % |  |  |  |  |
| 3、生态修复面积 | 万km2 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |  |
| 4、建设项目植被、生态恢复率 | % | 80 | 75 | 75 |  |
| 六、“十一五”水利基础投资完成情况 | 亿元 | 242．9 | 54.4 | 84.3 |  |

附件2：

# 梅州市水利发展“十二五”规划目标体系表

| 指标分项 |  | 指标 | 单位 | 2015年 | 2020年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防洪抗旱减灾 | 损失率 | 洪涝灾害损失率 | % | 2 | 1.5 |  |
|  | 防洪能力 | 城市防洪标准达标率 | % | 100 | 100 |  |
|  |  | 防洪（潮）除涝工程达标率 | % |  |  |  |
|  |  | 三防指挥系统、信息达标覆盖率 | % | 100 | 100 |  |
| 二、民生水利 | 农村饮水 | 农村饮水安全解决人口 | 万人 | 85 | 90 |  |
|  | 病险水库 | 病险水库除险加固 | 座 | 145 | 195 |  |
|  | 灌区节水 改造 | 骨干工程配套完好率 | % | 75 | 85 |  |
|  |  | 灌溉达标率 | % | 75 | 85 |  |
|  | 农田水利 | 新增有效灌溉面积 | 万亩 | 12 | 18 |  |
|  |  | 灌溉水有效利用系数 |  | 0.471 | 0.55 |  |
|  |  | 节水灌溉面积 | 万亩 | 103 | 121 |  |
|  |  | 节水达标率 | % | 55 | 65 |  |
|  | 农村水电 | 新增农村水电装机容量 | 万kw | 4.74 | 1.9 |  |
| 三、水资源开发利用 | 城乡生活 供水能力 | 城市供水保障达标率 | % | 97 | 98 |  |
|  |  | 农村集中供水普及率 | % | 80 | 85 |  |
|  |  | 新增城市供水能力 | 万t/日 |  |  |  |
| 四、水资源节约保护 | 水资源节约 | 用水总量控制目标 | 亿m3 | 24.2 | 25.0 |  |
|  |  | 万元GDP用水量 | m3/万元 | 294 | 250 |  |
|  |  | 万元工业增加值用水量 | m3/万元 | 139 | 110 |  |
|  |  | 综合亩均灌溉定额 | m3/亩 | 830 | 820 |  |
|  |  | 城市管网漏损率 | % | 20 | 18 |  |
|  | 水资源保护 | 入河污染物限排总量 | 万t |  |  |  |
|  |  | 地表水功能区达标率 | % | 76 | 80 |  |
|  |  | 地下水功能区达标率 | % |  |  |  |
|  |  | 城市饮用水源地水质达标率 | % | 98.7 | 100 |  |
| 五、水土保持与河湖生态修复 | 水土保持 | 新增水土流失治理面积 | 万km2 | 0.02 | 0.12 |  |
|  |  | 水土流失治理率 | % | 15.7 | 33.8 |  |
|  | 生态修复 | 生态修复面积 | 万km2 | 0.02 | 0.05 |  |
|  |  | 建设项目植被、生态恢复率 | % | 80 | 80 |  |

附件3：

梅州市水利发展“十二五”规划项目投资情况表                     投资金额：亿元

| 序号 | 项目 | 总宗数 | 项目总投资 | 已完成投资 | "十二五"安排投资 | 各分类统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 续建项目 |  |  |  | 可开工建设项目 |  |  | 可开展前期工作项目 |  |  | 后备项目 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 宗数 | 项目总投资 | 已完成投资 | "十二五"投资 | 宗数 | 项目总投资 | "十二五"投资 | 宗数 | 项目总投资 | "十二五"投资 | 宗数 | 项目总投资 | "十二五"投资 |
| 全市合计 |  | 1806 | 350.52 | 20.82 | 249.14 | 134 | 29.25 | 20.82 | 8.43 | 513 | 120.79 | 111.59 | 358 | 100.87 | 69.59 | 801 | 99.62 | 59.53 |
| 一 | 防洪减灾工程 | 298 | 85.99 | 11.96 | 59.81 | 9 | 15.78 | 11.96 | 3.82 | 84 | 15.48 | 15.48 | 94 | 27.93 | 23.51 | 111 | 26.80 | 16.98 |
| 1-1 | 主要江河治理 | 27 | 30.68 | 7.97 | 15.50 | 1 | 8.97 | 7.97 | 1.00 | 3 | 0.67 | 0.67 | 13 | 10.68 | 8.14 | 10 | 10.36 | 5.69 |
| 1-2 | 中小河流治理 | 88 | 28.31 | 0.07 | 24.98 | 2 | 0.55 | 0.07 | 0.48 | 33 | 8.61 | 8.61 | 37 | 10.96 | 10.33 | 16 | 8.19 | 5.56 |
| 1-3 | 山洪灾害防治 | 46 | 4.19 | 0.00 | 4.19 |  |  |  |  | 46 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 城市防洪 | 12 | 13.09 | 3.89 | 7.43 | 5 | 5.88 | 3.89 | 1.99 | 1 | 1.76 | 1.76 | 1 | 1.85 | 1.11 | 5 | 3.60 | 2.57 |
| 1-5 | 除涝工程 | 125 | 9.72 | 0.03 | 7.70 | 1 | 0.38 | 0.03 | 0.35 | 1 | 0.25 | 0.25 | 43 | 4.44 | 3.93 | 80 | 4.65 | 3.16 |
| 二 | 民生水利工程 | 1017 | 101.57 | 8.17 | 63.27 | 123 | 10.83 | 7.67 | 3.16 | 324 | 27.31 | 26.61 | 47 | 29.69 | 11.89 | 523 | 33.74 | 21.63 |
| 2-1 | 农村、乡镇饮水安全工程 | 171 | 23.51 | 0.00 | 7.64 |  |  |  |  | 162 | 3.66 | 3.66 | 9 | 19.85 | 3.98 |  |  |  |
| 2-2 | 灌区续建配套与节水改造工程 | 106 | 26.62 | 0.00 | 24.04 |  |  |  |  | 12 | 9.34 | 9.34 | 26 | 5.64 | 4.47 | 68 | 11.64 | 10.23 |
| 2-3 | 病险水库加固 | 268 | 17.62 | 7.67 | 9.95 | 123 | 10.83 | 7.67 | 3.16 | 141 | 5.27 | 5.27 | 2 | 1.10 | 1.10 | 2 | 0.43 | 0.43 |
| 2-4 | 大中型病险水闸除险加固 | 9 | 2.04 | 0.00 | 1.43 |  |  |  |  | 2 | 0.80 | 0.65 |  |  |  | 7 | 1.24 | 0.78 |

（续）

梅州市水利发展“十二五”规划项目投资情况表

投资金额：亿元

| 序号 | 项目 | 总宗数 | 项目总投资 | 已完成投资 | "十二五"安排投资 | 各分类统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 续建项目 |  |  |  | 可开工建设项目 |  |  | 可开展前期工作项目 |  |  | 后备项目 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 宗数 | 项目总投资 | 已完成投资 | "十二五"投资 | 宗数 | 项目总投资 | "十二五"投资 | 宗数 | 项目总投资 | "十二五"投资 | 宗数 | 项目总投资 | "十二五"投资 |
| 2-5 | 农田水利基本建设 | 24 | 13.13 | 0.50 | 6.62 |  |  |  |  | 6 | 3.24 | 2.69 | 8 | 2.55 | 1.79 | 10 | 7.33 | 2.15 |
| 2-6 | 小水电及农村电气化工程 | 424 | 12.65 | 0.00 | 7.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 | 12.65 | 7.59 |
| 2-7 | 小水电代燃料工程 | 14 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.55 | 0.55 | 12 | 0.45 | 0.45 |
| 2-8 | 水库移民后期扶持 | 1 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |  | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 水资源开发利用 | 118 | 75.92 | 1.19 | 47.83 | 2 | 2.64 | 1.19 | 1.45 | 15 | 30.19 | 21.69 | 32 | 19.17 | 14.32 | 69 | 23.92 | 10.37 |
| 3-1 | 重点水源工程 | 90 | 45.62 | 1.19 | 23.04 | 2 | 2.64 | 1.19 | 1.45 | 9 | 17.74 | 9.34 | 17 | 3.00 | 2.81 | 66 | 22.55 | 9.75 |
| 3-2 | 城市供水工程 | 20 | 19.15 | 0.00 | 12.74 |  |  |  |  | 4 | 6.93 | 6.83 | 14 | 10.97 | 5.41 | 2 | 1.25 | 0.50 |
| 3-3 | 重点水电站工程 | 4 | 10.84 | 0.00 | 10.84 |  |  |  |  | 2 | 5.52 | 5.52 | 1 | 5.20 | 5.20 | 1 | 0.12 | 0.12 |
| 四 | 水资源节约保护 | 136 | 49.49 | 0.00 | 45.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28.20 | 28.20 | 7 | 9.16 | 9.16 | 92 | 12.13 | 8.38 |
| 4-1 | 节水型社会示范区建设 | 6 | 3.40 | 0.00 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3.40 | 1.82 |
| 4-2 | 水源地保护、水资源保护工程 | 130 | 46.09 | 0.00 | 43.92 |  |  |  |  | 37 | 28.20 | 28.20 | 7 | 9.16 | 9.16 | 86 | 8.73 | 6.56 |

（续）

梅州市水利发展“十二五”规划项目投资情况表

投资金额：亿元

| 序号 | 项目 | 总宗数 | 项目总投资 | 已完成投资 | "十二五"安排投资 | 各分类统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 续建项目 |  |  |  | 可开工建设项目 |  |  | 可开展前期工作项目 |  |  | 后备项目 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 宗数 | 项目总投资 | 已完成投资 | "十二五"投资 | 宗数 | 项目总投资 | "十二五"投资 | 宗数 | 项目总投资 | "十二五"投资 | 宗数 | 项目总投资 | "十二五"投资 |
| 五 | 水土保持与生态修复 | 94 | 35.02 | 0.00 | 29.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18.41 | 18.41 | 53 | 13.57 | 9.37 | 6 | 3.04 | 2.19 |
| 5-1 | 重点流域、区域水土保持治理 | 89 | 33.62 | 0.00 | 28.57 |  |  |  |  | 31 | 17.21 | 17.21 | 53 | 13.57 | 9.37 | 5 | 2.84 | 1.99 |
| 5-2 | 生态修复 | 4 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |  |  |  |  | 3 | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 1 | 0.20 | 0.20 |
| 5-3 | 清淤疏浚工程 | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |  |  |  |  | 1 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 水利行业能力建设 | 143 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.19 | 1.19 | 125 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 |
| 6-1 | 水文水资源水土保持监测能力建设 | 12 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |  |  |  |  | 12 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |
| 6-2 | 防汛通讯 | 2 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |  |  |  |  | 2 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |
| 6-3 | 水政执法基础设施建设 | 12 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |
| 6-4 | 科研教育水利政策法则 | 8 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |  |  |  |  | 4 | 0.19 | 0.19 | 4 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 6-5 | 主要前期基础工作 | 109 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  | 109 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |

附件4：

梅州市水利发展“十二五”规划重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 所 在 行政区 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资（万元） | 十二五投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市合计（66宗） |  |  |  |  | 1033423 | 757077 |
| 一、防灾减灾工程（14宗） |  |  |  |  | 258085 | 118975 |
| 1 | 韩江梅江沿岸重点堤围除险加固 | 全市 | 续建 |  | 89700 | 10000 |
| 2 | 梅州大堤（南堤、西堤）加固达标工程 | 梅江区 | 新建 | 100年一遇标准，2级堤防24.21km | 17600 | 17600 |
| 3 | 梅州大堤南堤截洪治涝工程 | 梅江区 | 新建 | 新建泵站及其配套设施 | 2500 | 2500 |
| 4 | 梅州城区北堤主干排水渠工程 | 梅江区 | 新建 | 新建主干排水渠30km，设计排水流量115m3/s | 13000 | 7800 |
| 5 | 梅江区周溪河金山段堤防护岸建设工程 | 梅江区 | 续建 | 新建护岸、堤防、穿堤建筑物、清淤、清障等 | 2910 | 2600 |
| 6 | 梅江区西效办寨中除涝工程 | 梅江区 | 新建 | 泵站、排涝主干渠 | 3000 | 3000 |
| 7 | 兴宁市城区（东区、西区）防洪工程 | 兴宁市 | 续建 | 主城区段堤防采用重力式挡土墙后接土堤的结构型式，堤顶宽度18m(含路面、绿化带)，其余堤防采用土堤护坡的结构型式，干堤顶宽7m，支堤顶宽3～5m。 | 30500 | 13800 |
| 8 | 兴宁市宁江沿岸堤防除险加固工程 | 兴宁市 | 新建 | 河堤加固达标 | 2900 | 2900 |
| 9 | 梅县梅江（松口镇段）治理工程 | 梅县 | 新建 | 按五十年一遇标准设防、电排1座、涵闸4座 | 23000 | 18000 |
| 10 | 梅县丙村堤建设工程 | 梅县 | 新建 | 按五十年一遇标准建设堤围、电排4座、涵闸15个 | 20200 | 10200 |
| 11 | 梅县雁洋大堤除险加固工程 | 梅县 | 除险加固 | 按五十年一遇标准建设堤围、电排2座、涵闸2个 | 20700 | 10700 |
| 12 | 梅县程江镇八角亭电排站扩建工程 | 梅县 | 扩建 | 泵站、排涝主干渠 | 1575 | 1575 |
| 13 | 蕉岭县城防洪堤扩建工程 | 蕉岭县 | 扩建 | 堤围固脚加高培厚等，总堤长19.5km (东堤7.3km、西堤12.2km) | 12000 | 7200 |
| 14 | 五华县城防洪堤加固达标工程 | 五华县 | 扩建 | 100年一遇标准，堤防30.9km | 18500 | 11100 |
| 二、农田水利工程（22宗） |  |  |  |  | 153110 | 145630 |
| 1 | 梅江区干才灌区改造工程 | 梅江区 | 改建 | 渠道加长、防渗、陂头及维修改造 | 3827 | 3827 |
| 2 | 兴宁市合水水库灌区加固改造工程 | 兴宁市 | 改建 | 干渠防渗.渠系建筑物完善配套等 | 30600 | 30600 |
| 3 | 兴宁市望江狮水闸加固改造工程 | 兴宁市 | 重建 | 对现有水闸的启闭设施进行更换及水闸交通桥进行改建 | 7400 | 5920 |
| 4 | 兴宁市旺兴水闸除险加固工程 | 兴宁市 | 加固 | 对闸室、闸墩、启闭设施进行维修加固。 | 3000 | 2000 |
| 5 | 梅县引隆水利灌区加固改造工程 | 梅县 | 改造 | 土方清淤、衬砌、建筑物砼方、砌石方 | 5100 | 5100 |
| 6 | 梅县石子岭灌区改造工程 | 梅县 | 改造 | 防渗衬砌，修复或重建渠系建筑物 | 2700 | 2700 |
| 7 | 梅县大劲水库灌区加固改造工程 | 梅县 | 改造 | 防渗衬砌，修复或重建渠系建筑物 | 2600 | 2600 |
| 8 | 平远县富石水库灌区加固改造工程 | 平远县 | 改造 | 加固维修渠系建筑物、渠道三面光防渗 | 6420 | 6420 |
| 9 | 平远县高峰滩灌区加固改造工程 | 平远县 | 改造 | 加固维修渠系建筑物、渠道三面光防渗 | 5400 | 5400 |
| 10 | 平远县小型农田水利建设工程 | 平远县 | 新建 | 维修渠系建筑物、渠道三面光防渗 | 6400 | 6400 |
| 11 | 蕉岭县长潭灌区改造工程 | 蕉岭县 | 改建 | 干渠防渗.渠系建筑物完善配套等 | 8200 | 8200 |
| 12 | 蕉岭县黄竹坪灌区改造工程 | 蕉岭县 | 改造 | 改造现有灌溉工程 | 5430 | 5430 |
| 13 | 蕉岭县多宝水库除险加固工程 | 蕉岭县 | 除险加固 | 主坝加固等 | 2000 | 2000 |
| 14 | 蕉岭县龙潭水库除险加固工程 | 蕉岭县 | 除险加固 | 主坝加固等 | 2260 | 2260 |
| 15 | 大埔县百侯灌区改造工程 | 大埔县 | 改造 | 干渠、进水闸、节水闸、支渠等 | 3600 | 3600 |
| 16 | 大埔县三河坝水库除险加固工程 | 大埔县 | 除险加固 | 灌浆、修筑反滤等 | 4000 | 4000 |
| 17 | 丰顺县虎局灌区改造工程 | 丰顺县 | 改造 | 加固陂头圳道防渗 | 2800 | 2800 |
| 18 | 丰顺县引龙灌区改造工程 | 丰顺县 | 改造 | 改造、维修加固 | 2473 | 2473 |
| 19 | 五华县东方红水库灌区 | 五华县 | 改造 | 干渠长:13km，支渠长:21km，渠系建筑物17座 | 7700 | 7700 |
| 20 | 五华县岩前水库灌区 | 五华县 | 改造 | 干渠长:15400m，支渠长:26000m，渠系建筑物25座 | 9200 | 9200 |
| 21 | 五华县益塘水库灌区加固改造工程 | 五华县 | 改造 | 干渠长:55.5km，支渠长:831km，渠系建筑物115座 | 25000 | 20000 |
| 22 | 五华县岩前水库除险加固工程 | 五华县 | 除险加固 | 大坝、输水系统、泄洪系统等维修加固 | 7000 | 7000 |
| 三、水资源开发利用工程（17宗） |  |  |  |  | 419697 | 291845 |
| 1 | 梅南水利枢纽工程 | 梅江区、 梅县 | 新建 | 新建大密、叶田、梅南、蓝溪等四宗中型水库、电站及其配套设施等 | 80000 | 32000 |
| 2 | 梅县大埔两县八镇15宗小型水库工程 | 梅县、 大埔县 | 新建 | 新建将军阁、大坑坝、山塘里、南福、柿子坪、大坪、旱子岗、塘梨坪、两口塘、坪上、车头坝、车上、明德、坑尾、英雅等15宗小型水库 | 36036 | 25225 |
| 3 | 梅州城区新水厂建设工程 （20万吨/日） | 梅江区 | 新建 | 土建、设备、管道 | 50000 | 50000 |
| 4 | 梅州城区供水管网改造工程 | 梅江区 | 改造 | 对城区供水管网进行改造 | 7000 | 7000 |
| 5 | 兴宁市罗浮河引水工程 | 兴宁市 | 新建 | 引水规模为2.0m3/s | 44380 | 10000 |
| 6 | 梅县轩中水库 | 梅县 | 续建 | 水库、供水管路 | 18200 | 12800 |
| 7 | 梅县巴庄水库 | 梅县 | 扩容 | 水库、供水管路 | 4600 | 3680 |
| 8 | 梅县大劲水库 | 梅县 | 扩容 | 水库、供水管路 | 8400 | 5040 |
| 9 | 梅县石子岭水库 | 梅县 | 扩容 | 水库、供水管路 | 8000 | 8000 |
| 10 | 平远县凤池水库 | 平远县 | 新建 | 水库枢纽 | 30000 | 18000 |
| 11 | 大埔县山丰水库工程 | 大埔县 | 新建 | 建设水库及供水管网设施等 | 6600 | 6600 |
| 12 | 大埔县舟角院水电站工程 | 大埔县 | 新建 | 水工、厂房机电设备，发电装机容量3.22万kw | 48000 | 48000 |
| 13 | 丰顺县留隍葛布水利枢纽 | 丰顺县 | 新建 | 拦河坝、电站及船闸、发电装机容量4.2万kw | 52000 | 52000 |
| 14 | 丰顺县下棋坪水库 | 丰顺县 | 新建 | 大坝、溢洪道、涵管等 | 6000 | 3000 |
| 15 | 五华县三渡水水库扩建（抗旱应急水源）工程 | 五华县 | 扩建 | 水库大坝加高、供水线路 | 4500 | 2500 |
| 16 | 五华县龙狮殿（抽水蓄能）水库 | 五华县 | 新建 | 建设水库大坝、溢洪道、排水管道等 | 5959 | 3000 |
| 17 | 五华县黄畲（抽水蓄能）水库 | 五华县 | 新建 | 建设水库大坝、溢洪道、排水管道等 | 10022 | 5000 |
| 四、水资源节约保护工程（9宗） |  |  |  |  | 99531 | 97627 |
| 1 | 梅州城区清凉山水库水源地保护工程 | 清凉山水库 | 新建 | 主要包括生态移民、生态公益林、水土保持林、防火林种植、隔离防护 、支流河岸生态防护、生态修复与保护工程建设等 | 55000 | 55000 |
| 2 | 梅西水库水资源保护工程 | 梅西水库管理局 | 新建 | 土地整治0.1km2，种植水保林0.4km2，库区污染源综合整治 | 1000 | 1000 |
| 3 | 兴宁市合水水库水源保护工程 | 兴宁市 | 新建 | 疏浚河道、建设砂滤池、污水处理厂、垃圾填埋场、环境卫生整治、生态绿化及河道整治。 | 20000 | 20000 |
| 4 | 平远县黄田水库水源地保护工程 | 平远县 | 新建 | 防护林、水土保持林、生物隔离、自然修复与保护工程建设等 | 7483 | 7483 |
| 5 | 蕉岭县长潭水库水源保护工程 | 蕉岭县 | 新建 | 库区淤泥清理、进库污水处理、库四周水土保持 | 6347 | 4443 |
| 6 | 蕉岭县龙潭水库水源保护工程 | 蕉岭县 | 新建 | 库区淤泥清理、防护林、护栏、围网、自然修复与保护工程建设等 | 2700 | 2700 |
| 7 | 蕉岭县黄竹坪水库水源保护工程 | 蕉岭县 | 新建 | 库区淤泥清理、防护林、护栏、围网、自然修复与保护工程建设等 | 3286 | 3286 |
| 8 | 丰顺县虎局水库水源保护工程 | 丰顺县 | 新建 | 虎局水库库区滩湿地保护改造工程、护栏、防护林、自然修复与保护工程建设等 | 2100 | 2100 |
| 9 | 五华县桂田水库饮用水源地综合保护工程 | 五华县 | 新建 | 库区护栏、围网、防护林工程以及水质监测设施建设等 | 1615 | 1615 |
| 五、水土保持与河湖生态修复工程（4宗） |  |  |  |  | 103000 | 103000 |
| 1 | 梅江区黄塘河（扎田水）小流域综合治理工程 | 梅江区 | 新建 | 河道综合治理 | 12000 | 12000 |
| 2 | 兴宁市崩岗治理工程 | 兴宁市 | 新建 | 采取水土保持工程措施和植物措施，全面恢复崩岗植被 | 58600 | 58600 |
| 3 | 梅县崩岗治理工程 | 梅县 | 新建 | 治理全县活动型崩岗6994处，采取水土保持工程措施和植物措施，全面恢复崩岗植被 | 30400 | 30400 |
| 4 | 平远县大柘河小流域治理工程 | 平远县 | 新建 | 主要有田兴河黄花陂至合河口、凤二河潭角陂至合河口共9.4km堤围按10年一遇洪水标准进行达标加固。 | 2000 | 2000 |