附件：

广东梅兴华丰产业集聚带“十三五”重点项目表

（七大类项目共计333个，预计投资总额2268.98663亿元）

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设性质 | 总投资（亿元） | 建设周期 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合交通建设工程50个，总投资1039.11亿元 |
| 1 | 国道G206线梅城至畲江段改线工程 | 路基、路面、桥涵29.6公里 | 新改建 | 18.02  | 2015-2017 | 市公路局 | 　 |
| 2 | 梅县机场迁建项目 | 建设内容：首期规划建设一条长2800米、宽55米的跑道，机坪面积50000平方米，配套建设空中交通管制中心等预计建设用地5000亩。建设规模：梅县新机场将按本期4C,远期4D规模规划建设。 | 迁建 | 29.80  | 6-8年 | 市机场办 |  |
| 3 | 梅州东环高速公路 | 高速公路14.556公里，新增建设用地1840.8亩。 | 新建 | 19.24  | 2016-2019 | 市交通运输局 |  |
|  | 大（埔）丰（顺）（五）华高速丰顺至五华段 | 高速公路40.68公里，新增建设用地5014.5亩。 | 新建 | 63.56  | 2016-2020 | 市交通运输局 | 　 |
| 5 | 兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段（梅州段） | 高速公路约25公里。 | 新建 | 28.82  | 2016-2019 | 市交通运输局 | 　 |
| 6 | 兴汕高速公路兴宁至五华段（含畲江支线） | 高速公路84.6公里，新增建设用地10605.45亩。 | 续建 | 74.99  | 2013-2017 | 市交通运输局 | 　 |
| 7 | 大（埔）丰（顺）（五）华高速大埔至丰顺段 | 高速公路约75.7公里。 | 新建 | 105.60  | 2018-2025 | 市交通运输局 | 省中长期 项目 |
| 8 | 梅州至平远高速公路 | 高速公路33.1公里，新增建设用地3664.5亩。 | 续建 | 34.47  | 2015-2019 | 市交通运输局 | 　 |
| 9 | 梅州城区程江大桥 | 全长569米，其中桥长313.3米，宽40米，新增建设用地39.6亩。 | 新建 | 1.79  | 2016-2018 | 市交通运输局 | 　 |
| 10 | 梅州城区客都大桥 | 全长670米，其中桥长370米，桥宽41米，新增建设用地62.05亩。 | 新建 | 1.41  | 2014-2016 | 市交通运输局 | 　 |
| 11 | 优化兴华高速公路畲江支线河东出入口 | 高速公路出入口 | 新建 | 　 | 2016-2017 | 市交通运输局 | 　 |
| 12 | 梅州市中心枢纽汽车站 | 一级站场，占地面积37800平方 | 续建 | 2.2 | 2015-2017 | 市交通运输局 | 　 |
| 13 | 省道S225线兴宁市火车站至水口段公路改建工程 | 一级路改建24.4公里 | 改建 | 5.1907 | 2016-2017 | 市公路局 | 　 |
| 14 | 梅州至潮汕铁路（梅州段） | 双线电气化250公里/小时，全长约122公里，梅州境内约72.1公里 | 续建 | 92.73  | 2015-2017 | 市铁建办 |  |
| 15 | 鹰潭至梅州铁路广东段 | 电气化单线160公里/小时，全长约533公里，梅州境内约62公里。 | 新开工 | 33.00  | 2015-2019 | 市铁建办 | 　 |
| 16 | 浦城至梅州铁路广东段 | 电气化单线160公里/小时，全长约563公里，梅州境内约78公里。 | 新开工 | 40.00  | 2015-2019 | 市铁建办 | 　 |
| 17 | 新建龙川至梅州至龙岩客专 | 双线电气化250公里/小时，全长约260公里，梅州境内约150公里。 | 新开工 | 381.00  | 2016-2020 | 市铁建办 | 　 |
| 18 | 广梅汕铁路龙川至龙湖南段电气化改造 | 在原有的广梅汕铁路线上进行电气化改造 | 新开工 | 23.00  | 2016-2018 | 市铁建办 | 　 |
| 19 | 长深（梅河）高速公路葵岗枢纽互通 | 匝道出口，包括路基、路面、桥梁等 | 新建 | 1.97  | 2016-2018 | 梅县区政府 | 　 |
| 20 | 汕梅高速公路水车预留互通 | 匝道出口，包括路基、路面、桥梁等 | 新建 | 1.80  | 2017-2019 | 梅县区政府 | 　 |
| 21 | 长深（天汕）高速公路白渡互通立交 | 匝道出口，包括路基、路面、桥梁等 | 新建 | 1.50  | 2017-2019 | 梅县区政府 | 　 |
| 22 | 梅县区G206国道水车小桑至畲江双坪段改造工程 | 长8公里，包括路基、路面等 | 改造 | 3.10  | 2018-2020 | 梅县区政府 | 　 |
| 23 | 梅县区G205国道至白渡梅州坑工业园道路建设项目 | 长5.92公里，包括路基、路面、桥梁等 | 新建 | 1.15  | 2015-2017 | 梅县区政府 | 　 |
| 24 | 梅县区国道G206线梅南巢布坝至角口段路面改造工程 | 长19.8公里，路面工程 | 改造 | 0.83  | 2015-2015 | 梅县区政府 | 　 |
| 25 | 梅县区畲江镇邹韬奋大桥及引道 | 大桥长350米 | 新建 | 0.80  | 2018-2020 | 梅县区政府 | 　 |
| 26 | 兴华高速畲江北出口至梅汕高铁畲江站（县道X023线）改造工程 | 长11公里，包括路基、路面等 | 改造 | 1.10  | 2016-2020 | 梅县区政府 | 　 |
| 27 | 梅县区新梅南大桥建设工程（含引道） | 道路长2.8公里，大桥长约400米 | 新建 | 2.20  | 2018-2020 | 梅县区政府 | 　 |
| 28 | 梅县区新水车大桥建设工程（含引道） | 道路长3.2公里，大桥长约400米 | 新建 | 2.40  | 2018-2020 | 梅县区政府 | 　 |
| 29 | 梅县区进城大道客都大桥连接线 | 长2.75公里，包括路基、路面、水沟等 | 新建 | 3.50  | 2014-2015 | 梅县区政府 | 　 |
| 30 | 兴宁市国道205兴宁径心兴梅交界至永和段、茅塘至五华齐乐段路面改造工程 | 路面、安保等，二级公路25.73公里 | 改建 | 0.81  | 2015－2016 | 兴宁市政府 | 　 |
| 31 | 兴宁市国道G205线兴宁市洋里至茅塘段 | 路基路面桥涵，一级公路14.19公里 | 续建 | 4.59  | 2015-2018 | 兴宁市政府 | 　 |
| 32 | 兴宁市省道S225线兴宁市火车站至水口段 | 路基路面桥涵，一级公路24.39公里 | 改建 | 5.65  | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 33 | 兴宁市兴业大道、富业大道、富农生物周边道路工程 | 道路全长5492.83米总投资25686.28万元，其中富业大道长1841.8米，宽55米，工程造价9846.26万元，兴业大道长2278.4米，宽55米，工程造价12180.33万元，富农周边道路长1489米，宽43、24米，工程造价3658.697万元 | 筹建 | 2.57  | 2016-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 34 | 兴宁市S225线叶塘北塘至新陂家庄围段公路改建工程 | 其中道路全长5960米，宽37.5米，工程造价17522万元， | 筹建 | 1.75  | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 35 | X968梅县畲江至兴宁下堡段新改建工程（兴宁段） | 路基、路面、桥涵。全长3公里，按一级公路技术标准设计，路幅宽25米。 | 新建 | 0.87 | 2016-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 36 | 兴宁大道 | 路线设计全长4.059公里 | 续建 | 3.5 | 2014-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 37 | 兴宁市园区东外环路及滨河安置区道路 | 项目总用地面积6.3万平方米,总建筑面积约9.8万平方米 | 续建 | 1.14 | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 38 | 五华县X034水烂线水寨至益塘水库段 | 建设长23公里，新增用地724.5亩，包括路基、路面、桥涵等。 | 扩建 | 5.10  | 2018-2019 | 五华县政府 | 　 |
| 39 | 五华县琴江新区布新南路、高速出口至东延线道路建设 | 含布新南路、高速出口至东延线道路建设 | 新建 | 3.00  | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 40 | 五华县华兴东路华兴大桥到S120线 | 道路、管线、照明、绿化、交通标志线等(4300米、宽50米) | 新建 | 2.00  | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 41 | 五华县河东北堤(华兴大桥至长乐大桥) | 道路、管线、照明、绿化、交通标志线等(长度3300米、宽21米) | 新建 | 1.00  | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 42 | 五华环城大道至县城连接线 | 建设长4公里，包括路基、路面、桥涵等。 | 新建 | 1.40  | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 43 | 五华县七都至河东生态工业园公路新建工程 | 本项目按二级公路技术标准设计，路基宽17米，水泥混凝土路面宽15.5米，土路肩宽2×0.75米。路线全长10.66Km，投资估算总造价为2.1717亿元。 | 新建 | 2.17  | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 44 | 五华县琴江生态景观大道（琴江公路） | 建设长31.47公里，新增用地1800亩，包括路基、路面、桥涵等。 | 续建 | 13.10  | 2015-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 45 | 五华县省道S120线五华县河东镇圩至再新段公路改造工程 | 本项目按二级公路技术标准设计，路基宽15米，水泥混凝土路面宽14.5米，土路肩宽2×0.25米。路线全长12.778Km，投资估算总造价为8100万元。 | 扩建 | 0.81  | 2013-2015 | 五华县政府 | 　 |
| 46 | 五华线观源至狮雄山旅游专线道路 | 完成3公里旅游专线道路建设 | 新建 | 0.63 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 47 | 丰顺县国道206线建桥清潭至汕梅高速附城出口段二级公路改建工程项目 | 二级公路改造41.6公里 | 升级改造 | 7.78  | 2016-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 48 | 丰顺县汕梅高铁丰顺东站连接线（重点经济网络线路）新建工程 |  全长3.8公里，按二级公路技术标准设计。 | 新建 | 1.07  | 2017-2019 | 丰顺县政府 | 　 |
| 49 | 丰顺县S224线至广州海珠（丰顺）产业转移园工业大道新建工程 | 全长6.2公里，按一级公路技术标准设计。 | 新建 | 2.50  | 2016-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 50 | 丰顺县S224线至广州海珠（丰顺）产业转移园工业大道新建工程项目 | 全长6.2公里，按一级公路技术标准设计 | 新建 | 2.5 | 2016-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 　 | 小计： | 1039.11  | 　 |
| 二、能源保障项目19个，总投资172.37亿元 |
| 1 | 220千伏畲江站至兴宁站线路工程项目 | 新建线路60千米 | 新建 | 0.73  | 2016-2017 | 梅州供电局 | 　 |
| 2 | 220千伏兴宁市叶塘(神光山)输变电工程项目 | 新增变电容量18万千伏安，线路161.9千米 | 新建 | 2.37  | 2013-2017 | 梅州供电局 | 　 |
| 3 | 220千伏畲江输变电工程项目 | 新增变电容量36万千伏安，线路27.8千米 | 新建 | 1.93  | 2012-2016 | 梅州供电局 | 　 |
| 4 | 110千伏丰顺县南湖(汤南)输变电工程项目 | 新增变电容量4万千伏安，线路29.9千米 | 新建 | 0.53  | 2013-2017 | 梅州供电局 | 　 |
| 5 | 梅州五华220千伏琴江站第二台主变扩建 | 新增变电容量18万千伏安 | 续建 | 0.2451 | 2015-2016 | 梅州供电局 | 　 |
| 6 | 220千伏畲江（园区）变电站配套10千伏线路工程 | 新建10kV线路8回，总长约42千米 | 新建 | 0.35 | 2016 | 梅州供电局 | 　 |
| 7 | 110千伏高新1#变电站 | 新增变电容量6.3万千伏安、线路长10千米 | 筹建 | 0.5 | 2017-2020 | 梅州供电局 | 　 |
| 8 | 五华县河东工业区220千伏变电站（220千伏油田输变电工程） | 新增变电容量36万千伏安、线路长10千米 | 筹建 | 2 | 2017-2018 | 梅州供电局 | 　 |
| 9 | 兴宁市东莞石碣（兴宁）产业转移工业园华润电力热电联产项目 | 2×13.5MW燃煤热电联产项目 | 续建 | 0.80  | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 10 | 广梅园兴宁共建区华润电力燃煤热电联产分布式能源项目 | 计划投资20亿元，规划建设2台50MW超临界热电联产组及其公用系统，同步安装高效除尘、脱硫、脱硝等环保设施，实现“超洁净排放”，并实现废水零外排 | 筹建 | 20.00  | 2016-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 11 | 广东鸿源机电园屋顶分布式光伏发电项目 | 总装机规模为14MWp，共划分成23光伏方阵，共安装55000块多晶光伏组件 | 新开工 | 1.20  | 2014-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 12 | 兴宁市德融太阳能发电项目 | 太阳能光伏电站 | 新开工 | 12.00  | 2014-2016 | 兴宁市政府 | 　 |
| 13 | 兴宁市水口工业园110KV变电站 | 占地3.13公顷 | 新建 | 0.8 | 2018-2019 | 兴宁市政府 | 　 |
| 14 | 五华县河东工业区110KV高压变电站 | 为解决河东工业区发展用电，规划建设110KV高压变电站，设计装机容量为63兆伏安。 | 筹建 | 0.72 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 15 | 梅州（五华）抽水蓄能电站项目 | 总装机容量2400MW,一期投资70.51亿元，装机容量1200MW | 续建 | 120 | 2010-2022 | 五华县政府 | 　 |
| 16 | 五华县工业园区集中供热项目 | 200蒸吨生物质工业锅炉及配套可再生生物质新能源生产线 | 新建 | 2 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 17 | 丰顺县20KV及以下中低压配电网基建工程 | 新建10KV线路13回，新建或改造配变100台，新建或改造配变容量20000千伏安 | 新建 | 1.50  | 2016-2020 | 丰顺县政府 | 　 |
| 18 | 110千伏埔寨第二台主变扩建工程 | 扩建第二台主变容量为6.3万千伏安变压器 | 新建 | 0.14 | 2016-2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 19 | 广东粤电梅江明山嶂风电场项目 | 49.5MW风力发电场（24台2.0MW及一台1.5MW风力发电机组）、1座110kv升压站。 | 新建 | 4.5489 | 2016-2018 | 梅江区政府 | 　 |
| 　 | 小计： | 172.37  | 　 |
| 三、水利项目14个，总投资49.74亿元 |
| 1 | 五华益塘水库引水工程 | 规划日供水量26万立方米，年供水量9500万立方米.全长82km，均为埋管铺设，起点益塘水库～五华县城分水点距离约16km，初选管道内径2.2m～终点梅州新水厂距离约66km，初选管道内径1.6m | 新建 | 22.00  | 2016-2018 | 市水务局 | 　 |
| 2 | 梅州城区新城水厂 | 首期10万吨/日（总规模20万吨/日），构筑物及管网 | 新建 | 3.00  | 2015-2017 | 市水务局 | 　 |
| 3 | 梅州城区供水管网改造、建设工程 | 供水管网建设（新建与改造） | 新建与旧管网改造 | 2.00  | 2015-2020 | 市水务局 | 　 |
| 4 | 梅县区梅南官径堤加固工程 | 加固堤长3.54km | 扩建 | 0.55  | 2016-2025 | 梅县区政府 | 　 |
| 5 | 梅县区水车大堤(含寨下堤)加固工程 | 加固堤长11.65km | 扩建 | 1.80  | 2016-2025 | 梅县区政府 | 　 |
| 6 | 梅县区重建轩中水库 | 重建水库，总库容4807万m3。 | 新建 | 5.50  | 2016-2025 | 梅县区政府 | 　 |
| 7 | 兴宁市园区供水设施项目 | 水口工业区新建水厂一座，日产水12万吨 | 新建 | 1.50  | 2016-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 8 | 五华县增塘堤升级改造 | 长3500米，含防洪堤建设和堤面市政配套建设 | 新建 | 0.81  | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 9 | 梅江（五华段）治理工程 | 河堤加固 | 新建 | 0.56  | 2017-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 10 | 五华县岩前水库除险加固工程 | 对大坝、溢洪道和附坝进行加固 | 改扩建 | 1.00  | 2017-2019 | 五华县政府 | 　 |
| 11 | 五华县河东生态工业园区自来水厂建设工程 | 日产水15万吨 | 新开工 | 2.40  | 2016-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 12 | 五华县大嵩水治理工程 | 治理河长14.1公里 | 新建 | 0.30  | 2016 | 五华县政府 | 　 |
| 13 | 五华县蕉州河（河口段）治理工程 | 治理河长15.8公里 | 新建 | 0.32  | 2016 | 五华县政府 | 　 |
| 14 | 丰顺新区供水工程 | 扩建八乡山水库、新建水厂，引水、供水管网55公里 | 新建 | 8.00  | 2017-2020 | 丰顺县政府 | 　 |
| 　 | 小计： | 49.74  | 　 |
| 四、环境保护项目18个，总投资19.521亿元 |
| 1 | 梅州市危险废物处理中心 | 投资1亿元，年处置规模2万吨 | 新建 | 1.00  | 2016-2018 | 市环境保护局 | 　 |
| 2 | 梅州市一般工业固体废物处理中心 | 投资1亿元，年处置规模1000万吨 | 新建 | 1.00  | 2016-2018 | 市环境保护局 | 　 |
| 3 | 梅州市污泥处理中心 | 投资1亿元，年处置规模2万吨 | 新建 | 1.00  | 2015-2016 | 市水务局 | 　 |
| 4 | 广梅产业园第一污水处理厂二期工程 | 园区的污水日处理量6000吨扩容至3.3万吨 | 新建 | 0.50  | 2017-2019 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 5 | 广梅产业园第二污水处理厂建设 | 日处理9.5万吨 | 新建 | 1.50  | 2017-2019 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 6 | 水车污水处理厂 | 污水处理设施、配套收集管网、中水回用系统、在线监控设备。（项目采用细胞组团式规划建设，污水处理设施建设拟采用分散式建设，4-6个点分期分批征拆建设。） | 新建 | 0.93 | 2017-2020 | 梅县区政府 |  |
| 7 | 悦来污水处理厂 | 污水处理设施、配套收集管网、在线监控设备 | 新建 | 0.186 | 2018-2020 | 梅县区政府 | 　 |
| 8 | 梅州坑污水处理厂 | 污水处理设施、配套收集管网、在线监控设备 | 新建 | 0.744 | 2016-2018 | 梅县区政府 | 　 |
| 9 | 谢田污水处理厂 | 污水处理设施、配套收集管网、在线监控设备 | 新建 | 0.93 | 2018-2020 | 梅县区政府 | 　 |
| 10 | 梅州综合保税区污水处理厂 | 污水处理设施、配套收集管网、在线监控设备 | 新建 | —— | —— | 梅县区政府 | 纳入梅州高新技术产业园区统筹安排 |
| 11 | 广东梅兴华丰产业集聚带广梅园兴宁共建区污水处理厂、供水配套管网工程建设 | 总共分两期，日处理污水共8万吨，总占地面积约60亩，总投资预算约2.75亿元 | 新建 | 2.75  | 2016-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 12 | 兴宁市北区污水处理项目 | 新建一座日处理4.5万吨污水处理厂 | 新建 | 0.90  | 2016-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 13 | 广梅园兴宁共建区污水管网工程 | 总长度约20公里 | 新建 | 1.65 | 2016-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 14 | 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园污水处理厂二期工程 | 日处理污水0.5万吨 | 续建 | 0.2 | 2018-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 15 | 广州番禺（五华）产业转移园罗湖污水处理厂及配套设施 | 日处理能力1.5万吨、首期用地面积50亩的污水处理厂及配套设施 | 新建 | 2.00  | 2015-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 16 | 五华县河东工业区（化裕）水质净化中心 | 规划建设日净化能力2万吨的水质净化中心（含管网） | 筹建 | 2 | 2016-2018 | 五华县政府 |  |
| 17 | 五华河东工业区（油新）水质净化中心 | 规划建设日净化能力0.8万吨的水质净化中心（含管网）。 | 筹建 | 0.731 | 2020年后建设 | 五华县政府 | 　 |
| 18 | 丰顺产业园园区污水处理基础设施项目 | 园区污水处理厂总占地面积约120亩，首期规划建设50亩，首期处理能力2万吨每天，全面建成后处理能力将达到6万吨每天。 | 新建 | 1.50  | 2015-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 　 | 小计： | 18.89  | 　 |
| 五、园区基础设施建设48个，总投资285.474亿元 |
| 1 | 畲江工业园通信铁塔基础 | 新建2个站点 | 新建 | 0.0064 | 2016-2020 | 中国铁塔梅州市分公司 | 　 |
| 2 | 兴宁市合水工业园通信铁塔基础 | 新建2个站点 | 新建 | 0.0064 | 2016-2020 | 中国铁塔梅州市分公司 | 　 |
| 3 | 兴宁市水口工业园通信铁塔基础 | 新建1个站点 | 新建 | 0.0032 | 2016-2020 | 中国铁塔梅州市分公司 | 　 |
| 4 | 五华县油田工业园通信铁塔基础 | 新建2个站点 | 新建 | 0.0064 | 2016-2020 | 中国铁塔梅州市分公司 | 　 |
| 5 | 丰顺县埔寨工业园通信铁塔基础 | 新建1个站点 | 新建 | 0.0032 | 2016-2020 | 中国铁塔梅州市分公司 | 　 |
| 6 | 梅县区水车工业园通信铁塔基础 | 新建2个站点 | 新建 | 0.0032 | 2016-2020 | 中国铁塔梅州市分公司 | 　 |
| 7 | 梅县区白渡工业园通信铁塔基础 | 新建1个站点 | 新建 | 0.0032 | 2016-2020 | 中国铁塔梅州市分公司 | 　 |
| 8 | “五条六段”公路全线通信铁塔基础 | 新建10个站点 | 新建 | 0.032 | 2016-2020 | 中国铁塔梅州市分公司 | 　 |
| 9 | 广梅产业园区园区二期新建道路 | 6.2平方公里区域，纵一路、纵二路、纵三路、纵四路、纵五路、横一路、横二路、横三路、广汽一路、广汽二路路面硬底化、绿化、照明等配套设施 | 新建 | 10.54  | 2015-2017 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 10 | 广梅产业园区首期改造道路 | 4.5平方公里区域，梅州大道东、梅州大道西、广州大道、兴宁路、五华路、蕉岭路、丰顺路、大埔路、平远路、梅江路、梅县路、创业路、广场路、华宾路、华兴路、滨绿路、中心大道、滨江东路、滨江西路、公和路、桂和路路面升级改造 | 新建 | 3.80  | 2016-2018 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 11 | 广梅产业园区园区三期新建道路 | 3.5平方公里区域，新建道路供排水、路灯、绿化、综合管线及其他配套设施等 | 新建 | 17.85  | 2017-2020 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 12 | 广梅创新科技基地 | 开发建设工业厂房及配套设施，占地面积约150亩，建设约25万平方米的标准厂房，员工宿舍及相关配套设施 | 续建 | 5.00  | 2015-2017 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 13 | 4267亩征地及开发 | 横一路、横二路之间铁路西边沿线，约600亩；横一路西端约1200亩；东坑片铁路西边约2467亩。 | 筹建 | 10 | 正在土地调规 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 14 | 虾公溪改造 | 从横一路至出水口全长约2.3公里。 | 筹建 | 0.1 | 　 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 15 | 梅县区白渡镇原中海油项目土地平整工程 | 建设规模832亩 | 新建 | 0.68  | 2015-2017 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 16 | 梅县区梅州综合保税区场地平整、道路、桥梁、隧道、市政等项目 | 进行3780亩土地平整工程，修建主要道路17条，总长24.186公里，建设道路面积53.17万㎡ | 新建 | 14.00  | 2015-2017 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 17 | 梅县区畲江园中园配套综合服务设施及园林绿化工程 | 货场检测中心，园区围栏，监控安保系统，出入卡口，园区路网配套绿化亮化，建筑面积2.6万平方米，围网1.1公里，路网绿化17万平方米 | 新建 | 1.80  | 2015-2017 | 梅县区政府 | 　 |
| 18 | 梅县区畲江工业园区人才培训基地 | 教学楼建设，配套设施建设（操场道路），教学设备采购，绿化建设 | 新建 | 1.00  | 2015-2017 | 梅县区政府 | 　 |
| 19 | 现代创业孵化园 | 规划总面积4.5平方公里（6750亩），规划结构为“两轴一心三组团”:两轴为沿中央大道南北向发展轴和沿首期用地东西向发展轴；一心为结合首期用地建设综合服务中心；三组团为西北部创业孵化组团，西南部现代物流组团，东部先进制造业组团。 | 续建 | 60 | 2015-2025 | 梅县区政府 | 　 |
| 20 | 梅兴华丰产业集聚带水口工业园（北区）建设工程 | 园区征地拆迁，道路、排水等基础设施，规划占地面积46平方公里，首期10平方公里 | 新开工 | 50.00  | 2015-2025 | 兴宁市政府 | 　 |
| 21 | 广东梅兴华丰集聚带广梅园兴宁共建区首期土石方平整工程 | 平整面积约990亩，工程总挖方量321.14万方，工程造价16096.84万元 | 新开工 | 1.61  | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 22 | 广东梅兴华丰集聚带广梅园兴宁共建区工业园主干道、次干道、工业园支路 | 总长度2214.51米，总面积509922.23平方，工程造价62191.17万元 | 筹建 | 6.22  | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 23 | 广东梅兴华丰集聚带广梅园兴宁共建区停车场、110KV变电站、电信端局、二级消防站 | 占地1.97公顷，工程造价8211.18万元 | 筹建 | 0.82  | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 24 | 广东梅兴华丰集聚带水口工业园南区市政基础设施 | 主干道、次干道、支路、客运站、首末站、自来水厂、污水处理厂、110KV变电站、220KV变电站、电信端局、邮局支局、燃气站、垃圾转运站、大型环卫站、2座二级消防站。 | 新建 | 35.94  | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 25 | 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园（南区）滨河安置区建设工程 | .叶塘滨河区：总用地面积22.3万平方米，总建筑面积约30万平方米，总户数1530户。 | 筹建 | 6.77  | 2014-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 26 | 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园南区挖方平整工程 | 项目总占地面积6000亩，总挖方量经优化调整后约465.32万立方米，填方总量为592万立方米 | 新开工 | 2.51  | 2015-2025 | 兴宁市政府 | 　 |
| 27 | 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园新兴大道北、西、南三条道路工程 | 道路全长5609.2米总投资23632万元，其中新兴大道北长2132米，宽83、84米，工程造价10879.63万元，新兴大道西长1892.92米，宽67米，工程造价9131.45万元，新兴大道南长882.40米，宽57米，工程造价3621.37万元 | 新开工 | 2.36  | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 28 | 兴宁市产业转移工业园叶塘安置区城市棚户区改造项目 | 项目总用地面积6.3万平方米,总建筑面积约9.8万平方米 | 新开工 | 3.60  | 2015-2016 | 兴宁市政府 | 　 |
| 29 | 兴宁市工业园工业大道拓宽改造、两沟合一桥梁、工业园小学工程 | 项目总投资8552万元，道路全长2460.34米，宽38米，工程造价4576.73万元，桥梁8座，工程造价2187.27万元，工业园小学总建筑面积6405.5平方米，工程造价1788万元 | 筹建 | 0.66  | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 30 | 兴宁市园区东外环路及滨河安置区道路工程 | 园区东外环路及滨河安置区道路工程全长3980.29米，工程造价11363.76万元，其中园区东外环路全长3432.53米，宽12、31米，工程造价9633.724万元，滨河安置区道路工程全长547.76米，宽31、34米，工程造价1730.04万元。 | 筹建 | 1.14  | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 31 | 兴宁市安置区周边道路及连接兴业大道工程工程 | 项目总投资5132.16万元，道路全长2200米，宽24米。 | 筹建 | 0.51 | 2015-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 32 | 广州番禺（五华）产业转移园地块平整 | 罗湖板块、三坑板块、汽车城板块等地块平整3000亩 | 续建 | 2.00  | 2016-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 33 | 广州番禺（五华）产业转移园道路工程 | 13公里主、支线道路 | 竣工投产 | 2.71  | 2015-2016 | 五华县政府 | 　 |
| 34 | 广州番禺（五华）产业转移园管线工程 | 1000亩区内管线 | 竣工投产 | 0.50  | 2015-2016 | 五华县政府 | 　 |
| 35 | 五华县河东工业区地块平整 | 首期6000亩范围土石方平整 | 续建 | 3.50  | 2015-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 36 | 五华县琴江新区建设 | 含布新南路、高速出口至东延线道路建设 | 新建 | 3 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 37 | 广州番禺（五华）产业转移工业园工业大道东、北延线 | 总长4.2公里，征地拆迁、道路、管线、照明、绿化、交通标志线等。 | 新建 | 0.63 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 38 | 广州番禺（五华）产业转移工业园黄井板块路网 | 总长3.8公里，征地拆迁、道路、管线、照明、绿化、交通标志线等。 | 新建 | 0.92 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 39 | 广州番禺（五华）产业转移工业园农科所板块周边路网 | 总长5.45公里，征地拆迁、道路、管线、照明、绿化、交通标志线等。 | 新建 | 0.8 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 40 | 五华县河东工业区首期6000亩范围内路网 | 总长约30公里，征地拆迁、道路、管线、照明、绿化、交通标志线等。 | 新建 | 6.7 | 2016-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 41 | 广州番禺（五华）产业转移工业园总部经济回迁工程项目 | 规划用地约310亩，建设五华总部经济基地，开展基地征地拆迁、“三通一平”和公共道路的绿化、亮化等基础配套设施建设 | 新建 | 0.6 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 42 | 五华县河东工业区首期主干道路建设 | 完成8公里园区用地板块内道路路网 | 新建 | 1.67 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 43 | 五华县河东生态工业区基础设施项目 | 新增征地拆迁3000亩，平整土地1000亩园区征地拆迁、平整土地、道路、排水等基础设施建设 | 续建 | 18 | 2015-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 44 | 丰顺县产业园园区道路基础设施项目 | 工业大道、横十路、横十一路、横十二路、横十三路共五条道路。 | 新建 | 3.72  | 2015-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 45 | 丰顺县产业园园区水利基础设施项目 | 排洪渠：排洪渠1条，长度约为3.5公里。 | 新建 | 1.75  | 2015-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 46 | 丰顺县产业园园区土地平整基础设施项目 | 园区约3000亩的土地平整。 | 新建 | 1.00  | 2015-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 47 | 丰顺县园区供电设施 | 园区3500亩供电设施 | 新建 | 0.50  | 2015-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 48 | 丰顺县园区供水设施 | 园区12公里供水设施 | 续建 | 0.50  | 2015-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 　 | 小计： | 285.474 | 　 |
| 六、配套公共服务项目（38个），总投资150.87383亿元 |
| 1 | 梅州市区公交综合站场 | 充电站2个、光伏发电、停车场，新增建设用地约150亩。 | 新建 | 4 | 2016-2020 | 市交通运输局 | 　 |
| 2 | 梅州市纯电动公交车应用 | 300辆纯电动公交车。 | 新购 | 4 | 2016-2020 | 市交通运输局 | 　 |
| 3 | 广州（梅州）产业转移园梅县公和安置区项目 | 项目估算总投资约15836万元，规划占地面积40032平方米。建筑总面积61422平方米，分两个安置小区；建设安置区房共319套、复式店铺200间、杂间319间、停车位164个，并配套小区内道路、给排水、广场、消防、供电绿化等。 | 新建 | 1.58  | 2015-2016 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 4 | 广梅园二期工业厂房及商业配套 | 建筑面积约10万平方米 | 筹建 | 1.7 | 2016-2018 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 5 | 梅县区迁建畲江镇中心卫生院 | 新建门诊楼，住院楼，服务楼，配电房，其它配套设施，建设规模54亩，建筑面积4.5万平方米 | 新建 | 1.50  | 2015-2017 | 梅县区政府 | 　 |
| 6 | 梅县区畲江工业园区人才培训基地  | 教学楼建设，配套设施建设（操场道路），教学设备采购，绿化建设 | 新建 | 1 | 2016 | 梅县区政府 | 　 |
| 7 | 兴宁市人民医院水口分院 | 规划建设用地50亩，总建筑面积16000㎡，到2025年建成标准化二级甲等综合医院。 | 升级改造 | 1.98  | 2015-2025 | 兴宁市政府 | 　 |
| 8 | 水口中心幼儿园 | 0.5公顷 | 新建 | 0.124 | 2016-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 9 | 水口园区棚户区改造 | 占地6.14公顷 | 筹建 | 3 | 2017-2018 | 兴宁市政府 | 　 |
| 10 | 行政服务中心 | 占地1.05公顷 | 新建 | 0.25 | 2016-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 11 | 商业服务区 | 占地3.28公顷 | 新建 | 0.278 | 2016-2019 | 兴宁市政府 | 　 |
| 12 | 水库公园（东坑） | 占地19.75公顷 | 新建 | 0.12 | 2016-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 13 | 兴宁工业园小学建设工程 | 总用地面积约20亩，教学楼建筑面积6405.5平方米，估算总费用1788.68万元。 | 续建 | 0.1788 | 2016年底完成 | 兴宁市政府 | 　 |
| 14 | 兴宁市产业转移工业园叶塘安置区城市棚户区改造项目 | 安置房总数共112栋、498套，项目总投资估算16306.19元，总占地面积62952平方米，总建筑面积为97850.4平方米。 | 续建 | 1.6306 | 2016年12月 | 兴宁市政府 | 　 |
| 15 | 兴宁市产业转移工业园叶塘安置区城市棚户区改造配套基础设施建设项目 | 污水管道5.5公里；垃圾中转站，日处理10吨压缩站；至垃圾中转站砼道路，总长2.2公里，宽15米；供水主管总长约1.24公里；其他配套设施等项目 | 续建 | 0.6899 | 2016年10月 | 兴宁市政府 | 　 |
| 16 | 兴宁市南部新城棚户区改造项目（二期） | 宁新安置区B区建筑面积13万平方米；福兴安置区二期建筑面积34万平方米 | 续建 | 12.6 | 2014-2016 | 兴宁市政府 | 　 |
| 17 | 兴宁市南部新城棚户区改造项目（三期） | 宁新安置区C区建筑面积76万平方米,4904户；福兴安置区三期建筑面积38.7万平方米，3009户 | 新开工 | 56.38893 | 2016-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 18 | 兴宁市水口园区安置区建设项目 | 兴宁市工业园（水口）安置区建设工程 | 续建 | 2.5 | 2014-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 19 | 广东五华县生态文化教育产业园（广东五华华侨实验中学）项目 | 占地208亩，建筑面积75000平方米，90个教学班，学生4500人，全寄宿制高级中学 | 新建 | 2.30  | 2014-2016 | 五华县政府 | 　 |
| 20 | 五华县河东镇油田卫生院升级改造项目 | 新建综合住院楼及职工宿舍楼，同时进行附属设施配套建设，总建筑面积8923平方米 | 改造 | 0.30  | 2015—2016 | 五华县政府 | 　 |
| 21 | 五华县足球文化公园 | 足球场、篮球场、网球场等，占地约420亩 | 新建 | 2.85  | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 22 | 五华县公共文化活动中心 | 县级公共文化活动综合体，总占地面积25000平方米（含应急通道，不含广场面积10000平方米），总建筑面积为30000平方米 | 新建 | 2.00  | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 23 | 梅州谷城医院 | 兴办平均门诊人次1500人/天，1000张床位的三级甲等医院一间，1500人的职业医学职业学院一所，容纳3000人的老人健康养护院一家。 | 新建 | 19 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 24 | 五华福江青江亲水公园 | 集观光、娱乐、休闲等占地5000平方米 | 新建 | 0.6 | 2016-2019 | 五华县政府 | 　 |
| 25 | 五华县低坑琴江河饮水工程 | 解决10万人饮水 | 新建 | 2.3 | 2016-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 26 | 五华县青江森林公园 | 450亩的森林公园 | 新建 | 0.5 | 2016-2021 | 五华县政府 | 　 |
| 27 | 五华县青江新城 | 第一期100亩、第二期120亩，集商贸、物流、农贸、商住、广场等新城 | 新建 | 2 | 2016-2022 | 五华县政府 | 　 |
| 28 | 五华县河东工业区中小学扩建项目 | 油田中学（学位5000个）、油田小学（学位6000个）扩建工程 | 筹建 | 1.1 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 29 | 五华县职业技术学校 | 新建校舍及附属基础设施 | 新建 | 0.95 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 30 | 五华县河东工业区综合服务中心 | 建设一栋综合服务中心大楼以及配套文化活动中心、综合体育活动中心、社区卫生中心、企业员工培训中心等 | 筹建 | 1 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 31 | 五华县河东工业区商务中心 | 建设集金融、购物、娱乐等的综合型商务中心 | 筹建 | 3.8 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 32 | 五华县河东工业区商贸物流中心 | 建设货物中转站场、仓库、综合楼等 | 筹建 | 1.3 | 2016-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 33 | 五华县电子商务创业园建设 | 规划建设占地面积100亩，建筑面积50000平方米，能容纳500家企业或社会能人、大中专毕业生开展电子商务创业的“五华县电子商务创业园 | 新建 | 2 | 2016-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 34 | “互联网+ ”智慧五华项目建设 | 共规划建设占地面积50亩，建筑面积5万平方米，拟建立电子商务及其产业孵化发展、五华智慧政务、五华智慧园区、五华大数据中心、五华城市智慧管理、五华城市智慧民生、五华智慧城市系统工程等七大平台。 | 筹建 | 8.5 | 2016-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 35 | 丰顺县实验中学建设项目 | 按省一级学校标准规划建设，占地89219.3平方米，建筑总面积76642.56 平方米，规划高中48个班，初中30个班。工程建设包括教学楼、实验楼、办公楼、师生宿舍楼、饭堂、体育馆、400米田径运动场、室外运动场地、停车场等教学及辅助用房、生活用房、办公用房；园林及人防工程等其它附属工程。 | 新建 | 2.35  | 2015—2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 36 | 丰顺县实验小学、实验幼儿园建设项目 | 实验小学占地面积40673平方米，建筑总面积26279平方米，设48个班；工程建设内容包括教学楼、教辅楼、行政办公综合楼、教师宿舍楼、体育馆、300米田径运动场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、室外器械场、校前广场、停车场人防工程等相关配套设施。实验幼儿园占地面积7495平方米，建筑总面积4588平方米，设大、中、小共18个班；工程建设内容包括：综合楼、厨房、室外活动场、30米塑胶跑道、大型器械活动场、校前广场、停车场等相关配套设施。 | 新建 | 1.10  | 2015—2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 37 | 丰顺县中医院整体般迁项目 | 整体搬迁建设，拟兴建15层框架结构，建筑面积为2万平方米的业务用房及附属设施 | 迁建 | 1.20  | 2017-2019 | 丰顺县政府 | 　 |
| 38 | 丰顺新区体育馆 | 集图书、文化、博物、档案、体育五馆合一的综合体育馆，占地100亩. | 新建 | 2.20  | 2016-2020 | 丰顺县政府 | 　 |
| 　 | 小计： | 150.87383  | 　 |
| 七、工业项目146个，总投资551.8041亿元 |
| 1 | 梅州江南电器有限公司 | 电力设施承修、承试、 LED灯具，目前主要建设内容为办公楼、厂房、宿舍 | 续建 | 0.6813 | 2016 | 梅江区政府 | 　 |
| 2 | 梅州市杲江红科技有限公司 | 线路板加工销售，目前主要建设内容为办公楼、厂房、宿舍 | 续建 | 1 | 2016 | 梅江区政府 | 　 |
| 3 | 广东风华环保设备有限公司 | 环保设备，目前主要建设内容为办公楼、厂房、宿舍 | 续建 | 1.8 | 2016 | 梅江区政府 | 　 |
| 4 | 广东奥凯电子有限公司 | 移动通讯数码电子元件、锂离子电池电源，目前主要建设内容为办公楼、厂房、宿舍 | 续建 | 1 | 2016 | 梅江区政府 | 　 |
| 5 | 梅州国威松下无绳电话机生产项目 | 建设年产30万台无绳电话机组装生产线 | 续建 | 5 | 2014-2017 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 6 | 广东蓝宝石科技有限公司年产2500万片蓝宝石衬底生产线项目 | 产能2500万片蓝宝石片生产 | 续建 | 38 | 2011-2018 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 7 | 广东东电化广晟稀土高新材料有限公司年产4000吨高性能钕铁硼磁性材料生产项目 | 年产4000吨高性能钕铁硼磁性材料 | 续建 | 8 | 2014-2020 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 8 | 广东嘉应制药股份有限公司中成药生产项目 | 年产12000吨中成药 | 续建 | 8 | 2015-2018 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 9 | 广东合百草制药有限公司中药饮片生产项目 | 用地面积33333平方米，建设生产车间；购置成套GMP认证车间设备等40台套，按GMP要求装修车间 | 续建 | 2 | 2014-2016 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 10 | 广东恒一实业有限公司纸尿裤等卫生用品生产项目 | 第一期年产3亿片纸尿裤等卫生用品 | 续建 | 6 | 2015-2018 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 11 | 梅州迪森生物质能供热有限公司广梅产业园生物质能集中供热项目 | 年产蒸汽72万吨 | 续建 | 1.5 | 2015-2018 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 12 | 广东汇和纸品有限公司环保彩印包装项目 | 年产纸箱4000万件，只型6000万件，包装彩印8000万件 | 新开工 | 1.76 | 2016-2019 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 13 | 梅州湘大生物饲料科技有限公司生物饲料生产线项目 | 年产24万吨仔猪颗粒配合料、生长肥育猪颗粒配合料、禽用及鱼用颗粒配合料 | 续建 | 3.0528 | 2015-2017 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 14 | 梅州九鼎饲料科技有限公司饲料生产基地项目 | 该项目用地面积56.3亩，建设办公室、宿舍楼及厂房；购置万能高效粉碎机、电脑控制总成等生产设备60台套 | 续建 | 3.06 | 2015-2017 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 15 | 广东桦粤农业科技有限公司有机农副产品加工项目 | 该项目用地面积18667平方米，建设运营中心和农副产品加工车间；购置成套碾米、风干、包装、冷藏设备等30台套 | 续建 | 5 | 2015-2017 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 16 | 梅州市珍宝生物科技有限公司珍宝金柚啤酒生产项目 | 该项目用地面积6万平方米，预计年产值40000万元购置啤酒生产线、金柚原浆生产线、金柚饮料生产线等配套生产设备 | 续建 | 5 | 2014-2017 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 17 | 广东享尔实业有限公司纯棉无纺布及其深加工产品项目 | 年产化妆棉、绵柔巾、棉签等6000吨，年产值40000万元；用地面积约为33917平方米 | 新开工 | 4.8 | 2016-2018 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 18 | 王老吉大健康产业（梅州）有限公司 | 王老吉大健康产业广东梅州原液提取基地 | 新开工 | 4 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 19 | 梅州市泰润元发展实业有限公司 | 紫杉醇提纯产业化 | 新开工 | 3.2 | 2016.8 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 20 | 广东紫晶存储股份公司 | 10MWp 光伏电站及光伏追踪系统生产项目 | 新开工 | 1.4 | 2016.8 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 21 | 梅州广汽华德汽车零部件有限公司 | 汽车电控单元和换挡机构生产 | 新开工 | 0.75 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 22 | 梅州广汽部件汽车系统有限公司 | 汽车摩托车弹性部件生产项目 | 新开工 | 0.7 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 23 | 梅州广达物流有限公司 | 梅州广达物流有限公司物流园 | 新开工 | 0.16 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 24 | 梅州隆睿食品有限公司 | 面、米粉及米面制品生产项目 | 新开工 | 1 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 25 | 广东天通健康医药生物科技有限公司 | 保健品保健食品生产建设项目及营销中心 | 新开工 | 4.6 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 26 | 梅州源兴通实业有限公司 | 工艺品生产 | 新开工 | 0.1 | 2016.6 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 27 | 广东正华钢构股份有限公司 | 年产5万吨钢结构生产线项目 | 新开工 | 1.5 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 28 | 东莞长江超声波有限公司 | 高端智能装备制造及工业机器人自动化集成 | 新开工 | 6.54 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 29 | 潮安区复兴美印厂 | 新材料包装生产项目 | 新开工 | 1 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 30 | 广州市瑞驿海粮油有限公司 | 高山茶油及棕榈油深加工项目 | 新开工 | 3 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 31 | 深圳市金开利科技股份有限公司 | 绿色节能设备生产项目 | 新开工 | 1.5 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 32 | 广东裕盛纺织科技有限公司 | 纺织及服装生产项目 | 续建 | 1 | 2016.5 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 33 | 梅州枣以动心生物科技有限公司 | 红枣饮料生产项目 | 续建 | 0.58 | 2016.7 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 34 | 梅州市中达生物科技有限公司 | 红豆杉深加工项目 | 续建 | 0.1 | 2016.12 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 35 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 年产3万件固体制剂生产项目 | 续建 | 0.3 | 2016.5 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 36 | 梅州市宏生工贸实业有限公司 | 电子产品生产项目 | 续建 | 0.5 | 2016.8 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 37 | 梅州田港电子实业有限公司 | 电路板钻孔加工及层压项目 | 续建 | 0.2 | 2016.3 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 38 | 梅州市珍宝生物科技有限公司 | 金柚精深加工项目 | 续建 | 5 | 2016.6 | 梅州高新区管委会 | 　 |
| 39 | 梅县区梅雁吉祥产业园 | 建设以光电产业为基础、以新材料新工艺为导向的高新技术产业园 | 续建 | 5 | 2014-2018 | 梅县区政府 | 　 |
| 40 | 梅县区广东博森多晶硅铸锭炉建设项目 | 建设多晶硅铸锭硅熔炉50台及配套设备，形成年产500MW生产线 | 续建 | 10 | 2014-2016 | 梅县区政府 | 　 |
| 41 | 梅县庆达实业有限公司二期扩建项目 | 扩大车轴配套及配套上车轴制动蹄铁项目 | 续建 | 1.5 | 2014-2016 | 梅县区政府 | 　 |
| 42 | 梅县区中新集团汽车零部件制造生产项目 | 首期380亩 | 新开工 | 10 | 2015-2017 | 梅县区政府 | 　 |
| 43 | 梅县区永利年产10000台真空冷冻干燥设备生产项目 | 生产线全面竣工后，形成年产10000台真空冷冻干燥设备能力 | 续建 | 5 | 2014-2016 | 梅县区政府 | 　 |
| 44 | 梅县工艺品产业基地 | 以嘉兴工艺有限公司为基础进行基地建设 | 续建 | 1.62 | 2014-2020 | 梅县区政府 | 　 |
| 45 | 梅县区航鑫二期厂区整体搬迁及企业升级改造项目 | 建设新厂区；3台三相反应塔，节能型高频开关电源；2套多效节能蒸发器年产高锰酸钾15000吨 | 续建 | 1.5 | 2015-2017 | 梅县区政府 | 　 |
| 46 | 梅州市明珠冶炼厂异地搬迁技改项目 | 整厂异地搬迁；31万吨技改升级 | 续建 | 3 | 2014-2020 | 梅县区政府 | 　 |
| 47 | 梅州市梅盛伟业水泥有限公司梅县区日产5000吨新型干法水泥熟料生产线建设项目 | 日产5000吨水泥熟料 | 续建 | 7 | 2014-2017 | 梅县区政府 | 　 |
| 48 | 梅县区建材加工建设项目 | 建设33000平方米建材加工生产线项目 | 续建 | 2.3 | 2015-2019 | 梅县区政府 | 　 |
| 49 | 梅县区合兴实业有限公司自动化无纺布生产线建设项目 | 新建三座厂房（含仓库）、一幢办公楼；建设自动化无纺布成产线 | 新开工 | 1.5 | 2016-2018 | 梅县区政府 | 　 |
| 50 | 梅州市富柚生物科技有限公司梅州金柚深加工项目 | 新建厂房36525平方米生产金柚饮料、金柚膳食纤维、金柚颗粒冲剂、金柚果胶等产品 | 续建 | 2.24 | 2014-2017 | 梅县区政府 | 　 |
| 51 | 广州铁路（集团）有限公司 | 包括铁路物流区、物流仓储及公铁联运区、冷链物流区、综合服务区、生活配套区，推动运输业变成多种运输方式共享的立体型产业、完整型产业,推广涵盖“公、铁、水、空”的大交通运输体系,降低物流成本。 | 新开工 | 10 | 2016.6 | 梅县区政府 | 　 |
| 52 | 深圳有信达物流有限公司 | 海购通跨境电子商务产业园 | 新开工 | 1.5 | 2016.6 | 梅县区政府 | 　 |
| 53 | 广州利宾贸易有限公司 | 陶瓷基刹车片生产销售 | 新开工 | 0.5 | 2016.5 | 梅县区政府 | 　 |
| 54 | 广东金诺新能源有限公司 | 太阳能热泵一体机 | 新开工 | 0.5 | 2016.5 | 梅县区政府 | 　 |
| 55 | 广东和贵车厢制造有限公司 | 主要生产、维修汽车集装箱、车门、挖掘机斗、推土机配件等多种重型机械设备，年产10万吨钢结构加工生产线。 | 新开工 | 1.5 | 2016.5 | 梅县区政府 | 　 |
| 56 | 梅州市梅县区和安沥青混凝土有限公司 | 沥青混凝土、砂浆混凝土搅拌站 | 续建 | 1.8 | 2016.1 | 梅县区政府 | 　 |
| 57 | 梅州市重源有机肥实业有限公司 | 生产线 | 续建 | 1.2 | 2016.1 | 梅县区政府 | 　 |
| 58 | 梅县诚辉化工有限公司 | 危险品仓储物流项目、包括仓库、储罐区、灌装间、污水处理池等 | 续建 | 0.95 | 2016.3 | 梅县区政府 | 　 |
| 59 | 广东超华科技股份有限公司 | 扩建厂房、生产线 | 续建 | 5 | 2016.8 | 梅县区政府 | 　 |
| 60 | 兴宁市广东精维进电子有限公司LED生产基地项目 | 新建LED生产线10条及LED生产厂房2栋（分三期建设）等主体工程 | 续建 | 1.7 | 2014-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 61 | 兴宁市南粤太阳能热水器及配件生产项目 | 年生产太阳能热水器15万台、集热管500只，建筑面积48800平方米。 | 续建 | 2.5 | 2014-2018 | 兴宁市政府 | 　 |
| 62 | 兴宁市凯闻生物科技有限公司表面活性剂及油脂前处理、深加工及粮油加工项目 | 建设表面活性剂产品的主体建筑工程及全厂的辅助工程，年产44.4万吨产品生产能力 | 续建 | 6.8 | 2015-2019 | 兴宁市政府 | 　 |
| 63 | 兴宁市蓝韵医疗设备研发制造项目 | 医疗设备研发及制造，占地面积260亩 | 新开工 | 10 | 2015-2018 | 兴宁市政府 | 　 |
| 64 | 兴宁市尚善光电高精密光学元件生产项目 | 主要生产高精密特种光学元件、镜片 | 续建 | 1.5 | 2014-2016 | 兴宁市政府 | 　 |
| 65 | 兴宁市富达金实业有限公司非金属制品精密模具生产项目 | 建筑面积60439.7平方米，主要生产生产销售精密模具、注塑、LED灯具、非金属制品模具、滑雪用具 | 续建 | 3.3 | 2014-2016 | 兴宁市政府 | 　 |
| 66 | 兴宁市百昌金属制品精密模具生产项目 | 主要生产金属制品精密模具及配件，预计年产值9000万元 | 新开工 | 1 | 2015-2016 | 兴宁市政府 | 　 |
| 67 | 兴宁市鸿源机电园 | 广东鸿源机电园总占地面积351831平方米，总建筑面积209218平方米 | 续建 | 12 | 2013-2018 | 兴宁市政府 | 　 |
| 68 | 兴宁市云山汽车新能源汽车新型电机研发及产业化项目 | 新建研究开发中心、新生产基地、检测试验中心 | 新开工 | 1 | 2015-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 69 | 兴宁市新型无刷发电机技术改造项目 | 研发新型无刷发电机系列产品、厂房建设、购置设备及试验装置 | 续建 | 1.2 | 2014-2016 | 兴宁市政府 | 　 |
| 70 | 兴宁市广东跃速自行车生产项目 | 年产自行车40万辆,产值5.88亿元,税收2900万元 | 新开工 | 4.5 | 2016-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 71 | 兴宁工艺品生产项目 | 以工艺企业为基础建设 | 续建 | 5 | 2015-2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 72 | 兴宁市拓展盈辉资源有限公司废旧塑料再生利用项目 | 项目用地约185亩，建成年产10万吨食品级塑料颗粒，2万吨高性能改进塑料颗粒和10吨化纤棉 | 续建 | 5.3 | 2014-2017 | 兴宁市政府 | 　 |
| 73 | 兴宁市广东九联禽业养殖有限公司、广东三丰禽业食品有限公司禽业肉食鸡加工产业一体化项目 | 总用地面积200000平方米，总建筑面积247041.68平方米，年屠宰肉食鸡6000万只，年产分割鸡肉产品12万吨，年加工鸡肉熟食品30000吨， | 续建 | 6.5 | 2013-2016 | 兴宁市政府 | 　 |
| 74 | 兴宁市富农禽产品功能性食品开发与产业化项目 | 规划占地面积40000平方米，建筑面积30000平方米；建设研发大楼、原料车间等 | 续建 | 2.5 | 2015-2019 | 兴宁市政府 | 　 |
| 75 | 兴宁市利通管道科技有限公司薄壁不锈钢管生产项目 | 不锈钢薄壁管和管件的生产加工制造和销售 | 续建 | 1.7 | 2014－2020 | 兴宁市政府 | 　 |
| 76 | 兴宁市天宇生物能源科技有限公司 | 生物柴油，目前主要建设内容为办公楼、厂房、宿舍 | 续建 | 0.5 | 2016.3 | 兴宁市政府 | 　 |
| 77 | 保仪生态科技（广东）有限公司 | 精炼油茶，目前主要建设内容为办公楼、厂房、宿舍 | 续建 | 1.28 | 2016.3 | 兴宁市政府 | 　 |
| 78 | 兴宁市立讯精密工业有限公司 | 电子产品生产项目，目前主要建设内容为办公楼、厂房、宿舍 | 续建 | 6 | 2016.3 | 兴宁市政府 | 　 |
| 79 | 梅州市丰谷音响科技有限公司 | 电子，目前主要建设内容为办公楼、厂房、宿舍 | 续建 | 1.2 | 2016.8 | 兴宁市政府 | 　 |
| 80 | 广东鑫飞钢艺科技有限公司 | 钢艺护栏，目前主要建设内容为办公楼、厂房、宿舍 | 续建 | 3 | 2016.8 | 兴宁市政府 | 　 |
| 81 | 兴宁昌瑞模具钢材有限公司 | 模具，目前主要建设内容为办公楼、厂房、宿舍 | 续建 | 1 | 2016.1 | 兴宁市政府 | 　 |
| 82 | 广东明珠流体机械有限公司 | 管道管件，目前主要建设内容为办公楼、车间、宿舍 | 新开工 | 1.4 | 2016.4 | 兴宁市政府 | 　 |
| 83 | 广东英新纺织有限公司 | 高档棉纱，目前主要建设内容为办公楼、车间、宿舍 | 新开工 | 1.9 | 2016.4 | 兴宁市政府 | 　 |
| 84 | 深圳市凯特电子有限公司 | 医疗器械，目前主要建设内容为办公楼、科研楼、车间、宿舍 | 新开工 | 10.5 | 2016.4 | 兴宁市政府 | 　 |
| 85 | 中国牧工商（集团）总公司 | 冷链屠宰加工，目前主要建设内容为办公楼、冷冻库、车间、宿舍 | 新开工 | 11.6 | 2016.12 | 兴宁市政府 | 　 |
| 86 | 梅州五华通用航空产业园项目 | 分三期开发。一期规划：通用航空区（含一类通用机场、政府应急救援、通勤航线），投资额10亿（含固定资产5亿）；二期规划：通用航空学院区、飞机制造组装区，投资额20亿（含固定资产12亿）；三期规划：航空旅游区（含航空主题公园）、生活区、行政综合管理区，投资额90亿（含固定资产90亿） | 新开工 | 20 | 2016-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 87 | 五华县广东富胜实业有限公司数字电视项目 | 用地100亩，建设数字电视生产厂房、仓库等，建成后年产电视达到200万台 | 新开工 | 3.5 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 88 | 五华县广东辉骏科技集团有限公司电脑主机板和路由器生产项目 | 建设完成SMT及PCBA生产线30条，达到月生产电脑主机板和路由器主板、手机主板共4500万件以上，增加就业工人3000人以上 | 续建 | 8.5 | 2015-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 89 | 五华县润华肠衣加工项目 | 肠衣加工、肝素钠提取 | 新开工 | 1.6 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 90 | 五华县深圳博思科特环境能源科技空气能产品制造项目 | 空气能冷暖环境处置设备研发制造 | 新开工 | 2.1 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 91 | 五华县广东碧菲亚工艺品珠宝首饰盒生产项目 | 生产珠宝首饰盒 | 新开工 | 2 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 92 | 五华县梅州胜大科技空气净化器生产项目 | 生产空气净化器 | 新开工 | 1 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 93 | 五华县深圳诺华硅橡胶制品生产项目 | 硅橡胶制品 | 新开工 | 1.5 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 94 | 五华县超节能大数据光存储云平台开发及建设项目 | 开发大数据光存储应用技术,并运用自主技术建设具行业示范效应的超节能冷数据云存储公共服务IDC平台。 | 新开工 | 1 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 95 | 五华县广东香雪药业有限公司五华分公司生物医药健康食品产业园项目 | 分四期建设，总用地453.09亩，建成后生产保健食品、药品等，实现片剂生产达20亿片每年、胶囊剂生产10亿粒每年、颗粒剂达1万吨每年等 | 新开工 | 17 | 2015-2025 | 五华县政府 | 　 |
| 96 | 五华县源参泰实业有限公司中药饮片生产项目 | 用地25亩，规划建设药品生产厂房及配套设施等，年产中药饮片20000吨 | 新开工 | 1 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 97 | 五华县神牛摄影器材生产项目 | 征地、土地平整和厂房机建 | 新开工 | 2 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 98 | 五华县南海百凌制冷设备生产项目 | 制冷设备生产厂房、生产线等 | 新开工 | 1.6 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 99 | 五华县大汇红木家具生产、销售项目 | 建设红木家具生产、销售市场总用地面积3291亩，分二期建设 | 新开工 | 50 | 2016-2025 | 五华县政府 | 　 |
| 100 | 五华县兴旺源高档家具生产项目 | 用地50亩，建设家具生产厂房、综合楼等，建成后年产值可达1.7亿元，年创税500万元 | 新开工 | 1.8 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 101 | 梅州富鑫通实业有限公司五华县钣金、不锈钢加工项目 | 用地80亩，生产机械设备及其配件电子产品家用电器、五金配件、汽车配件、塑料制品生产销售、货物进口业务 | 新开工 | 2.6 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 102 | 五华县如翼实业有限公司高端五金及塑胶产品生产项目 | 用地193亩，建设高端五金及塑胶产品生产厂房、仓库等，建成后年产高端五金系列产品达到500万套、年产塑胶产品达到2000吨、年产包装材料8000吨的规模 | 新开工 | 6.5 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 103 | 广东海宴酒业有限公司梅州分公司 | 海晏酒，建设厂房、仓库、综合楼、办公楼共9栋，建筑面积155000㎡。 | 续建 | 5 | 2016.11 | 五华县政府 | 　 |
| 104 | 五华明达实业有限公司 | 汽车配件，建设9层办公大楼2栋，建筑面积16000㎡。 | 续建 | 1.5 | 2016.2 | 五华县政府 | 　 |
| 105 | 五华县松盛实业有限公司 | 数码电子产品，建设厂房、仓库、综合楼、办公楼共8栋，建筑面积51568㎡。 | 续建 | 1.5 | 2016.1 | 五华县政府 | 　 |
| 106 | 梅州市新民兴实业有限公司 |  五金制品，建设4层生车车间2栋，仓库2栋，6层综合楼1栋，建筑总面积29636㎡。 | 续建 | 1.5 | 2016.5 | 五华县政府 | 　 |
| 107 | 梅州市航威斯电子有限公司 | 汽车影音，建设厂房、仓库、综合楼、办公楼共8栋，建筑面积51568㎡。 | 续建 | 1.3 | 2016.7 | 五华县政府 | 　 |
| 108 | 五华县裕兴工程机械制造有限公司 | 工程机械配件，建设生产车间2栋，仓库1栋，综合办公楼1栋，21541㎡。 | 续建 | 1.2 | 2016.4 | 五华县政府 | 　 |
| 109 | 五华县建利纤维塑料有限公司 | 化纤、无纺布，建设生产车间33750㎡，仓库2500㎡，综合办公楼4500㎡，宿舍楼4500㎡。 | 续建 | 1.08 | 2016.11 | 五华县政府 | 　 |
| 110 | 梅州市鸿盛实业有限公司 | 钢制品，建设生产车间2栋，6层综合办公楼1栋，建筑总面积13591㎡。 | 续建 | 1 | 2016.1 | 五华县政府 | 　 |
| 111 | 五华县雄裕实业有限公司 | 汽车配件，工程机械配件，建设厂房、仓库、综合楼、办公楼共5栋，建筑面积5753㎡。 | 续建 | 0.6 | 2016.1 | 五华县政府 | 　 |
| 112 | 梅州市诺德实业股份有限公司 | 智能家居产品，建设生产车间11000㎡，仓库8000㎡，综合办公楼2500㎡，宿舍楼1800㎡。 | 新开工 | 1.5 | 2016.3 | 五华县政府 | 　 |
| 113 | 五华县宝通实业有限公司礼品盒 | 建设生产车间20822㎡，仓库2000㎡，综合办公楼3600㎡，宿舍3600㎡ | 新开工 | 1.1 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 114 | 梅州中农批农产品批发市场有限公司农产品批发市场 | 规划用地360亩，总建设面积约45万平方米，建设农产品展销中心、电商大厦、物流配送平台等 | 新开工 | 15 | 2016-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 115 | 广东同福堂药业股份有限公司保健食品 | 建设生产车间2400㎡，仓库3000㎡，综合办公楼2500㎡，宿舍楼2500㎡。 | 新开工 | 0.8 | 2016-2017 | 五华县政府 | 　 |
| 116 | 华电福新能源股份有限公司电力、热力生产和供应 | 电力、热力生产和供应 | 新开工 | 7.7 | 2017-2020 | 五华县政府 | 　 |
| 117 | 梅州嘉富包装科技有限公司包装机械 | 用地面积70亩，建设高端智能包装材料机械设备生产厂房、仓库和生产线 | 新开工 | 2 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 118 | 广东宇航精机科技股份有限公司智能精机 | 用地面积80亩，建设工程、环保、机械等智能精密装备的综合楼5000㎡，仓库6栋72000㎡，宿舍楼4000㎡，仓库4500㎡ | 新开工 | 4 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 119 | 深圳市鸿益兴五金制品有限公司高端五金 | 用地面积70亩，建设散热器等五金制品加工、生产厂房、仓库等 | 新开工 | 1.8 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 120 | 惠州精密机械制造有限公司精密机械 | 用地面积38亩，建设精密机械装备和生产线等 | 新开工 | 1 | 2016-2018 | 五华县政府 | 　 |
| 121 | 丰顺县饲料生产基地项目 | 总用地面积约500亩，基础设施建设，配套设施建设 | 续建 | 5 | 2015-2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 122 | 丰顺汇威高新技术产业园项目 | 建设生产液晶电视、平板电脑、LED灯具生产基地 | 投产 | 3 | 2014-2016 | 丰顺县政府 | 　 |
| 123 | 丰顺县鸿润电子有限公司电声器材生产项目 | 规划用地面积约50亩，主要生产销售扬声器磁极芯（T铁）等 | 新开工 | 1 | 2016-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 124 | 丰顺县培英电声有限公司电声产品生产项目 | 主要生产销售各类车船影音产品及GPS导航仪等 | 新开工 | 1.2 | 2016-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 125 | 丰顺县培英汽车音响生产项目 | 厂房建设及员工宿舍 | 续建 | 5 | 2014-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 126 | 丰顺县蓝科尔电子数码产品生产项目 | 总用地面积约50亩，主要生产开发PCB、DVR、CAM、U盘和安防等现代数码产品 | 新开工 | 1.2 | 2016-2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 127 | 丰顺县东莞市金都电子科技有限公司家电产品生产基地项目 | 规划用地面积约100亩，主要生产销售美发美容电器和厨房电器等产品 | 新开工 | 3.5 | 2016-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 128 | 丰顺县旺兴达LED照明系列产品生产项目 | 5万平方米的厂房及生产车间建设 | 续建 | 2 | 2014-2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 129 | 丰顺鼎新新型防水材料生产项目 | 建设新型水泥防水材料 | 续建 | 5 | 2015-2016 | 丰顺县政府 | 　 |
| 130 | 丰顺县广东深华药业有限公司中药材加工项目 | 主要从事中药材GAP种植推广、收购、加工销售以及技术服务等，并逐步建成区域性中药材集散中心 | 新开工 | 2 | 2016-2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 131 | 丰顺县华于粉末冶金制品生产项目 | 用地面积约100亩，主要生产汽车、摩托车粉末冶金零件和空调压缩机平衡块等 | 新开工 | 3.6 | 2016-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 132 | 丰顺县江西双胞胎投资有限公司饲料生产项目 | 建设双胞胎、高档猪教槽料、兽药、微生态制剂产品生产基地 | 续建 | 3 | 2015-2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 133 | 丰顺县大北农集团华南区粤东科技园饲料生产项目 | 建设高档猪教槽料、兽药、微生态制剂产品生产基地 | 续建 | 2.5 | 2015-2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 134 | 丰顺县上海格尔特保健食品有限公司健康产业园保健食品生产项目 | 主要研发及生产保健食品，规划用地面积约50亩 | 新开工 | 1.5 | 2016-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 135 | 丰顺县恒达交通器材有限公司交通器材生产项目 | 规划用地面积约40亩，主要生产销售铁道、公路线路、公路安全隔离栅等各类交通器材 | 新开工 | 1.2 | 2016-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 136 | 丰顺县恒顺五金电子有限公司五金电子生产项目 | 规划用地面积约40亩，主要生产从事建筑构建设备和五金电子的加工制造 | 新开工 | 1.2 | 2016-2018 | 丰顺县政府 | 　 |
| 137 | 丰顺县立讯饲料生产项目 | 总用地面积约40亩，主要生产销售家畜用饲料系列产品 | 新开工 | 1 | 2016-2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 138 | 丰顺县福建海新集团有限公司饲料生产项目 | 规划用地面积约40亩，主要生产销售家畜类饲料、预混料等 | 新开工 | 1 | 2016-2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 139 | 广东省现代农业集团有限公司 | 家畜、家禽饲料生产，办公、厂房建设 | 新开工 | 2.05 | 2016 | 丰顺县政府 | 　 |
| 140 | 富强电子产品生产基础地 | 电子产品，办公、厂房建设 | 新开工 | 2 | 2016 | 丰顺县政府 | 　 |
| 141 | 上海格尔特保健食品有限公司 | 医疗设备制造，办公、厂房建设 | 新开工 | 2.5 | 2016 | 丰顺县政府 | 　 |
| 142 | 广东华于能源股份有限公司 | 能源粉末冶金制品，办公、厂房建设 | 新开工 | 5 | 2016 | 丰顺县政府 | 　 |
| 143 | 铭海高精密工具（深圳）有限公司 | 自动化设备，办公、厂房建设 | 新开工 | 3 | 2016 | 丰顺县政府 | 　 |
| 144 | 深圳市越日兴实业有限公司 | 生产空气净化器和LED灯具，办公、厂房建设 | 新开工 | 3 | 2016 | 丰顺县政府 | 　 |
| 145 | 泰国八仙堂药业有限公司 | 生产药膏、SPA用品和精油灯，办公、厂房建设 | 新开工 | 4.5 | 2017 | 丰顺县政府 | 　 |
| 146 | 梅州市瑞马奇食品有限公司 | 食品、糖果生产，目前主要是办公楼和厂房建设 | 续建 | 1.3 | 2016 | 丰顺县政府 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 小计 | 551.8041 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计： | 2268.25563  | 　 | 　 |